Подпрограмма 1

«Развитие дорожного хозяйства города Астрахани»

- Паспорт

| Наименование подпрограммы муниципальной программы | «Развитие дорожного хозяйства города Астрахани» (далее – Подпрограмма 1). |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы муниципальной программы (соисполнитель) | Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» (далее - УКС администрации г. Астрахани); (Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования «Город Астрахань») |
| Участники подпрограммы муниципальной программы | Муниципальное бюджетное учреждение г. Астрахани "Мосты и каналы", Муниципальное бюджетное учреждение г. Астрахани "Чистый город" |
| Цели подпрограммы муниципальной программы | - приведение в нормативное состояние дорожной инфраструктуры города Астрахани |
| Задачи подпрограммы муниципальной программы | -строительство (реконструкция), ремонт (капитальный ремонт, текущий) автомобильных дорог города Астрахани |
| Целевые показатели подпрограммы (индикаторы) муниципальной программы | - доля дорог общего пользования приведенных в нормативное состояние; - площадь ремонтируемых автомобильных дорог общего пользования местного значения |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы муниципальной программы | Подпрограмма 1 реализуется в течение 2021 - 2023 годов. |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы муниципальной программы | Объем финансирования Подпрограммы 1 составляет – 1 898 303 412,05 руб. из средств бюджета муниципального образования «Город Астрахань», в том числе по годам: 2021 – 541 613 932,05 руб. 2022 – 667 704 631,00 руб. 2023 – 688 984 849,00 руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы муниципальной программы | - увеличение доли дорог общего пользования приведенных в нормативное состояние до 56,88%; - увеличение площади отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения на 595 940,94 кв. м. |
| Система организации контроля за исполнением подпрограммы муниципальной программы | Контроль за реализацией Подпрограммы 1 муниципальной программы осуществляется управлением по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» |

## 2. Характеристика проблемы в рассматриваемой сфере и прогноз ее развития с учетом реализации Подпрограммы 1.

Автомобильные дороги наряду с другими инфраструктурными отраслями являются важным инструментом достижения социальных, экономических, внешнеполитических и других целей, повышения качества жизни людей. Во многом от состояния автодорог, плотности покрытия ими территории, безопасности и бесперебойности проезда зависит экономическое развитие города Астрахани и улучшение качества жизни людей, проживающих в городе Астрахани.

Муниципальные дороги города Астрахани принимают на себя значительную нагрузку по обеспечению межмуниципальных и части межрегиональных перевозок.

Опорная сеть автомобильных дорог города Астрахани сформировалась в 60 - 80 годы прошлого столетия. Большая часть автомобильных дорог построена под осевую нагрузку в 6 тонн. В то же время за последние 10 - 20 лет повысились требования пользователей к автомобильным дорогам, увеличились требования к безопасности дорожного движения. В настоящее время в транспортном потоке автопоезда общей массой 10 и более тонн составляют 25%.

В существующем жилищном фонде на территории города Астрахани объекты благоустройства дворов за многолетний период эксплуатации пришли в ветхое состояние и не отвечают в полной мере современным требованиям. Дворовые территории являются важнейшей составной частью транспортной системы. От уровня транспортно ­ эксплуатационного состояния дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям во многом зависит качество жизни населения.

Значительная часть асфальтобетонного покрытия внутриквартальных проездов имеет высокую степень износа, так как срок службы дорожных покрытий истек с момента застройки кварталов города многоквартирными домами. Несоблюдение межремонтных сроков увеличивает объемы разрушения асфальтобетонного покрытия, выполнение «ямочного» ремонта не дает необходимого эффекта в сохранении дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов.

Из-за недостатка финансовых средств объемы работ по ремонту муниципальных автодорог не обеспечивают компенсации ежегодного износа, что увеличивает последующие расходы на восстановление дорожной сети. Систематическое несоблюдение межремонтных сроков покрытий, построенных в 1960 - 1980 годы, может привести к их необратимому разрушению уже в ближайшие годы.

К основным проблемам развития дорожно-транспортного комплекса в настоящее время можно отнести:

- отставание темпов развития транспортной инфраструктуры от темпов социально-экономического развития муниципального образования;

- снижение безопасности транспортных процессов, в первую очередь дорожного движения.

С целью решения вышеназванных проблем была разработана муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства города Астрахани на 2012-2020 годы». В рамках программы в 2014 году были выполнены в полном объеме работы по следующим объектам:

- по ул. Тамбовская на участке от ул. Волжская до ул. Бэра в Кировском районе;

- по ул. Ахтубинская в Ленинском районе;

- по ул. Боевая в Советском и Кировском районах;

- по ул. Коммунистическая от ул. Анри Барбюса до ул. Ленина в Ленинском районе;

- по ул. Волжская на участке от ул. Ахшарумова до ул. Бакинская в Советском районе;

- по ул. Пороховая на участке от ул. Б. Хмельницкого до ул. Н. Островского в Советском районе.

- ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проезды к дворовым территориям многоквартирных домов к 50 жилым домам общей площадью 61 542 кв.м.

Технологические ограничения и высокая стоимость мероприятий не позволяют решить проблему приведения сети муниципальных автодорог в нормативное состояние в сроки бюджетного планирования. Учитывая приоритетность обеспечения социальных благ путем повышения транспортной доступности для населения города Астрахани, улучшения инвестиционного климата мероприятиями, обеспечивающими транзитную привлекательность Астраханской области для российских и иностранных автоперевозчиков, решение накопившихся проблем предполагается продолжить в рамках Подпрограммы 1.

В основу Подпрограммы 1 положен принцип - сохранить, что имеем, затем обеспечить развитие существующих и строительство новых дорог.

В частности, приоритетами реализации Подпрограммы 1 являются мероприятия по улучшению состояния покрытия существующих дорог, обеспечению безопасности проезда путем ликвидации очагов дорожно-транспортных происшествий.

Особое внимание будет уделено завершению начатых в прежние годы объектов. При этом ежегодные лимиты определяются из условий максимальной эффективности вкладываемых средств с учетом решения конкретных задач.

## 3. Цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых результатов Подпрограммы 1.

Целью Подпрограммы 1 является:

1. Приведение в нормативное состояние дорожной инфраструктуры города Астрахани.

Задача Подпрограммы 1:

1. Строительство (реконструкция), ремонт (капитальный, текущий ремонт) автомобильных дорог города Астрахани.

Целевыми индикаторами Программы 1 являются:

- доля дорог общего пользования приведенных в нормативное состояние;

- площадь ремонтируемых автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Реализация Подпрограммы 1  позволит:

1. Увеличить долю дорог общего пользования приведенных в нормативное состояние до 56,88%.

2. Увеличить площадь отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения на 595 940,94 кв. м.

Развернутый перечень показателей (индикаторов) Подпрограммы 1 приведен в приложении 1 к муниципальной программе.

## 4. Прогноз сводных показателей целевых заданий по этапам реализации Подпрограммы 1 (при оказании муниципальными учреждениями муниципальных услуг (работ) в рамках Подпрограммы)

Муниципальные работы в рамках Подпрограммы 1:

1. Обслуживание светофорных объектов.

2. Установка  и содержание дорожных знаков.

3. Нанесение разметки пешеходных полос.

4. Нанесение продольной разметки.

5. Проведение  санитарной механизированной уборки дорог.

6. Посыпка территории пескосоляной смесью (механизировано).

7. Уборка снега с дорог (механизировано).

8. Сдвигание снега с дорог.

9. Откачка дождевых и талых вод с дорог.

Основными показателями эффективности реализации Подпрограммы являются:

- количество обслуженных светофорных объектов;

- количество установленных,  и содержащихся дорожных знаков;

- площадь  нанесенной разметки пешеходных полос;

- площадь нанесенной продольной разметки;

- количество содержащихся мостов;

- объем проведенной  санитарной механизированной уборки дорог;

- объем посыпки территории ПСС (механизировано);

- объем убранного снега с дорог (механизировано);

- площадь сдвигаемого снега с дорог;

- объем откаченных дождевых и талых вод с дорог.

Таблица N 1

| Целевые индикаторы оценки результативности и планируемых результатов | Ед. изм. | Текущий период | Плановый период |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Количество обслуженных светофорных объектов | шт. | 126 | 126 | 126 | 126 |
| Количество установленных, и содержащихся дорожных знаков | шт. | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
| Площадь нанесенной разметки пешеходных полос | км | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 |
| Площадь нанесенной продольной разметки | шт. | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Объем проведенной санитарной механизированной уборки дорог | т. м2 | 240000,00 | 240000,00 | 240000,00 | 240000,00 |
| Объем посыпки территории ПСС (механизировано) | т. м2 | 58143,37 | 58143,37 | 58143,37 | 58143,37 |
| Объем убранного снега с дорог (механизировано) | т. м2 | 13071,02 | 13071,02 | 13071,02 | 13071,02 |
| Площадь сдвигаемого снега с дорог | т. м2 | 40791,08 | 40791,08 | 40791,08 | 40791,08 |
| Объем откаченных дождевых и талых вод с дорог | м3 | 43791,08 | 43791,08 | 43791,08 | 43791,08 |

5. Обоснования объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 1.

Затраты на реализацию Подпрограммы 1 складываются из стоимости строительно-ремонтных работ, материалов согласно разработанной проектно-сметной документации.

Стоимость материалов обосновывается ценами, складывающимися в сети торговых организаций.

Затраты на реализацию мероприятий в 2021-2023 гг. определены ориентировочно, исходя из стоимости аналогичных проектов.

Объем средств, направляемых на реализацию Подпрограммы 1

( руб.)

| Источник финансирования | 2021 | 2022 | 2023 | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджет муниципального образования «Город Астрахань» | 541 613 932,05 | 667 704 631,00 | 688 984 849,00 | 1 898 303 412,05 |

Подпрограмма 1 планируется к реализации в течение 2021 – 2023 гг. за счёт средств бюджета муниципального образования «Город Астрахань».

Перечень мероприятий Подпрограммы 1 и сроки их реализации будут корректироваться исходя из результатов реализации мероприятий, а также возможностей муниципального бюджета по обеспечению объектов проектно-сметной документацией, путем внесения соответствующих изменений в муниципальную программу.

Распределение объемов финансирования по мероприятиям Подпрограммы 1 представлены в приложении 2 к муниципальной программе.

## Начальник управления по капитальному

## строительству администрации муниципального

## образования «Город Астрахань»                                                           Д.Г. Воронин