Приложение к постановлению администрации муниципального образования «Город Астрахань»

от____________№_____________

Утверждена

постановлением администрации

города Астрахани

от 04.12.2013 №10826

Муниципальная программа

муниципального образования «Город Астрахань»

«Переселение граждан города Астрахани из аварийного жилищного фонда в 2013-2017 годах»

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа муниципального образования «Город Астрахань» «Переселение граждан города Астрахани из аварийного жилищного фонда в 2013-2017 годах» (далее - Программа). |
| --- | --- |
| Основание для разработки муниципальной программы | - Жилищный кодекс Российской Федерации - Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» - Федеральный закон «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» - Устав муниципального образования «Город Астрахань» - Распоряжение администрации города от 04.12.2013 №973-р «О разработке муниципальной программы муниципального образования «Город Астрахань» «Переселение граждан города Астрахани из аварийного жилищного фонда в 2013-2017 годах" |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» |
| Соисполнитель муниципальной программы (участник) | Управление муниципального имущества администрации муниципального образования «Город Астрахань»; Жилищное управление администрации муниципального образования «Город Астрахань» |
| Цели муниципальной программы | - создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан города Астрахани |
| Задачи муниципальной программы | - обеспечение жилыми помещениями, отвечающими установленным требованиям, граждан, проживающих в жилых домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу до 01.01.2012 |
| Целевые показатели (индикаторы программы) | - расселенная площадь; - количество расселенных помещений; - количество переселенных жителей. |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | Этап 2014 года (финансирование 2014-2016гг.), этап 2015 года (финансирование 2015-2016гг.), этап 2016 года (финансирование 2016-2018гг.). |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы | Общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий – 914 987 939,57 руб., в том числе: этап 2014 года – 531 894 254,93 руб., из них по источникам: - обязательные средства консолидированного бюджета, всего – 439 453 942,83 руб., в том числе: средства ГК «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (далее – ГК-Фонд) – 236 470 166,64 руб.; софинансирование из бюджета МО «Город Астрахань» - 100 989 284,17 руб.; софинансирование из бюджета Астраханской области - 101 994 492,02 руб. - дополнительные затраты из средств бюджета МО «Город Астрахань» - 7 591 326,10 руб. - прочие источники (без финансовой поддержки Фонда) – 84 848 986,00 руб. этап 2015 года – 143 433 797,13 руб.; из них по источникам: - обязательные средства консолидированного бюджета, всего – 74 385 591,00 руб., в том числе: средства ГК-Фонд– 52 069 913,70 руб.; средства бюджета МО «Город Астрахань» - 11 157 838,65 руб.; софинансирование из бюджета Астраханской области – 11 157 838,65 руб. - дополнительные затраты из средств бюджета МО «Город Астрахань» – 44 157 925,63 руб. - прочие источники (без финансовой поддержки Фонда) – 24 890 280,50 руб. этап 2016 года – 239 659 887,51 руб.; из них по источникам: - обязательные средства консолидированного бюджета, всего – 170 385 166,37 руб., в том числе: средства ГК-Фонд– 137 056 479,05 руб.; средства бюджета МО «Город Астрахань» - 16 664 343,66 руб.; софинансирование из бюджета Астраханской области – 16 664 343,66 руб.; - дополнительные затраты из средств бюджета МО «Город Астрахань» – 35 517 744,82 руб. - прочие источники (без финансовой поддержки Фонда) – 33 756 976,32 руб. Средства ГК-Фонд всего – 425 596 559,39 руб., в том числе: этап 2014 года – 236 470 166,64 руб. этап 2015 года – 52 069 913,70 руб. этап 2016 года – 137 056 479,05 руб. Софинансирование из бюджета МО «Город Астрахань» всего – 128 811 466,48 руб., в том числе: этап 2014 года – 100 989 284,17 руб. этап 2015 года – 11 157 838,65 руб. этап 2016 года – 16 664 343,66 руб. Софинансирование из бюджета Астраханской области всего – 129 816 674,33 руб., в том числе: этап 2014 года – 101 994 492,02 руб. этап 2015 года – 11 157 838,65 руб. этап 2016 года – 16 664 343,66 руб. Дополнительные затраты из средств бюджета МО «Город Астрахань» всего – 87 266 996,55 руб., в том числе: этап 2014 года – 7 591 326,10 руб.; этап 2015 года – 44 157 925,63 руб.; этап 2016 года – 35 517 744,82 руб. Прочие источники (без финансовой поддержки Фонда) всего – 143 496 242,82 руб., в том числе: этап 2014 года – 84 848 986,00 руб.; этап 2015 года – 24 890 280,50 руб.; этап 2016 года – 33 756 976,32 руб. Для оплаты превышения стоимости предоставляемых квартир, суммы выкупной цены за изымаемые жилые помещения над стоимостью расселения, предусмотренной в Программе, в бюджете муниципального образования «Город Астрахань» в 2016 году предусмотрены финансовые средства в сумме 44 334 815,79 руб., в том числе: - этап 2014 года – 1 376 890,16 руб.; - этап 2015 года – 42 957 925,63 руб.; в 2017 году предусмотрены финансовые средства в сумме 34 917 744,82 руб., в том числе: - этап 2016 года – 34 917 744,82 руб. Для оплаты совершения нотариусами предусмотренных законодательными актами нотариальных действий от имени Российской Федерации в бюджете муниципального образования «Город Астрахань» в 2016 году предусмотрены финансовые средства в сумме 1 200 000,00 руб., в 2017 году - 600 000,00 руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | - расселенная площадь – 19 522,84 кв.м.; - количество расселенных помещений – 557 ед.; - количество переселенных жителей – 1 463 чел. |
| Система организации контроля за исполнением муниципальной программы | Контроль за исполнением Программы и целевым использованием средств осуществляет управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» Мониторинг реализации Программы и контроль эффективности использования бюджетных средств осуществляется путем проведения анализа результатов реализации программных мероприятий на основании отчетов, предоставляемых исполнителем Программы в порядке, определенном в соответствии с Федеральным законом «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», постановлением администрации муниципального образования «Город Астрахань» от 09.06.2015 №3626 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Город Астрахань», с изменениями, внесенными постановлениями администрации муниципального образования «Город Астрахань» от 26.02.2016 №1125, от 07.02.2017 №752, от 09.08.2017 №4676, от 11.07.2018 №427, от 13.08.2018 №497. Отчет о реализации Программы предоставляется управлением по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» по итогам: - 1 квартала, 1 полугодия, 9 месяцев – до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом; - года и по итогам реализации муниципальной программы за весь период ее действия (итоговый) – до 1 марта года, следующего за отчетным годом. |

2. Характеристика проблемы в рассматриваемой сфере и прогноз развития ситуации с учетом реализации муниципальной программы.

Проблема ликвидации аварийного жилищного фонда относится к числу первоочередных задач социально-экономического развития города Астрахани.

Федеральный закон «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (далее - Закон) предусматривает возможность предоставления финансовой поддержки субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления муниципальных образований для переселения граждан из жилищного фонда, признанного в установленном порядке аварийным до 1 января 2012 года.

Законом одним из обязательных условий получения финансовой поддержки за счет средств ГК-Фонда для переселения граждан из аварийного жилищного фонда определяется наличие адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу.

Программа обеспечивает выполнение обязательного условия получения финансовой поддержки за счет средств ГК-Фонда, аккумулирование финансовых средств всех источников и определяет механизм оказания финансовой поддержки городу в целях переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного в установленном порядке аварийным до 1 января 2012 года.

Реализация мероприятий Программы направлена на экономическое развитие муниципального образования «Город Астрахань» и повышение качества жизни горожан.

Выполнение Программы позволит решить задачи, нацеленные на обеспечение дальнейшего развития города Астрахани как многофункционального муниципального образования с качественной городской средой, обеспечивающей высокий уровень жизни населения и благоприятные условия для экономической деятельности.

3. Цели, задачи, целевые индикаторы и показатели муниципальной программы.

Цель муниципальной программы - создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан города Астрахани.

В соответствии с намеченной целью основной задачей является:

- обеспечение жилыми помещениями, отвечающими установленным требованиям, граждан, проживающих в жилых домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу до 01.01.2012.

Основными целевыми показателями Программы, позволяющими оценивать эффективность ее реализации, являются:

- расселенная площадь;

- количество расселенных помещений;

- количество переселенных жителей.

Планируемые показатели выполнения муниципальной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда представлены в приложении 3 к Программе.

4. Сроки (этапы) реализации муниципальной программы.

Программа должна быть реализована в течение 2013-2018 годов (этап 2014 года, этап 2015 года, этап 2016 года).

В соответствии с ч. 11  ст. 16 Федерального закона «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», программы, на реализацию которых с 1 января 2011 года до 31 декабря 2015 года предоставлена финансовая поддержка за счет средств ГК-Фонда, должны быть реализованы не позднее чем 31 декабря года, следующего за годом принятия ГК-Фондом решения о предоставлении такой финансовой поддержки. Этап 2016 года программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда должен быть реализован не позднее чем 1 сентября 2017 года.

В соответствии с ч.1 ст. 16 Федерального закона «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» если действие программы по переселению начинается после 1 января 2013 года, она утверждается на период до завершения срока деятельности Фонда.

В соответствии с ч.6 ст. 3 Федерального закона «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» Фонд действует до 01.01.2019.

5. Перечень программных мероприятий

В рамках реализации Программы предусмотрены следующие мероприятия:

- сбор информации;

- работа с гражданами;

- составление перечня отселяемых аварийных жилых домов;

- покупка квартир, строительство многоквартирных домов, выплата выкупной цены за изымаемые жилые помещения;

- переселение граждан;

- совершение нотариусами предусмотренных законодательными актами нотариальных действий от имени Российской Федерации.

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в рамках реализации настоящей Программы осуществляется в соответствии с жилищным законодательством.

Перечень программных мероприятий муниципальной программы приведен в приложении 1 к Программе, перечень аварийных многоквартирных домов приведен в приложении 2 к Программе.

6. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Общая сумма расходов на реализацию муниципальной программы составляет 914 987 939,57 руб., в том числе:

этап 2014 года – 531 894 254,93 руб.,

этап 2015 года – 143 433 797,13 руб.,

этап 2016 года – 239 659 887,51 руб.

Финансовые ресурсы программы с распределением по этапам и источникам финансирования указаны в приложении 1 к муниципальной программе.

Для оплаты превышения стоимости предоставляемых квартир, суммы выкупной цены за изымаемые жилые помещения над стоимостью расселения, предусмотренной в Программе, в бюджете муниципального образования «Город Астрахань» в 2016 году предусмотрены финансовые средства в сумме 44 334 815,79 руб., в том числе:

- этап 2014 года –   1 376 890,16 руб.;

- этап 2015 года – 42 957 925,63 руб.;

в 2017 году предусмотрены финансовые средства в сумме 34 917 744,82 руб., в том числе:

- этап 2016 года – 34 917 744,82 руб.;

Для оплаты совершения нотариусами предусмотренных законодательными актами нотариальных действий от имени Российской Федерации в бюджете муниципального образования «Город Астрахань» в 2016 году предусмотрены финансовые средства в сумме 1 200 000,00 руб., в 2017 году - 600 000 руб.

Средства ГК-Фонда, средства долевого финансирования за счет средств бюджета Астраханской области и средств бюджета муниципального образования «Город Астрахань» расходуются на приобретение жилых помещений в многоквартирных домах (в том числе в многоквартирных домах, строительство которых не завершено, включая многоквартирные дома, строящиеся (создаваемые) с привлечением денежных средств граждан и (или) юридических лиц) или в домах, указанных в пункте 2 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на строительство таких домов, а также на выплату лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, выкупной цены за изымаемые жилые помещения в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Реестр аварийных многоквартирных домов по способам переселения приведен в приложении 4 к Программе.

7. Механизм реализации муниципальной программы

Общее руководство и контроль за ходом реализации муниципальной программы осуществляет ответственный исполнитель муниципальной программы – управление по капитальному  строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань».

В ходе реализации муниципальной программы ответственный исполнитель муниципальной программы:

- осуществляет руководство и текущее управление реализацией муниципальной программы;

- обеспечивает координацию деятельности соисполнителей  муниципальной программы;

- разрабатывает в пределах своей компетенции нормативные правовые акты, необходимые для реализации муниципальной программы;

- проводит анализ и формирует предложения по рациональному использованию финансовых ресурсов муниципальной программы;

- ежегодно уточняет объемы финансирования, мероприятия, показатели эффективности, состав соисполнителей;

- уточняет механизм реализации муниципальной программы.

Соисполнителями Программы являются:

- жилищное управление  администрации муниципального образования «Город Астрахань»;

- управление муниципального имущества администрации муниципального образования «Город Астрахань».

Жилищное управление администрации муниципального образования «Город Астрахань» совместно с управлением по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» и управлением муниципального имущества администрации муниципального образования «Город Астрахань» ежегодно, с целью уточнения данных, проводит работу по сбору информации о гражданах, проживающих в аварийных жилых домах.

Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» приобретает квартиры, выступает заказчиком по строительству многоквартирных домов для переселения граждан, проживающих в аварийных жилых домах.

Управление муниципального имущества администрации муниципального образования «Город Астрахань» проводит оценку изымаемого имущества, формирует пакет документов, оформляет недвижимое имущество в рамках изъятия аварийных жилых домов, подготавливает проекты постановлений администрации муниципального образования «Город Астрахань» об изъятии в соответствии с ст. 32 Жилищного кодекса РФ, проекты соглашений об изъятии жилых помещений, долей земельного участка и доли в праве общей долевой собственности на общее имущество в многоквартирном доме. Финансовые расчеты с собственниками жилья производит управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань».

Управление муниципального имущества администрации муниципального образования «Город Астрахань» подготавливает договоры мены жилых помещений, принадлежащих гражданам на праве собственности в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу, на благоустроенные жилые помещения.

Жилищное управление администрации муниципального образования «Город Астрахань» осуществляет отселение граждан из аварийных муниципальных квартир в благоустроенное жилье.

Работы по сносу аварийных жилых домов после отселения жильцов проводятся на основании муниципальных контрактов, заключенных с подрядными организациями в рамках Федерального закона  «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», за счет средств бюджета муниципального образования «Город Астрахань».

8. Сведения об ответственном исполнителе, соисполнителях муниципальной программы, организации управления муниципальной программой и контроль за ходом ее реализации

Ответственным исполнителем Программы является управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань».

Соисполнителями Программы являются:

- жилищное управление администрации муниципального образования «Город Астрахань»;

- управление муниципального имущества администрации муниципального образования «Город Астрахань».

Ответственный исполнитель в установленном порядке принимает меры по выполнению мероприятий Программы, подготовке и предоставлению ежемесячной, квартальной и годовой отчетной информации о ходе реализации программы и эффективности использования финансовых средств в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области.

Ответственный исполнитель представляет сводный отчет об исполнении мероприятий Программы и эффективности использования финансовых средств, а также пояснительные записки в финансово-казначейское управление администрации муниципального образования «Город Астрахань» по итогам:

- 1 квартала, 1 полугодия, 9 месяцев – до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом;

- года и по итогам реализации муниципальной программы за весь период ее действия (итоговый) – до 1 марта года, следующего за отчетным годом.

Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляет ответственный исполнитель.

9. Оценка эффективности реализации  муниципальной программы

Оценка эффективности расходования бюджетных средств будет осуществляться путем сопоставления достигнутых в ходе ее реализации установленных показателей с планируемыми показателями.

Критерии оценки эффективности реализации муниципальной программы:

- уровень освоения финансовых средств на реализацию муниципальной программы;

- уровень выполнения мероприятий муниципальной программы;

- уровень достижения запланированных значений показателей (индикаторов) целей и задач муниципальной программы;

1.Уровень освоения финансовых средств на реализацию муниципальной программы оценивается путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы по формуле:

где:

Уф – уровень финансирования реализации мероприятий муниципальной программы;

Фф – фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы;

Фпл – плановый объем финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы.

2.Степень выполнения мероприятий муниципальной программы определяется по следующей формуле:

где:

Мр – уровень реализации мероприятий муниципальной программы;

Мв – количество мероприятий с достигнутым непосредственным результатом в отчетном периоде,

М – количество мероприятий, реализуемых в соответствующем  отчетном периоде.

Расчет показателя достижения результата мероприятия муниципальной программы производится по формуле:

Р =

где:

Р – показатель достижения результата мероприятия муниципальной программы;

Ф – фактическое значение индикатора (показателя) мероприятия муниципальной программы (основного мероприятия, подпрограммы, ВЦП);

П – плановое значение индикатора (показателя) мероприятия муниципальной программы (основного мероприятия, подпрограммы, ВЦП) (для показателей, желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или:

Р =

(для показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

Мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:

- мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей непосредственных результатов, считается выполненным  в полном объеме, если фактически достигнутое значение показателя составляет не менее 95% от запланированного. В том случае, когда для описания результатов реализации мероприятия используются несколько показателей непосредственных результатов, для оценки степени реализации мероприятия, используется среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей к запланированным значениям, выраженное в процентах;

- мероприятие, предусматривающее оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования «Город Астрахань», считается выполненным в полном объеме в случае выполнения сводных показателей муниципальных заданий по объему и по качеству муниципальных услуг (работ) не менее чем на 95% от установленных значений на отчетный год;

- по иным мероприятиям результаты реализации могут оцениваться как наступление события и/или достижение качественного результата.

Эффективность использования средств бюджета сопоставляет выполненные мероприятия и израсходованные финансовые средства и определяется по формуле:

3.Уровень достижения запланированных значений показателей (индикаторов) целей и задач муниципальной программы определяется отношением фактически достигнутого значения каждого показателя (индикатора) целей и задач в отчетном периоде к его плановому значению по формуле:

,

где:

– уровень достижения i-го показателя (индикатора) муниципальной программы в процентах;

– фактическое значение i-го показателя (индикатора), достигнутое в ходе реализации муниципальной программы в отчетном периоде;

– плановое значение i-го показателя (индикатора), утвержденное в муниципальной программе на отчетный период;

i – номер показателя (индикатора) муниципальной программы.

Эффективность реализации муниципальной программы в целом по уровню достижения значений показателей (индикаторов) целей и задач определяется по формуле:

,

где:

n – количество показателей (индикаторов) целей и задач муниципальной программы.

По каждому показателю (индикатору) в случае существенных расхождений между плановыми и фактическими значениями (как положительных, так и отрицательных) проводится анализ факторов, повлиявших на данные расхождения.

3. Общая эффективность реализации муниципальной программы в целом рассчитывается по формуле:

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы могут быть сделаны следующие выводы:

1) муниципальная программа реализуется эффективно, если значение показателя ЭПр составляет 90% и более;

2) муниципальная программа реализуется умеренно эффективно, если значение показателя ЭПр составляет от 80% до 90%,

3) муниципальная программа реализуется неэффективно, если значение показателя ЭПр составляет менее 80%.

# Text boxes

Э

Пр

=

Э

Ф

+

Э

И

2