Администрация муниципального образования «Город Астрахань»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13 июня 2018 года № 357

«О внесении изменений в постановление администрации

муниципального образования «Город Астрахань» от 22.12.2015 № 8923»

В целях создания условий для приведения жилищного фонда в соответствие с санитарными, техническими и иными требованиями, обеспечивающими гражданам комфортные и безопасные условия проживания, повышения качества предоставления жилищно-коммунальных услуг, снижения уровня износа многоквартирных домов, в соответствии с Уставом муниципального образования «Город Астрахань», постановлением администрации муниципального образования «Город Астрахань» от 09.06.2015 № 3626 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Город Астрахань» с дополнениями и изменениями, внесенными постановлениями администрации муниципального образования «Город Астрахань» от 26.02.2016 № 1125, от 07.02.2017 № 752, от 09.08.2017 № 4676, распоряжением администрации муниципального образования «Город Астрахань» от 27.05.2015 № 607-р «Об утверждении Перечня муниципальных программ муниципального образования «Город Астрахань» с изменениями, внесенными распоряжениями администрации муниципального образования «Город Астрахань» от 21.03.2016 № 193-р, от 21.10.2016 № 1534-р, от 14.12.2017 № 2300-р, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования «Город Астрахань» от 22.12.2015 № 8923 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Город Астрахань» «Жилищное строительство и содержание муниципального жилищного фонда муниципального образования «Город Астрахань» (далее - Постановление) с изменениями, внесенными постановлениями администрации муниципального образования «Город Астрахань» от 29.03.2016 № 1970, от 12.05.2016 № 3102, от 13.05.2016 № 3156, от 12.07.2016 № 4591, от 30.11.2016 № 8214, от 23.12.2016 № 8757, от 07.04.2017 № 2017, от 21.07.2017 № 4306, от 07.11.2017 № 5821, от 29.12.2017 № 6005, от 27.02.2018 № 141, от 04.04.2018 № 232, от 18.05.2018 № 294, следующие изменения:

1.1. Изменения согласно приложению 1 к настоящему постановлению администрации муниципального образования «Город Астрахань».

1.2. «Перечень программных мероприятий, показателей (индикаторов) и результатов муниципальной программы муниципального образования «Город Астрахань» «Жилищное строительство и содержание муниципального жилищного фонда муниципального образования «Город Астрахань» изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению администрации муниципального образования «Город Астрахань».

1.3. «Распределение расходов на реализацию муниципальной программы муниципального образования «Город Астрахань» «Жилищное строительство и содержание муниципального жилищного фонда муниципального образования «Город Астрахань» изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению администрации муниципального образования «Город Астрахань».

2. Управлению информационной политики администрации муниципального образования «Город Астрахань»:

2.1. Опубликовать настоящее постановление администрации муниципального образования «Город Астрахань» в средствах массовой информации.

2.2. Разместить настоящее постановление администрации муниципального образования «Город Астрахань» на официальном сайте администрации муниципального образования «Город Астрахань».

3. Управлению контроля и документооборота администрации муниципального образования «Город Астрахань»:

3.1. Внести соответствующие изменения в поисково-справочную систему правовых актов администрации муниципального образования «Город Астрахань».

3.2. Направить настоящее постановление администрации муниципального образования «Город Астрахань» в государственно-правовое управление администрации Губернатора Астраханской области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов Астраханской области в установленный законом срок.

3.3. В течение 10 дней после дня принятия настоящего постановления администрации муниципального образования «Город Астрахань» направить его в прокуратуру города Астрахани для проведения антикоррупционной экспертизы и проверки на предмет законности.

4. Настоящее постановление администрации муниципального образования «Город Астрахань» вступает в силу с момента его официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления администрации муниципального образования «Город Астрахань» возложить на начальника управления по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань».

**Глава администрации О.А. ПОЛУМОРДВИНОВ**

Приложение 1 к постановлению администрации

муниципального образования «Город Астрахань» от 13.06.2018 № 357

Изменения, вносимые в постановление

администрации муниципального образования

«Город Астрахань» от 22.12.2015 № 8923

«Об утверждении муниципальной программы

муниципального образования «Город Астрахань»

«Жилищное строительство и содержание

муниципального жилищного фонда

муниципального образования «Город Астрахань»

1. Пункт «Объемы и источники финансирования муниципальной программы (в том числе по подпрограммам)» паспорта муниципальной программы муниципального образования «Город Астрахань» «Жилищное строительство и содержание муниципального жилищного фонда муниципального образования «Город Астрахань» изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы (в том числе по подпрограммам) | Объем финансирования муниципальной программы составляет 830 475 977,79 руб., в том числе:  Бюджет муниципального образования «Город Астрахань» - 830 475 977,79 руб., в том числе по годам:  2016 - 95 906 773,34 руб.;  2017 - 147 612 443,60 руб.;  2018 - 291 241 438,85 руб.;  2019 - 174 827 831,00 руб.;  2020 - 120 887 491,00 руб., в том числе:  Финансирование основного мероприятия 1 «Обеспечение оплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах за помещения, находящиеся в муниципальной собственности» составляет 125 148 550,00 руб., в том числе по годам:  2016 - 25 892 000,00 руб.;  2017 - 25 892 000,00 руб.;  2018 - 24 454 850,00 руб.;  2019 - 24 454 850,00 руб.;  2020 - 24 454 850,00 руб.  Финансирование основного мероприятия 2 «Содержание муниципального жилищного фонда» составляет 14 490 965,72 руб., в том числе по годам:  2016 - 4 432 113,10 руб.;  2017 - 1 973 736,62 руб.;  2018 - 3 548 372,00 руб.;  2019 - 2 268 372,00 руб.  2020 - 2 268 372,00 руб.  Финансирование основного мероприятия 3.1 «Приобретение и предоставление гражданам, страдающим тяжелыми формами хронических заболеваний, жилых помещений, в том числе во исполнение решений судов» составляет 89 093 343,00 руб., в том числе по годам:  2018 - 79 793 343,00 руб.;  2019 - 9 300 000,00 руб.  Финансирование основного мероприятия 3.2 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» составляет 53 874 022,91 руб., в том числе по годам:  2017 - 12 030 782,50 руб.;  2018 - 41 843 240,41 руб.  Финансирование основного мероприятия 4 «Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства» составляет 76 906 136,51 руб., в том числе по годам:  2017 - 3 221 329,51 руб.;  2018 - 41 228 269,00 руб.;  2019 - 16 228 269,00 руб.;  2020 - 16 228 269,00 руб.  Объем финансирования подпрограммы 1 «Приведение эксплуатационных характеристик муниципального жилищного фонда на территории города Астрахани в соответствие с требованиями государственных стандартов, норм и правил» составляет 287 827 463,04 руб. в том числе по годам:  2016 - 17 717 094,46 руб.;  2017 - 82 665 028,58 руб.;  2018 - 19 805 000,00 руб.;  2019 - 100 640 340,00 руб.  2020 - 67 000 000,00 руб. |
|  | Объем финансирования ведомственной целевой программы «Капитальное строительство и реконструкция объектов собственности муниципального образования «Город Астрахань» составляет 36 535 073,08 руб., в том числе по годам:  2016 - 36 535 073,08 руб.  Объем финансирования подпрограммы 2 «Капитальное строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов собственности муниципального образования «Город Астрахань» составляет 27 473 237,07 руб., в том числе по годам:  2017 - 11 340 872,63 руб.;  2018 - 5 132 364,44 руб.;  2019 - 11 000 000,00 руб.  Объем финансирования ведомственной целевой программы «Реализация Генерального плана развития города Астрахани» составляет 53 755 186,46 руб., в том числе по годам:  2016 - 11 330 492,70 руб.;  2017 - 10 488 693,76 руб.;  2018 - 31 936 000,00 руб.  Объем финансирования подпрограммы 3 «Реализация Генерального плана развития города Астрахани» составляет 21 872 000,00 руб., в том числе по годам:  2019 - 10 936 000,00 руб.;  2020 - 10 936 000,00 руб. |

2. Раздел 6 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» муниципальной программы муниципального образования «Город Астрахань» «Жилищное строительство и содержание муниципального жилищного фонда муниципального образования «Город Астрахань» изложить в следующей редакции:

«Ресурсное обеспечение муниципальной программы.

Общая сумма расходов на реализацию муниципальной программы составляет 830 475 977,79 руб. за счет средств бюджета муниципального образования «Город Астрахань», в том числе по годам:

2016 - 95 906 773,34 руб.;

2017 - 147 612 443,60 руб.;

2018 - 291 241 438,85 руб.;

2019 - 174 827 831,00 руб.;

2020 - 120 887 491,00 руб.

Финансовые ресурсы программы с распределением по годам и источникам финансирования указаны в приложении 2 к муниципальной программе.».

3. Пункт «Объемы и источники финансирования подпрограммы муниципальной программы» паспорта подпрограммы 1 «Приведение эксплуатационных характеристик муниципального жилищного фонда на территории города Астрахани в соответствие с требованиями государственных стандартов, норм и правил» муниципальной программы муниципального образования «Город Астрахань» «Жилищное строительство и содержание муниципального жилищного фонда муниципального образования «Город Астрахань» изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы муниципальной программы | Объем финансирования Подпрограммы 1 составляет 287 827 463,04 руб. за счет средств бюджета муниципального образования «Город Астрахань», из них по годам:  2016 - 17 717 094,46 руб.;  2017 - 82 665 028,58 руб.;  2018 - 19 805 000,00 руб.;  2019 - 100 640 340,00 руб.  2020 - 67 000 000,00 руб. |

4. Пункт «Целевые показатели (индикаторы)» паспорта подпрограммы 2 «Капитальное строительство и реконструкция объектов собственности муниципального образования «Город Астрахань» муниципальной программы муниципального образования «Город Астрахань» «Жилищное строительство и содержание муниципального жилищного фонда муниципального образования «Город Астрахань» изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Целевые показатели (индикаторы) | - доля ликвидированного аварийного жилищного фонда от общего количества аварийных домов, свободных от проживания и регистрационного учета граждан и прав третьих лиц;  - количество объектов, обеспеченных инженерными коммуникациями;  - площадь снесенного аварийного жилья;  - степень выполнения мероприятий;  - доля установленных защитно-охранных ограждений от запланированных |

5. Пункт «Объемы и источники финансирования подпрограммы муниципальной программы» паспорта подпрограммы 2 «Капитальное строительство и реконструкция объектов собственности муниципального образования «Город Астрахань» муниципальной программы муниципального образования «Город Астрахань» «Жилищное строительство и содержание муниципального жилищного фонда муниципального образования «Город Астрахань» изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы муниципальной программы | Финансирование из бюджета муниципального образования «Город Астрахань» - 27 473 237,07 руб., из них по годам:  2017 год - 11 340 872,63 руб.;  2018 год - 5 132 364,44 руб.;  2019 год - 11 000 000,00 руб. |

6. Пункт «Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы муниципальной программы» паспорта подпрограммы 2 «Капитальное строительство и реконструкция объектов собственности муниципального образования «Город Астрахань» муниципальной программы муниципального образования «Город Астрахань» «Жилищное строительство и содержание муниципального жилищного фонда муниципального образования «Город Астрахань» изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы муниципальной программы | - доля ликвидированного аварийного жилищного фонда от общего количества аварийных домов, свободных от проживания и регистрационного учета граждан и прав третьих лиц, - до 97%;  - количество объектов, обеспеченных инженерными коммуникациями, - 1 ед.;  - площадь снесенного аварийного жилья - 22 486 кв. м;  - степень выполнения мероприятий - 100%;  - доля установленных защитно-охранных ограждений от запланированных - 100% |

7. В разделе 4 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 2» подпрограммы 2 «Капитальное строительство и реконструкция объектов собственности муниципального образования «Город Астрахань» муниципальной программы муниципального образования «Город Астрахань» «Жилищное строительство и содержание муниципального жилищного фонда муниципального образования «Город Астрахань» слова «557 342 108,63» заменить словами «27 473 237,07».

Приложение 2 к постановлению администрации муниципального образования «Город Астрахань» от 13.06.2018 № 357

Приложение 1 к муниципальной программе муниципального образования «Город Астрахань»

«Жилищное строительство и содержание муниципального жилищного фонда муниципального образования «Город Астрахань»

Перечень программных мероприятий, показателей (индикаторов) и результатов

муниципальной программы муниципального образования «Город Астрахань»

«Жилищное строительство и содержание муниципального жилищного фонда муниципального образования «Город Астрахань»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цели, задачи, наименование программных мероприятий | Ответственные исполнители, соисполнители, участники | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Отчетный год | Текущий год | Планируемое значение показателя по годам реализации | | | | | | | | | | Целевое значение показателя (конечный результат) за весь период реализации программы (гр. 8 + гр. 10 + гр. 12 + гр. 14 + гр. 16) |
| 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | |
| всего | в том числе на 01.07 | всего | в том числе на 01.07 | всего | в том числе на 01.07 | всего | в том числе на 01.07 | всего | в том числе на 01.07 |
| 1 | Муниципальная программа «Жилищное строительство и содержание муниципального жилищного фонда муниципального образования «Город Астрахань» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Цель 1. Развитие жилищного строительства, повышение качества жилищного обеспечения граждан города Астрахани | Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Показатель 1. Доля объектов муниципальной собственности, приведенных в нормативное состояние в соответствии с требованиями государственных стандартов, от запланированного на год | % | 71 | 59 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 |
| 3 | Задача 1.1. Перечисление взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах за помещения, находящиеся в муниципальной собственности | Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Показатель 1. Оплата взносов на капремонт общего имущества в многоквартирных домах за помещения, находящиеся в муниципальной собственности | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4 | Основное мероприятие 1.1.1. Обеспечение оплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах за помещения, находящиеся в муниципальной собственности | Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Показатель 1. Площадь муниципальных помещений, за которые перечисляются взносы за капремонт | кв. м | 523 074,65 | 523 024,65 | 522 974,65 | 522 974,65 | 480 417,63 | 480 417,63 | 480 417,63 | 480 417,63 | 480 417,63 | 480 417,63 | 480 417,63 | 480 417,63 | 480 417,63 |
| 5 | Задача 1.2. Обеспечение сохранности объектов жилищного строительства муниципальной собственности | Администрации районов города, управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Показатель 1. Степень выполнения задачи | % | - | - | 100,00 | 50,00 | 100,00 | 50,00 | 100,00 | 50,00 | 100,00 | 50,00 | 100,00 | 50,00 | 100,00 |
| 6 | Основное мероприятие 1.2.1. Содержание муниципального жилищного фонда | Администрации районов города, управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Показатель 1. Процент выполнения мероприятия | % | - | - | 100,00 | - | 100,00 | - | 100,00 | - | 100,00 | - | 100,00 | - | 100,00 |
| 7 | Мероприятие 1. Изготовление техпаспортов и техзаключений | Администрация Трусовского района города Астрахани | Показатель 1. Количество изготовленных техпаспортов и заключений | ед. | - | - | 30 | 30 | 21 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 96 |
| Администрация Советского района города Астрахани | Показатель 1. Количество изготовленных техпаспортов и заключений | ед. | - | - | 37 | 18 | 17 | 23 | 46 | 23 | 46 | 23 | 46 | 23 | 192 |
| Администрация Ленинского района города Астрахани | Показатель 1. Количество изготовленных техпаспортов и заключений | ед. | - | - | 22 | 10 | 23 | 14 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 96 |
| Администрация Кировского района города Астрахани | Показатель 1. Количество изготовленных техпаспортов и заключений | ед. | - | - | 23 | 10 | 15 | 10 | 26 | 10 | 26 | 10 | 26 | 10 | 116 |
| 8 | Мероприятие 2. Возмещение затрат на отопление | Администрация Трусовского района города Астрахани | Показатель 1. Исполнение обязательств | % | - | - | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 |
| Администрация Ленинского района города Астрахани | Показатель 1. Исполнение обязательств | % | - | - | 100 | 50 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 |
| Администрация Кировского района города Астрахани | Показатель 1. Исполнение обязательств | % | - | - | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 |
| Администрация Советского района города Астрахани | Показатель 1. Исполнение обязательств | % | - | - | 100 | 50 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 |
| 9 | Мероприятие 3. Возмещение расходов за содержание и ремонт общего имущества | Администрация Трусовского района города Астрахани | Показатель 1. Исполнение обязательств | % | - | - | 100 | 50 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 |
| Администрация Ленинского района города Астрахани | Показатель 1. Исполнение обязательств | % | - | - | 100 | 50 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 |
| Администрация Советского района города Астрахани | Показатель 1. Исполнение обязательств | % | - | - | 100 | 50 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 |
| Администрация Кировского района города Астрахани | Показатель 1. Исполнение обязательств | % | - | - | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 |
| 10 | Мероприятие 4. Охрана объектов | Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Показатель 1. Количество охраняемых объектов | ед. | - | - | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 11 | Задача 1.3. Предоставление гражданам благоустроенных жилых помещений, выкуп помещений в соответствии со статьей 32 ЖК РФ | Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Показатель 1. Количество граждан, улучшивших жилищные условия | чел. | - | - | 0 | 0 | 20 | 0 | 138 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 164 |
| 12 | Основное мероприятие 1.3.1. Приобретение и предоставление гражданам, страдающим тяжелыми формами хронических заболеваний, жилых помещений, в том числе во исполнение решений судов | Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Показатель 1. Количество приобретенных квартир | ед. | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 62 |
| 13 | Основное мероприятие 1.3.2. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда | Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Показатель 1. Площадь расселенного аварийного фонда | кв. м | - | - | 0 | 0 | 241,1 | 0 | 1 321,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 563 |
| 14 | Задача 1.4. Развитие коммунальной инфраструктуры | Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Показатель 1. Доля микрорайонов, обеспеченных коммунальной инфраструктурой, от общего количества, запланированного на год | % | - | - | 25 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 |
| 15 | Основное мероприятие 1.4.1. Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства | Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Показатель 1. Количество проектной документации | шт. | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 2 | 9 |
| Показатель 2. Количество отремонтированных сетей (тепло-/ электро-) | шт. | - | - | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Показатель 3. Количество проектируемых ЮКНС, ул. Бабефа, д. 4 | шт. | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Показатель 4. Количество проектируемых газопроводов по ул. Бабаевского, ул. Воронихина, ул. Сенная, пер. Трудовой, пер. 1-й Трудовой, пер. 2-й Трудовой | ед. | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Показатель 5. Количество проектируемых и построенных систем водоснабжения к земельным участкам по ул. Волгоградское шоссе | ед. | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Показатель 6. Количество проектируемых и построенных станций приема сточных вод от неканализационной части г. Астрахани | шт. | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Показатель 7. Количество проектируемых и построенных систем холодного водоснабжения к земельным участкам в районе пер. Липецкий и 1-й Нерченский в Ленинском районе | ед. | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Показатель 8. Количество проектируемых и построенных систем холодного водоснабжения к земельным участкам в районе ул. Геленджикская, ул. 2-я Сурепская | ед. | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Показатель 9. Количество проектируемых и построенных систем холодного водоснабжения к земельным участкам в районе станции «Новолесная» | ед. | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | Основное мероприятие 1.4.2. Вертикальная планировка земельных участков, предоставляемых льготным категориям граждан (район «Мошкариха», район Волгоградское шоссе, район «Станция Новолесная») | Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Показатель 1. Площадь вертикальной планировки | га | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 101,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101,9 |
| 17 | Задача 1.5. Улучшение эксплуатационных характеристик жилищного фонда в соответствии с действующими требованиями нормативно-технических документов | Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Показатель 1. Доля реконструированного и отремонтированного муниципального жилищного фонда от общей площади жилищного фонда, запланированного на год | % | 71 | 59 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 |
| 18 | Задача 1.6. Улучшение архитектурного облика города на месте сносимых аварийных зданий | Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Показатель 1. Доля ликвидированного аварийного жилищного фонда от общего количества аварийных домов, свободных от проживания и регистрационного учета граждан и прав третьих лиц | % | 4 | 36 | 70 | 21 | 76 | 70 | 80 | 76 | 97 | 80 | 0 | 0 | 97 |
| 19 | Задача 1.7. Создание условий для реализации Генерального плана в части выполнения требований градостроительного законодательства | Управление по строительству, архитектуре и градостроительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Показатель 1. Степень реализации задач Программы | % | - | - | 100,00 | - | 100,00 | - | 100,00 | - | 100,00 | - | 100,00 | - | 100,00 |
| 20 | Подпрограмма 1 «Приведение эксплуатационных характеристик муниципального жилищного фонда на территории города Астрахани в соответствие с требованиями государственных стандартов, норм и правил» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | Цель 1. Улучшение эксплуатационных характеристик жилищного фонда в соответствии с действующими требованиями нормативно-технических документов | Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Показатель 1. Доля реконструированного и отремонтированного муниципального жилищного фонда от общей площади жилищного фонда, запланированного на год | % | 71 | 59 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 |
| 22 | Задача 1.1. Проведение обследования и капитального ремонта, ремонта, реконструкции и противоаварийных мероприятий муниципального жилищного фонда | Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Показатель 1. Доля объектов муниципального жилого фонда, обследованных для дальнейшего приведения к нормативно-техническим требованиям в рамках запланированных мероприятий | % | - | - | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 |
| Показатель 2. Площадь реконструированного и отремонтированного муниципального жилищного фонда | кв. м | - | - | 1 759,63 | 0,00 | 11 250,67 | 660,00 | 8 752,56 | 0,00 | 15 217,55 | 0,00 | 6 654,32 | 0,00 | 43 634,73 |
| 23 | Мероприятие 1.1.1. Разработка ПСД, технических заключений | Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Показатель 1. Количество разработанных ПСД и технических заключений | ед. | - | 13 | 19 | 5 | 12 | 5 | 13 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 62 |
| 24 | Мероприятие 1.1.2. Проведение противоаварийных мероприятий, капитального ремонта жилого дома по ул. Советской Гвардии, 1 А | Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Показатель 1. Количество отремонтированных жилых домов | ед. | - | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 25 | Мероприятие 1.1.3. Проведение противоаварийных мероприятий фасада жилого дома по ул. 3-й проезд Рождественского | Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Показатель 1. Количество отремонтированных жилых домов | ед. | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 26 | Мероприятие 1.1.4. Капитальный ремонт жилого дома по ул. 1-я Перевозная, 131 | Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Показатель 1. Количество отремонтированных жилых домов | ед. | - | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 27 | Мероприятие 1.1.5. Ремонтно-восстановительные работы по объекту культурного наследия регионального значения «Дом с мелочными лавками, мастерскими, чайными Воробьева Н.П., до 1884 г.» по ул. Адмиралтейской/ ул. Кожанова, 52/2 в Ленинском районе г. Астрахани | Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Показатель 1. Количество отремонтированных жилых домов | ед. | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Показатель 2. Количество разработанных проектов | ед. | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 28 | Мероприятие 1.1.6. Ремонтно-восстановительные работы по объекту культурного наследия регионального значения «Дом гостиничный с торговыми лавками (подворье) Усейнова Аджи, до 1884 г.» по адресу: нежилое помещение № 47 по ул. Ленина/ ул. Кирова/ ул. Красного Знамени, 11/27/12, лит. А | Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Показатель 1. Количество отремонтированных жилых домов | ед. | - | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 29 | Мероприятие 1.1.7. Противоаварийные мероприятия дома по ул. Косиора, 11 в Трусовском районе г. Астрахани | Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Показатель 1. Количество отремонтированных жилых домов | ед. | - | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 30 | Мероприятие 1.1.8. Капитальный ремонт, реконструкция и противоаварийные мероприятия жилищного фонда | Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Показатель 1. Количество отремонтированных жилых домов (помещений) | ед. | 2 | 1 | 6 | 0 | 32 | 22 | 10 | 2 | 116 | 0 | 63 | 0 | 227 |
| 31 | Мероприятие 1.1.9. Разработка НПД, технических заключений | Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Показатель 1. Количество разработанных НПД и технических заключений | ед. | 1 | 2 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 30 |
| 32 | Мероприятие 1.1.10. Ремонтно-восстановительные работы по объектам культурного наследия | Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Показатель 1. Количество отремонтированных домов | ед. | - | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 20 |
| 33 | Ведомственная целевая программа «Капитальное строительство и реконструкция объектов собственности муниципального образования «Город Астрахань» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 34 | Цель 1. Улучшение архитектурного облика города на месте сносимых аварийных зданий | Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Показатель 1. Доля ликвидированного аварийного жилищного фонда от общего количества аварийных домов, свободных от проживания и регистрационного учета граждан и прав третьих лиц | % | 4 | 36 | 70 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
| 35 | Задача 1.1. Обеспечение инженерными коммуникациями объектов жилищного строительства | Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Показатель 1. Количество объектов, обеспеченных инженерными коммуникациями | ед | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 36 | Мероприятие 1.1.1. Строительство сетей теплоснабжения и электроснабжения к строящемуся жилому дому по ул. С. Перовской | Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Показатель 1. Протяженность инженерных коммуникаций | п. м | - | - | 1 800 | 1 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 800 |
| 37 | Мероприятие 1.1.2. Проведение пусконаладочных работ жилого дома по пер. Грановский, д. 69, корп. 2 | Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Показатель 1. Количество подключенных к системе газоснабжения квартир | ед. | - | - | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 |
| 38 | Задача 1.2. Снос аварийного жилищного фонда | Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Показатель 1. Площадь снесенного аварийного жилья | кв. м | 1 350,00 | 16 200,00 | 7 588,04 | 4 149,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 588,04 |
| 39 | Мероприятие 1.2.1. Снос объектов капитального строительства | Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Показатель 1. Количество снесенных аварийных домов | ед. | 9 | 90 | 78 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 |
| 40 | Подпрограмма 2 «Капитальное строительство и реконструкция объектов собственности муниципального образования «Город Астрахань» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 41 | Цель 1. Улучшение архитектурного облика города на месте сносимых аварийных зданий | Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Показатель 1. Доля ликвидированного аварийного жилищного фонда от общего количества аварийных домов, свободных от проживания и регистрационного учета граждан и прав третьих лиц | % | - | - | - | - | 76 | 70 | 80 | 76 | 97 | 80 | 0 | 0,0 | 97 |
| 42 | Задача 1.1. Обеспечение инженерными коммуникациями объектов жилищного строительства | Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Показатель 1. Количество объектов, обеспеченных инженерными коммуникациями | ед | - | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 43 | Мероприятие 1.1.1. Строительство сетей теплоснабжения и электроснабжения к строящемуся жилому дому по ул. С. Перовской | Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Показатель 1. Протяженность инженерных коммуникаций | п. м | - | - | - | - | 2 150 | 2 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 150 |
| 44 | Задача 1.2. Снос аварийного жилищного фонда | Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Показатель 1. Площадь снесенного аварийного жилья | кв. м | - | - | - | - | 3 479,30 | 1 739,65 | 5 183,67 | 2 591,84 | 17 278,85 | 8 639,43 | 0 | 0 | 25 942 |
| 45 | Мероприятие 1.2.1. Снос аварийных строений | Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Показатель 1. Количество снесенных аварийных домов | ед. | - | - | - | - | 16 | 8 | 24 | 4 | 41 | 9 | 0 | 0 | 81 |
| 46 | Задача 1.3. Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к административным зданиям | Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Показатель 1. Степень выполнения мероприятий | % | - | - | - | - | - | - | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 47 | Мероприятие 1.3.1. Мероприятия, обеспечивающие беспрепятственный доступ инвалидов к административным зданиям (пандусы и подъемные устройства) | Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Показатель 1. Количество разработанных проектов | шт. | - | - | - | - | - | - | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Показатель 2. Количество установленных подъемных платформ | шт. | - | - | - | - | - | - | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 48 | Задача 1.4. Обеспечение мер по обеспечению безопасности граждан | Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Показатель 1. Доля установленных защитно-охранных ограждений от запланированных | % | - | - | - | - | - | - | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 49 | Мероприятие 1.4.1. Устройство защитно-охранного ограждения вдоль здания МКУ г. Астрахани «Астраханский городской архив», расположенного по адресу г. Астрахань, ул. Дзержинского/ ул. К. Маркса, 1/13 | Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Показатель 1. Количество установленных защитно-охранных ограждений | ед. | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 50 | Ведомственная целевая программа «Реализация Генерального плана развития города Астрахани» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 51 | Цель 1. Создание условий для реализации Генерального плана в части выполнения требований градостроительного законодательства | Управление по строительству, архитектуре и градостроительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Показатель 1. Степень реализации задач Программы | % | - | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | - | - | - | - | 100 |
| 52 | Задача 1.1. Развитие пространственно-планировочной организации территории | Управление по строительству, архитектуре и градостроительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Показатель 1. Доля территории города, обеспеченная проектами планировки и межевания, в % от общей площади территории города | % | - | - | 17 | - | 22 | - | 25 | - | - | - | - | - | 25 |
| 53 | Мероприятие 1.1.1. Подготовка проектов по внесению изменений в документы территориального планирования и градостроительного зонирования | Управление по строительству, архитектуре и градостроительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Показатель 1. Доля утвержденных изменений в общем количестве заявленных предложений | % | - | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | - | - | - | - | 100 |
| Показатель 2. Уровень доступности документов территориального планирования и градостроительного зонирования в информационно-телекоммуникационной сети Интернет | % | - | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | - | - | - | - | 100 |
| 54 | Мероприятие 1.1.2. Обновление программного обеспечения и материально-технического оснащения информационной системы градостроительной деятельности | Управление по строительству, архитектуре и градостроительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Показатель 1. Удельный вес обновленных рабочих мест в общем количестве рабочих мест | % | - | - | 57 | - | 70 | - | 73 | - | - | - | - | - | 73 |
| 55 | Мероприятие 1.1.3. Реализация полномочий органов местного самоуправления в градостроительной области | Управление по строительству, архитектуре и градостроительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Показатель 1. Количество разработанных проектов планировки | ед. | - | - | 5 | - | 7 | - | 7 | - | - | - | - | - | 19 |
| Показатель 2. Количество выполненных инженерно-геодезических изысканий | ед. | - | - | 20 | - | 18 | - | 57 | - | - | - | - | - | 95 |
| 56 | Мероприятие 1.1.4. Подготовка проектов планировки и межевания на территории города | Управление по строительству, архитектуре и градостроительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Показатель 1. Доля утвержденных проектов в общем количестве разработанных проектов | % | - | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | - | - | - | - | 100 |
| 57 | Задача 1.2. Создание условий для развития жилищного строительства, объектов социальной сферы, сферы обслуживания, коммунальной и транспортной инфраструктур | Управление по строительству, архитектуре и градостроительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Показатель 1.Степень выполнения мероприятий Задачи | % | - | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | - | - | - | - | 100 |
| 58 | Мероприятие 1.2.1. Сбор исходных данных для принятия решения об освоении территорий | Управление по строительству, архитектуре и градостроительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Показатель 1. Доля заключенных договоров в общем количестве принятых решений | % | - | - | 65 | - | 67 | - | 69 | - | - | - | - | - | 69 |
| 59 | Мероприятие 1.2.2. Разработка документации на объекты монументального искусства | Управление по строительству, архитектуре и градостроительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Показатель 1. Доля заключенных договоров в общем количестве конкурсов | % | - | - | - | - | 100 | - | 100 | - | - | - | - | - | 100 |
| 60 | Подпрограмма 3 «Реализация Генерального плана развития города Астрахани» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 61 | Цель 1. Создание условий для реализации Генерального плана в части выполнения требований градостроительного законодательства | Управление по строительству, архитектуре и градостроительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Показатель 1. Степень реализации задач Программы | % | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | 100 | - | 100 |
| 62 | Задача 1.1. Развитие пространственно-планировочной организации территории | Управление по строительству, архитектуре и градостроительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Показатель 1. Доля территории города, обеспеченная проектами планировки и межевания, в % от общей площади территории города | % | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | 25 | - | 25 |
| 63 | Мероприятие 1.1.1. Подготовка проектов по внесению изменений в документы территориального планирования и градостроительного зонирования | Управление по строительству, архитектуре и градостроительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Показатель 1. Доля утвержденных изменений в общем количестве заявленных предложений | % | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | 100 | - | 100 |
| 64 | Мероприятие 1.1.2. Обновление программного обеспечения информационной системы градостроительной деятельности | Управление по строительству, архитектуре и градостроительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Показатель 1. Удельный вес обновленных рабочих мест в общем количестве рабочих мест | % | - | - | - | - | - | - | - | - | 73 | - | 79 | - | 79 |
| 65 | Мероприятие 1.1.3. Реализация полномочий органов местного самоуправления в градостроительной области | Управление по строительству, архитектуре и градостроительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Показатель 1. Количество разработанных проектов планировки | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | 8 | - | 15 |
| Показатель 2. Количество выполненных инженерно-геодезических изысканий | ед. | - | 20 | - | - | - | - | - | - | 18 | - | 15 | - | 33 |
| 66 | Мероприятие 1.1.4. Подготовка проектов планировки и межевания на территории города | Управление по строительству, архитектуре и градостроительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Показатель 1. Доля утвержденных проектов в общем количестве разработанных проектов | % | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | 100 | - | 100 |
| 67 | Задача 1.2. Создание условий для развития жилищного строительства, объектов социальной сферы, сферы обслуживания, коммунальной и транспортной инфраструктур | Управление по строительству, архитектуре и градостроительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Показатель 1.Степень выполнения мероприятий задачи | % | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | 100 | - | 100 |
| 68 | Мероприятие 1.2.1. Сбор исходных данных для принятия решения об освоении территорий | Управление по строительству, архитектуре и градостроительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Показатель 1. Доля заключенных договоров в общем количестве принятых решений | % | 62 | 65 | - | - | - | - | - | - | 70 | - | 70 | - | 70 |
| 69 | Мероприятие 1.2.2. Разработка документации на объекты монументального искусства | Управление по строительству, архитектуре и градостроительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Показатель 1. Доля заключенных договоров в общем количестве конкурсов | % | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | 100 | - | 100 | - | 100 |

Приложение 3 к постановлению администрации муниципального образования «Город Астрахань» от 13.06.2018 № 357

Приложение 2 к муниципальной программе муниципального образования «Город Астрахань»

«Жилищное строительство и содержание муниципального жилищного фонда муниципального образования «Город Астрахань»

Распределение расходов на реализацию муниципальной программы муниципального образования «Город Астрахань»

«Жилищное строительство и содержание муниципального жилищного фонда

муниципального образования «Город Астрахань»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цели, задачи, наименование программных мероприятий | Ответственные исполнители, соисполнители, участники | Источники финансирования | Коды классификации | | | | Планируемые расходы, руб. | | | | | |
| раздел, подраздел | целевая статья | вид расходов | КОСГУ | всего | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Муниципальная программа «Жилищное строительство и содержание муниципального жилищного фонда муниципального образования «Город Астрахань» | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Цель 1. Развитие жилищного строительства, повышение качества жилищного обеспечения граждан города Астрахани | Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Бюджет МО «Город Астрахань» | х | х | х | х | 830 475 977,79 | 95 906 773,34 | 147 612 443,60 | 291 241 438,85 | 174 827 831,00 | 120 887 491,00 |
| 3 | Задача 1.1. Перечисление взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах за помещения, находящиеся в муниципальной собственности | Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Бюджет МО «Город Астрахань» | х | х | х | х | 125 148 550,00 | 25 892 000,00 | 25 892 000,00 | 24 454 850,00 | 24 454 850,00 | 24 454 850,00 |
| 4 | Основное мероприятие 1.1.1. Обеспечение оплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах за помещения, находящиеся в муниципальной собственности | Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Бюджет МО «Город Астрахань» | х | х | х | х | 125 148 550,00 | 25 892 000,00 | 25 892 000,00 | 24 454 850,00 | 24 454 850,00 | 24 454 850,00 |
| 5 | Задача 1.2. Обеспечение сохранности объектов жилищного строительства муниципальной собственности | Администрации районов города, управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Бюджет МО «Город Астрахань» | х | х | х | х | 14 490 965,72 | 4 432 113,10 | 1 973 736,62 | 3 548 372,00 | 2 268 372,00 | 2 268 372,00 |
| 6 | Основное мероприятие 1.2.1. Содержание муниципального жилищного фонда | Администрации районов города | Бюджет МО «Город Астрахань» | х | х | х | х | 14 490 965,72 | 4 432 113,10 | 1 973 736,62 | 3 548 372,00 | 2 268 372,00 | 2 268 372,00 |
| 7 | Мероприятие 1. Изготовление техпаспортов и техзаключений | Администрация Трусовского района города Астрахани | Бюджет МО «Город Астрахань» | х | х | х | х | 964 185,32 | 228 832,36 | 135 352,96 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| Администрация Кировского района города Астрахани | Бюджет МО «Город Астрахань» | х | х | х | х | 1 248 181,70 | 282 792,00 | 59 080,70 | 302 103,00 | 302 103,00 | 302 103,00 |
| Администрация Ленинского района города Астрахани | Бюджет МО «Город Астрахань» | х | х | х | х | 705 998,92 | 141 535,55 | 138 463,37 | 142 000,00 | 142 000,00 | 142 000,00 |
| Администрация Советского района города Астрахани | Бюджет МО «Город Астрахань» | х | х | х | х | 1 273 491,44 | 351 053,44 | 153 328,00 | 256 370,00 | 256 370,00 | 256 370,00 |
| 8 | Мероприятие 2. Возмещение затрат на отопление | Администрация Трусовского района города Астрахани | Бюджет МО «Город Астрахань» | х | х | х | х | 3 228 376,90 | 826 598,90 | 469 028,00 | 644 250,00 | 644 250,00 | 644 250,00 |
| Администрация Ленинского района города Астрахани | Бюджет МО «Город Астрахань» | х | х | х | х | 291 293,83 | 9 218,83 | 0,00 | 94 025,00 | 94 025,00 | 94 025,00 |
| Администрация Кировского района города Астрахани | Бюджет МО «Город Астрахань» | х | х | х | х | 409 790,79 | 100 000,00 | 9 790,79 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| Администрация Советского района города Астрахани | Бюджет МО «Город Астрахань» | х | х | х | х | 45 672,00 | 0,00 | 0,00 | 15 224,00 | 15 224,00 | 15 224,00 |
| 9 | Мероприятие 3. Возмещение расходов за содержание и ремонт общего имущества | Администрация Трусовского района города Астрахани | Бюджет МО «Город Астрахань» | х | х | х | х | 1 399 893,21 | 310 293,21 | 0,00 | 363 200,00 | 363 200,00 | 363 200,00 |
| Администрация Ленинского района города Астрахани | Бюджет МО «Город Астрахань» | х | х | х | х | 163 366,81 | 28 288,81 | 0,00 | 45 026,00 | 45 026,00 | 45 026,00 |
| Администрация Советского района города Астрахани | Бюджет МО «Город Астрахань» | х | х | х | х | 18 522,00 | 0,00 | 0,00 | 6 174,00 | 6 174,00 | 6 174,00 |
| Администрация Кировского района города Астрахани | Бюджет МО «Город Астрахань» | х | х | х | х | 408 692,80 | 100 000,00 | 8 692,80 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 10 | Мероприятие 4. Охрана объектов | Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Бюджет МО «Город Астрахань» | х | х | х | х | 4 333 500,00 | 2 053 500,00 | 1 000 000,00 | 1 280 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Задача 1.3. Предоставление гражданам благоустроенных жилых помещений, выкуп помещений в соответствии со статьей 32 ЖК РФ | Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Бюджет МО «Город Астрахань» | х | х | х | х | 142 967 365,91 | 0,00 | 12 030 782,50 | 121 636 583,41 | 9 300 000,00 | 0,00 |
| 12 | Основное мероприятие 1.3.1. Приобретение и предоставление гражданам, страдающим тяжелыми формами хронических заболеваний, жилых помещений, в том числе во исполнение решений судов | Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Бюджет МО «Город Астрахань» | х | х | х | х | 89 093 343,00 | 0,00 | 0,00 | 79 793 343,00 | 9 300 000,00 | 0,00 |
| 13 | Основное мероприятие 1.3.2. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда | Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Бюджет МО «Город Астрахань» | х | х | х | х | 53 874 022,91 | 0,00 | 12 030 782,50 | 41 843 240,41 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Задача 1.4. Развитие коммунальной инфраструктуры | Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Бюджет МО «Город Астрахань» | х | х | х | х | 120 406 136,51 | 0,00 | 3 221 329,51 | 84 728 269,00 | 16 228 269,00 | 16 228 269,00 |
| 15 | Основное мероприятие 1.4.1. Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства | Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Бюджет МО «Город Астрахань» | х | х | х | х | 76 906 136,51 | 0,00 | 3 221 329,51 | 41 228 269,00 | 16 228 269,00 | 16 228 269,00 |
| 16 | Основное мероприятие 1.4.2. Вертикальная планировка земельных участков, предоставляемых льготным категориям граждан (район «Мошкариха», район Волгоградское шоссе, район «Станция Новолесная») | Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Бюджет МО «Город Астрахань» | х | х | х | х | 43 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 43 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Задача 1.5. Улучшение эксплуатационных характеристик жилищного фонда в соответствии с действующими требованиями нормативно-технических документов | Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Бюджет МО «Город Астрахань» | х | х | х | х | 287 827 463,04 | 17 717 094,46 | 82 665 028,58 | 19 805 000,00 | 100 640 340,00 | 67 000 000,00 |
| 18 | Задача 1.6. Улучшение архитектурного облика города на месте сносимых аварийных зданий | Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Бюджет МО «Город Астрахань» | х | х | х | х | 64 008 310,15 | 36 535 073,08 | 11 340 872,63 | 5 132 364,44 | 11 000 000,00 | 0,00 |
| 19 | Задача 1.7. Создание условий для реализации Генерального плана в части выполнения требований градостроительного законодательства | Управление по строительству, архитектуре и градостроительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Бюджет МО «Город Астрахань» | х | х | х | х | 75 627 186,46 | 11 330 492,70 | 10 488 693,76 | 31 936 000,00 | 10 936 000,00 | 10 936 000,00 |
| 20 | Подпрограмма 1 «Приведение эксплуатационных характеристик муниципального жилищного фонда на территории города Астрахани в соответствие с требованиями государственных стандартов, норм и правил» | | | | | | | | | | | | |
| 21 | Цель 1. Улучшение эксплуатационных характеристик жилищного фонда в соответствии с действующими требованиями нормативно-технических документов | Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Бюджет МО «Город Астрахань» | х | х | х | х | 287 827 463,04 | 17 717 094,46 | 82 665 028,58 | 19 805 000,00 | 100 640 340,00 | 67 000 000,00 |
| 22 | Задача 1.1. Проведение обследования и капитального ремонта, ремонта, реконструкции и противоаварийных мероприятий муниципального жилищного фонда | Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Бюджет МО «Город Астрахань» | х | х | х | х | 287 827 463,04 | 17 717 094,46 | 82 665 028,58 | 19 805 000,00 | 100 640 340,00 | 67 000 000,00 |
| 23 | Мероприятие 1.1.1. Разработка ПСД, технических заключений | Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Бюджет МО «Город Астрахань» | х | х | х | х | 9 597 219,05 | 1 279 004,02 | 918 215,03 | 1 400 000,00 | 1 000 000,00 | 5 000 000,00 |
| 24 | Мероприятие 1.1.2. Проведение противоаварийных мероприятий, капитального ремонта жилого дома по ул. Советской Гвардии, 1 А | Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Бюджет МО «Город Астрахань» | х | х | х | х | 3 137 334,11 | 0,00 | 3 137 334,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Мероприятие 1.1.3. Проведение противоаварийных мероприятий жилого дома по ул. Рождественского 3-й проезд, д. 3А | Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Бюджет МО «Город Астрахань» | х | х | х | х | 297 597,10 | 297 597,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Мероприятие 1.1.4. Капитальный ремонт жилого дома по ул. 1-я Перевозная, 131 | Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Бюджет МО «Город Астрахань» | х | х | х | х | 38 709 782,60 | 0,00 | 38 709 782,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Мероприятие 1.1.5. Ремонтно-восстановительные работы по объекту культурного наследия регионального значения «Дом с мелочными лавками, мастерскими, чайными Воробьева Н.П., до 1884 г.» по ул. Адмиралтейской/ ул. Кожанова, 52/2 в Ленинском районе г. Астрахани | Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Бюджет МО «Город Астрахань» | х | х | х | х | 665 337,00 | 665 337,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Мероприятие 1.1.6. Ремонтно-восстановительные работы по объекту культурного наследия регионального значения «Дом гостиничный с торговыми лавками (подворье) Усейнова Аджи, до 1884 г.» по адресу: нежилое помещение № 47 по ул. Ленина/ ул. Кирова/ ул. Красного Знамени, 11/27/12, лит. А | Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Бюджет МО «Город Астрахань» | х | х | х | х | 14 985 741,10 | 11 662 594,72 | 3 323 146,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Мероприятие 1.1.7. Противоаварийные мероприятия дома по ул. Косиора, 11 в Трусовском районе г. Астрахани | Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Бюджет МО «Город Астрахань» | х | х | х | х | 15 120 630,00 | 0,00 | 15 120 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Мероприятие 1.1.8. Капитальный ремонт, реконструкция и противоаварийные мероприятия жилищного фонда | Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Бюджет МО «Город Астрахань» | х | х | х | х | 104 833 953,10 | 2 849 484,13 | 18 344 128,97 | 5 000 000,00 | 48 640 340,00 | 30 000 000,00 |
| 31 | Мероприятие 1.1.9. Разработка НПД, технических заключений | Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Бюджет МО «Город Астрахань» | х | х | х | х | 5 378 936,43 | 963 077,49 | 415 858,94 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| 32 | Мероприятие 1.1.10. Ремонтно-восстановительные работы по объектам культурного наследия | Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Бюджет МО «Город Астрахань» |  |  |  |  | 95 100 932,55 | 0,00 | 2 695 932,55 | 12 405 000,00 | 50 000 000,00 | 30 000 000,00 |
| 33 | ИТОГО по Подпрограмме 1 |  | Бюджет МО «Город Астрахань» |  |  |  |  | 287 827 463,04 | 17 717 094,46 | 82 665 028,58 | 19 805 000,00 | 100 640 340,00 | 67 000 000,00 |
| 34 | Ведомственная целевая программа «Капитальное строительство и реконструкция объектов собственности муниципального образования «Город Астрахань» | | | | | | | | | | | | |
| 35 | Цель 1. Улучшение архитектурного облика города на месте сносимых аварийных зданий | Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Бюджет МО «Город Астрахань» | х | х | х | х | 36 535 073,08 | 36 535 073,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Задача 1.1. Обеспечение инженерными коммуникациями объектов жилищного строительства | Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Бюджет МО «Город Астрахань» | х | х | х | х | 32 143 558,10 | 32 143 558,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | Мероприятие 1.1.1. Строительство сетей теплоснабжения и электроснабжения к строящемуся жилому дому по ул. С. Перовской | Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Бюджет МО «Город Астрахань» | х | х | х | х | 31 943 260,63 | 31 943 260,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | Мероприятие 1.1.2. Проведение пусконаладочных работ жилого дома по пер. Грановский, д. 69, корп. 2 | Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Бюджет МО «Город Астрахань» | х | х | х | х | 200 297,47 | 200 297,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | Задача 1.2. Снос аварийного жилищного фонда | Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Бюджет МО «Город Астрахань» | х | х | х | х | 4 391 514,98 | 4 391 514,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | Мероприятие 1.2.1. Снос объектов капитального строительства | Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Бюджет МО «Город Астрахань» | х | х | х | х | 4 391 514,98 | 4 391 514,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | ИТОГО по ведомственной программе |  |  |  |  |  |  | 36 535 073,08 | 36 535 073,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Подпрограмма 2 «Капитальное строительство и реконструкция объектов собственности муниципального образования «Город Астрахань» | | | | | | | | | | | | |
| 43 | Цель 1. Улучшение архитектурного облика города на месте сносимых аварийных зданий | Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Бюджет МО «Город Астрахань» | х | х | х | х | 27 473 237,07 | 0,00 | 11 340 872,63 | 5 132 364,44 | 11 000 000,00 | 0,00 |
| 44 | Задача 1.1. Обеспечение инженерными коммуникациями объектов жилищного строительства | Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Бюджет МО «Город Астрахань» | х | х | х | х | 9 723 283,10 | 0,00 | 9 723 283,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | Мероприятие 1.1.1. Строительство сетей теплоснабжения и электроснабжения к строящемуся жилому дому по ул. С. Перовской | Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Бюджет МО «Город Астрахань» | х | х | х | х | 9 723 283,10 | 0,00 | 9 723 283,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46 | Задача 1.2. Снос аварийного жилищного фонда | Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Бюджет МО «Город Астрахань» | х | х | х | х | 14 089 116,37 | 0,00 | 1 617 589,53 | 2 471 526,84 | 10 000 000,00 | 0,00 |
| 47 | Мероприятие 1.2.1. Снос аварийных строений | Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Бюджет МО «Город Астрахань» | х | х | х | х | 14 089 116,37 | 0,00 | 1 617 589,53 | 2 471 526,84 | 10 000 000,00 | 0,00 |
| 48 | Задача 1.3. Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к административным зданиям | Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Бюджет МО «Город Астрахань» | х | х | х | х | 2 931 648,34 | 0,00 | 0,00 | 1 931 648,34 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 49 | Мероприятие 1.3.1. Мероприятия, обеспечивающие беспрепятственный доступ инвалидов к административным зданиям (пандусы и кнопки вызова) | Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Бюджет МО «Город Астрахань» | х | х | х | х | 2 931 648,34 | 0,00 | 0,00 | 1 931 648,34 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 50 | Задача 1.4. Обеспечение мер по обеспечению безопасности граждан | Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Бюджет МО «Город Астрахань» | х | х | х | х | 729 189,26 | 0,00 | 0,00 | 729 189,26 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | Мероприятие 1.4.1. Устройство защитно-охранного ограждения вдоль здания МКУ г. Астрахани «Астраханский городской архив», расположенного по адресу: г. Астрахань, ул. Дзержинского/ ул. К. Маркса, 1/13 | Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Бюджет МО «Город Астрахань» | х | х | х | х | 729 189,26 | 0,00 | 0,00 | 729 189,26 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | ИТОГО по Подпрограмме 2 |  |  |  |  |  |  | 27 473 237,07 | 0,00 | 11 340 872,63 | 5 132 364,44 | 11 000 000,00 | 0,00 |
| 53 | Ведомственная целевая программа «Реализация Генерального плана развития города Астрахани» | | | | | | | | | | | | |
| 54 | Цель 1. Создание условий для реализации Генерального плана в части выполнения требований градостроительного законодательства | Управление по строительству, архитектуре и градостроительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Бюджет МО «Город Астрахань» | х | х | х | х | 53 755 186,46 | 11 330 492,70 | 10 488 693,76 | 31 936 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55 | Задача 1.1. Развитие пространственно-планировочной организации территории | Управление по строительству, архитектуре и градостроительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Бюджет МО «Город Астрахань» | х | х | х | х | 52 620 186,46 | 10 630 492,70 | 10 353 693,76 | 31 636 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56 | Мероприятие 1.1.1. Подготовка проектов по внесению изменений в документы территориального планирования и градостроительного зонирования | Управление по строительству, архитектуре и градостроительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Бюджет МО «Город Астрахань» | х | х | х | х | 13 093 668,06 | 1 000 000,00 | 793 668,06 | 11 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57 | Мероприятие 1.1.2. Обновление програмного обеспечения и материально-технического оснащения информационной системы градостроительной деятельности | Управление по строительству, архитектуре и градостроительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Бюджет МО «Город Астрахань» | х | х | х | х | 1 190 824,64 | 194 492,70 | 446 331,94 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58 | Мероприятие 1.1.3. Реализация полномочий органов местного самоуправления в градостроительной области | МБУ г. Астрахани «Архитектура» | Бюджет МО «Город Астрахань» | х | х | х | х | 38 335 693,76 | 9 436 000,00 | 9 113 693,76 | 19 786 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59 | Мероприятие 1.1.4. Подготовка проектов планировки и межевания на территории города | Заказчики-застройщики (проектные организации) | Внебюджетные средства | х | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60 | Задача 1.2. Создание условий для развития жилищного строительства, объектов социальной сферы, сферы обслуживания, коммунальной и транспортной инфраструктур | Управление по строительству, архитектуре и градостроительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Бюджет МО «Город Астрахань» | х | х | х | х | 1 135 000,00 | 700 000,00 | 135 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61 | Мероприятие 1.2.1. Сбор исходных данных для принятия решения об освоении территорий | Управление по строительству, архитектуре и градостроительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Бюджет МО «Город Астрахань» | х | х | х | х | 835 000,00 | 700 000,00 | 35 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 62 | Мероприятие 1.2.2. Разработка документации на объекты монументального искусства | Управление по строительству, архитектуре и градостроительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Бюджет МО «Город Астрахань» | х | х | х | х | 300 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63 | ИТОГО по ведомственной программе |  |  |  |  |  |  | 53 755 186,46 | 11 330 492,70 | 10 488 693,76 | 31 936 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64 | Подпрограмма 3 «Реализация Генерального плана развития города Астрахани» | | | | | | | | | | | | |
| 65 | Цель 1. Создание условий для реализации Генерального плана в части выполнения требований градостроительного законодательства | Управление по строительству, архитектуре и градостроительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Бюджет МО «Город Астрахань» | х | х | х | х | 21 872 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 936 000,00 | 10 936 000,00 |
| 66 | Задача 1.1. Развитие пространственно-планировочной организации территории | Управление по строительству, архитектуре и градостроительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Бюджет МО «Город Астрахань» | х | х | х | х | 20 022 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 886 000,00 | 10 136 000,00 |
| 67 | Мероприятие 1.1.1. Подготовка проектов по внесению изменений в документы территориального планирования и градостроительного зонирования | Управление по строительству, архитектуре и градостроительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Бюджет МО «Город Астрахань» | х | х | х | х | 1 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 | 1 000 000,00 |
| 68 | Мероприятие 1.1.2. Обновление програмного обеспечения и материально-технического оснащения информационной системы градостроительной деятельности | Управление по строительству, архитектуре и градостроительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Бюджет МО «Город Астрахань» | х | х | х | х | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| 69 | Мероприятие 1.1.3. Реализация полномочий органов местного самоуправления в градостроительной области | МБУ г. Астрахани «Архитектура» | Бюджет МО «Город Астрахань» | х | х | х | х | 17 672 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 836 000,00 | 8 836 000,00 |
| 70 | Мероприятие 1.1.4. Подготовка проектов планировки и межевания на территории города | Заказчики-застройщики (проектные организации) | Внебюджетные средства | х | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71 | Задача 1.2. Создание условий для развития жилищного строительства, объектов социальной сферы, сферы обслуживания, коммунальной и транспортной инфраструктур | Управление по строительству, архитектуре и градостроительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Бюджет МО «Город Астрахань» | х | х | х | х | 1 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 050 000,00 | 800 000,00 |
| 72 | Мероприятие 1.2.1. Сбор исходных данных для принятия решения об освоении территорий | Управление по строительству, архитектуре и градостроительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Бюджет МО «Город Астрахань» | х | х | х | х | 1 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 950 000,00 | 700 000,00 |
| 73 | Мероприятие 1.2.2. Разработка документации на объекты монументального искусства | Управление по строительству, архитектуре и градостроительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Бюджет МО «Город Астрахань» | х | х | х | х | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 74 | ИТОГО по Подпрограмме 3 |  |  |  |  |  |  | 21 872 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 936 000,00 | 10 936 000,00 |
| 75 | ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ |  |  |  |  |  |  | 830 475 977,79 | 95 906 773,34 | 147 612 443,60 | 291 241 438,85 | 174 827 831,00 | 120 887 491,00 |