Подпрограмма 2

«Приведение зданий и прилегающих территорий учреждений образования и спорта администрации муниципального образования «Городской округ город Астрахань» в соответствии с требованиями строительных норм и правил, пожарной, антитеррористической и санитарно-эпидемиологической безопасности»

- Паспорт

| Наименование подпрограммы муниципальной программы | «Приведение зданий и прилегающих территорий учреждений образования и спорта администрации муниципального образования «Городской округ город Астрахань» в соответствии с требованиями строительных норм и правил, пожарной, антитеррористической и санитарно-эпидемиологической безопасности» (далее – Подпрограмма 2) |  |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы муниципальной программы (соисполнитель) | Управление образования администрации муниципального образования «Городской округ город Астрахань» |  |
| Участники подпрограммы муниципальной программы | МБОУ г. Астрахани |  |
| Цель подпрограммы муниципальной программы | Создание необходимых условий для повышения качества образования, обеспечение безопасных условий осуществления образовательного процесса, сохранение жизни и здоровья обучающихся и педагогов, снижение эксплуатационных затрат на техническое обслуживание |  |
| Задача подпрограммы муниципальной программы | Приведение зданий и прилегающих территорий в учреждениях образования и спорта администрации муниципального образования «Городской округ город Астрахань» в соответствие с требованиями строительных и санитарных норм и правил, создание безопасной, функционально и эстетически привлекательной образовательной среды для обучающихся |  |
| Целевые показатели подпрограммы (индикаторы) муниципальной программы | -доля организаций образования и спорта администрации муниципального образования «Городской округ город Астрахань», в которых проведены мероприятия по обеспечению безопасных условий образовательного процесса, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций. -доля организаций образования и спорта администрации муниципального образования «Городской округ город Астрахань», в которых проведены мероприятия по приведению в соответствие с требованиями действующих СНиП, в общем количестве муниципальных образовательных организаций. |  |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы муниципальной программы |  | Реализация Подпрограммы 2 рассчитана на 2025-2028 годы |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы муниципальной программы |  | Объём финансирования Подпрограммы 2 муниципальной программы составляет – 128 690 366,06 руб., в том числе по годам: 2025 год – 34 723 299,59 руб.; 2026 год – 31 322 355,49 руб.; 2027 год – 31 322 355,49 руб.; 2028 год – 31 322 355,49 руб. Из них средства бюджета муниципального образования «Городской округ город Астрахань» 128 690 366,06 руб., в том числе по годам: 2025 год – 34 723 299,59 руб.; 2026 год – 31 322 355,49 руб.; 2027 год – 31 322 355,49 руб.; 2028 год – 31 322 355,49 руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы муниципальной программы |  | -увеличение доли организаций образования и спорта администрации муниципального образования «Городской округ город Астрахань», в которых проведены мероприятия по обеспечению безопасных условий образовательного процесса, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций до 30,82 %; -увеличение доли учреждений образования и спорта администрации муниципального образования «Городской округ город Астрахань», в которых проведены мероприятия по приведению в соответствие с требованиями действующих СНиП, в общем количестве муниципальных образовательных организаций до 22,96 %. |
| Система организации контроля за исполнением подпрограммы муниципальной программы |  | Организация контроля осуществляется управлением образования администрации муниципального образования «Городской округ город Астрахань» |

- Характеристика проблемы в рассматриваемой сфере и прогноз развития ситуации с учетом реализации подпрограммы.

Реализация мероприятий Подпрограммы 2 направлена на приведение зданий и помещений муниципальных образовательных учреждений в соответствие с современными требованиями государственных стандартов, норм и правил и создание комфортных, безопасных условий для организации образовательного процесса.

Для поддержания установленных эксплуатационных показателей здания необходимо систематически и своевременно проводить работы по предотвращению преждевременного износа конструкций, отделки, инженерного оборудования, а также оконных и дверных блоков, возникающего в процессе эксплуатации здания (текущий ремонт).

Значительная часть зданий и сооружений учреждений образования и спорта администрации муниципального образования «Городской округ город Астрахань» нуждается в проведении работ по ремонту помещений, кровель, фасадов, инженерных сетей, замене деревянных столярных изделий на изделия из ПВХ и благоустройству территорий (приобретение, установка, замена, ремонт малых архитектурных форм, ограждений, устройство детских игровых и спортивных площадок и их ремонт, устройство и ремонт поливочных водопроводов, ремонт асфальтобетонных покрытий, вертикальная планировка территорий и т.п.), а также во исполнение п. 3 распоряжения Правительства Астраханской области от 30.11.2015 № 532-Пр «Об отдельных мероприятиях по обеспечению условий доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых в них услуг», устройство пандусов.

Для устойчивого функционирования учреждений образования и спорта администрации муниципального образования «Городской округ город Астрахань» и качественного исполнения лицензионных условий образовательной деятельности установлены определенные требования, регламентируемые строительными нормами и правилами, санитарными нормами и правилами. Состояние образовательных учреждений города Астрахани в настоящее время соответствует вышеуказанным требованиям не в полном объеме. Данная ситуация сложилась в результате того, что здания учреждений образования и спорта администрации муниципального образования «Городской округ город Астрахань» построены до введения в действие современных нормативных документов.

В соответствии с п. 15 ст. 28, п. 8 ст. 41 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» к компетенции образовательной организации относится создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья обучающихся. Охрана здоровья обучающихся включает в себя обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность.

В силу  п. 25,26  Требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 02.08.2019 № 1006 все образовательные организации в зависимости от категории опасности должны оборудоваться ограждением, наружным освещением, охранной сигнализацией и системами оповещения и управления эвакуацией при возникновении чрезвычайной ситуации, а также системой видеонаблюдения с функцией непрерывного наблюдения за состоянием обстановки на всей территории образовательной организации с архивированием и хранением данных в течение 30 дней, оборудовать на 1-м этаже помещения для охраны, посты охраны, систему контроля и управления доступом, оснащение въездов на объект (территорию) воротами, обеспечивающими жесткую фиксацию их створок в закрытом положении.

Реализация настоящей Подпрограммы 2 станет решением перечисленных проблем, условием стабильной работы муниципального образовательного комплекса, послужит основой для дальнейшего улучшения состояния зданий и помещений образовательных учреждений.

- Цели, задачи и показатели(индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы

Основной целью подпрограммы является создание необходимых условий для повышения качества образования, обеспечение безопасных условий осуществления образовательного процесса, сохранение жизни и здоровья обучающихся и педагогов, снижение эксплуатационных затрат на техническое обслуживание.

Основной задачей подпрограммы является приведение зданий и прилегающих территорий в учреждениях образования и спорта администрации муниципального образования «Городской округ город Астрахань» в соответствие с требованиями строительных и санитарных норм и правил, создание безопасной, функционально и эстетически привлекательной образовательной среды для обучающихся.

Реализация Подпрограммы 2 позволит увеличить количество учреждений образования и спорта администрации муниципального образования «Городской округ город Астрахань», здания которых приведены в соответствие с требованиями действующих норм (приложение 1).

Показателями эффективности Подпрограммы 2 являются:

- доля организаций образования и спорта администрации муниципального образования «Городской округ город Астрахань», в которых проведены мероприятия по обеспечению безопасных условий образовательного процесса, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций до 30,82 %;

- доля организаций образования и спорта администрации муниципального образования «Городской округ город Астрахань», в которых проведены мероприятия по приведению в соответствие с требованиями действующих СНиП, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций до 22,96%.

- Обоснование объёма финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы.

Объём финансирования Подпрограммы 2 муниципальной программы составляет – 128 690 366,06 руб., в том числе по годам:

2025 год – 34 723 299,59 руб.;

2026 год – 31 322 355,49 руб.;

2027 год – 31 322 355,49 руб.;

2028 год – 31 322 355,49 руб.

Из них средства бюджета муниципального образования «Городской округ город Астрахань» 128 690 366,06 руб., в том числе по годам:

2025 год – 34 723 299,59 руб.;

2026 год – 31 322 355,49 руб.;

2027 год – 31 322 355,49 руб.;

2028 год – 31 322 355,49 руб.

Данные бюджетные ассигнования будут направлены на выполнение мероприятий по обеспечению пожарной, антитеррористической и санитарно- эпидемиологической безопасности в учреждениях образования и спорта администрации муниципального образования «Городской округ город Астрахань».

Объемы финансирования Подпрограммы 2 подлежат уточнению исходя из возможности бюджета муниципального образования «Городской округ город Астрахань».

Финансовое обеспечение Подпрограммы 2 с распределением расходов по годам, источникам финансирования приведены в приложении 2.

| Мероприятие 1.1.1. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Проведение текущего ремонта и благоустройство прилегающих территорий учреждений образования и спорта администрации муниципального образования «Городской округ город Астрахань» на 2026 год |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование учреждения, адрес | Вид работ | Наименование работ | Объём затрат, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | МБДОУ г. Астрахани № 53 | Текущий ремонт кровли | Кровля (3,4 и 5 блока здания) | 2 357 342,82 |
| 2 | МБДОУ г. Астрахани № 91 |  | Частичный ремонт мягкой кровли центрального крыла | 752 900,11 |
|  | Итого: |  |  | 3 110 242,93 |
| 1 | МБОУ г.Астрахани "Гимназия № 1" | Общестроительные работы | Ремонт медицинского кабинета | 349 950,44 |
| 2 | МБОУ г.Астрахани "Гимназия № 2" |  | Ремонт группы №6 | 230 502,83 |
| 3 | МБОУ г. Астрахани "СОШ № 1" |  | Ремонт групповой, раздевалки и спальни (помещения № 4, 7, 11 по тех.паспорту) в здании обособленного подразделения МБОУ г. Астрахани "СОШ № 1" по адресу: ул. Боевая, строение 65а | 899 087,24 |
| 4 | МБОУ г. Астрахани "СОШ № 4" |  | Ремонт кабинета технологии | 1 162 475,80 |
| 5 | МБОУ г. Астрахани "ООШ № 6" |  | Ремонт стен и пола спортивного зала | 1 037 999,62 |
| 6 | МБОУ г. Астрахани "СОШ № 8" |  | Ремонт коридора (пом. № 37 по тех. паспорту) | 991 640,77 |
| 7 | МБОУ г. Астрахани "НОШ № 19" |  | Ремонт раздевалки и подсобной (пом № 54,61 по тех.паспорту) | 379 092,18 |
|  |  |  | Ремонт раздевалки, подсобной и душевой (пом № 56,57,59 по тех.паспорту) | 510 665,62 |
| 8 | МБОУ г. Астрахани "СОШ № 29" |  | Ремонт стен, потолка, дверей (пом. № 52 по тех.паспорту) спортзала | 1 798 344,12 |
|  |  |  | Ремонт пола (пом 52 по тех.паспорту) спортзала | 1 052 555,05 |
| 9 | МБОУ г. Астрахани "НОШ № 60" |  | Ремонт спортивного зала | 439 693,00 |
|  |  |  | Замена наружных пожарных лестниц № 1, № 2 | 779 280,38 |
| 10 | МБОУ г. Астрахани "СОШ № 71" |  | Ремонт полов в коридорах (1,2,3 этажей) | 742 946,53 |
| 11 | МБОУ г. Астрахани "СОШ № 74" |  | Ремонт санузла для мальчиков 2 этаж (левое крыло) пом. по техпаспорту №59,60 | 292 748,21 |
| 12 | МБОУ г. Астрахани "СОШ № 27" |  | Ремонт библиотеки (пом. 16 по тех паспорту) | 564 414,36 |
|  |  |  | Ремонт подсобного помещения библиотеки (пом. По тех паспорту) | 1 814 419,98 |
| 13 | МБОУ г. Астрахани "СОШ № 51" |  | Ремонт спортзала | 1 641 880,54 |
| 14 | МБОУ г. Астрахани "СОШ № 53" |  | Устройство отмостки здания прачечной и пищеблока (литер Б) | 219 402,38 |
| 15 | МБОУ г. Астрахани "СОШ № 54" |  | Ремонт отмостки здания (1 этап) | 305 467,96 |
| 16 | МБОУ г. Астрахани "СОШ № 59" |  | Ремонт учебного кабинета №8 (математика, пом. 35) | 302 995,78 |
| 17 | МБОУ г. Астрахани "СОШ № 61" |  | Ремонт процедурного кабинета | 248 460,00 |
| 18 | МБДОУ г. Астрахани № 13 |  | ремонт игровой и раздаточной в группе № 5А | 564 763,58 |
|  | Итого: |  |  | 16 328 786,37 |
| 1 | МБОУ г. Астрахани "СОШ № 53" | Инженерные сети | Ремонт санузла группы № 2 ОПДО | 346 863,60 |
| 2 | МБДОУ г. Астрахани № 29 |  | Теплоизоляция Системы отопления | 398 029,75 |
| 3 | МБДОУ г. Астрахани № 37 |  | Ремонт системы электроснабжения | 645 612,00 |
| 4 | МБДОУ г. Астрахани № 112 |  | Замена искусственного освещения в группах.1,3,13,5,12,10 | 342 676,50 |
| 5 | МБОУ г. Астрахань "СОШ № 39" |  | Замена светильников в здании по ул. К.Комарова, 63, а | 177 123,46 |
|  | Итого: |  |  | 1 910 305,31 |
| 1 | МБОУ г. Астрахани "Гимназия №2" | Благоустройство территории | Ремонт беседки (Литер Г) | 623 205,94 |
| 2 | МБОУ г. Астрахань "СОШ № 71" |  | Ремонт ограждения (3 этап) пер. Комсомольский | 1 102 976,64 |
|  |  |  | Устройство пандуса для беспрепятственного доступа инвалидов в здание | 94 221,00 |
| 3 | МБДОУ г. Астрахани № 58 |  | Устройство вертикального подъемника | 644 398,99 |
| 4 | МБДОУ г. Астрахани № 91 |  | Устройство ограждения (IIэтап) | 1 165 922,64 |
| 5 | МБДОУ г. Астрахани № 100 |  | Ремонт асфальтобетонного покрытия (1 этап) | 485 651,18 |
|  | Итого: |  |  | 4 116 376,39 |
|  | Всего, из них: |  |  | 25 465 711,00 |

| Мероприятие 1.1.1. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Проведение текущего ремонта и благоустройство прилегающих территорий учреждений образования и спорта администрации муниципального образования «Городской округ город Астрахань» на 2027 год |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование учреждения, адрес | Вид работ | Наименование работ | Объём затрат, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | МБДОУ г. Астрахани № 58 | Текущий ремонт кровли | Ремонт крыши над вторым крылом | 935 716,18 |
| 2 | МБДОУ г. Астрахани № 99 |  | Ремонт кровли 2 блока здания | 1 264 637,10 |
|  | Итого: |  |  | 2 200 353,28 |
| 1 | МБОУ г.Астрахани "Гимназия № 2" | Общестроительные работы | Ремонт пищеблока | 948 881,10 |
| 2 | МБОУ г. Астрахани "СОШ № 4" |  | Ремонт лестничных клеток | 1 151 502,00 |
| 3 | МБОУ г. Астрахани "СОШ № 39" |  | Ремонт помещения ( кабинет №1) | 473 490,44 |
| 4 | МБОУ г. Астрахани "СОШ № 71" |  | Ремонт помещений №15, 16 для устройства кабинета врача и процедурного кабинета | 370 616,80 |
| 5 | МБДОУ г. Астрахани № 31 |  | Ремонт стен в группе №4 | 143 193,32 |
| 6 | МБДОУ г. Астрахани № 52 |  | Ремонт групп №10(помещ.№30,31,34) | 568 275,60 |
| 7 | МБДОУ г. Астрахани № 104 |  | Ремонт в коридоров (пом.16,19 по техпаспорту), | 651 229,82 |
| 8 | МБДОУ г. Астрахани № 129 |  | Ремонт санузла в группе № 8 (пом. 69-71 по тех.паспорту) | 806 769,42 |
|  | Итого: |  |  | 5 113 958,50 |
| 1 | МБОУ г. Астрахани "ООШ № 3" | Текущий ремонт инженерных сетей | Ремонт системы электроснабжения (дошкольные группы),Дальняя,93 | 333 619,20 |
| 2 | МБОУ г. Астрахани "Гимназия № 2" |  | Ремонт трубопровода системы отопления на участке № 1 | 234 166,74 |
| 3 | МБДОУ г. Астрахани № 29 |  | Ремонт системы отопления | 275 530,36 |
| 4 | МБОУ г. Астрахани "СОШ № 13" |  | Замена наружного освещения здания по ул 1-я Железнодорожная 8 | 165 343,15 |
| 5 | МБОУ г. Астрахань "СОШ № 28" |  | Ремонт системы ГВС в подвале общеобразовательного корпуса | 331 084,80 |
|  |  |  | Ремонт системы ГВС в учебного корпуса | 370 046,40 |
| 6 | МБОУ г. Астрахани "СОШ № 39" |  | Ремонт системы электроснабжения пищеблока | 173 656,00 |
| 7 | МБДОУ г. Астрахани № 91 |  | Замена наружного освещения | 243 734,95 |
| 8 | МБДОУ г. Астрахани № 96 |  | Ремонт музыкального зала | 656 839,74 |
| 9 | МБДОУ г. Астрахани № 100 |  | Устройство освещения в подвале | 352 648,90 |
| 10 | МБДОУ г. Астрахани № 112 |  | Замена искусственного освещения в группах 2,4,11,9,6,7 | 466 864,19 |
| 11 | МБДОУ г. Астрахани № 119 |  | Замена светильников в группах № 3,5,6,7,8,10 (по предписанию) | 686 492,40 |
| 12 | МБДОУ г. Астрахани № 122 |  | Электромонтажные работы в группе № 9 (пом. №№ 129-136 по тех. паспорту) | 211 488,02 |
|  | Итого: |  |  | 4 501 514,85 |
| 1 | МБОУ г. Астрахани "Гимназия № 2" | Благоустройство территории | Ремонт беседки (Литер Г) | 658 700,00 |
| 2 | МБОУ г. Астрахань "СОШ № 22" |  | ремонт асфальтового покрытия территории обособленного подразделения 2 этап | 3 020 365,35 |
| 3 | МБОУ г. Астрахань "СОШ № 39" |  | Ремонт асфальтобетонного покрытия | 546 254,84 |
| 4 | МБОУ г. Астрахань "СОШ № 54" |  | Ремонт покрытия спортивной площадки | 698 486,20 |
| 5 | МБДОУ г. Астрахани № 91 |  | Устройство ограждения (IVэтап) | 1 306 147,88 |
| 6 | МБДОУ г. Астрахани № 95 |  | Замена ограждения на участке А-Б | 502 471,20 |
| 7 | МБДОУ г. Астрахани № 99 |  | Ремонт асфальтового покрытия территории (2 Этап) МБДОУ | 767 832,50 |
| 8 | МБДОУ г. Астрахани № 100 |  | Ремонт асфальтобетонного покрытия 3 этап | 612 665,77 |
| 9 | МБДОУ г. Астрахани № 104 |  | Ремонт асфальтобетонного покрытия тротуаров | 947 159,42 |
| 10 | МБДОУ г. Астрахани № 109 |  | Замена асфальтового покрытия | 3 823 583,64 |
| 11 | МБДОУ г. Астрахани № 116 |  | Благоустройство территории | 800 067,74 |
|  | Итого: |  |  | 13 683 734,54 |
|  | Всего, из них: |  |  | 25 499 561,17 |

| Мероприятие 1.1.1. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Проведение текущего ремонта и благоустройство прилегающих территорий учреждений образования и спорта администрации муниципального образования «Городской округ город Астрахань» на 2028 год |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование учреждения, адрес | Вид работ | Наименование работ | Объём затрат, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | МБОУ г. Астрахани "СОШ № 22" (обособленное подразделение) |  | Ремонт плоской кровли | 1 042 391,04 |
| 2 | МБОУ г. Астрахани "СОШ № 39" (Детский сад № 115) |  | Частичный ремонт мягкой кровли здания | 1 343 305,09 |
| 3 | МБДОУ г. Астрахани № 99 |  | Ремонт кровли 3 блока и перехода здания МБДОУ | 1 169 928,29 |
| 4 | МБДОУ г. Астрахани № 111 |  | Ремонт мягкой кровли правого блока и перехода здания | 1 482 637,20 |
|  | Итого: |  |  | 5 038 261,62 |
| 1 | МБОУ г.Астрахани "Гимназия №2" | Общестроительные работы | Ремонт группы № 6 от 12.12.2024 | 230 502,83 |
| 2 | МБОУ г. Астрахани "СОШ № 1" |  | Ремонт лестничной клетки №3 в МБОУ г. Астрахани "СОШ № 1" по адресу: ул. Боевая, строение 59 б/1 | 370 249,34 |
| 3 | МБОУ г. Астрахани "СОШ № 8" |  | Ремонт коридора (пом. № 32 по тех. паспорту | 912 269,75 |
|  |  |  | Ремонт коридора (пом. № 27 по тех. паспорту) | 816 308,64 |
| 4 | МБОУ г. Астрахани "СОШ № 27" |  | Ремонт спортзала (пом. № 53,57 по тех паспорту) | 2 440 975,86 |
| 5 | МБОУ г. Астрахани "СОШ № 49" |  | Ремонт кабинетов медицинского пункта | 625 720,63 |
| 6 | МБОУ г. Астрахани "СОШ № 54" |  | Ремонт крыльца у центрального входа с установкой пандуса | 1 123 373,46 |
|  |  |  | Устройство вертикального подъемника | 527 550,60 |
| 7 | МБОУ г. Астрахань "НОШ № 60" |  | Ремонт школьной библиотеки (пом.№ 32,33,34 по тех.паспорту) | 564 525,60 |
|  |  |  | Замена наружных пожарных лестниц № 1, № 2 | 779 280,38 |
| 8 | МБДОУ г. Астрахани № 104 |  | Ремонт лестничной клетки №2 с пожарным выходом, спусков в подвал и крыльцом в здании, | 824 649,92 |
| 9 | МБДОУ г. Астрахани № 111 |  | Ремонт группы № 7 | 1 966 157,86 |
| 10 | МБДОУ г. Астрахани № 129 |  | Ремонт коридора 1 этажа пом. 1 и 60 | 710 497,32 |
|  | Итого: |  |  | 11 892 062,19 |
| 1 | МБОУ г. Астрахани "Гимназия № 2" | Текущий ремонт инженерных сетей | Электромонтажные работы в группе № 3 (на электромонтажные работы в группе 3 | 56 854,08 |
| 2 | МБОУ г. Астрахани "СОШ № 11" |  | Замена светильников в учебных кабинетах. | 1 138 362,68 |
| 3 | МБОУ г. Астрахани "СОШ № 48" |  | Замена трубопроводов системы отопления в подвале (1 этап) | 621 725,00 |
|  |  |  | Замена трубопроводов системы отопления в подвале (2 этап) | 389 003,62 |
| 4 | МБОУ г. Астрахани "СОШ № 53" |  | Устройство освещения в игровых группах и раздевалках № 14,39,49,30 по тех.паспорту) в здании обособленного подразделения | 295 791,01 |
| 5 | МБОУ г. Астрахани "СОШ № 57" |  | Замена деревянных окон на оконные блоки из ПВХ | 649 816,69 |
| 6 | МБДОУ г. Астрахани № 29 |  | Устройство теплоизоляции системы отопления | 199 066,81 |
|  | Итого: |  |  | 3 350 619,89 |
| 1 | МБОУ г. Астрахани "Гимназия №2" | Благоустройство территории | Частичный ремонт беседки гр №3 в здании обособленного подразделения | 95 614,07 |
|  |  |  | Частичная замена ограждения | 2 202 251,18 |
| 2 | МБОУ г. Астрахань "СОШ № 4" |  | Ремонт покрытия площадки под мини-футбол | 1 644 450,00 |
| 3 | МБДОУ г. Астрахани № 100 |  | Ремонт асфальтобетонного покрытия 3 этап | 220 319,57 |
| 4 | МБДОУ г. Астрахани № 112 |  | Устройство тротуарных дорожек (подходы к беседкам) | 847 504,73 |
|  | Итого: |  |  | 5 010 139,55 |
|  | Всего, из них: |  |  | 25 291 083,25 |

| Мероприятие 1.1.2. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Обеспечение пожарной, антитеррористической, санитарно-эпидемиологической безопасности и доступности в учреждениях образования и спорта администрации муниципального образования «Городской округ город Астрахань» на 2026 год |  |  |  |
| № п/п | Наименование учреждения, адрес | Наименование работ | Объём затрат, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | МБОУ г.Астрахани "Гимназия №1" | Монтаж автономной системы экстренного оповещения об угрозе совершения или о совершении террористического акта | 545 631,00 |
| 2 | МБОУ г.Астрахани "Гимназия № 2" | Ремонт покрытия пешеходных дорожек (участок №2) | 1 127 962,75 |
| 3 | МБОУ г. Астрахани "ООШ № 2" | Монтаж системы речевого оповещения о пожаре | 947 237,31 |
| 4 | МБОУ г. Астрахани "СОШ № 8" | Электромонтажные работы в кабинете начальных классов (пом. № 17 по тех. паспорту) в кабинете начальных классов (пом. № 17 по тех. паспорту) | 163 005,78 |
| 5 | МБОУ г.Астрахани "СОШ № 13" | Ремонт санузла для мобильных групп населения | 468 336,00 |
| 6 | МБОУ г. Астрахани "СОШ № 26" | Устройство пожарной сигнализации | 628 586,31 |
| 7 | МБОУ г. Астрахани "СОШ № 33" | Монтаж автономной системы экстренного оповещения об угрозе совершения или о совершении террористического акта | 235 964,41 |
| 8 | МБОУ г. Астрахани "СОШ № 49" | Монтаж охранной сигнализации | 1 739 920,93 |
|  | Итого: |  | 5 856 644,49 |

| Мероприятие 1.1.4. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Обеспечение пожарной, антитеррористической, санитарно-эпидемиологической безопасности и доступности в учреждениях образования и спорта администрации муниципального образования «Городской округ город Астрахань» на 2027 год |  |  |  |
| № п/п | Наименование учреждения, адрес | Наименование работ | Объём затрат, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | МБОУ г. Астрахани "Гимназия №2" | Электромонтажные работы в группе № 3,7 | 107 504,26 |
| 2 | МБОУ г. Астрахани "СОШ №1" | Ремонт полов лестничной клетки II в МБОУ г. Астрахани "СОШ № 1" по адресу: ул. Боевая, строение 59 б/1 | 255 886,93 |
| 3 | МБОУ г. Астрахани "СОШ №26" | Установка СКУД | 274 258,32 |
| 4 | МБОУ г.Астрахани "СОШ № 28" | Ремонт системы холодного водоснабжения общешкольный блок | 100 314,00 |
|  |  | Канализация Общешкольный блок | 175 178,40 |
| 5 | МБОУ г. Астрахани "СОШ № 35" ул.Химиков, 5, корп. 1 | Дооборудование автономной системы экстренного оповещения об угрозе совершения или о совершении террористического акта | 171 570,78 |
| 6 | МБОУ г. Астрахани "СОШ № 48" | 1 этап монтаж системы видеонаблюдения первого и части второго этажа здания (смета 2022 года) | 333 044,45 |
|  |  | 1 этап монтаж системы видеонаблюдения части второго и третьего этажа здания (смета 2022 года) | 275 100,00 |
| 7 | МБОУ г. Астрахани "СОШ № 49" | Ремонт освещения в подвале | 208 732,89 |
| 8 | МБОУ г. Астрахани "СОШ № 54", ул. Водников,14а | Ремонт крыльца с установкой пандуса | 624 199,20 |
| 9 | МБОУ г.Астрахани "СОШ № 57" (обособленное подразделение дошкольного образования) | Дооборудование системы видеонаблюдения | 649 816,69 |
| 10 | МБОУ г. Астрахани "СОШ № 61" | Устройство санузлов для МГН | 141 438,00 |
| 11 | МБОУ г. Астрахани "СОШ № 71" | Ограждение 2 этап Пер. Белый | 1 550 622,46 |
| 12 | МБДОУ г. Астрахани № 34 | Ремонт санузла группы №11 | 477 567,18 |
| 13 | МБДОУ г. Астрахани № 96 | Ремонт санузла | 90 754,80 |
| 14 | МБДОУ г. Астрахани № 97 | Ремонт крыльца | 155 839,14 |
| 15 | МБДОУ г. Астрахани № 112 | Замена камер видеонаблюдения | 230 966,82 |
|  | Итого: |  | 5 822 794,32 |

| Мероприятие 1.1.4. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Обеспечение пожарной, антитеррористической, санитарно-эпидемиологической безопасности и доступности в учреждениях образования и спорта администрации муниципального образования "Городской округ город Астрахань" на 2028 год |  |  |  |
| № п/п | Наименование учреждения, адрес | Наименование работ | Объём затрат, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | МБОУ г.Астрахани "СОШ № 27" | Монтаж системы видеонаблюдения | 635 200,00 |
| 2 | МБОУ г.Астрахани "СОШ № 36" | Ремонт асфальта внутреннего двора | 1 230 171,60 |
| 3 | МБОУ г.Астрахани "СОШ № 37" | Замена пандуса | 580 000,00 |
| 4 | МБОУ г. Астрахани "СОШ № 71" | Устройство пандуса | 110 209,00 |
| 5 | МБДОУ г. Астрахани № 13 | Ремонт в игровой в группе № 4 | 421 067,52 |
|  |  | Ремонт спальной в группе № 4 | 337 666,21 |
| 6 | МБДОУ г. Астрахани № 28 | Устройство вертикального подъемника на входе | 515 759,12 |
| 7 | МБДОУ г. Астрахани № 65 | Устройство вертикального подъемника на входе | 445 252,24 |
| 8 | МБДОУ г. Астрахани № 79 | Установка пандуса | 651 410,92 |
| 9 | МБДОУ г. Астрахани №129 "Высотка" | Ремонт автоматической пожарной сигнализации | 1 104 535,63 |
|  | Итого: |  | 6 031 272,24 |