PAGE  

ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
УПРАВЛЕНИЯ ПО КАПИТАЛЬНОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД АСТРАХАНЬ»
 за 2025 года
СОДЕРЖАНИЕ

	п/п
	Наименование
	стр.


	I. 
	Введение
	      2


	II.
	Финансирование 
	  2


	III.
	Реализация Программ
	  3


	3.1.
	Муниципальная программа муниципального образования «Город Астрахань» «Жилищное строительство и содержание муниципального жилищного фонда муниципального образования «Городской округ город Астрахань»
	3

	3.2.


	Подпрограмма 3 муниципальной программы муниципального образования «Городской округ город Астрахань» «Развитие системы образования муниципального образования «Городской округ город Астрахань» «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов образования города Астрахани»
	     3

	3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

IV.
	Муниципальная программа «Переселение граждан города      Астрахани из аварийного жилищного фонда в 2019-2025 годах»
Муниципальная программа «Переселение граждан города      Астрахани из аварийного жилищного фонда в 2023-2027 годах»
Муниципальная программа муниципального образования «Город Астрахань» «Охрана окружающей среды»
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение    энергетической эффективности в городе Астрахани

Муниципальная программа «Развитие культуры муниципального образования «Городской округ город Астрахань»
План мероприятий на 2026 год.

	     4
     4
     5
     5
     5
     5



	
	
	

	
	
	


I.
Введение

В 2025 году управлением по капитальному строительству администрации муниципального образования «Городской округ город Астрахань» велась работа по следующим муниципальным программам:
· Муниципальная программа «Жилищное строительство и содержание муниципального жилищного фонда муниципального образования «Городской округ город Астрахань»;
· Подпрограмма 3 «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов образования города Астрахани» муниципальной программы «Развитие системы образования муниципального образования «Городской округ город Астрахань»;
· Муниципальная программа «Переселение граждан города Астрахани из аварийного жилищного фонда в 2019-2025 годах»;
· Муниципальная программа «Переселение граждан города Астрахани из аварийного жилищного фонда в 2023-2027 годах»;

· Муниципальная программа «Охрана окружающей среды»;
· Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Астрахани»;

· Муниципальная программа «Развитие культуры муниципального образования «Городской округ город Астрахань».
II. Финансирование
Общий объем бюджетных ассигнований в 2025 году составил – 4 345 366 909,77 руб.
Кассовый расход в 2025 году составил 3 747 474 802,96 руб. (86,24 %).
III. Реализация Программ
3.1. Муниципальная программа «Жилищное строительство и содержание муниципального жилищного фонда муниципального образования «Городской округ город Астрахань» 
Для реализации программных мероприятий УКС администрации города Астрахани в бюджете МО «Городской округ город Астрахань» в 2025 году предусмотрено 1 823 014 885,16 руб. Кассовое исполнение составило 1 624 400 172,73 руб. (89,11%).

3.1.1. На реализацию основного мероприятия «Реализация инфраструктурного проекта «Развитие Астраханской агломерации» в 2025 году предусмотрено 1 760 615 716,13 руб. Кассовый расход – 1 569 570 638,25 руб. (89,11%).

3.1.2. На реализацию мероприятия 4 «Охрана объектов» Основного мероприятия 1.2.1. предусмотрен 1 974 000,00 руб. Кассовый расход – 1 968 000,00 руб. (99,7%).

3.1.3. Для реализации мероприятий Подпрограммы 1 «Приведение эксплуатационных характеристик муниципального жилищного фонда на территории города Астрахани в соответствии с требованиями государственных стандартов, норм и правил» в бюджете МО «Городской округ город Астрахань» в 2025 году было предусмотрено 27 909 681,64 руб. Кассовый расход – 21 316 586,35 руб. (76,38%).
Реализация подпрограммы позволила выполнить:

· Работы по подготовке проектной документации по 18 объектам; 
· Капитальный ремонт 9 жилых помещений:

- кв. № 15 литер "А" по ул. Бабаевского, 35;

- кв. № 3 литер "А" по пер. Грановскому, 71;

- кв. № 55 литер "А" по пер. Грановскому, 63;
- кв. № 104 литера "А" по пер. Грановскому, 69; 
- кв. № 18 литера "А" по ул. Ботвина,24; 
- кв. № 76 литера "А" по ул. Фунтовское шоссе,4, корп.1;

- кв. № 35 литера "А" по пер. Ростовскому, 15;

- кв. № 110 литера «А» по ул. Мелиоративной, 12;

- кв. № 9 квартиры № 36 литера "А", по пер. Грановскому, 65;

· Противоаварийные мероприятия жилого дома литер "А"  по ул. Яблочкова, 32;
· Проведение противоаварийных работ в многоквартирном жилом доме по ул. Татищева, 10 литер "А";
· Работы по ограничению доступа (установка металлических решеток) к дому, расположенному по адресу: г. Астрахань, Советский р-н, ул. Н. Островского, 5б литер «Б»
3.1.4. Для реализации Подпрограммы 2 «Капитальное строительство и реконструкция объектов собственности муниципального образования «Город Астрахань» в бюджете МО «Городской округ город Астрахань» в 2025 году было предусмотрено 32 515 487,39 руб. Кассовый расход – 31 544 948,13 руб. (97,02 %).
В рамках подпрограммы выполнен снос 49 аварийных домов, расположенных на территории города.

3.2. В целях реализации Подпрограмма 3 «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов образования города Астрахани» в 2025 году было предусмотрено 406 818 225,29 руб., в том числе:

- средства федерального бюджета – 125 537 200,00 руб.
- средства бюджета Астраханской области – 9 055 471,25 руб.

- средства муниципального бюджета – 272 225 554,04 руб.
Кассовый расход – 313 119 084,94 руб. (76,97 %), в том числе:

- средства федерального бюджета – 125 537 200,00 руб. (100 %);
- средства бюджета Астраханской области – 9 055 471,25 руб. (100%);
- средства муниципального бюджета – 178 526 413,69 руб. (65,6%).
 В рамках программы ведется строительство:
- школы на 1000 учащихся по ул. 8-я Железнодорожная в Ленинском районе г. Астрахани (строительная готовность - 72%).

Кроме того, в рамках подпрограммы выполнен капитальный ремонт здания:

- МБОУ МО г. Астрахани "СОШ № 32" по адресу: г. Астрахань, ул. Марфинская, строение 21);
- МБОУ МО г. Астрахани "СОШ № 12" по адресу: г. Астрахань, ул. Валерии Барсовой, 8, кор. 1;

- МБОУ г. Астрахани "Лицей № 1" (обособленное подразделение), расположенного по адресу: 414000, Астраханская область, г. Астрахань, ул. Ленина/Володарского/Чернышевского, 17/21/18. 

26.12.2025 г. введен в эксплуатацию детский сад на 330 мест по ул. ул. 8-я Железнодорожная в Ленинской районе.

3.3. Муниципальная программа «Переселение граждан города Астрахани из аварийного жилищного фонда в 2019-2025 годах»
Объем финансирования в 2025 году составил 4 793 267,50 руб. за счет средств бюджета МО «Городской округ город Астрахань».
Кассовый расход – 4 793 267,50 руб. (100%).
Заключены муниципальные контракты на приобретение 2 жилых помещений на вторичном рынке жилья, общей расселяемой площадью 32,9 кв.м., для переселения 2 человек. 

3.4. Муниципальная программа «Переселение граждан города Астрахани из аварийного жилищного фонда в 2023-2027 годах»
Объем финансирования в 2025 году составил 1 203 374 449,47 руб., в том числе:

- средства ГК «Фонд» – 285 618 588,64 руб.

- средства бюджета Астраханской области – 132 031 994,65 руб.

- средства муниципального бюджета – 73 110 560,23 руб.

- средства муниципального бюджета (доплата) – 712 613 305,95 руб.

Кассовый расход – 1 198 507 040,83 руб. (99,6%).
В рамках реализации этапа 2023 года (по непредвиденным обстоятельствам) в 2025 году расселено 373 помещения (12 192,30 кв. м.) на сумму 565 305 337,69 руб. за счет дополнительных затрат бюджета муниципального образования «Городской округ город Астрахань». Из них:

- 168 помещений (6 445,20 кв.м.), находящихся в частной собственности граждан путем выплаты рыночной стоимости за изымаемые объекты недвижимости, в рамках ст.32 ЖК РФ. 

- 205 помещений (5 747,10 кв.м.), находящиеся в муниципальной собственности. 
В 2025 году расселено 54 помещения (91 человек, 966 кв. м.) по ул. Ляхова, 6.

В рамках реализации этапа 2025 года в 2025 году расселено 416 человек из жилых помещений общей аварийной площадью 8 009,80 кв.м.

3.5. Муниципальная программа «Охрана окружающей среды»

В рамках данной программы управление, как соисполнитель, выступает заказчиком по реконструкции очистных сооружений канализации СОСК МУП г. Астрахани «Астрводоканал».

Для исполнения вышеуказанного мероприятия на 2025 год предусмотрено 760 026 505,26 руб., в том числе:

- средства федерального бюджета – 374 681 000,00 руб.
- средства бюджета Астраханской области – 232 217 081,53 руб.

- средства муниципального бюджета – 153 128 423,73 руб.
Кассовый расход – 464 815 299,52 руб. (61,16 %), в том числе:

- средства федерального бюджета – 374 681 000,00  руб.;
- средства бюджета Астраханской области – 40 378 946,77 руб.;

- средства муниципального бюджета – 49 755 352,75 руб. 

3.6. Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Астрахани».

В рамках данной программы управление, как соисполнитель, выступает заказчиком по строительству блочно-модульной котельной по адресу: г. Астрахань, Трусовский район, мкр. "III Интернационал", ул. Акмолинская.
Для исполнения вышеуказанного мероприятия на 2025 год предусмотрено 15 115 181,03 руб. за средств муниципального бюджета.
Кассовый расход – 14 375 168,63 руб. (95,1 %).
3.7. Муниципальная программа «Развитие культуры муниципального образования «Городской округ город Астрахань».

Объем финансирования в 2025 году составил 4 386 672,83 руб. за счет средств бюджета МО «Городской округ город Астрахань».

Кассовый расход – 1 147 383,10 руб.
В рамках данной программы управлением: 

- разработана проектная документация по объекту: «Капитальный ремонт здания библиотеки – филиала № 16 МКУК «Централизованная городская библиотечная система» г. Астрахани, расположенного в Трусовском районе, ул. Хибинская, 43а;

- выполнен ремонт фасада здания библиотеки - филиала № 14 МКУК «Централизованная городская библиотечная система» по адресу: г. Астрахань, ул. Гагарина, 34.
IV. Планы на 2026 год
В 2026 году управление планирует продолжить уделять особое внимание социально-значимым сферам жизнедеятельности населения города, таким как: сфера образования, жилищное и коммунальное строительство.

Это возможно при продолжении реализации следующих программ:
·  «Жилищное строительство и содержание муниципального жилищного фонда муниципального образования «Городской округ город Астрахань»
·  Подпрограммы 3 «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов образования города Астрахани» программы «Развитие системы образования муниципального образования «Городской округ город Астрахань» 
·  «Переселение граждан города Астрахани из аварийного жилищного фонда в 2023-2027 годах»
·  «Охрана окружающей среды»
· «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Астрахани»
«Жилищное строительство и содержание муниципального жилищного фонда муниципального образования «Городской округ город Астрахань»

В рамках программы в 2026 году планируется:

- Реализация инфраструктурного проекта «Развитие Астраханской агломерации» (КИК),
- Снос аварийных домов, расположенных на территории города,

- Разработка ПСД, технических заключений на капитальный ремонт квартир,

- Капитальный ремонт, реконструкция и противоаварийные мероприятия жилищного фонда.
Подпрограмма 3 "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов образования города Астрахани"
В рамках программы в 2026 году планируется:
· Завершение строительства школы на 1000 учащихся по ул. 8-я Железнодорожная в Ленинском районе г. Астрахани;

· Капитальный ремонт здания МБОУ г. Астрахани «Гимназия № 1» (обособленное подразделение) по ул. Комсомольская Набережная, 12 а;
· Ремонт плит перекрытия в помещениях подвала и пола в МБДОУ г. Астрахани «Детский сад № 130» по ул. Чкалова, 80А и противоаварийные мероприятия перекрытия первого этажа МБДОУ г. Астрахани «Детский сад № 3» по ул. Набережная 1 Мая/ул. Шаумяна, 63/34.
Муниципальная программа «Переселение граждан города Астрахани из аварийного жилищного фонда в 2023-2027 годах»
В 2026 году планируется выплатить денежные средства в рамках ст. 32 ЖК РФ и приобрести благоустроенные жилые помещения для расселения граждан, проживающих в муниципальном жилом фонде за общую аварийную площадь 12 000,00 м2.
«Охрана окружающей среды»
В рамках программы в 2026 году планируется завершить реконструкцию очистных сооружений канализации СОСК МУП г. Астрахани «Астрводоканал» (1 и 2 этап).
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Астрахани»

В рамках программы в 2026 году планируется строительство блочно-модульной котельной мощностью 1,5 МВт для теплоснабжения жилого дома по ул. Боевая, 133, по адресу: ул. Боевая, 141 в Советском районе г. Астрахани.

3





7








PAGE  
3

