Отчет о реализации инициативного проекта

«Обустройство спортивной площадки на территории МБОУ «СОШ № 61» 
на территории муниципального образования «Город Астрахань»

В рамках реализации соглашения о предоставлении субсидии из бюджета Астраханской области бюджету муниципального образования «Город Астрахань» на софинансирование проектов инициативного бюджетирования в Астраханской области от 29.08.2022 № 04-01/15, управлением образования администрации муниципального образования «Город Астрахань» в соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации» и МБОУ г. Астрахани «СОШ № 61» заключено соглашение о предоставлении субсидии в 2022 году на обустройство спортивной площадки на территории МБОУ г. Астрахани «СОШ №61» (далее – СОШ № 61).

Администрацией СОШ № 61 заключен контракт от 24.10.2022 № 2-ЭА (61) с подрядной организацией ООО СФ «Астрстрой» на сумму 1 071 913,20 рублей со сроком выполнения работ в течение 30 календарных дней с даты заключения контракта.

Работы по обустройству спортивной площадки на территории образовательной организации выполнены согласно акту о приемке выполненных работ по форме КС-2 от 22.11.2022 № 1, и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 от 22.11.2022 № 1 на сумму 1 071 913,20 рублей.

Кассовый расход осуществлен образовательной организацией 07.12.2022 на сумму 
1 071 913,20 рублей.