PAGE  
3

Приложение к постановлению администрации муниципального образования «Город Астрахань»
от____________№_____________

Утверждена
постановлением администрации 
города Астрахани
от 04.12.2013 №10826

Муниципальная программа
муниципального образования «Город Астрахань» 

«Переселение граждан города Астрахани из аварийного жилищного фонда в 2013-2017 годах»
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
	Наименование муниципальной программы
	Муниципальная программа муниципального образования «Город Астрахань» «Переселение граждан города Астрахани из аварийного жилищного фонда в 2013-2017 годах» (далее - Программа).

	Основание для разработки муниципальной программы
	-  Жилищный кодекс Российской Федерации

- Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

- Федеральный закон «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»

- Устав муниципального образования «Город Астрахань» 

- Распоряжение администрации города от 04.12.2013 №973-р «О разработке муниципальной программы муниципального образования «Город Астрахань» «Переселение граждан города Астрахани из аварийного жилищного фонда в 2013-2017 годах"

	Ответственный исполнитель муниципальной программы
	Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» 

	Соисполнитель муниципальной программы (участник)
	Управление муниципального имущества администрации муниципального образования «Город Астрахань»;
Жилищное управление администрации муниципального образования «Город Астрахань»

	Цели муниципальной программы
	 - создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан города Астрахани

	Задачи муниципальной программы
	 - обеспечение жилыми помещениями, отвечающими установленным требованиям, граждан, проживающих в жилых домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу до 01.01.2012

	Целевые показатели (индикаторы программы)
	- расселенная площадь;

- количество расселенных помещений;

- количество переселенных жителей. 

	Сроки и этапы реализации муниципальной программы
	Этап 2014 года (финансирование 2014-2016гг.), этап 2015 года (финансирование 2015-2016гг.), этап 2016 года (финансирование 2016-2019гг.).


	Объемы и источники финансирования муниципальной программы
	Общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий – 915 873 033,76 руб.,
в том числе:

 этап 2014 года – 531 894 254,93 руб.,

 из них по источникам:

- обязательные средства консолидированного бюджета, всего – 439 453 942,83 руб., в том числе:

средства ГК «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (далее – ГК-Фонд) – 236 470 166,64 руб.;
софинансирование из бюджета МО «Город Астрахань» -  100 989 284,17 руб.;
софинансирование из бюджета Астраханской области -  101 994 492,02 руб.

- дополнительные затраты из средств бюджета МО «Город Астрахань» - 7 591 326,10 руб.
- прочие источники (без финансовой поддержки Фонда) – 84 848 986,00 руб.

 этап 2015 года – 143 433 797,13 руб.;

 из них по источникам:

- обязательные средства консолидированного бюджета, всего – 74 385 591,00  руб., в том числе:

средства ГК-Фонд– 52 069 913,70 руб.;
средства бюджета МО «Город Астрахань» -  11 157 838,65 руб.;
софинансирование из бюджета Астраханской области – 11 157 838,65 руб.

- дополнительные затраты из средств бюджета МО «Город Астрахань» – 44 157 925,63 руб.

- прочие источники (без финансовой поддержки Фонда) – 24 890 280,50 руб.

 этап 2016 года – 240 544 981,70 руб.;

 из них по источникам:

- обязательные средства консолидированного бюджета, всего – 170 385 166,37 руб., в том числе:

средства ГК-Фонд– 137 056 479,05 руб.;
средства бюджета МО «Город Астрахань» -       16 664 343,66 руб.;
софинансирование из бюджета Астраханской области – 16 664 343,66 руб.;
- дополнительные затраты из средств бюджета МО «Город Астрахань» – 35 517 744,82 руб.

- прочие источники (без финансовой поддержки Фонда) – 34 642 070,51 руб.

Средства ГК-Фонд всего – 425 596 559,39 руб., 

в том числе:

этап 2014 года – 236 470 166,64 руб.

этап 2015 года – 52 069 913,70 руб.

этап 2016 года – 137 056 479,05 руб.

Софинансирование из  бюджета  МО «Город Астрахань» всего – 128 811 466,48 руб.,

в том числе:

этап 2014 года – 100 989 284,17 руб.

этап 2015 года – 11 157 838,65 руб.

этап 2016 года – 16 664 343,66 руб.

Софинансирование из бюджета Астраханской области всего – 129 816 674,33 руб.,

в том числе:

этап 2014 года – 101 994 492,02 руб.

этап 2015 года – 11 157 838,65 руб.

этап 2016 года – 16 664 343,66 руб.

Дополнительные затраты из средств бюджета МО «Город Астрахань» всего – 87 266 996,55 руб., в том числе:
этап 2014 года – 7 591 326,10 руб.;

этап 2015 года – 44 157 925,63 руб.;
этап 2016 года – 35 517 744,82 руб.
Прочие источники (без финансовой поддержки Фонда) всего – 144 381 337,01 руб., в том числе:

этап 2014 года – 84 848 986,00 руб.;
этап 2015 года – 24 890 280,50 руб.;

этап 2016 года – 34 642 070,51 руб.

Для оплаты превышения стоимости предоставляемых квартир, суммы выкупной цены за изымаемые жилые помещения над стоимостью расселения, предусмотренной в Программе, в бюджете муниципального образования «Город Астрахань» в 2016 году предусмотрены финансовые средства в сумме 44 334 815,79 руб., в том числе:

- этап 2014 года –   1 376 890,16 руб.;

- этап 2015 года – 42 957 925,63 руб.;
в 2017 году предусмотрены финансовые средства в сумме 34 917 744,82 руб., в том числе:

- этап 2016 года – 34 917 744,82 руб.

Для оплаты совершения нотариусами предусмотренных законодательными актами нотариальных действий от имени Российской Федерации в бюджете муниципального образования «Город Астрахань» в 2016 году предусмотрены финансовые средства в сумме 1 200 000,00 руб., в 2017 году - 600 000,00 руб.

	Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы 
	- расселенная площадь – 19 489,44 кв.м.;

- количество расселенных помещений – 556 ед.;

- количество переселенных жителей – 1 459 чел.

	Система организации контроля за исполнением муниципальной программы
	Контроль за исполнением Программы и целевым использованием средств осуществляет управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань»

Мониторинг реализации Программы и контроль эффективности использования бюджетных средств осуществляется путем проведения анализа результатов реализации программных мероприятий на основании отчетов, предоставляемых исполнителем Программы в порядке, определенном в соответствии с Федеральным законом «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», постановлением администрации муниципального образования «Город Астрахань» от 09.06.2015 №3626 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Город Астрахань», с изменениями, внесенными постановлениями администрации муниципального образования «Город Астрахань» от 26.02.2016 №1125, от 07.02.2017 №752, от 09.08.2017 №4676, от 11.07.2018 №427, от 13.08.2018 №497.
Отчет о реализации Программы предоставляется управлением по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» по итогам:

- 1 квартала, 1 полугодия, 9 месяцев – до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом;

- года и по итогам реализации муниципальной программы за весь период ее действия (итоговый) – до 1 марта года, следующего за отчетным годом.




2. Характеристика проблемы в рассматриваемой сфере и прогноз развития ситуации с учетом реализации муниципальной программы.
Проблема ликвидации аварийного жилищного фонда относится к числу первоочередных задач социально-экономического развития города Астрахани. 

Федеральный закон «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (далее - Закон) предусматривает возможность предоставления финансовой поддержки субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления муниципальных образований для переселения граждан из жилищного фонда, признанного в установленном порядке аварийным до 1 января 2012 года.

Законом одним из обязательных условий получения финансовой поддержки за счет средств ГК-Фонда для переселения граждан из аварийного жилищного фонда определяется наличие адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу.
Программа обеспечивает выполнение обязательного условия получения финансовой поддержки за счет средств ГК-Фонда, аккумулирование финансовых средств всех источников и определяет механизм оказания финансовой поддержки городу в целях переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного в установленном порядке аварийным до 1 января 2012 года.
Реализация мероприятий Программы направлена на экономическое развитие муниципального образования «Город Астрахань» и повышение качества жизни горожан.

Выполнение Программы позволит решить задачи, нацеленные на обеспечение дальнейшего развития города Астрахани как многофункционального муниципального образования с качественной городской средой, обеспечивающей высокий уровень жизни населения и благоприятные условия для экономической деятельности.

3. Цели, задачи, целевые индикаторы и показатели муниципальной программы.

Цель муниципальной программы - создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан города Астрахани.

В соответствии с намеченной целью основной задачей является:

- обеспечение жилыми помещениями, отвечающими установленным требованиям, граждан, проживающих в жилых домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу до 01.01.2012.

Основными целевыми показателями Программы, позволяющими оценивать эффективность ее реализации, являются:

- расселенная площадь;

- количество расселенных помещений;

- количество переселенных жителей.

Планируемые показатели выполнения муниципальной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда представлены в приложении 3 к Программе.

4. Сроки (этапы) реализации муниципальной программы.
Программа должна быть реализована в течение 2013-2018 годов (этап 2014 года, этап 2015 года, этап 2016 года).

В соответствии с ч. 11  ст. 16 Федерального закона «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», программы, на реализацию которых с 1 января 2011 года до 31 декабря 2015 года предоставлена финансовая поддержка за счет средств ГК-Фонда, должны быть реализованы не позднее чем 31 декабря года, следующего за годом принятия ГК-Фондом решения о предоставлении такой финансовой поддержки. Этап 2016 года программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда должен быть реализован не позднее чем 1 сентября 2017 года.
В соответствии с ч.1 ст. 16 Федерального закона «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» если действие программы по переселению начинается после 1 января 2013 года, она утверждается на период до завершения срока деятельности Фонда.
В соответствии с ч.6 ст. 3 Федерального закона «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» Фонд действует до 01.01.2019.

5. Перечень программных мероприятий

В рамках реализации Программы предусмотрены следующие мероприятия:
- сбор информации;
- работа с гражданами;
- составление перечня отселяемых аварийных жилых домов;
- покупка квартир, строительство многоквартирных домов, выплата выкупной цены за изымаемые жилые помещения;
- переселение граждан;
- совершение нотариусами предусмотренных законодательными актами нотариальных действий от имени Российской Федерации.

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в рамках реализации настоящей Программы осуществляется в соответствии с жилищным законодательством.

Перечень программных мероприятий муниципальной программы приведен в приложении 1 к Программе, перечень аварийных многоквартирных домов приведен в приложении 2 к Программе. 

6. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

	Общая сумма расходов на реализацию муниципальной программы составляет 915 873 033,76 руб., в том числе:


 этап 2014 года – 531 894 254,93 руб.,

 этап 2015 года – 143 433 797,13 руб.,
 этап 2016 года – 240 544 981,70 руб.

Финансовые ресурсы программы с распределением по этапам и источникам финансирования указаны в приложении 1 к муниципальной программе.

Для оплаты превышения стоимости предоставляемых квартир, суммы выкупной цены за изымаемые жилые помещения над стоимостью расселения, предусмотренной в Программе, в бюджете муниципального образования «Город Астрахань» в 2016 году предусмотрены финансовые средства в сумме 44 334 815,79 руб., в том числе:

- этап 2014 года –   1 376 890,16 руб.;

- этап 2015 года – 42 957 925,63 руб.;
в 2017 году предусмотрены финансовые средства в сумме 34 917 744,82 руб., в том числе:

- этап 2016 года – 34 917 744,82 руб.
Для оплаты совершения нотариусами предусмотренных законодательными актами нотариальных действий от имени Российской Федерации в бюджете муниципального образования «Город Астрахань» в 2016 году предусмотрены финансовые средства в сумме 1 200 000,00 руб., в 2017 году - 600 000 руб.
Средства ГК-Фонда, средства долевого финансирования за счет средств бюджета Астраханской области и средств бюджета муниципального образования «Город Астрахань» расходуются на приобретение жилых помещений в многоквартирных домах (в том числе в многоквартирных домах, строительство которых не завершено, включая многоквартирные дома, строящиеся (создаваемые) с привлечением денежных средств граждан и (или) юридических лиц) или в домах, указанных в пункте 2 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на строительство таких домов, а также на выплату лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, выкупной цены за изымаемые жилые помещения в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации. 

Реестр аварийных многоквартирных домов по способам переселения приведен в приложении 4 к Программе.

7. Механизм реализации муниципальной программы

Общее руководство и контроль за ходом реализации муниципальной программы осуществляет ответственный исполнитель муниципальной программы – управление по капитальному  строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань».
В ходе реализации муниципальной программы ответственный исполнитель муниципальной программы:

- осуществляет руководство и текущее управление реализацией муниципальной программы;

- обеспечивает координацию деятельности соисполнителей  муниципальной программы;

- разрабатывает в пределах своей компетенции нормативные правовые акты, необходимые для реализации муниципальной программы;

- проводит анализ и формирует предложения по рациональному использованию финансовых ресурсов муниципальной программы;

- ежегодно уточняет объемы финансирования, мероприятия, показатели эффективности, состав соисполнителей;

- уточняет механизм реализации муниципальной программы.

Соисполнителями Программы являются:

- жилищное управление  администрации муниципального образования «Город Астрахань»;

- управление муниципального имущества администрации муниципального образования «Город Астрахань».

Жилищное управление администрации муниципального образования «Город Астрахань» совместно с управлением по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» и управлением муниципального имущества администрации муниципального образования «Город Астрахань» ежегодно, с целью уточнения данных, проводит работу по сбору информации о гражданах, проживающих в аварийных жилых домах. 
Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» приобретает квартиры, выступает заказчиком по строительству многоквартирных домов для переселения граждан, проживающих в аварийных жилых домах. 
Управление муниципального имущества администрации муниципального образования «Город Астрахань» проводит оценку изымаемого имущества, формирует пакет документов, оформляет недвижимое имущество в рамках изъятия аварийных жилых домов, подготавливает проекты постановлений администрации муниципального образования «Город Астрахань» об изъятии в соответствии с ст. 32 Жилищного кодекса РФ, проекты соглашений об изъятии жилых помещений, долей земельного участка и доли в праве общей долевой собственности на общее имущество в многоквартирном доме. Финансовые расчеты с собственниками жилья производит управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань».
Управление муниципального имущества администрации муниципального образования «Город Астрахань» подготавливает договоры мены жилых помещений, принадлежащих гражданам на праве собственности в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу, на благоустроенные жилые помещения.

Жилищное управление администрации муниципального образования «Город Астрахань» осуществляет отселение граждан из аварийных муниципальных квартир в благоустроенное жилье.
Работы по сносу аварийных жилых домов после отселения жильцов проводятся на основании муниципальных контрактов, заключенных с подрядными организациями в рамках Федерального закона  «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», за счет средств бюджета муниципального образования «Город Астрахань».
8. Сведения об ответственном исполнителе, соисполнителях муниципальной программы, организации управления муниципальной программой и контроль за ходом ее реализации

Ответственным исполнителем Программы является управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань».
Соисполнителями Программы являются:

- жилищное управление администрации муниципального образования «Город Астрахань»;

 - управление муниципального имущества администрации муниципального образования «Город Астрахань».

Ответственный исполнитель в установленном порядке принимает меры по выполнению мероприятий Программы, подготовке и предоставлению ежемесячной, квартальной и годовой отчетной информации о ходе реализации программы и эффективности использования финансовых средств в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области.

Ответственный исполнитель представляет сводный отчет об исполнении мероприятий Программы и эффективности использования финансовых средств, а также пояснительные записки в финансово-казначейское управление администрации муниципального образования «Город Астрахань» по итогам:

- 1 квартала, 1 полугодия, 9 месяцев – до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом;

- года и по итогам реализации муниципальной программы за весь период ее действия (итоговый) – до 1 марта года, следующего за отчетным годом.

Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляет ответственный исполнитель.
9. Оценка эффективности реализации  муниципальной программы

Оценка эффективности расходования бюджетных средств будет осуществляться путем сопоставления достигнутых в ходе ее реализации установленных показателей с планируемыми показателями.

Критерии оценки эффективности реализации муниципальной программы:
1) уровень освоения финансовых средств на реализацию муниципальной программы;

2) уровень выполнения мероприятий муниципальной программы;
3) уровень достижения запланированных значений показателей (индикаторов) целей и задач муниципальной программы;
1.Уровень освоения финансовых средств на реализацию муниципальной программы оценивается путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы по формуле:

[image: image1.png]



где:

Уф – уровень финансирования реализации мероприятий муниципальной программы;

Фф – фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы;

Фпл – плановый объем финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы.

2.Степень выполнения мероприятий муниципальной программы определяется по следующей формуле: 

[image: image2.png]



где:

Мр – уровень реализации мероприятий муниципальной программы;

Мв – количество мероприятий с достигнутым непосредственным результатом в отчетном периоде,

М – количество мероприятий, реализуемых в соответствующем  отчетном периоде.

Расчет показателя достижения результата мероприятия муниципальной программы производится по формуле:

Р = [image: image4.png]% +100%,
-




где:

Р – показатель достижения результата мероприятия муниципальной программы;

Ф – фактическое значение индикатора (показателя) мероприятия муниципальной программы (основного мероприятия, подпрограммы, ВЦП);

П – плановое значение индикатора (показателя) мероприятия муниципальной программы (основного мероприятия, подпрограммы, ВЦП) (для показателей, желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или:

Р = [image: image6.png]% +100%,
.




(для показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

Мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:

- мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей непосредственных результатов, считается выполненным  в полном объеме, если фактически достигнутое значение показателя составляет не менее 95% от запланированного. В том случае, когда для описания результатов реализации мероприятия используются несколько показателей непосредственных результатов, для оценки степени реализации мероприятия, используется среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей к запланированным значениям, выраженное в процентах;

- мероприятие, предусматривающее оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования «Город Астрахань», считается выполненным в полном объеме в случае выполнения сводных показателей муниципальных заданий по объему и по качеству муниципальных услуг (работ) не менее чем на 95% от установленных значений на отчетный год;

- по иным мероприятиям результаты реализации могут оцениваться как наступление события и/или достижение качественного результата.
Эффективность использования средств бюджета сопоставляет выполненные мероприятия и израсходованные финансовые средства и определяется по формуле:

[image: image7.png]&* 100%
v,





3.Уровень достижения запланированных значений показателей (индикаторов) целей и задач муниципальной программы определяется отношением фактически достигнутого значения каждого показателя (индикатора) целей и задач в отчетном периоде к его плановому значению по формуле:

[image: image8.emf]И

i

=

И

фi

И

ni

×100

,

где:
[image: image9.emf]И

i

 – уровень достижения i-го показателя (индикатора) муниципальной программы в процентах;

[image: image10.emf]И

фi

 – фактическое значение i-го показателя (индикатора), достигнутое в ходе реализации муниципальной программы в отчетном периоде;

[image: image11.emf]И

ni

 – плановое значение i-го показателя (индикатора), утвержденное в муниципальной программе на отчетный период;

i – номер показателя (индикатора) муниципальной программы.

Эффективность реализации муниципальной программы в целом по уровню достижения значений показателей (индикаторов) целей и задач определяется по формуле:

[image: image12.emf]Э

И

=

∑

И

i

n

,

где:
n – количество показателей (индикаторов) целей и задач муниципальной программы.

По каждому показателю (индикатору) в случае существенных расхождений между плановыми и фактическими значениями (как положительных, так и отрицательных) проводится анализ факторов, повлиявших на данные расхождения.

4. Общая эффективность реализации муниципальной программы в целом рассчитывается по формуле:

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



 По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы могут быть сделаны следующие выводы:

1) муниципальная программа реализуется эффективно, если значение показателя ЭПр составляет 90% и более;

2) муниципальная программа реализуется умеренно эффективно, если значение показателя ЭПр составляет от 80% до 90%,
3) муниципальная программа реализуется неэффективно, если значение показателя ЭПр составляет менее 80%.
Э





Пр





=





Э





Ф





+





Э





И





2









