Подпрограмма 2

«Капитальное строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов собственности муниципального образования «Город Астрахань»

- Паспорт

| Наименование подпрограммы муниципальной программы | «Капитальное строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов собственности муниципального образования «Город Астрахань» (далее -Подпрограмма 2) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы муниципальной программы (соисполнитель) | Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» |
| Участники подпрограммы муниципальной программы | Отсутствуют |
| Цели подпрограммы муниципальной программы | Улучшение архитектурного облика города путем строительства, проведения капитального ремонта зданий и сооружений, сноса аварийного жилищного фонда |
| Задачи подпрограммы муниципальной программы | - обеспечение инженерными коммуникациями объектов жилищного строительства; - снос аварийного жилищного фонда; - обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к административным зданиям; - развитие сети образовательных организаций города и создание соответствующих нормативам условий пребывания для обучающихся и воспитанников в образовательных организациях; - развитие материально-технической базы муниципальных учреждений, оказывающих услуги в сфере физической культуры и спорта |
| Целевые показатели (индикаторы) | - доля ликвидированного аварийного жилищного фонда от общего количества аварийных домов, свободных от проживания и регистрационного учета граждан и прав третьих лиц; - количество объектов, обеспеченных инженерными коммуникациями; - площадь снесенного аварийного жилья; - степень выполнения мероприятий; - количество вновь построенных муниципальных образовательных организаций; - количество отремонтированных объектов образования; - Доля обустроенных объектов спорта, от общего количества объектов, запланированных на соответствующий год |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы муниципальной программы | 2017-2020 годы |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы муниципальной программы | Финансирование из бюджета муниципального образования «Город Астрахань» – 557 724 519,00 руб., из них по годам: 2017 год – 11 723 283,00 руб.; 2018 год – 184 983 207,00 руб.; 2019 год – 296 039 878,00 руб.; 2020 год – 64 978 151,00 руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы муниципальной программы | - доля ликвидированного аварийного жилищного фонда от общего количества аварийных домов, свободных от проживания и регистрационного учета граждан и прав третьих лиц, до 89%; - количество объектов, обеспеченных инженерными коммуникациями, – 1 ед.; - площадь снесенного аварийного жилья – 22 462,51 кв.м. - степень выполнения мероприятий – 100%; - количество вновь построенных муниципальных образовательных организаций – 2 ед.; - количество отремонтированных объектов образования – 11 ед.; - доля обустроенных объектов спорта, от общего количества объектов, запланированных на соответствующий год – 100% |
| Система организации контроля за исполнением подпрограммы муниципальной программы | Контроль за реализацией Подпрограммы 2 и целевым использованием средств осуществляет управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань». |

2. Характеристика проблемы в рассматриваемой сфере и прогноз её развития с учетом реализации Подпрограммы 2

Ненадлежащее содержание жилищного фонда и отсутствие средств на проведение его реконструкции являются причиной ежегодного роста объемов аварийного жилищного фонда. Его наличие не только ухудшает внешний облик, понижает инвестиционную привлекательность города и сдерживает развитие инфраструктуры, но и создает потенциальную угрозу безопасности и комфортности проживания граждан, ухудшает качество предоставляемых коммунальных услуг, повышает социальную напряженность в обществе.

В течение последних лет, ввиду неудовлетворительного финансирования, объемы проводимых работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов были недостаточны для поддержания жилищного фонда в надлежащем состоянии, что, в конечном счете, обусловило его неуклонное ветшание.

С целью переселения граждан из аварийного жилищного фонда   в 2015 году был построен 108-квартирный дом № 2 по ул. Косм. В. Комарова, завершилось строительство 4-х секционного дома в микрорайоне Западный-2 и 192-квартирного дома по ул. С. Перовской в городе Астрахани.

В 2015 году были снесены 90 аварийных домов, расположенных на территории города.

Для принятия мер по дальнейшему развитию инженерной инфраструктуры и улучшению облика  г. Астрахани необходима разработка настоящей Программы, реализация которой позволит повысить безопасность и качество жизни горожан путем строительства инженерных коммуникаций к многоквартирному жилому дому по ул.С. Перовской, предназначенному для переселения граждан из аварийного жилищного фонда,  а также улучшить внешний облик города путём сноса аварийных домовладений, свободных от проживания граждан.

Администрация города и в условиях дефицита бюджета предпринимает меры по решению проблемы нехватки мест в дошкольных учреждениях, созданию дополнительных учебных мест для школьников, ликвидации образовательной дискриминации, повышения качества жизни населения.

Именно поэтому Подпрограмма 2 представляет собой актуальную комплексную систему мероприятий, направленных на развитие образовательного комплекса города Астрахани, решения проблемы нехватки мест в дошкольных и школьных образовательных организациях города.

При подготовке Подпрограммы 3 использованы принципы развития образования Российской Федерации, изложенные в законе Федеральном законе "Об образовании в Российской Федерации".

В настоящее время в городе Астрахани 105 детских дошкольных организаций. Из них наименьшее количество – 23 ДОУ - приходится на Трусовский район, ведущий интенсивную застройку жилыми домами, где отмечается наиболее острый дефицит детских мест.

В целях реализации Послания Президента Российской Федерации Д.А. Медведева Федеральному Собранию Российской Федерации от 30 ноября 2010 года по основным вопросам государственной и региональной политики в области дошкольного образования, в строящихся микрорайонах должна быть вся необходимая социальная инфраструктура.

Проводимые Подпрограммой 2 мероприятия позволят постепенно решать проблему нехватки мест в дошкольных и школьных образовательных организациях и улучшения качества жизни людей, проживающих в городе Астрахани.

3. Цели, задачи и  показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов Подпрограммы 2

Основной целью Подпрограммы 2 является улучшение архитектурного облика города путем строительства, проведения капитального ремонта зданий и сооружений, сноса аварийного жилищного фонда.

Задачи Программы:

1. Обеспечение инженерными коммуникациями объектов жилищного строительства.

2. Снос аварийного жилищного фонда.

3. Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к административным зданиям.

4. Развитие сети образовательных организаций города и создание соответствующих нормативам условий пребывания для обучающихся и воспитанников в образовательных организациях.

5. Развитие материально-технической базы муниципальных учреждений, оказывающих услуги в сфере физической культуры и спорта.

4. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 2

Затраты на реализацию Подпрограммы 2 складываются из стоимости строительно-монтажных работ, работ по сносу аварийного жилья и материалов согласно разработанной проектно-сметной документации.

Затраты на реализацию мероприятий Подпрограммы 2 определены ориентировочно, исходя из стоимости аналогичных проектов.

Общая сумма расходов на реализацию Подпрограммы 2 составляет 557 724 519,00 руб. за счет средств муниципального образования «Город Астрахань».

Перечень программных мероприятий и объемы финансирования  подлежат уточнению исходя из возможностей бюджета муниципального образования «Город Астрахань», с корректировкой мероприятий Подпрограммы 2, результатов их реализации и оценки эффективности, путем внесения соответствующих изменений в Подпрограмму 2.

Распределение расходов по мероприятиям представлено в приложении 2 к муниципальной программе.

Начальник управления по капитальному

строительству администрации муниципального

образования «Город Астрахань»                                             Д.Г. Воронин