Подпрограмма 3

«Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и текущее содержание системы ливне – дренажной канализации города Астрахани»

- Паспорт подпрограммы муниципальной программы

| Наименование подпрограммы муниципальной программы | «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и текущее содержание системы ливне – дренажной канализации города Астрахани» (далее - Подпрограмма 3) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы муниципальной программы (соисполнитель) | Управление дорожного хозяйства и транспорта администрации муниципального образования «Город Астрахань» Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань», Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования «Город Астрахань» |
| Участники подпрограммы муниципальной программы | отсутствуют |
| Цели подпрограммы муниципальной программы | улучшение транспортно-эксплуатационного и технического состояния дорог на территории города Астрахани путем строительства, реконструкции и содержания ливне-дренажной канализации |
| Задачи подпрограммы муниципальной программы | поддержание сетей ливневой канализации в регламентном состоянии |
| Целевые показатели подпрограммы (индикаторы) муниципальной программы | - доля сетей ливневой канализации приведенных в регламентное состояние от запланированных; - протяженность обслуживаемых сетей ливне-дренажной канализации |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы муниципальной программы | 2021-2024 годы |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы муниципальной программы | Объем финансирования Подпрограммы 3 составляет 31 750 561,47 руб., из них средства: - бюджета МО «Город Астрахань» 26 919 543,04 руб., в том числе по годам: 2021 год – 6 195 543,04 руб.; 2022 год – 6 908 000,00 руб.; 2023 год – 6 908 000,00 руб.; 2024 год – 6 908 000,00 руб. - бюджета Астраханской области 4 831 018,43 руб., в том числе по годам: 2021 год – 4 831 018,43 руб.; 2022 год – 0,00 руб.; 2023 год – 0,00 руб.; 2024 год – 0,00 руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы муниципальной программы | - доля сетей ливневой канализации приведенных в регламентное состояние, от запланированных - 100% (ежегодно); - протяженность обслуживаемых сетей ЛДК – 10 км (ежегодно). |
| Система организации контроля за исполнением подпрограммы муниципальной программы | Контроль за исполнением Подпрограммы 3 осуществляет управление дорожного хозяйства и транспорта администрации муниципального образования «Город Астрахань». |

- Характеристика проблемы в рассматриваемой сфере и прогноз её развития с учетом реализации Подпрограммы 3

Скопление дождевой и талой воды является одной из причин разрушений и деформаций на асфальтобетонных покрытиях автомобильных дорог. Вода является одним из сильнейших разрушителей дорожных одежд, проникая в нижние слои покрытия и основания, она размывает и понижает сцепные свойства материалов, что приводит к разрушению конструкции дорожной одежды.

В результате этого снижается средняя скорость движения транспортных потоков, увеличивается количество дорожно-транспортных происшествий, повышается себестоимость автомобильных перевозок, растут затраты на выполнение работ по капитальному и текущему ремонту автомобильных дорог.

Согласно утвержденного графика прочистки существующих сетей ливневой канализации г. Астрахани в 2019 году было зачищено 36 колодцев ливне-дренажной канализации (далее - ЛДК) по ул. Савушкина и 8 колодцев по ул. Максаковой с объемом вывезенного илового шлама 44 куб. м.

В рамках данной программы на участках автомобильных дорог муниципального образования «Город Астрахань» были проведены мероприятия по зачищению дождеприемных колодцев ЛДК и смотровых колодцев ЛДК ул. Пирогова/пер. Менделеева, так же выполнена промывка трубопроводов ЛДК по ул. Яблочкова от д.29 по ул. Яблочкова до пересечения ул. Яблочкова с ул. Б. Алексеева. Выполнены работы по промывке трубопроводов ЛДК по ул. Каховского / ул. Рылеева / Победы, ул. Боевая д.2.

На сегодняшний день проблема капитального ремонта и текущего содержания ливне-дренажной канализации остается актуальной. Для дальнейшего принятия мер по капитальному ремонту ливне-дренажной канализации разработана Подпрограмма 3.

Данная Подпрограмма позволит обеспечить сохранность автомобильных дорог города Астрахани, а также безопасное и бесперебойное движение транспорта и пешеходов.

- Цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов Подпрограммы 3

Целью Подпрограммы 3 является улучшение транспортно-эксплуатационного и технического состояния дорог на территории города Астрахани путем строительства, реконструкции и содержания ливне-дренажной канализации.

Задача Подпрограммы 3 - поддержание сетей ливневой канализации в регламентном состоянии.

Достижение запланированных результатов Подпрограммы 3 характеризуется следующими целевыми показателями:

- доля сетей ливневой канализации приведенных в регламентное состояние от запланированных - 100% (ежегодно);

- протяженность обслуживаемых сетей ЛДК – 10 км (ежегодно).

Полный перечень и описание программных мероприятий, показателей (индикаторов) и результатов представлены в приложении 1 к Программе.

- Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 3

Потребность в необходимых ресурсах Подпрограммы 3 определяется из необходимости проведения мероприятий, направленных на обеспечение приведения в нормативное состояние дорог общего пользования местного значения на территории города Астрахани.

Затраты на реализацию мероприятий в 2021-2024 годах определены ориентировочно, исходя из стоимости аналогичных проектов.

Общий объем финансирования Подпрограммы на 2021-2024 годы составит 31 750 561,47 руб. за счет средств бюджета Астраханской области и бюджета муниципального образования «Город Астрахань».

Распределение финансирования по годам реализации представлено в таблице 1.

Таблица №1

| Период | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджет Астраханской области, руб. | 4 831 018,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 831 018, 43 |
| Бюджет муниципального образования «Город Астрахань», руб. | 6 195 543,04 | 6 908 000,00 | 6 908 000,00 | 6 908 000,00 | 26 919 543,04 |

Перечень подпрограммных мероприятий и объемы финансирования подлежат уточнению, исходя из возможностей бюджета муниципального образования «Город Астрахань», с корректировкой подпрограммных мероприятий, результатов их реализации и оценки эффективности, путем внесения соответствующих изменений в Программу.

Распределение объемов финансирования по мероприятиям Подпрограммы 3 представлено в приложении 2 к Программе.

Заместитель начальника управления

по экономике и финансам –

начальник отдела

финансово – экономического анализа                                      Б.С. Джукесова