Подпрограмма 3

«Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и текущее содержание системы ливне – дренажной канализации города Астрахани»

- Паспорт подпрограммы муниципальной программы

| Наименование подпрограммы муниципальной программы | «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и текущее содержание системы ливне – дренажной канализации города Астрахани» (далее - Подпрограмма 3) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы муниципальной программы (соисполнитель) | Управление дорожного хозяйства и транспорта администрации муниципального образования «Городской округ город Астрахань» Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Городской округ город Астрахань», Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования «Городской округ город Астрахань» |
| Участники подпрограммы муниципальной программы | отсутствуют |
| Цели подпрограммы муниципальной программы | улучшение транспортно-эксплуатационного и технического состояния дорог на территории города Астрахани путем строительства, реконструкции и содержания ливне-дренажной канализации |
| Задачи подпрограммы муниципальной программы | поддержание сетей ливневой канализации в регламентном состоянии |
| Целевые показатели подпрограммы (индикаторы) муниципальной программы | - доля сетей ливневой канализации приведенных в регламентное состояние от запланированных; - протяженность обслуживаемых сетей ливне-дренажной канализации |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы муниципальной программы | 2021 - 2027 годы |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы муниципальной программы | Объем финансирования Подпрограммы 3 составляет 547 887 329,23 руб., из них: внебюджетные (средства займа Фонда ЖКХ за счет средств ФНБ) 409 936 000,00 руб., в том числе по годам: 2021 – 0,00 руб.; 2022 – 0,00 руб.; 2023 – 208 910 310,40 руб.; 2024 – 201 025 689,60руб., 2025 – 0,00 руб., 2026 – 0,00 руб., 2027 – 0,00 руб. средства бюджета Астраханской области 4 831 018,43 руб., в том числе по годам: 2021 – 4 831 018,43 руб.; 2022 – 0,00 руб., 2023 – 0,00 руб., 2024 – 0,00 руб., 2025 – 0,00 руб., 2026 – 0,00 руб., 2027 – 0,00 руб. средства бюджета МО «Городской округ город Астрахань» 133 120 310,80 руб., в том числе по годам: 2021 – 6 195 543,04 руб., 2022 – 1 198 080,00 руб., 2023 – 57 000736,70 руб., 2024 – 8 765 611,94 руб., 2025 – 47 960 339,12 руб., 2026 – 6 000 000,00 руб., 2027 – 6 000 000,00 руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы муниципальной программы | - доля сетей ливневой канализации приведенных в регламентное состояние, от запланированных - 100% (ежегодно); - протяженность обслуживаемых сетей ЛДК – 1,7 км. |
| Система организации контроля за исполнением подпрограммы муниципальной программы | Контроль за исполнением Подпрограммы 3 осуществляет управление дорожного хозяйства и транспорта администрации муниципального образования «Городской округ город Астрахань». |

- Характеристика проблемы в рассматриваемой сфере и прогноз её развития с учетом реализации Подпрограммы 3

Скопление дождевой и талой воды является одной из причин разрушений и деформаций на асфальтобетонных покрытиях автомобильных дорог. Вода является одним из сильнейших разрушителей дорожных одежд, проникая в нижние слои покрытия и основания, она размывает и понижает сцепные свойства материалов, что приводит к разрушению конструкции дорожной одежды.

В результате этого снижается средняя скорость движения транспортных потоков, увеличивается количество дорожно-транспортных происшествий, повышается себестоимость автомобильных перевозок, растут затраты на выполнение работ по капитальному и текущему ремонту автомобильных дорог.

В рамках данной программы на участках автомобильных дорог муниципального образования «Городской округ город Астрахань» были проведены мероприятия по зачищению дождеприемных колодцев ЛДК и смотровых колодцев ЛДК ул. Пирогова/пер. Менделеева, так же выполнена промывка трубопроводов ЛДК по ул. Яблочкова от д.29 по ул. Яблочкова до пересечения ул. Яблочкова с ул. Б. Алексеева. Выполнены работы по промывке трубопроводов ЛДК по ул. Каховского / ул. Рылеева / Победы, ул. Боевая д.2 – в 2022 году, по ул. Боевая,135 в сторону р. Царев в Советском районе, по ул. Боевая от пер. Туркменский до ул. 2-я Высоцкая в Советском районе г. Астрахани - в 2023 году, по ул. Рождественского, ул. Калинина, ул. Яблочкова – ЖД вокзал, ул. С Перовской – ул. Магнитогорская, ул. А. Барбюса – пр. Вокзальный, ул. Псковская – ул. Епишева, ул. Псковская – ул. Лычманова, в г. Астрахани – в  2024 году.

На сегодняшний день проблема капитального ремонта и текущего содержания ливне-дренажной канализации остается актуальной. Для дальнейшего принятия мер по капитальному ремонту ливне-дренажной канализации разработана Подпрограмма 3.

Данная Подпрограмма позволит обеспечить сохранность автомобильных дорог города Астрахани, а также безопасное и бесперебойное движение транспорта и пешеходов.

На сегодняшний день огромную роль в рациональном жизнеобеспечении современного города играют системы водоотведения ливневых сточных вод. Многие участки перегружены и работают в режиме размывающих скоростей, другие недогружены и в них происходит накопление осадков. Многие участки вышли из строя из-за механических повреждений и засоров; часть коллекторов не удовлетворяет по пропускной способности и требует перекладки на большие диаметры и уклоны; другие участки имеют полный физический износ.

В период интенсивных дождей трубопроводы и колодцы систем ливневой канализации переполняются, приводя к подтоплению проезжей части, переходов, подвалов зданий и других инженерных сооружений. Причиной этого является несоответствие параметров системы тем нагрузкам, которые имеют место в настоящее время.

В итоге многие коллекторы просто заилены, другие разрушены и пришли в негодность. Как следствие происходит разрушение дорожного полотна, вымывание грунта, загрязнение водоёмов. Из-за существенного увеличения количества транспортных единиц загрязнения стали более насыщены тяжелыми металлами и другими опасными элементами. Перечисленные обстоятельства делают задачу реконструкции и развития ливневой канализации актуальной.

Такая ситуация сложилась вследствие увеличения интенсивности и продолжительности дождей, заиливания колодцев и засорения сети.

Для эксплуатации и реконструкции ливневой канализации представляет большой интерес возможность моделировать различные режимы течения стоков, включая переполнение сети и появление противотоков, выхода стоков на поверхность земли и др. При этом актуальными являются вопросы интенсификации работы ливневой канализации и повышения ее пропускной способности в период интенсивных и продолжительных дождей. Недостаточно эффективна работа существующих канализационных очистных сооружений.

В целях получения займа на реализацию проекта в соответствии с Правилами предоставления государственной корпорации – Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства за счет привлеченных средств Фонда национального благосостояния займов юридическим лицам, в том числе путем приобретения облигаций юридических лиц при их первичном размещении, в целях реализации проектов по строительству, реконструкции, модернизации объектов инфраструктуры, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 02.02.2022 № 87 были включены для участия следующие объекты для реконструкции системы ливневой канализации с насосными станциями, расположенными по адресам:

-Реконструкция системы ливневой канализации с насосной станцией, расположенной по адресу ул. Харьковская, 28А в Советском районе г. Астрахани, с организацией очистки сброса поверхностных вод;

-Реконструкция системы ливневой канализации с насосной станцией, расположенной по адресу ул. Бурова, 2А в Кировском районе г. Астрахани, с организацией очистки сброса поверхностных вод;

-Реконструкция системы ливневой канализации с насосной станцией, расположенной по адресу пл. К. Маркса, 3 «А», в Кировском районе г. Астрахани, с организацией очистки сброса поверхностных вод.

- Цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов Подпрограммы 3

Целью Подпрограммы 3 является улучшение транспортно-эксплуатационного и технического состояния дорог на территории города Астрахани путем строительства, реконструкции и содержания ливне-дренажной канализации.

Задача Подпрограммы 3 - поддержание сетей ливневой канализации в регламентном состоянии.

Достижение запланированных результатов Подпрограммы 3 характеризуется следующими целевыми показателями:

- доля сетей ливневой канализации приведенных в регламентное состояние от запланированных - 100% (ежегодно);

- протяженность обслуживаемых сетей ЛДК – 1,7 км.

Полный перечень и описание программных мероприятий, показателей (индикаторов) и результатов представлены в приложении 1 к Программе.

- Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 3

Потребность в необходимых ресурсах Подпрограммы 3 определяется из необходимости проведения мероприятий, направленных на обеспечение приведения в нормативное состояние дорог общего пользования местного значения на территории города Астрахани.

Затраты на реализацию мероприятий в 2021-2027 годах определены ориентировочно, исходя из стоимости аналогичных проектов.

Общий объем финансирования Подпрограммы на 2021-2027 годы составит 547 887 329,23 руб. за счет средств бюджета Астраханской области, бюджета муниципального образования «Городской округ город Астрахань» и Фонда ЖКХ за счет средств ФНБ.

Распределение финансирования по годам реализации представлено в таблице 1

Таблица №1

| Период | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджет Астраханской области, руб. | 4 831 018,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 831 018,43 |
| Бюджет муниципального образования «Городской округ город Астрахань», руб. | 6 195 543,04 | 1 198 080,00 | 57 000 736,70 | 8 765 611,94 | 47 960 339, 12 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 133 120 310,80 |
| Внебюджетные средства (Фонд ЖКХ за счет средств ФНБ), руб. | 0,00 | 0,00 | 208 910 310,40 | 201 025 689,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 409 936 000,00 |

Перечень подпрограммных мероприятий и объемы финансирования подлежат уточнению, исходя из возможностей бюджета муниципального образования «Городской округ город Астрахань», с корректировкой подпрограммных мероприятий, результатов их реализации и оценки эффективности, путем внесения соответствующих изменений в Программу.

Распределение объемов финансирования по мероприятиям Подпрограммы 3 представлено в приложении 2 к Программе.

Заместитель главы муниципального образования

«городской округ город Астрахань» -

начальник управления                                                                      А.В. Кознов