Подпрограмма 4

«Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и текущее содержание системы ливне-дренажной канализации города Астрахани»

- Паспорт

| Наименование подпрограммы муниципальной программы | «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и текущее содержание системы ливне-дренажной канализации города Астрахани» (далее - Подпрограмма 4) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы муниципальной программы (соисполнитель) | Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования «Город Астрахань» Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» |
| Участники подпрограммы муниципальной программы | отсутствуют |
| Цели подпрограммы муниципальной программы | Улучшение транспортно-эксплуатационного и технического состояния дорог на территории города Астрахани путем строительства, реконструкции и содержания ливне-дренажной канализации |
| Задачи подпрограммы муниципальной программы | поддержание сетей ливневой канализации в регламентном состоянии |
| Целевые показатели (индикаторы) | -доля сетей ливневой канализации приведенных в регламентное состояние; - протяженность обслуживаемых сетей ливне-дренажной канализации. |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы муниципальной программы | 2017-2020 годы |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы муниципальной программы | Финансирование из бюджета муниципального образования «Город Астрахань» – 41 128 973,35 руб., из них по годам: 2017 год – 6 908 000,00 руб.; 2018 год – 6 871 051,53 руб.; 2019 год – 4 303 971,82 руб.; 2020 год – 23 045 950,00 руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы муниципальной программы | - доля сетей ливневой канализации приведенных в регламентное состояние - 100% (ежегодно); - повышение протяженности обслуживаемых сетей ливне-дренажной канализации до 40 км. |
| Система организации контроля за исполнением подпрограммы муниципальной программы | Контроль за исполнением Подпрограммы 4 осуществляет управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования «Город Астрахань». Отчет о реализации Подпрограммы 4 предоставляется управлением по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования «Город Астрахань» в управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» по итогам: - 1 квартала - до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом; - полугодия – до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом; - 9 месяцев - до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом; - года – до 15 февраля года, следующего за отчетным годом. |

2. Характеристика проблемы в рассматриваемой сфере и прогноз её развития с учетом реализации Подпрограммы 4

Скопление дождевой и талой воды является одной из причин разрушений и деформаций на асфальтобетонных покрытиях автомобильных дорог. Вода является одним из сильнейших разрушителей дорожных одежд, проникая в нижние слои покрытия и основания, она размывает и понижает сцепные свойства материалов, что приводит к разрушению конструкции дорожной одежды.

В результате этого снижается средняя скорость движения транспортных потоков, увеличивается количество дорожно-транспортных происшествий, повышается себестоимость автомобильных перевозок, растут затраты на выполнение работ по капитальному и текущему ремонту автомобильных дорог.

В целях решения сложившейся проблемы в 2014-2015 годах была разработана ведомственная целевая программа муниципального образования «Город Астрахань» «Капитальный ремонт системы ливне-дренажной канализации города Астрахани в 2014-2015 годах». В рамках данной программы были проведены работы по перекладке участка ливне-дренажной канализации по ул. Анри Барбюса, реконструкции самотечной ливне-дренажной канализации по ул. Свердлова \Калинина\ Красная Набережная, реконструкции ливне-дренажной канализации по ул. Калинина\Набережная 1 мая, перекладке напорного коллектора ЛНС по ул. Полякова до ул. Набережная реки Волга, ремонт ЛНС по ул. Бурова,2а, реконструкции станции по ул. Б.Алексеева,41а, реконструкции самотечной ливне-дренажной канализации по ул. Победы\ул. Набережная 1 мая, проектировании очистных сооружений ливневых и сточных вод ЛНС по ул.Полякова,4а.

В 2016 году в рамках ведомственной целевой программы муниципального образования «Город Астрахань» «Устройство, капитальный ремонт и текущее содержание системы ливне-дренажной канализации города Астрахани», утвержденной постановлением администрации муниципального образования «Город Астрахань» от 04.12.2015 № 8370 были выполнены работы по восстановлению системы ливне-дренажной канализации на всем протяжении ул. С.Перовская, ул. Яблочкова, ул. Победы, ул. Анри Барбюса, участки по ул. Пирогова, ул. Боевая.

На сегодняшний день проблема капитального ремонта и текущего содержания ливне-дренажной канализации остается актуальной. Для дальнейшего принятия мер по капитальному ремонту ливне-дренажной канализации необходимы разработка и принятие подпрограммы по капитальному ремонту и текущему содержанию ливне-дренажной канализации на 2017-2019 годы.

Данная Подпрограмма позволит обеспечить сохранность автомобильных дорог города Астрахани, а также безопасное и бесперебойное движение транспорта и пешеходов.

- Цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов Подпрограммы 4

Целью Подпрограммы 4 является   улучшение транспортно-эксплуатационного и технического состояния дорог   города Астрахани путем содержания и модернизации ливне-дренажной канализации.

Задача Подпрограммы 4 - поддержание сетей ливневой канализации в регламентном состоянии.

Достижение запланированных результатов Подпрограммы 4 характеризуется следующими целевыми показателями:

- повышение протяженности обслуживаемых сетей ливне-дренажной канализации  до 40 км.;

- доля сетей ливневой канализации приведенных в регламентное состояние - 100% (ежегодно).

Полный перечень и описание программных мероприятий, показателей (индикаторов) и результатов Подпрограммы 4 представлены в приложении 1 к Программе.

- Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 4

Потребность в необходимых ресурсах Подпрограммы 4 определяется из необходимости проведения мероприятий, направленных на обеспечение приведения в нормативное состояние дорог общего пользования местного значения на территории города Астрахани.

Затраты на реализацию мероприятий в 2017-2020 годах определены ориентировочно, исходя из стоимости аналогичных проектов.

Общий объем финансирования Подпрограммы 4 на 2017-2020 годы составит 41 128 973,35 руб. за счет средств бюджета муниципального образования «Город Астрахань».

Распределение финансирования по годам реализации представлено в таблице 1.

Таблица 1

| Период | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | Всего: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджет муниципального образования «Город Астрахань», руб. | 6 908 000,00 | 6 871 051,53 | 4 303 971,82 | 23 045 950,00 | 23 045 950,00 |

Перечень подпрограммных мероприятий и объемы финансирования подлежат уточнению, исходя из возможностей бюджета муниципального образования «Город Астрахань», с корректировкой подпрограммных мероприятий, результатов их реализации и оценки эффективности, путем внесения соответствующих изменений в Подпрограмму 4.

Распределение объемов финансирования по мероприятиям Подпрограммы 4 представлено в приложении 2 к Программе.

Начальник управления

по капитальному строительству

администрации муниципального

образования «Город Астрахань»                                                                  Д.Г. Воронин