# Подпрограмма 4

# «Повышение безопасности дорожного движения

# в городе Астрахани»

- Паспорт подпрограммы муниципальной программы

| Наименование подпрограммы муниципальной программы | «Повышение безопасности дорожного движения в городе Астрахани» (далее - Подпрограмма 4) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы муниципальной программы (соисполнитель) | Управление дорожного хозяйства и транспорта администрации муниципального образования «Городской округ город Астрахань» |
| Участники подпрограммы муниципальной программы | Отсутствуют |
| Цель подпрограммы муниципальной программы | Повышение уровня безопасности дорожного движения в городе Астрахани |
| Задача подпрограммы муниципальной программы | Повышение безопасности пешеходного движения |
| Целевые показатели подпрограммы (индикаторы) муниципальной программы | - снижение дорожно-транспортных происшествий, связанных с наездом на пешеходов; - доля перекрестков, на которых нанесена вертикальная и горизонтальная разметка (от запланированных на год) - доля пешеходных переходов, обустроенных в соответствии с национальными стандартами (от запланированных на год) |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы муниципальной программы | 2021 – 2028 годы |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы муниципальной программы | Объем финансирования Подпрограммы 4 составляет 2 383 034 166,32 руб., в том числе по годам: 2021 год – 68 049 746,12 руб.; 2022 год – 132 418 496,62 руб.; 2023 год – 18 058 197,54 руб.; 2024 год – 394 776 654,34 руб.; 2025 год – 459 444 254,60 руб.; 2026 год – 781 017 178,55 руб., 2027 год - 529 269 638,55 руб., 2028 год – 0,00 руб. Средства федерального бюджета – 182 409 793,03 руб., в том числе по годам: 2021 год – 0,00 руб., 2022 год – 59 737 700,00 руб., 2023 год – 0,00 руб., 2024 год – 44 478 793,03 руб., 2025 год – 38 642 400,00 руб., 2026 год – 39 550 900,00 руб., 2027 год – 0,00 руб., 2028 год – 0,00 руб. средства бюджета Астраханской области – 1 902 074 951,99 руб., в том числе по годам: 2021 год – 9 653 797,61 руб., 2022 год – 11 667 892,80 руб., 2023 год – 12 466 292,03 руб., 2024 год – 343 948 244,59 руб., 2025 год – 397 864 024,96 руб., 2026 год – 687 180 900,00 руб., 2027 год – 439 293 800,00 руб., 2028 год – 0,00 руб. средства бюджета МО «Городской округ город Астрахань» – 298 549 421,30 руб., в том числе по годам: 2021 год – 58 395 948,51 руб., 2022 год – 61 012 903,82 руб., 2023 год – 5 591 905,51 руб., 2024 год – 6 349 616,72 руб., 2025 год – 22 937 829,64 руб., 2026 год – 54 285 378,55 руб., 2027 год – 89 975 838,55 руб., 2028 год – 0,00 руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы муниципальной программы | Реализация Подпрограммы 4 позволит достичь следующих результатов: - снижение дорожно-транспортных происшествий, связанных с наездом на пешеходов, на 11,3%; - доля перекрестков, на которых нанесена вертикальная и горизонтальная разметка (от запланированных на год) – 100%; - доля пешеходных переходов, обустроенных в соответствии с национальными стандартами (от запланированных на год) – 100%; - доля реализованных мероприятий по внедрению интеллектуальных транспортных систем в объеме от запланированных – 100%. |
| Система организации контроля за исполнением подпрограммы муниципальной программы | Контроль за исполнением Подпрограммы 4 осуществляет управление дорожного хозяйства и транспорта администрации муниципального образования «Городской округ город Астрахань» |

# 2. Характеристика проблемы в рассматриваемой сфере

и прогноз ее развития с учетом реализации Подпрограммы 4

Проблема аварийности, связанная с автомобильным транспортом, в последнее десятилетие приобрела особую остроту в связи с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества в безопасном дорожном движении, недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения и крайне низкой дисциплинированностью участников дорожного движения.

Происшествия на дорогах являются одной из серьезнейших социально-экономических проблем и в городе Астрахани.

В целях безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Городской округ город Астрахань» возникает необходимость установки ограждений для препятствия перехода пешеходов через проезжую часть в неустановленных местах.

Таким образом, в целях решения проблемы аварийности в муниципальном образовании «Городской округ город Астрахань» необходимо использование программного метода путем реализации Подпрограммы 4, которая позволит обеспечить снижение общего количества дорожно-транспортных происшествий, основных видов нарушений правил дорожного движения и в результате сократить уровень смертности и травматизма населения от дорожно-транспортных происшествий.

Также согласно приказу Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии 28 февраля 2014 года были утверждены изменения в национальных стандартах ГОСТ Р 51256-2011, ГОСТ Р 52290-2004, ГОСТ Р 52289-2019, ГОСТ Р 52605-2006, ГОСТ Р 52765-2007 и ГОСТ Р 52766-2007. Вводимые изменения в первую очередь направлены на создание безопасных условий для движения пешеходов, в том числе детей вблизи образовательных учреждений.

Кроме того, с начала 2015 года в адрес администрации муниципального образования «Городской округ город Астрахань» поступило более 400 предписаний ОГИБДД УМВД России по г. Астрахань, более 100 предписаний ОБ ДПС-1 ГИБДД УМВД России по Астраханской области с предложением организовать различные мероприятия безопасности дорожного движения (восстановить или нанести разметку, восстановить, поменять или установить дорожные знаки, установить пешеходные ограждения леерного типа, установить светофоры Т1 или Т7, демонтировать или установить искусственные неровности, а также восстановить геометрические параметры искусственных неровностей в соответствии с ГОСТом) в соответствии с изменениями № 3 ГОСТ Р 52289 - 2019 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств» с датой введения в действие 01 апреля 2020 г.

Также, кроме ежедневно пополняемых предписаний ГИБДД в адрес администрации муниципального образования «Городской округ город Астрахань», поступают представления и протоколы ГИБДД об административных нарушениях, исковые заявления прокуратуры, решения различных судов г. Астрахани, постановления о возбуждении исполнительных производств, требования судебных приставов и т.д. на исполнение требований ГОСТ Р 52289-2019 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств» в соответствии с изменениями № 3 с датой введения в действие 01 апреля   2020 г.

Поскольку количество такой документации возрастает, а выделенные бюджетные ассигнования практически освоены плановой работой по текущему ремонту дорог и организации дорожного движения, то на данный момент необходимо увеличение расходов на текущее содержание дорог и организацию дорожного движения (замена дорожных знаков в соответствии с новыми ГОСТами, разметка дорог с помощью термопластика, реконструкция и содержание светофорных объектов, пешеходное (леерное) ограждение перильного типа, освещение, устройство искусственных неровностей, установка светофорных объектов вблизи школ и других детских образовательных учреждений и т.д.).

# 3. Цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей

и решения задач, описание основных ожидаемых конечных

Основной целью Подпрограммы 4 является повышение уровня безопасности дорожного движения в городе Астрахани.

Задачей Подпрограммы является повышение безопасности пешеходного движения.

Достижение запланированных результатов Подпрограммы 4 характеризуется следующими целевыми показателями:

- снижение дорожно-транспортных происшествий, связанных с наездом на пешеходов, на 11,3%;

- доля перекрестков, на которых нанесена вертикальная и горизонтальная разметка (от запланированных на год) – 100%;

- доля пешеходных переходов, обустроенных в соответствии с национальными стандартами (от запланированных на год) – 100%;

- доля реализованных мероприятий по внедрению интеллектуальных транспортных систем в объеме от запланированных – 100%.

Полный перечень показателей (индикаторов) представлен в Приложении 1 к муниципальной программе.

# 4. Обоснование объема финансовых ресурсов,

необходимых для реализации Подпрограммы 4

Затраты на реализацию Подпрограммы 4 складываются из стоимости материалов и строительных работ. Стоимость работ и затрат принята по укрупненным показателям и подлежит уточнению в установленном порядке.

Финансирование Подпрограммы 4 на 2021 - 2028 гг. осуществляется за счет средств федерального бюджета, бюджета Астраханской области и бюджета МО «Городской округ город Астрахань» (табл. 1).

# Объем финансирования Подпрограммы 4

Таблица № 1

| Источники финансирования | Всего за 2021 – 2028 гг. | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по Подпрограмме 4, руб., в том числе: | 2 383 034 166,32 | 68 049 746,12 | 132 418 496,62 | 18 058 197,54 | 394 776 654,34 | 459 444 254,60 | 781 017 178,55 | 529 269 638,55 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 182 409 793,03 | 0,00 | 59 737 700,00 | 0,00 | 44 478 793,03 | 38 642 400,00 | 39 550 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет Астраханской области, руб. | 1 902 074 951,99 | 9 653 797,61 | 11 667 892,80 | 12 466 292,03 | 343 948 244,59 | 397 864 024,96 | 687 180 900,00 | 439 293 800,00 | 0,00 |
| Бюджет МО «Городской округ город Астрахань» | 298 549 421,30 | 58 395 948,51 | 61 012 903,82 | 5 591 905,51 | 6 349 616,72 | 22 937 829,64 | 54 285 378,55 | 89 975 838,55 | 0,00 |

Финансовое обеспечение Подпрограммы 4 с распределением расходов по годам, источникам финансирования приведено в приложении 2 к Программе.

Начальник управления                                                                         А.В. Кознов