PAGE  
15

Приложение к постановлению администрации муниципального образования «Город Астрахань»

от____________№___________
Утверждена
постановлением администрации муниципального образования «Город Астрахань»

от 31.07.2020 № 211
Муниципальная программа
муниципального образования «Город Астрахань»
«Развитие городской транспортной системы муниципального

 образования «Город Астрахань»

1. Паспорт
	Наименование муниципальной программы
	Муниципальная программа муниципального образования «Город Астрахань» «Развитие городской транспортной системы муниципального образования «Город Астрахань» (далее – Программа)

	Основания для разработки муниципальной программы
	Распоряжение администрации муниципального образования «Город Астрахань» от 27.05.2015 № 607-р, с изменениями, внесенными распоряжениями администрации муниципального образования «Город Астрахань» от 21.03.2016 № 193-р, от 21.10.2016 № 1534-р, от 14.12.2017 № 2300-р, от 11.07.2018 № 3026-р, от 08.05.2019 № 1263-р, от 04.06.2019 № 1453-р, от 16.07.2019 № 1784-р, от 25.06.2020 № 1109-р, от 29.10.2020 № 1965-р

	Ответственный исполнитель муниципальной программы
	Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань»

	Соисполнитель муниципальной программы (участник)
	Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования «Город Астрахань»;

Управление транспорта и пассажирских перевозок администрации муниципального образования «Город Астрахань»

	Подпрограммы муниципальной программы (в том числе ведомственные целевые программы, входящие в состав муниципальной программы)
	-Подпрограмма 1 «Развитие дорожного хозяйства города Астрахани»;
-Подпрограмма 2 «Улучшение качества обслуживания населения на регулярных муниципальных маршрутах»;
-Подпрограмма 3 «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и текущее содержание системы ливне–дренажной канализации города Астрахани»

	Цели муниципальной программы
	- обеспечение устойчивого функционирования и развития сети автомобильных дорог общего пользования местного значения для увеличения мобильности и улучшения качества жизни населения

	Задачи муниципальной программы
	- устранение перегрузки дорожной сети Астраханской агломерации за счет ремонта дополнительных улиц и перевода нагрузок с основных магистралей на второстепенные, увеличение транспортной сети, обеспечение необходимого уровня безопасности дорожного движения;

- приведение в нормативное состояние дорожной инфраструктуры города Астрахани;
- проведение технического обследования городских мостов;
- обеспечение потребностей населения перевозками;

- улучшение транспортно-эксплуатационного и технического состояния дорог на территории  города Астрахани путем строительства, реконструкции и содержания ливне-дренажной канализации

	Целевые показатели (индикаторы) программы
	- доля дорог общего пользования не отвечающих нормативным требованиям от общей протяженности дорог города Астрахани;
- количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети;
- доля протяженности дорог Астраханской агломерации, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, от общей протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Астраханской городской агломерации;

- доля дорог общего пользования приведенных в нормативное состояние, от общей протяженности дорог города Астрахани;
- доля мостов, на которых проведено техническое обследование;
- уровень обеспечения регулярности движения общественного транспорта на регулярных муниципальных маршрутах;
- доля сетей ливневой канализации, приведенных в регламентное состояние от запланированных.

	Сроки и этапы реализации муниципальной программы
	Реализация Программы рассчитана на 2021-2023 годы

	Объемы и источники финансирования муниципальной программы (в том числе по подпрограммам)
	Объем финансирования муниципальной программы составляет 2 658 866 770,85 руб.,

из них:

Федеральный бюджет – 340 000 000,00 руб.,

в том числе по годам:

2021 – 340 000 000,00 руб.

Бюджет Астраханской области – 910 449 200,00   руб.,

в том числе по годам:

2021 – 302 390 500,00 руб.

2022 – 303 649 200,00 руб.

2023 – 304 409 500,00 руб.

 Бюджета муниципального образования «Город Астрахань» - 1 408 417 570,85 руб.,
в том числе по годам:

2021 – 458 767 275,50 руб.

2022 – 507 748 094,16 руб.

2023 – 441 902 201,19 руб.

В том числе:
- Основное мероприятие 1 «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Астраханской городской агломерации в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта «Дорожная сеть (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» – 1 360 000 000,00 руб., из них:

Бюджет муниципального образования «Город Астрахань» – 180 750 000,00 руб.,

в том числе по годам:

2021 – 60 250 000,00 руб.

2022 – 60 250 000,00 руб.

2023 – 60 250 000,00 руб.

Федеральный бюджет – 340 000 000,00 руб.,

в том числе по годам:

2021 – 340 000 000,00 руб.

Бюджет Астраханской области – 839 250 000,00 руб.,

в том числе по годам:

2021 – 279 750 000,00 руб.

2022 – 279 750 000,00 руб.

2023 – 279 750 000,00 руб.

- Подпрограмма 1 «Развитие дорожного хозяйства города Астрахани» – 1 260 783 029,83 руб., из них:

Бюджет Астраханской области – 73 617 057,00 руб., в том числе по годам:

2021 – 23 598 331,00 руб.

2022 – 25 009 363,00 руб.

2023 – 25 009 363,00 руб.

Бюджета муниципального образования «Город Астрахань» - 1 187 941 387,85 руб., 

в том числе по годам:

2021 – 385 275 214,50 руб.

2022 – 434 256 033,16 руб.

2023 – 368 410 140,19 руб.

- Подпрограмма 2 «Улучшение качества обслуживания населения на регулярных муниципальных маршрутах» – 19 002 183,00 руб., из средств бюджета муниципального образования «Город Астрахань», 

в том числе по годам:

2021 – 6 334 061,00 руб.

2022 – 6 334 061,00 руб.

2023 – 6 334 061,00 руб.

- Подпрограмма 3 «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и текущее содержание системы ливне–дренажной канализации города Астрахани» – 20 724 000,00 руб. из средств бюджета муниципального образования «Город Астрахань», 

в том числе по годам:

2021 – 6 908 000,00 руб.

2022 – 6 908 000,00 руб.

2023 – 6 908 000,00 руб.

	Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы
	- доля дорог общего пользования, не отвечающих нормативным требованиям, от общей протяженности дорог – 42,83%;

- доля дорог общего пользования приведенных в нормативное состояние – 57,17%;
- доля мостов, на которых проведено техническое обследование – 63,42%;
- уровень обеспечения регулярности движения общественного транспорта на регулярных муниципальных маршрутах – 100%;

- доля сетей ливневой канализации, приведенных в регламентное состояние, от запланированных – 100%.

	Система организации контроля за исполнением муниципальной программы
	Контроль за реализацией программы и целевым использованием средств осуществляется управлением по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань». Отчет о реализации Программы предоставляется управлением по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город  Астрахань» в финансово-казначейское управление администрации муниципального образования «Город Астрахань» и управление экономического развития администрации муниципального образования «Город Астрахань» по итогам:

· полугодия – до 20-го числа месяца, следующего за отчетным периодом,

· 9 месяцев – до 20-го числа месяца, следующего за отчетным периодом,

· года – до 1 марта года, следующего за отчетным годом.


2. Характеристика проблемы в рассматриваемой сфере и прогноз развития ситуации с учетом реализации муниципальной программы. Обоснование включения в состав муниципальной программы подпрограмм.
Автомобильные дороги являются важнейшей составной частью транспортной системы города Астрахани. От уровня транспортно-эксплуатационного состояния и развития сети автомобильных дорог общего пользования, обеспечивающих связь между населенными пунктами города Астрахани, во многом зависит решение задач устойчивого экономического роста, улучшения условий предпринимательской деятельности и повышения качества жизни населения, проведения структурных реформ.

Согласно положениям Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 22.11.2008 N 1734-р (далее - Транспортная стратегия Российской Федерации), развитие дорожной сети должно соответствовать темпам социально-экономического развития России и обеспечивать потребность в перевозках в соответствии с ростом автомобилизации. Однако в настоящее время социально-экономическое развитие России во многом сдерживается из-за нарастающих ограничений при эксплуатации автомобильных дорог, основными из которых являются исчерпание пропускной способности и высокая степень износа значительной части дорог, отставание в развитии автомобильных магистралей в составе международных транспортных коридоров.

Именно поэтому особое значение приобретают мероприятия, направленные на сохранение и развитие существующей сети дорог, улучшение транспортно-эксплуатационных качеств дорожной сети, повышение безопасности движения и ликвидацию транспортной дискриминации.

Программа представляет собой комплексную систему мероприятий, направленных на развитие дорожного комплекса города Астрахани на основе целенаправленного устойчивого развития автомобильных дорог.

При подготовке программы использованы принципы развития дорожного хозяйства Российской Федерации, изложенные в Транспортной стратегии Российской Федерации.

Правовую основу программы составляют Конституция Российской Федерации, Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", постановление Правительства Астраханской области от 07.10.2014 № 427-П «О государственной программе «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области». 

К наиболее актуальным проблемам дорожного хозяйства города Астрахани относятся неудовлетворительное техническое состояние и низкая пропускная способность сети муниципальных автодорог. Постоянные транспортные заторы значительно снижают скорость движения, что резко увеличивает транспортные издержки.

Результаты диагностики муниципальных автодорог показали, высокий износ дорожного покрытия и то, что более половины протяженности автомобильных дорог не отвечают нормативным требованиям по прочностным показателям, неровности профиля, имеют низкий уровень сцепления и нуждаются в ремонте.

В создавшейся ситуации необходимо принять неотложные меры по качественному изменению состояния сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, чтобы обеспечить ее ускоренное развитие в соответствии с потребностями экономики, населения и государства.

Для этого необходимо рациональное распределение средств и концентрации ресурсов на требуемых направлениях развития улично-дорожной сети города.

Одним из основных факторов, влияющих на состояние безопасности дорожного движения, является несовершенство организации движения. Неудовлетворительное эксплуатационное состояние технических средств организации дорожного движения, отсутствие регулируемых пешеходных переходов и барьерных ограждений на автомобильных дорогах в городе Астрахани, а также отсутствие навыков применения основ безопасности движения детей на улицах и дорогах города представляют реальную угрозу безопасности движения транспорта и пешеходов.

Анализ дорожно-транспортных происшествий показывает, что сопутствующей причиной совершения ДТП остается отсутствие необходимого количества дорожных знаков и разметки, недостаточное искусственное освещение, недостаточная видимость дорожных знаков и светофоров, отсутствие пешеходных ограждений на наиболее опасных участках дорог, отсутствие специальных автоплощадок и детских автогородков в образовательных учреждениях для обучения детей правилам дорожного движения.

В результате быстрого роста численности автопарка, происходящего в последние годы, интенсивность движения на дорогах города Астрахани значительно увеличилась. При этом темпы роста интенсивности движения опережают темпы строительства, реконструкции и ремонта автомобильных дорог, технический уровень которых не отвечает современным требованиям.

В условиях ограниченности финансовых ресурсов, направляемых на дорожное хозяйство города Астрахани, целесообразно осуществлять мероприятия по повышению безопасности движения на наиболее опасных участках, ликвидируя очаги концентрации дорожно-транспортных происшествий. Это позволит уменьшить социальную остроту проблемы безопасности дорожного движения в городе Астрахани.
Пассажирский транспорт общего пользования — важнейшая составная часть инфраструктуры города. Задачи, стоящие перед пассажирским транспортным комплексом, неразрывно связаны с социально - экономическим развитием города.

Основными задачами, стоящими перед пассажирским транспортным комплексом города, являются:

- полное и своевременное удовлетворение потребностей жителей города в 

пассажирских перевозках в городском сообщении;

- совершенствование и развитие сети регулярных маршрутов в городском 

сообщении;

- координация деятельности предприятий пассажирского транспорта различных форм собственности, осуществляющих перевозки пассажиров по регулярным маршрутам.

В соответствии с этими задачами на территории города Астрахани организованы регулярные перевозки пассажиров автомобильным транспортом юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Для восполнения недостающих провозных возможностей муниципального пассажирского транспорта администрацией муниципального образования «Город Астрахань» к регулярным перевозкам пассажиров привлечен на договорных началах автомобильный транспорт юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющий перевозки на коммерческой основе (без бюджетных ассигнований). Им обеспечивается около 90 % от общего объема пассажирских перевозок в городе.

Автомобильный транспорт юридических лиц и индивидуальных предпринимателей хоть и помогает за счет внебюджетных источников восполнить часть недостающих провозных возможностей муниципального пассажирского транспорта, но не может служить ему заменой из-за его небольшой вместимости. Высокая стоимость низкопольного подвижного состава большой вместимости является сдерживающим фактором для приобретения его юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями. Кроме того, автомобильный транспорт юридических лиц и индивидуальных предпринимателей не удается привлечь к выполнению пассажирских перевозок на малодоходных, но социально­значимых маршрутах.

Приоритетами реализации программы являются мероприятия по улучшению состоянии покрытия существующих дорог, обеспечению безопасности проезда путем ликвидации очагов дорожно-транспортных происшествий, установки ограждающих устройств и дорожных знаков и обеспечение потребности населения перевозками.

В целях эффективной реализации приоритетных мероприятий программы, целесообразнее решать задачи в рамках отдельных подпрограмм, что позволит:

- привести в нормативное состояние дорожную инфраструктуру города Астрахани;
- провести техническое обследование городских мостов;

- обеспечить потребность населения перевозками;

- улучшить транспортно-эксплуатационное и техническое состояние дорог на территории города Астрахани путем строительства, реконструкции и содержания ливне-дренажной канализации.
3. Цели, задачи, целевые индикаторы и показатели муниципальной программы, перечень подпрограмм.

Целью Программы является обеспечение устойчивого функционирования и развития сети автомобильных дорог общего пользования местного значения для увеличения мобильности и улучшения качества жизни населения.  
Задачи муниципальной Программы:

- устранение перегрузки дорожной сети Астраханской агломерации за счет ремонта дополнительных улиц и перевода нагрузок с основных магистралей на второстепенные, увеличение транспортной сети, обеспечение необходимого уровня безопасности дорожного движения;

- приведение в нормативное состояние дорожной инфраструктуры города Астрахани;
- провести техническое обследование городских мостов;
- обеспечение потребностей населения перевозками;

- улучшить транспортно-эксплуатационное и техническое состояние дорог на территории города Астрахани путем строительства, реконструкции и содержания ливне-дренажной канализации.
Целевыми индикаторами Программы являются:

- доля дорог общего пользования, не отвечающих нормативным требованиям, от общей протяженности дорог города Астрахани;
- количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети;

- доля протяженности дорог Астраханской агломерации, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, от общей протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Астраханской городской агломерации;

- доля дорог общего пользования приведенных в нормативное состояние, от общей протяженности дорог города Астрахани;
- доля мостов, на которых проведено техническое обследование;

- уровень обеспечения регулярности движения общественного транспорта на регулярных муниципальных маршрутах;

- доля сетей ливневой канализации, приведенных в регламентное состояние, от запланированных.
 Муниципальная Программа состоит из трех подпрограмм: «Развитие дорожного хозяйства города Астрахани»; «Улучшение качества обслуживания населения на регулярных муниципальных маршрутах», «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и текущее содержание системы ливне–дренажной канализации города Астрахани».
4.Сроки (этапы) реализации муниципальной программы.

Срок реализации муниципальной программы рассчитан на 2021-2023 годы.

5. Перечень программных мероприятий входящих в муниципальную программу.

На реализацию цели и задач Программы направлены мероприятия, отражающие актуальные и перспективные направления развития дорожно-транспортной системы города.

В рамках решения задач Подпрограммы 1 «Развитие дорожного хозяйства города Астрахани» планируется осуществить мероприятия по ремонту автомобильных дорог и дворовых территорий многоквартирных домов, а также определить техническое состояние городских мостов.
Мероприятия Подпрограммы 2 «Улучшение качества обслуживания населения на регулярных муниципальных маршрутах» направлены на обеспечение регулярных перевозок пассажиров.

Мероприятия Подпрограммы 3 «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и текущее содержание системы ливне–дренажной канализации города Астрахани» позволят выполнить мероприятия по устройству очистных сооружений и реконструкции ливневых насосных станций.

Перечень программных мероприятий, входящих в муниципальную программу представлен в приложении № 1 к Программе.

6. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Реализацию мероприятий муниципальной программы планируется осуществлять за счет средств бюджета муниципального образования «Город Астрахань».
Объем финансирования муниципальной программы составляет 2 658 866 770,85 руб.,
в том числе по годам:

2021 – 1 101 157 775,50 руб.

2022 –    811 397 294,16 руб.

2023 –    746 311 701,19 руб.

Объемы финансирования подлежат уточнению исходя из возможности соответствующих бюджетов с корректировкой программных мероприятий, результатов их реализации и оценки эффективности.
Распределение расходов на реализацию муниципальной программы представлены в приложении № 2 к Программе.

7. Механизм реализации муниципальной программы

Общее руководство и контроль за ходом реализации муниципальной программы осуществляет ответственный исполнитель муниципальной программы – управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань».

В ходе реализации муниципальной программы ответственный исполнитель муниципальной программы:

- осуществляет руководство и текущее управление реализацией муниципальной программы;

- обеспечивает координацию деятельности исполнителей муниципальной программы;

- разрабатывает в пределах своей компетенции нормативные правовые акты, необходимые для реализации муниципальной программы;

- проводит анализ и формирует предложения по рациональному использованию финансовых ресурсов муниципальной программы;

- ежегодно уточняет объемы финансирования, мероприятия, показатели эффективности, состав исполнителей;

- уточняет механизм реализации муниципальной программы.

Исполнители муниципальной программы осуществляют в установленном порядке меры по выполнению мероприятий муниципальной программы.

8. Сведения об ответственном исполнителе, соисполнителях муниципальной программы (подпрограммы), организация управления муниципальной программой и контроль за ходом ее реализации.
Ответственным исполнителем Программы является управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань».
Ответственный исполнитель осуществляет контроль за реализацией Программы, а именно:

- ведет сбор и систематизацию статистической и аналитической информации о реализации программных мероприятий, ведет учет и осуществляет хранение документов, касающихся муниципальной программы;

- проводит оценку достигнутых целей и эффективности реализации муниципальной программы;

- готовит и направляет в финансово-казначейское управление администрации муниципального образования «Город Астрахань» отчеты о ходе реализации муниципальной программы по итогам:

- полугодия – до 20-го числа месяца, следующего за отчетным периодом,

- 9 месяцев – до 20-го числа месяца, следующего за отчетным периодом;

- года - до 1 марта года, следующего за отчетным годом;
- на основании отчета об оценки эффективности реализации муниципальной программы представляет в финансово-казначейское управление администрации муниципального образования «Город Астрахань» и управление экономического развития администрации муниципального образования «Город Астрахань» предложения о перераспределении финансовых ресурсов между программными мероприятиями, изменении сроков выполнения мероприятий и корректировке их перечня.

Сведения о соисполнителях муниципальной программы, ответственных исполнителях основного мероприятия и подпрограмм представлены в таблице.

Таблица

	Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы
	Ответственный исполнитель подпрограммы, ведомственной целевой программы
	Соисполнитель муниципальной программы, ведомственной целевой программы

	Подпрограмма 1 «Развитие дорожного хозяйства города Астрахани»
	Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань»
	Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования «Город Астрахань»

	Подпрограмма 2 «Улучшение качества обслуживания населения на регулярных муниципальных маршрутах»
	Управление транспорта и пассажирских перевозок администрации муниципального образования «Город Астрахань»

	-

	Подпрограмма 3 «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и текущее содержание системы ливне–дренажной канализации города Астрахани»
	Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования «Город Астрахань»
	-


Соисполнители муниципальной программы готовят отчет о реализации подпрограммы и представляют их в управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» по итогам:

- полугодия – до 10-го числа месяца, следующего за отчетным периодом,

- 9 месяцев – до 10-го числа месяца, следующего за отчетным периодом,

- года – до 15 февраля года, следующего за отчетным годом.».

9. Оценка эффективности реализации муниципальной программы
Оценка эффективности расходования бюджетных средств будет осуществляться путем сопоставления достигнутых в ходе ее реализации установленных показателей с планируемыми показателями.
Расчет показателей (индикаторов) представлен в Приложении 3.
Критерии оценки эффективности реализации муниципальной программы:

1) уровень освоения финансовых средств на реализацию муниципальной программы;

2) уровень выполнения мероприятий муниципальной программы;

3) уровень достижения запланированных значений показателей (индикаторов) целей и задач муниципальной программы;

1.Уровень освоения финансовых средств на реализацию муниципальной программы оценивается путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы по формуле:

[image: image1.png]



где:
Уф – уровень финансирования реализации мероприятий муниципальной программы;

Фф – фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы;

Фпл – плановый объем финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы.

2.Степень выполнения мероприятий муниципальной программы определяется по следующей формуле: 

[image: image2.png]



где:

Мр – уровень реализации мероприятий муниципальной программы;

Мв – количество мероприятий с достигнутым непосредственным результатом в отчетном периоде,

М – количество мероприятий, реализуемых в соответствующем отчетном периоде.

Расчет показателя достижения результата мероприятия муниципальной программы производится по формуле:

Р = [image: image4.png]% +100%,
-




где:

Р – показатель достижения результата мероприятия муниципальной программы;

Ф – фактическое значение индикатора (показателя) мероприятия муниципальной программы (основного мероприятия, подпрограммы, ВЦП);

П – плановое значение индикатора (показателя) мероприятия муниципальной программы (основного мероприятия, подпрограммы, ВЦП) (для показателей, желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или:

Р = [image: image6.png]% +100%,
.




(для показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

Мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:

- мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей непосредственных результатов, считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое значение показателя составляет не менее 95% от запланированного. В том случае, когда для описания результатов реализации мероприятия используются несколько показателей непосредственных результатов, для оценки степени реализации мероприятия, используется среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей к запланированным значениям, выраженное в процентах;

- мероприятие, предусматривающее оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования «Город Астрахань», считается выполненным в полном объеме в случае выполнения сводных показателей муниципальных заданий по объему и по качеству муниципальных услуг (работ) не менее чем на 95% от установленных значений на отчетный год;

- по иным мероприятиям результаты реализации могут оцениваться как наступление события и/или достижение качественного результата.

Эффективность использования средств бюджета сопоставляет выполненные мероприятия и израсходованные финансовые средства и определяется по формуле:

[image: image7.png]&* 100%
v,





3.Уровень достижения запланированных значений показателей (индикаторов) целей и задач муниципальной программы определяется отношением фактически достигнутого значения каждого показателя (индикатора) целей и задач в отчетном периоде к его плановому значению по формуле:

[image: image8.emf]И

i

=

И

фi

И

ni

×100

,

где:

[image: image9.emf]И

i

 – уровень достижения i-го показателя (индикатора) муниципальной программы в процентах;

[image: image10.emf]И

фi

 – фактическое значение i-го показателя (индикатора), достигнутое в ходе реализации муниципальной программы в отчетном периоде;

[image: image11.emf]И

ni

 – плановое значение i-го показателя (индикатора), утвержденное в муниципальной программе на отчетный период;

i – номер показателя (индикатора) муниципальной программы.

Эффективность реализации муниципальной программы в целом по уровню достижения значений показателей (индикаторов) целей и задач определяется по формуле:

[image: image12.emf]Э

И

=

∑

И

i

n

,

где:

n – количество показателей (индикаторов) целей и задач муниципальной программы.

По каждому показателю (индикатору) в случае существенных расхождений между плановыми и фактическими значениями (как положительных, так и отрицательных) проводится анализ факторов, повлиявших на данные расхождения.

4. Общая эффективность реализации муниципальной программы в целом рассчитывается по формуле:

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



 По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы могут быть сделаны следующие выводы:

1) муниципальная программа реализуется эффективно, если значение показателя ЭПр составляет 90% и более;

2) муниципальная программа реализуется умеренно эффективно, если значение показателя ЭПр составляет от 80% до 90%,

3) муниципальная программа реализуется неэффективно, если значение показателя ЭПр составляет менее 80%.

Начальник управления по капитальному
строительству администрации муниципального
образования «Город Астрахань»                                                             Е.В. Макеев
Э





Пр





=





Э





Ф





+





Э





И





2








