План реализации инициативного проекта: «Обустройство тротуара в Ленинском районе от здания Сун Ят-Сена 2 «Б» до ул. Яблочкова, 26», предусматривающий этапы и сроки реализации

| № | Сведения | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1. | Предварительный расчет необходимых расходов на реализацию инициативного проекта | 5 893 222,82 руб.. из них: 5 539 629,45 руб.- областной бюджет 176 796,68 руб. - местный бюджет 176 796,69 руб. - бюджет населения |
| 2. | Планируемые сроки реализации инициативного проекта | 1 этап Предоставление документов для заключения соглашения о субсидии (в случае победы в конкурсном отборе) не позднее 01.06.2023 2 этап Заключение соглашения и перечисление в бюджет муниципального образования субсидии не позднее 01.07.2023 3 этап Заключение контракта для реализации проекта не позднее 01.10.2023 4 этап Принятие выполненных работ. Окончание реализации инициативного проекта не позднее 31.12.2023 |