Администрация муниципального образования «Город Астрахань»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06 октября 2023 года № 189

«Об утверждении муниципальной программы муниципального

образования «Городской округ город Астрахань» «Переселение граждан

муниципального образования «Городской округ город Астрахань»

из аварийного жилищного фонда в 2023-2027 годах»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», Уставом муниципального образования «Городской округ город Астрахань», постановлением администрации муниципального образования «Город Астрахань» от 09.06.2015 № 3626 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Городской округ город Астрахань» с дополнениями и изменениями, внесенными постановлениями администрации муниципального образования «Город Астрахань» от 26.02.2016 № 1125, от 07.02.2017 № 752, от 09.08.2017 № 4676, от 11.07.2018 № 427, от 13.08.2018 № 497, от 31.07.2020 № 213, от 06.08.2021 № 250 и постановлением администрации муниципального образования «Городской округ город Астрахань» от 01.09.2023 № 167, распоряжением администрации муниципального образования «Городской округ город Астрахань» от 25.09.2023 № 1586-р «Об утверждении Перечня муниципальных программ муниципального образования «Городской округ город Астрахань» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу муниципального образования «Городской округ город Астрахань» «Переселение граждан муниципального образования «Городской округ город Астрахань» из аварийного жилищного фонда в 2023-2027 годах» (далее - Программа).

2. Финансово-казначейскому управлению администрации муниципального образования «Городской округ город Астрахань» осуществлять финансирование Программы в пределах ассигнований, предусматриваемых на эти цели в бюджете муниципального образования «Городской округ город Астрахань».

3. Управлению информационной политики администрации муниципального образования «Городской округ город Астрахань»:

3.1. Опубликовать настоящее постановление администрации муниципального образования «Городской округ город Астрахань» в средствах массовой информации.

3.2. Разместить настоящее постановление администрации муниципального образования «Городской округ город Астрахань» на официальном сайте администрации муниципального образования «Городской округ город Астрахань».

4. Управлению контроля и документооборота администрации муниципального образования «Городской округ город Астрахань»:

4.1. Направить настоящее постановление администрации муниципального образования «Городской округ город Астрахань» в государственно-правовое управление администрации губернатора Астраханской области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов Астраханской области в установленный законом срок.

4.2. В течение 10 дней после дня принятия настоящего постановления администрации муниципального образования «Городской округ город Астрахань» направить его в прокуратуру города Астрахани для проведения антикоррупционной экспертизы и проверки на предмет законности.

5. Настоящее постановление администрации муниципального образования «Городской округ город Астрахань» вступает в силу с момента его официального опубликования.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления администрации муниципального образования «Городской округ город Астрахань» возложить на заместителя главы муниципального образования «Городской округ город Астрахань», курирующего сферы строительства, архитектуры и градостроительства, капитального строительства, муниципального имущества, жилищной политики и отдел по организации и проведению оценки технического состояния зданий, строений, сооружений и деятельности комиссий.

Глава муниципального образования «Городской округ город Астрахань»

О.А. ПОЛУМОРДВИНОВ

Утверждена постановлением администрации

муниципального образования

«Городской округ город Астрахань»

от 06.10.2023 № 189

Муниципальная программа муниципального образования

«Городской округ город Астрахань»

«Переселение граждан муниципального образования

«Городской округ город Астрахань» из аварийного жилищного фонда в 2023–2027 годах»

1. Паспорт.

| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа муниципального образования «Городской округ город Астрахань» «Переселение граждан муниципального образования «Городской округ город Астрахань» из аварийного жилищного фонда в 2023-2027 годах» (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки муниципальной программы | - Жилищный кодекс Российской Федерации; - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Федеральный закон от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»; - Устав муниципального образования «Городской округ город Астрахань»; - распоряжение администрации муниципального образования «Городской округ город Астрахань» от 25.09.2023 № 1586-р «Об утверждении Перечня муниципальных программ муниципального образования «Городской округ город Астрахань» |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Городской округ город Астрахань» |
| Соисполнитель муниципальной программы (участник) | Управление муниципального имущества администрации муниципального образования «Город Астрахань»; жилищное управление администрации муниципального образования «Городской округ город Астрахань» |
| Цель муниципальной программы | Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан города Астрахани |
| Задача муниципальной программы | Обеспечение жилыми помещениями, отвечающими установленным требованиям, граждан, проживающих в многоквартирных жилых домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации с 01.01.2017 до 01.01.2022 |
| Целевые показатели (индикаторы Программы) | - расселяемая площадь; - количество переселяемых жителей |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | - этап 2023 года (финансирование 2023-2024 гг.); - этап 2024 года (финансирование 2024-2025 гг.); - этап 2025 года (финансирование 2025-2026 гг.); - этап 2026 года (финансирование 2026-2027 гг.) |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы | Общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий, - 12 650 632 732,46 руб. (прогноз), в том числе: этап 2023 года - 3 285 931 452,37 руб. (прогноз), из них по источникам: - средства публично-правовой компании «Фонд развития территорий» (далее - Фонд) - 1 953 486 248,43 руб. (прогноз); - софинансирование из бюджета Астраханской области - 1 283 156 232,15 руб. (прогноз); - софинансирование из бюджета муниципального образования «Городской округ город Астрахань» - 49 288 971,79 руб. (прогноз), в том числе: этап 2023 года (в 2023 году) - 1 401 937 696,80 руб., из них по источникам: - средства Фонда - 1 059 888 106,51 руб.; - средства бюджета Астраханской области - 321 020 524,84 руб.; - средства бюджета муниципального образования «Городской округ город Астрахань» - 21 029 065,45 руб.; этап 2023 года (в 2024 году) - 1 883 993 755,57 руб. (прогноз), из них по источникам: - средства Фонда - 893 598 141,92 руб. (прогноз); - средства бюджета Астраханской области - 962 135 707,31 руб. (прогноз); - средства бюджета муниципального образования «Городской округ город Астрахань» - 28 259 906,34 руб. (прогноз); этап 2024 года - 3 207 360 739,30 руб. (прогноз), из них по источникам: - средства Фонда - 1 906 775 959,51 руб. (прогноз); - софинансирование из бюджета Астраханской области - 1 252 474 368,70 руб. (прогноз); - софинансирование из бюджета муниципального образования «Городской округ город Астрахань» - 48 110 411,09 руб. (прогноз); этап 2025 года - 3 156 197 988,24 руб. (прогноз), из них по источникам: - средства Фонда - 1 876 359 704,01 руб. (прогноз); - софинансирование из бюджета Астраханской области - 1 232 495 314,41 руб. (прогноз); - софинансирование из бюджета муниципального образования «Городской округ город Астрахань» - 47 342 969,82 руб. (прогноз); этап 2026 года - 3 001 142 552,55 руб. (прогноз), из них по источникам: - средства Фонда - 1 784 179 247,49 руб. (прогноз); - софинансирование из бюджета Астраханской области - 1 171 946 166,77 руб. (прогноз); - софинансирование из бюджета муниципального образования «Городской округ город Астрахань» - 45 017 138,29 руб. (прогноз). Средства Фонда, всего - 7 520 801 159,44 руб. (прогноз), в том числе: этап 2023 года - 1 953 486 248,43 руб. (прогноз); этап 2024 года - 1 906 775 959,51 руб. (прогноз); этап 2025 года - 1 876 359 704,01 руб. (прогноз); этап 2026 года - 1 784 179 247,49 руб. (прогноз). Софинансирование из бюджета Астраханской области, всего - 4 940 072 082,03 руб. (прогноз), в том числе: этап 2023 года - 1 283 156 232,15 руб. (прогноз); этап 2024 года - 1 252 474 368,70 руб. (прогноз); этап 2025 года - 1 232 495 314,41 руб. (прогноз); этап 2026 года - 1 171 946 166,77 руб. (прогноз). Софинансирование из бюджета муниципального образования «Городской округ город Астрахань», всего - 189 759 490,99 руб. (прогноз), в том числе: этап 2023 года - 49 288 971,79 руб. (прогноз); этап 2024 года - 48 110 411,09 руб. (прогноз); этап 2025 года - 47 342 969,82 руб. (прогноз); этап 2026 года - 45 017 138,29 руб. (прогноз) |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | - расселенная площадь - 195 607,20 кв. м; - количество переселенных жителей - 10 378 чел. |
| Система организации контроля за исполнением муниципальной программы | Контроль за исполнением Программы и целевым использованием средств осуществляет управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Городской округ город Астрахань». Мониторинг реализации Программы и контроль эффективности использования бюджетных средств осуществляется путем проведения анализа результатов реализации программных мероприятий на основании отчетов, представляемых исполнителем Программы в порядке, определенном в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», постановлением администрации муниципального образования «Город Астрахань» от 09.06.2015 № 3626 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Городской округ город Астрахань» с изменениями, внесенными постановлениями администрации муниципального образования «Город Астрахань» от 26.02.2016 № 1125, от 07.02.2017 № 752, от 09.08.2017 № 4676, от 11.07.2018 № 427, от 13.08.2018 № 497, от 31.07.2020 № 213, от 06.08.2021 № 250 и постановлением администрации муниципального образования «Городской округ город Астрахань» от 01.09.2023 № 167. Отчет о реализации Программы представляется управлением по капитальному строительству администрации муниципального образования «Городской округ город Астрахань» по итогам: • 1 полугодия, 9 месяцев - до 20-го числа месяца, следующего за отчетным периодом; • года и по итогам реализации муниципальной программы за весь период ее действия (итоговый) - до 1 марта года, следующего за отчетным годом |

2. Характеристика проблемы в рассматриваемой сфере и прогноз развития ситуации с учетом реализации Программы.

Одним из приоритетных направлений жилищной политики в Российской Федерации является обеспечение комфортных условий проживания, в том числе выполнение обязательств государства по реализации права на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в жилых домах, не соответствующих установленным санитарным и техническим требованиям.

Аварийный жилищный фонд формируют ряд социально-экономических тенденций, отрицательно влияющих на благополучие территории, в том числе:

- условия проживания в аварийном жилищном фонде негативно влияют на здоровье граждан и на демографическую ситуацию, зачастую приводят к снижению социального статуса граждан;

- проживание в аварийных жилых помещениях практически всегда сопряжено с низким уровнем благоустроенности, что создает неравенство в доступе граждан к ресурсам городского хозяйства и снижает возможности их эффективного использования;

- аварийная инфраструктура отрицательно сказывается на:

привлечении частных инвестиций;

развитии конкуренции;

условии осуществления предпринимательской деятельности.

Поэтому ликвидация аварийного жилищного фонда, переселение граждан из аварийного жилищного фонда являются важными задачами социально-экономического развития города Астрахани для повышения благополучия областного центра. Это сложные задачи, решение которых требует использования программно-целевого метода.

С этой целью и в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», Федеральным проектом «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» Национального проекта «Жилье и городская среда», утвержденного президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам, государственной программой «Развитие жилищного строительства в Астраханской области», утвержденной постановлением правительства Астраханской области от 08.10.2014 № 429-П, региональной адресной программой Астраханской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2023-2027 годах», утвержденной постановлением правительства Астраханской области от 23.06.2023 № 344-П, разработана настоящая Программа.

Выполнение Программы позволит более эффективно решать задачи социально-экономического развития города Астрахани как многофункционального муниципального образования с качественной городской средой, обеспечивающей более высокий уровень жизни населения и благоприятные условия ведения экономической деятельности.

Настоящая Программа обеспечивает выполнение обязательного условия получения финансовой поддержки из средств Фонда, аккумулирование финансовых средств всех источников и определяет механизм оказания финансовой поддержки муниципальному образованию «Городской округ город Астрахань» в целях переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного в установленном порядке аварийным с 1 января 2017 года до 1 января 2022 года.

3. Цели, задачи, целевые индикаторы и показатели Программы.

Цель Программы - создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан города Астрахани.

В соответствии с намеченной целью основной задачей является:

- обеспечение жилыми помещениями, отвечающими установленным требова­ниям, граждан, проживающих в многоквартирных жилых домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации с 01.01.2017 до 01.01.2022.

Основными целевыми показателями Программы, позволяющими оценивать эффективность ее реализации, являются:

- расселенная площадь;

- количество переселенных жителей.

Планируемые показатели выполнения Программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда представлены в приложении 5 к Программе.

4. Сроки (этапы) реализации Программы.

Программа должна быть реализована в течение 2023-2027 годов:

- 2023-2024 годы (первый этап);

- 2024-2025 годы (второй этап);

- 2025-2026 годы (третий этап);

- 2026-2027 годы (четвертый этап).

5. Перечень программных мероприятий.

В рамках реализации Программы предусмотрены следующие мероприятия:

- сбор информации;

- работа с гражданами;

- составление перечня отселяемых аварийных жилых домов;

- покупка квартир, строительство многоквартирных домов, выплата выкупной цены за изымаемые жилые помещения;

- переселение граждан.

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в рамках реализации Программы осуществляется в соответствии с жилищным законодательством.

Перечень программных мероприятий Программы приведен в приложении 1 к Программе, перечень аварийных многоквартирных домов приведен в приложении 2 к Программе.

6. Ресурсное обеспечение Программы.

Общая сумма расходов на реализацию Программы составляет 12 650 632 732,46 руб. (прогноз), в том числе:

этап 2023 года - 3 285 931 452,37 руб. (прогноз);

этап 2024 года - 3 207 360 739,30 руб. (прогноз);

этап 2025 года - 3 156 197 988,24 руб. (прогноз);

этап 2026 года - 3 001 142 552,55 руб. (прогноз).

Финансовые ресурсы Программы с распределением по этапам и источникам финансирования указаны в приложении 1 к Программе.

Средства Фонда, средства долевого финансирования за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации и (или) средств местных бюджетов расходуются на приобретение жилых помещений в многоквартирных домах (в том числе в многоквартирных домах, строительство которых не завершено, включая многоквартирные дома, строящиеся (создаваемые) с привлечением денежных средств граждан и (или) юридических лиц) или в домах, указанных в пункте 2 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на строительство таких домов, а также на выплату лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, возмещения за изымаемые жилые помещения в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.

План реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым с 01.01.2017 до 01.01.2022 (в том числе по способам переселения), приведен в приложениях 3, 4 к Программе.

7. Механизм реализации Программы.

Общее руководство и контроль за ходом реализации Программы осуществляет ответственный исполнитель Программы - управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Городской округ город Астрахань».

В ходе реализации Программы ответственный исполнитель Программы:

- осуществляет руководство и текущее управление реализацией Программы;

- обеспечивает координацию деятельности соисполнителей Программы;

- разрабатывает в пределах своей компетенции нормативные правовые акты, необходимые для реализации Программы;

- проводит анализ и формирует предложения по рациональному использованию финансовых ресурсов Программы;

- ежегодно уточняет объемы финансирования, мероприятия, показатели эффективности, состав соисполнителей;

- уточняет механизм реализации Программы.

Соисполнителями Программы являются:

- жилищное управление администрации муниципального образования «Городской округ город Астрахань»;

- управление муниципального имущества администрации муниципального образования «Город Астрахань».

Жилищное управление администрации муниципального образования «Городской округ город Астрахань» совместно с управлением по капитальному строительству администрации муниципального образования «Городской округ город Астрахань» и управлением муниципального имущества администрации муниципального образования «Город Астрахань» ежегодно с целью уточнения данных проводит работу по сбору информации о гражданах, проживающих в аварийных жилых домах.

Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Городской округ город Астрахань» приобретает квартиры, высту­пает заказчиком по строительству многоквартирных домов для переселения граждан, проживающих в аварийных жилых домах.

Управление муниципального имущества администрации муниципального образования «Город Астрахань» проводит оценку изымаемого имущества, формирует пакет документов, оформляет недвижимое имущество в рамках изъятия аварийных жилых домов, подготавливает проекты распоряжений администрации муниципального образования «Городской округ город Астрахань» об изъятии в соответствии со ст. 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, проекты соглашений об изъятии жилых помещений, долей земельного участка и доли в праве общей долевой собственности на общее имущество в многоквартирном доме. Финансовые расчеты с собственниками жилья производит управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Городской округ город Астрахань».

Управление муниципального имущества администрации муниципального образования «Город Астрахань» подготавливает договоры мены жилых помещений, принадлежащих гражданам на праве собственности в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу, на благоустроенные жилые помещения.

Жилищное управление администрации муниципального образования «Городской округ город Астрахань» осуществляет отселение граждан из аварийных муниципальных квартир в благоустроенное жилье.

Работы по сносу аварийных жилых домов после отселения жильцов проводятся на основании муниципальных контрактов, заключенных с подрядными организациями в рамках Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» за счет средств бюджета муниципального образования «Городской округ город Астрахань».

8. Сведения об ответственном исполнителе, соисполнителях Программы, организации управления Программой и контроль за ходом ее реализации.

Ответственным исполнителем Программы является управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Городской округ город Астрахань».

Соисполнителями Программы являются:

- жилищное управление администрации муниципального образования «Городской округ город Астрахань»;

- управление муниципального имущества администрации муниципального образования «Город Астрахань».

Ответственный исполнитель в установленном порядке принимает меры по выполнению мероприятий Программы, подготовке и предоставлению ежемесячной, квартальной и годовой отчетной информации о ходе реализации Программы и эффективности использования финансовых средств в министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области.

Ответственный исполнитель представляет сводный отчет об исполнении мероприятий Программы и эффективности использования финансовых средств, а также пояснительные записки в финансово-­казначейское управление администрации муниципального образования «Городской округ город Астрахань» и управление экономического развития администрации муниципального образования «Городской округ город Астрахань» по итогам:

• 1 полугодия, 9 месяцев - до 20-го числа месяца, следующего за отчетным периодом;

• года и по итогам реализации Программы за весь период ее действия (итоговый) - до 1 марта года, следующего за отчетным годом.

Контроль за реализацией Программы осуществляет ответственный исполнитель.

9. Оценка эффективности реализации Программы.

Оценка эффективности расходования бюджетных средств будет осуществляться путем сопоставления достигнутых в ходе ее реализации установленных показателей с планируемыми показателями.

Критерии оценки эффективности реализации Программы:

1) уровень освоения финансовых средств на реализацию Программы;

2) уровень выполнения мероприятий Программы;

3) уровень достижения запланированных значений показателей (индикаторов) целей и задач Программы.

1. Уровень освоения финансовых средств на реализацию Программы оценивается путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования Программы по формуле:

где:

Уф - уровень финансирования реализации мероприятий Программы;

Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию мероприятий Программы;

Фпл - плановый объем финансовых ресурсов на реализацию Программы.

2. Степень выполнения мероприятий Программы определяется по следующей формуле:

где:

Мр - уровень реализации мероприятий Программы;

Мв - количество мероприятий с достигнутым непосредственным результатом в отчетном периоде;

М - количество мероприятий, реализуемых в соответствующем отчетном периоде.

Расчет показателя достижения результата мероприятия Программы производится по формуле:

где:

Р - показатель достижения результата мероприятия Программы;

Ф - фактическое значение индикатора (показателя) мероприятия Программы (основного мероприятия, подпрограммы, ВЦП);

П - плановое значение индикатора (показателя) мероприятия Программы (основного мероприятия, подпрограммы, ВЦП) (для показателей, желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или:

(для показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

Мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:

- мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей непосредственных результатов, считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое значение показателя составляет не менее 95% от запланированного. В том случае когда для описания результатов реализации мероприятия используются несколько показателей непосредственных результатов, для оценки степени реализации мероприятия используется среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей к запланированным значениям, выраженное в процентах;

- мероприятие, предусматривающее оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования «Город Астрахань», считается выполненным в полном объеме в случае выполнения сводных показателей муниципальных заданий по объему и по качеству муниципальных услуг (работ) не менее чем на 95% от установленных значений на отчетный год;

- по иным мероприятиям результаты реализации могут оцениваться как наступ­ление события и/ или достижение качественного результата.

Эффективность использования средств бюджета сопоставляет выполненные мероприятия и израсходованные финансовые средства и определяется по формуле:

3. Уровень достижения запланированных значений показателей (индикаторов) целей и задач Программы определяется отношением фактически достигнутого значения каждого показателя (индикатора) целей и задач в отчетном периоде к его плановому значению по формуле:

где:

Иi - уровень достижения i-го показателя (индикатора) Программы в процентах;

Ифi - фактическое значение i-го показателя (индикатора), достигнутое в ходе реализации Программы в отчетном периоде;

Иni - плановое значение i-го показателя (индикатора), утвержденное в Программе на отчетный период;

i - номер показателя (индикатора) Программы.

Эффективность реализации Программы в целом по уровню достижения значений показателей (индикаторов) целей и задач определяется по формуле:

где:

n - количество показателей (индикаторов) целей и задач Программы.

По каждому показателю (индикатору) в случае существенных расхождений между плановыми и фактическими значениями (как положительных, так и отрицательных) проводится анализ факторов, повлиявших на данные расхождения.

4. Общая эффективность реализации Программы в целом рассчитывается по формуле:

По результатам оценки эффективности реализации Программы могут быть сделаны следующие выводы:

1) Программа реализуется эффективно, если значение показателя ЭПр составляет 90% и более.

2) Программа реализуется умеренно эффективно, если значение показателя ЭПр составляет от 80 до 90%.

3) Программа реализуется неэффективно, если значение показателя ЭПр составляет менее 80%.