Администрация муниципального образования «Город Астрахань»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 октября 2023 года № 211

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Город Астрахань» от 14.03.2018 № 177»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Городской округ город Астрахань», Порядком разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Городской округ город Астрахань», утвержденным постановлением администрации муниципального образования «Город Астрахань» от 09.06.2015 № 3626, с изменениями и дополнениями, внесенными постановлениями администрации муниципального образования «Город Астрахань» от 26.02.2016 № 1125, от 07.02.2017 № 752, от 09.08.2017 № 4676, от 11.07.2018 № 427, от 13.08.2018 № 497, от 31.07.2020 № 213, от 06.08.2021 № 250, постановлением администрации муниципального образования «Городской округ город Астрахань» от 01.09.2023 № 167, Перечнем муниципальных программ муниципального образования «Городской округ город Астрахань», утвержденным распоряжением администрации муниципального образования «Городской округ город Астрахань» от 25.09.2023 № 1586-р, с изменениями, внесенными распоряжениями администрации муниципального образования «Городской округ город Астрахань» от 10.10.2023 № 1668-р, от 13.10.2023 1678-р, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования «Город Астрахань» от 14.03.2018 № 177 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Городской округ город Астрахань» «Формирование современной городской среды на 2018-2025 годы» (далее - постановление), с изменениями, внесенными постановлениями администрации муниципального образования «Город Астрахань» от 07.03.2019 № 103, от 15.05.2019 № 220, от 18.11.2019 № 435, от 24.03.2020 № 69, от 11.06.2020 № 171, от 25.08.2020 № 239, от 19.07.2021 № 204, от 31.08.2021 № 290, от 30.08.2022 № 195, от 31.08.2022 № 198, постановлением администрации муниципального образования «Городской округ город Астрахань» от 10.10.2023 № 194, следующие изменения:

1.1. В наименовании, пункте 1 слова «Формирование современной городской среды на 2018-2025 годы» заменить словами «Формирование современной городской среды на 2018-2026 годы».

1.2. Муниципальную программу муниципального образования «Городской округ город Астрахань» «Формирование современной городской среды на 2018-2026 годы», утвержденную постановлением, изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению администрации муниципального образования «Городской округ город Астрахань».

2. Управлению информационной политики администрации муниципального образования «Городской округ город Астрахань»:

2.1. Опубликовать настоящее постановление администрации муниципального образования «Городской округ город Астрахань» в средствах массовой информации.

2.2. Разместить настоящее постановление администрации муниципального образования «Городской округ город Астрахань» на официальном сайте администрации муниципального образования «Городской округ город Астрахань».

3. Управлению контроля и документооборота администрации муниципального образования «Городской округ город Астрахань»:

3.1. Внести соответствующие изменения в поисково-справочную систему правовых актов администрации муниципального образования «Городской округ город Астрахань».

3.2. Направить настоящее постановление администрации муниципального образования «Городской округ город Астрахань» в государственно-правовое управление администрации губернатора Астраханской области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов в установленный законом срок.

3.3. В течение десяти дней после дня принятия настоящего постановления администрации муниципального образования «Городской округ город Астрахань» направить его в прокуратуру города Астрахани для проведения антикоррупционной экспертизы и проверки на предмет законности.

4. Настоящее постановление администрации муниципального образования «Городской округ город Астрахань» вступает в силу с момента его официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления администрации муниципального образования «Городской округ город Астрахань» возложить на начальника управления по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования «Город Астрахань».

Глава муниципального образования

«Городской округ город Астрахань»

О.А. ПОЛУМОРДВИНОВ

Приложение к постановлению администрации

муниципального образования

«Городской округ город Астрахань»

от 19.10.2023 № 211

Утверждена постановлением администрации

муниципального образования «Город Астрахань»

от 14.03.2018 № 177

Муниципальная программа муниципального образования

«Городской округ город Астрахань»

«Формирование современной городской среды на 2018-2026 годы»

1. Паспорт.

| Наименование муниципальной программы | «Формирование современной городской среды на 2018-2026 годы» (далее - муниципальная программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки муниципальной программы | Перечень муниципальных программ муниципального образования «Городской округ город Астрахань», утвержденный распоряжением администрации муниципального образования «Городской округ город Астрахань» от 25.09.2023 № 1586-р «Об утверждении Перечня муниципальных программ муниципального образования «Городской округ город Астрахань», с изменениями, внесенными распоряжениями администрации муниципального образования «Городской округ город Астрахань» от 10.10.2023 № 1668-р, от 13.10.2023 № 1678-р |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования «Город Астрахань» |
| Соисполнитель муниципальной программы (участник) | Администрация Кировского района г. Астрахани; администрация Советского района г. Астрахани; администрация Ленинского района г. Астрахани; администрация Трусовского района г. Астрахани |
| Подпрограммы муниципальной программы (в том числе ведомственные целевые программы, входящие в состав муниципальной программы) | Не предусмотрены муниципальной программой |
| Цель муниципальной программы | Повышение качества и комфорта городской среды на территории города Астрахани |
| Задачи муниципальной программы | - формирование единых ключевых подходов и приоритетов становления комфортной городской среды на территории города Астрахани с учетом основных подходов территориального развития; - создание универсальных механизмов вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципального образования «Городской округ город Астрахань» |
| Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы | - уровень благоустроенных территорий общего пользования (парки, скверы, набережные и т.д.) и дворовых территорий, участвующих в муниципальной программе; - доля благоустроенных территорий общего пользования (парки, скверы, набережные и т.д.), участвующих в муниципальной программе; - доля благоустроенных дворовых территорий, участвующих в муниципальной программе; - доля населения города Астрахани, охваченного формированием городской среды |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | 2018-2026 годы |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы | Объем финансирования муниципальной программы составляет 1 888 075 720,84 руб., из них: Средства федерального бюджета - 1 159 289 300,72 руб., в том числе по годам: 2018 - 81 947 509,65 руб.; 2019 - 196 432 641,66 руб.; 2020 - 180 818 718,54 руб.; 2021 - 181 463 015,32 руб.; 2022 - 169 482 557,35 руб.; 2023 - 165 932 545,14 руб.; 2024 - 183 212 313,06 руб.; 2025 - 0,00 руб.; 2026 - 0,00 руб.; средства бюджета Астраханской области - 74 551 960,92 руб., в том числе по годам: 2018 - 17 988 477,73 руб.; 2019 - 17 164 747,59 руб.; 2020 - 17 746 453,69 руб.; 2021 - 5 612 258,21 руб.; 2022 - 5 241 728,75 руб.; 2023 - 5 131 934,56 руб.; 2024 - 5 666 360,39 руб.; 2025 - 0,00 руб.; 2026 - 0,00 руб.; средства бюджета МО «Городской округ город Астрахань» - 652 235 739,45 руб., в том числе по годам: 2018 - 40 808 628,74 руб.; 2019 - 206 911 406,26 руб.; 2020 - 126 751 137,19 руб.; 2021 - 138 738 936,19 руб.; 2022 - 66 070 859,37 руб.; 2023 - 13 938 455,45 руб.; 2024 - 10 256 316,25 руб.; 2025 - 7 380 000,00 руб.; 2026 - 41 380 000,00 руб.; средства из внебюджетных источников - 1 998 719,75 руб., из них по годам: 2018 - 1 998 719,75 руб.; 2019 - 0,00 руб.; 2020 - 0,00 руб.; 2021 - 0,00 руб.; 2022 - 0,00 руб.; 2023 - 0,00 руб.; 2024 - 0,00 руб.; 2025 - 0,00 руб.; 2026 - 0,00 руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | За период реализации муниципальной программы планируется достижение следующих результатов: - уровень благоустроенных территорий общего пользования (парки, скверы, набережные и т. д.) и дворовых территорий, участвующих в муниципальной программе, - 100 % (ежегодно); - доля благоустроенных территорий общего пользования (парки, скверы, набережные и т.д.), участвующих в муниципальной программе, - 100% (ежегодно); - доля благоустроенных дворовых территорий, участвующих в муниципальной программе, - 100 % (ежегодно); - доля населения города Астрахани, охваченного формированием городской среды, - 10 % (ежегодно) |
| Система организации контроля за исполнением муниципальной программы | Контроль за исполнением муниципальной программы осуществляет управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования «Город Астрахань» |

2. Характеристика проблемы в рассматриваемой сфере и прогноз ее развития с учетом реализации муниципальной программы.

В городе Астрахани располагаются 5214 многоквартирных домов и порядка 83 общественных территорий. В большей части дворовых и общественных территорий качество асфальтобетонного покрытия не соответствует действующим нормам и правилам, отсутствуют места парковки автомобилей, отсутствует достаточное количество мест отдыха для различных групп населения, не обеспечен беспрепятственный доступ для маломобильных групп населения и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Отсутствие благоустройства придомовых территорий является сдерживающим фактором для процесса создания товариществ собственников жилья и других объединений собственников, следовательно и реализации собственниками ответственности за сохранность общего имущества, на формирование которой направлена реформа жилищно-коммунального хозяйства.

Содержание жилищного фонда города с придомовыми территориями, инженерными коммуникациями, направленное на поддержание экологически и эстетически организованной городской среды, требует значительных трудовых, материальных, финансовых средств. Для приведения дворовых и общественных территорий к современным нормам комфортности выявлена необходимость реализации муниципальной программы, где предусматриваются мероприятия, направленные на комплексное благоустройство дворовых и общественных территорий. К благоустройству дворовых и общественных территорий необходим комплексный и последовательный подход, рассчитанный на долгосрочный период, который предполагает использование программно-целевых методов, обеспечивающих увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам, исполнителям, а также организацию процесса управления и контроля.

Благоустройство и озеленение территорий являются важнейшей сферой дея­тельности муниципального хозяйства. В данной сфере создаются условия для здоровой, комфортной, удобной жизни как для отдельного человека по месту проживания, так и для всех жителей города, района, квартала, микрорайона. Неухоженность парков и скверов, отсутствие детских и спортивно-игровых площадок и зон отдыха во дворах, нехватка парковочных мест, устаревшие малые архитектурные формы - все это негативно влияет на качество жизни населения города Астрахани.

Выполнение комплекса мероприятий по благоустройству городской среды позволяет значительно улучшить экологическое состояние и внешний облик муниципального образования, создать более комфортные микроклиматические, санитарно-гигиенические и эстетические условия на улицах, в общественных местах (парках, на набережных, в скверах, на площадях и т.д.). В настоящее время назрела необходимость системного решения проблемы благоустройства и озеленения муниципального образования. Увеличение количества автомобильного транспорта, в том числе и личного, выявляет многочисленные проблемы. Парковка автомобилей внутри дворов многоквартирных домов не только затрудняет доступ жителям к озелененным пространствам, но и создает визуальный дискомфорт. Автомобилисты нарушают правила дорожного движения и правила благоустройства: выполняют парковку на тротуарах, пешеходных дорожках, газонах.

Благоустройство дворов - одна из актуальных проблем современного градострои­тельства. С его помощью решаются задачи создания благоприятной жизненной среды с обеспечением комфортных условий для населения. Выполнение комплекса мероприятий способно значительно улучшить экологическое состояние и внешний облик города, создать более комфортные микроклиматические, санитарно-гигиенические и эстетические условия во дворах. Жилье не может считаться комфортным, если окружение не благоустроено.

По результатам проведенной инвентаризации дворовых территорий выявлены следующие ключевые проблемы благоустройства:

- аварийное состояние или полное отсутствие асфальтобетонного покрытия территорий (многочисленные выбоины, отсутствие твердого покрытия);

- не обустроенные для сбора твердых коммунальных отходов места (контейнерные площадки, урны для сбора мусора);

- неудовлетворительное состояние детских площадок и зон отдыха;

- недостаточное количество скамеек.

3. Цели, задачи, целевые индикаторы и показатели муниципальной программы.

Основной целью муниципальной программы является повышение качества и комфорта городской среды на территории города Астрахани.

Для достижения данной цели необходимо решить ряд задач:

- формирование единых ключевых подходов и приоритетов становления комфортной городской среды на территории муниципального образования «Городской округ город Астрахань» с учетом основных подходов территориального развития;

- создание универсальных механизмов вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципального образования «Городской округ город Астрахань».

Достижение запланированных результатов муниципальной программы характеризуется следующими целевыми показателями:

- уровень благоустроенных территорий общего пользования (парки, скверы, набережные и т.д.) и дворовых территорий, участвующих в муниципальной программе, - 100% (ежегодно);

- доля благоустроенных территорий общего пользования (парки, скверы, набережные и т.д.), участвующих в муниципальной программе, - 100% (ежегодно);

- доля благоустроенных дворовых территорий, участвующих в муниципальной программе, - 100% (ежегодно);

- доля населения города Астрахани, охваченного формированием городской среды, - 10% (ежегодно).

Полный перечень показателей (индикаторов) муниципальной программы и их значений приведен в приложении 1 к настоящей муниципальной программе.

4. Сроки (этапы) реализации муниципальной программы.

Муниципальная программа должна быть реализована в течение 2018-2026 годов.

5. Перечень программных мероприятий, входящих в муниципальную программу.

Полный перечень мероприятий муниципальной программы представлен в приложении 1 к настоящей муниципальной программе.

К участию в мероприятиях по благоустройству дворовых территорий в городе Астрахани привлекаются студенческие отряды, добровольцы, волонтеры и граждане на безвозмездной основе. Мероприятия организуются ежегодно, как правило в весенне-осенний период, в виде субботников.

Выполняются отдельные виды работ по благоустройству территорий общего пользования, в том числе озеленение, уборка случайного мусора, приведение в порядок рабочего инвентаря, облагораживание территорий, покраска бордюров и т.д.

В целях улучшения эстетического облика города Астрахани, повышения качества жизни астраханцев необходимо реализовать комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных на благоустройство муниципальных территорий общего пользования (парки, скверы, набережные и т.д.), дворовых территорий многоквартирных домов, а также других мероприятий, реализуемых в данной сфере.

Муниципальной программой предусматривается целенаправленная работа, исходя из:

1. Минимального перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий:

а) ремонт и устройство дворовых проездов, разворотных площадок, тротуаров (включая оснащение пандусами съездов с тротуаров и (или) из подъездов многоквартирных домов для маломобильных групп населения);

б) обеспечение освещения дворовых территорий (приоритетным является применение энергосберегающих технологий);

в) установка скамеек;

г) установка урн.

2. Дополнительного перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов:

а) оборудование детских и (или) спортивных площадок, автомобильных парковок (включая оснащение пандусами и местами для маломобильных групп населения);

б) озеленение территорий (с высадкой шумопылезащитных видов зеленых насаждений, а также необходимой опиловкой-омоложением);

в) обустройство ограждений (леерное и (или) пешеходное ограждение, столбики с подсветкой);

г) обеспечение дополнительного освещения прилегающих территорий (приоритетным является применение энергосберегающих технологий, датчиков движения);

д) обустройство необходимых элементов для полива зеленых насаждений;

е) обустройство наружного покрытия дворового пространства (обустройство дорожек, покрытия детских и спортивных площадок);

ж) оборудование мест для выгула и (или) дрессировки собак (открытые или закрытые);

з) оборудование велопарковок вблизи многоквартирных домов (у входа или напротив);

и) оборудование площадок для настольных игр (шахматы, домино, настольный теннис);

к) благоустройство контейнерных площадок (включая подъездные пути к ним) на дворовых территориях;

л) оборудование системы видеонаблюдения;

м) ремонт и устройство тротуаров дворовых территорий, а также дорожек от входа в многоквартирный дом (подъезда) и (или) оснащение пандусами тротуаров и (или) дорожек от входа в многоквартирный дом (подъезда) для маломобильных групп населения).

Включение предложений заинтересованных лиц о включении территории общего пользования и дворовой территории многоквартирного дома в муниципальную программу осуществляется согласно постановлению администрации муниципального образования «Город Астрахань» от 07 мая 2020 года № 122 «Об утверждении Порядка представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Город Астрахань» на 2018-2024 годы», Порядка представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Городской округ город Астрахань» на 2018-2024 годы» наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования муниципального образования «Городской округ город Астрахань».

Порядок и формы трудового и (или) финансового участия граждан в выполнении минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий муниципального образования «Городской округ город Астрахань» устанавливаются муниципальным нормативно-правовым актом органов местного самоуправления муниципального образования «Городской округ город Астрахань».

Муниципальное образование имеет право исключать из адресного перечня общественные территории, подлежащие благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыши, стены, фундамента) которых превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом соответствующего поселения, городского округа, при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня общественных территорий межведомственной комиссией по обеспечению реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» в Астраханской области, созданной в соответствии с постановлением губернатора Астраханской области от 28.02.2017 № 19.

Муниципальное образование имеет право исключать из адресного перечня дворовые территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыши, стены, фундамента) которых превышает 70 процентов, а также дворовые территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом соответствующего поселения, городского округа, при условии одобрения решения об исключении указанных дворовых территорий из адресного перечня межведомственной комиссией по обеспечению реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» в Астраханской области, созданной в соответствии с постановлением губернатора Астраханской области от 28.02.2017 № 19 «О межведомственной комиссии по обеспечению реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» в Астраханской области».

Муниципальное образование имеет право исключать из адресного перечня дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации муниципальной программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные муниципальной программой, при условии одобрения решения об исключении указанных дворовых территорий из адресного перечня межведомственной комиссией в соответствии с Положением о межведомственной комиссии.

Установлен минимальный трехлетний гарантийный срок на результаты выполненных работ по благоустройству общественных территорий, софинансируемых за счет средств субсидии.

Условие о предельной дате заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальных программ - не позднее 1 декабря года предоставления субсидии, за исключением случаев:

- случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования;

- случаев проведения повторного конкурса или новой закупки, если конкурс признан несостоявшимся по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок проведения конкурсных процедур;

- случаев заключения таких соглашений в пределах экономии средств при расходовании субсидии в целях реализации муниципальных программ, в том числе мероприятий по цифровизации городского хозяйства, включенных в муниципальную программу, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок до 15 марта года предоставления субсидии.

Приложением 3 настоящей муниципальной программы определен Перечень общественных пространств муниципального образования «Городской округ город Астрахань», вошедших в программу «Формирование современной городской среды на 2018-2026 годы».

Приложением 4 настоящей муниципальной программы определен Перечень дворовых территорий муниципального образования «Городской округ город Астрахань», вошедших в программу «Формирование современной городской среды на 2018-2026 годы».

Приложением 5 настоящей муниципальной программы определены показатели результативности использования субсидии программы «Формирование современной городской среды на 2018-2026 годы».

6. Ресурсное обеспечение муниципальной программы.

Объем финансирования муниципальной программы составляет 1 888 075 720,84 руб., из них:

средства федерального бюджета - 1 159 289 300,72 руб., в том числе по годам:

2018 - 81 947 509,65 руб.;

2019 - 196 432 641,66 руб.;

2020 - 180 818 718,54 руб.;

2021 - 181 463 015,32 руб.;

2022 - 169 482 557,35 руб.;

2023 - 165 932 545,14 руб.;

2024 - 183 212 313,06 руб.;

2025 - 0,00 руб.;

2026 - 0,00 руб.;

средства бюджета Астраханской области - 74 551 960,92 руб., в том числе по годам:

2018 - 17 988 477,73 руб.;

2019 - 17 164 747,59 руб.;

2020 - 17 746 453,69 руб.;

2021 - 5 612 258,21 руб.;

2022 - 5 241 728,75 руб.;

2023 - 5 131 934,56 руб.;

2024 - 5 666 360,39 руб.;

2025 - 0,00 руб.;

2026 - 0,00 руб.;

средства бюджета МО «Городской округ город Астрахань» - 652 235 739,45 руб., в том числе по годам:

2018 - 40 808 628,74 руб.;

2019 - 206 911 406,26 руб.;

2020 - 126 751 137,19 руб.;

2021 - 138 738 936,19 руб.;

2022 - 66 070 859,37 руб.;

2023 - 13 938 455,45 руб.;

2024 - 10 256 316,25 руб.;

2025 - 7 380 000,00 руб.;

2026 - 41 380 000,00 руб.;

средства из внебюджетных источников - 1 998 719,75 руб., из них по годам:

2018 год - 1 998 719,75 руб.,

2019 год - 0,00 руб.;

2020 год - 0,00 руб.;

2022 год - 0,00 руб.;

2023 год - 0,00 руб.;

2024 год - 0,00 руб.;

2025 - 0,00 руб.;

2026 - 0,00 руб.

Объемы финансирования за счет бюджетов всех уровней подлежат уточнению исходя из возможностей соответствующих бюджетов с корректировкой мероприятий муниципальной программы, результатов их реализации и оценки эффективности.

Распределение расходов на реализацию муниципальной программы представлено в приложении 2 к муниципальной программе.

7. Механизм реализации муниципальной программы.

Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования «Город Астрахань» определяет механизм реализации муниципальной программы, который направлен на эффективное планирование хода исполнения ее мероприятий, обеспечение контроля исполнения программных мероприятий, выработку решений при возникновении отклонений от показателей при исполнении мероприятий от запланированных значений и включает:

- разработку проектов нормативных правовых актов органов местного само­управления муниципального образования «Городской округ город Астрахань», внесение изменений в действующие нормативные правовые акты органов местного самоуправления муниципального образования «Городской округ город Астрахань», необходимые для выполнения муниципальной программы;

- уточнение объемов финансирования по программным мероприятиям на очередной финансовый год и на плановый период;

- управление муниципальной программы, эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию;

- достижение запланированных результатов;

- информирование общественности о ходе и результатах реализации муниципальной программы, финансировании программных мероприятий, в том числе о механизме их реализации.

8. Сведения об ответственном исполнителе, соисполнителях муниципальной программы, организация управления муниципальной программой и контроль за ходом ее реализации.

Разработчиком и ответственным исполнителем муниципальной программы является управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования «Город Астрахань».

Ответственный исполнитель осуществляет управление реализацией муниципальной программы, а именно:

- осуществляет сбор и систематизацию статистической и аналитической информации о реализации программных мероприятий, ведет учет и осуществляет хранение документов, касающихся муниципальной программы;

- ежегодно осуществляет оценку достигнутых целей и эффективности реализации муниципальной программы;

- готовит и направляет в управление экономического развития администрации муниципального образования «Городской округ город Астрахань» отчеты о ходе реализации муниципальной программы по итогам:

• 1 полугодия, 9 месяцев - до 20-го числа месяца, следующего за отчетным периодом;

• года и по итогам реализации муниципальной программы за весь период ее действия (итоговый) - до 1 марта года, следующего за отчетным годом;

- на основании Соглашения о предоставлении субсидий из бюджета Астраханской области муниципальному образованию «Городской округ город Астрахань» на реализацию муниципальной программы «Формирование современной городской среды», постановления правительства Астраханской области от 31.08.2017 № 292-П, отчета об оценке эффективности реализации муниципальной программы представляет в финансово-казначейское управление администрации муниципального образования «Городской округ город Астрахань», управление экономического развития администрации муниципального образования «Городской округ город Астрахань» предложения о перераспределении финансовых ресурсов между программными мероприятиями, изменении сроков выполнения мероприятий и корректировке их перечня;

- контролирует выполнение программных мероприятий, выявляет их отклонение от предусмотренных целей, устанавливает причины и принимает меры по устранению отклонений.

Внутренний муниципальный финансовый контроль при реализации муниципальной программы осуществляется финансово-казначейским управлением администрации муниципального образования «Городской округ Город Астрахань», в случае проведения контрольных проверок - управлением внутреннего муниципального финансового контроля администрации МО «Городской округ город Астрахань».

Общественный контроль по реализации проекта по благоустройству общественных территорий осуществляется любыми заинтересованными физическими и юридическими лицами, в том числе с использованием технических средств для фото-, видеофиксации, а также общегородских интерактивных порталов в сети Интернет. Информация о выявленных и зафиксированных в рамках общественного контроля нарушениях в связи с реализацией проекта по благоустройству общественных территорий направляется для принятия мер в уполномоченный орган муниципального образования и (или) на общий муниципальный интерактивный портал в сети Интернет. Общественный контроль по реализации проекта по благоустройству общественных территорий осуществляется с учетом положений действующего законодательства об обеспечении открытости информации и общественном контроле.

9. Оценка эффективности реализации муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится на основе использования целевых индикаторов, которые обеспечат мониторинг динамики результатов реализации муниципальной программы за оцениваемый период с целью уточнения степени решения задач и выполнения мероприятий муниципальной программы.

Комплексный показатель эффективности реализации муниципальной программы оценивается на основании достижения целевых индикаторов муниципальной программы путем сопоставления фактически достигнутых индикаторов с их прогнозными значениями к уровню финансирования муниципальной программы.

Расчет показателей (индикаторов) представлен в приложении 6 к муниципальной программе.

Критерии оценки эффективности реализации муниципальной программы:

1) уровень освоения финансовых средств на реализацию муниципальной программы;

2) уровень выполнения мероприятий муниципальной программы;

3) уровень достижения запланированных значений показателей (индикаторов) целей и задач муниципальной программы.

1. Уровень освоения финансовых средств на реализацию муниципальной программы оценивается путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы по формуле:

где:

Уф - уровень финансирования реализации мероприятий муниципальной программы;

Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию мероприятий муниципальной программы;

Фпл - плановый объем финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы.

2. Степень выполнения мероприятий муниципальной программы определяется по следующей формуле:

где:

Мр - уровень реализации мероприятий муниципальной программы;

Мв - количество мероприятий с достигнутым непосредственным результатом в отчетном периоде;

М - количество мероприятий, реализуемых в соответствующем отчетном периоде.

Расчет показателя достижения результата мероприятия муниципальной программы производится по формуле:

где:

Р - показатель достижения результата мероприятия муниципальной программы;

Ф - фактическое значение индикатора (показателя) мероприятия муниципальной программы (основного мероприятия, подпрограммы, ВЦП);

П - плановое значение индикатора (показателя) мероприятия муниципальной программы (основного мероприятия, подпрограммы, ВЦП) (для показателей, желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или:

(для показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

Мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:

- мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей непосредственных результатов, считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое значение показателя составляет не менее 95 % от запланированного. В том случае когда для описания результатов реализации мероприятия используются несколько показателей непосредственных результатов, для оценки степени реализации мероприятия используется среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей к запланированным значениям, выраженное в процентах;

- мероприятие, предусматривающее оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования «Городской округ город Астрахань», считается выполненным в полном объеме в случае выполнения сводных показателей муниципальных заданий по объему и по качеству муниципальных услуг (работ) не менее чем на 95% от установленных значений на отчетный год;

- по иным мероприятиям результаты реализации могут оцениваться как наступ­ление события и/ или достижение качественного результата.

Эффективность использования средств бюджета сопоставляет выполненные мероприятия и израсходованные финансовые средства и определяется по формуле:

3. Уровень достижения запланированных значений показателей (индикаторов) целей и задач муниципальной программы определяется отношением фактически достигнутого значения каждого показателя (индикатора) целей и задач в отчетном периоде к его плановому значению по формуле:

где:

Иi - уровень достижения i-го показателя (индикатора) муниципальной программы в процентах;

Ифi - фактическое значение i-го показателя (индикатора), достигнутое в ходе реализации муниципальной программы в отчетном периоде;

Иni - плановое значение i-го показателя (индикатора), утвержденное в муниципальной программе на отчетный период;

i - номер показателя (индикатора) муниципальной программы.

Эффективность реализации муниципальной программы в целом по уровню достижения значений показателей (индикаторов) целей и задач определяется по формуле:

где:

n - количество показателей (индикаторов) целей и задач муниципальной программы.

По каждому показателю (индикатору) в случае существенных расхождений между плановыми и фактическими значениями (как положительных, так и отрицательных) проводится анализ факторов, повлиявших на данные расхождения.

4. Общая эффективность реализации муниципальной программы в целом рассчитывается по формуле:

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы могут быть сделаны следующие выводы:

1) Муниципальная программа реализуется эффективно, если значение показателя ЭПр составляет 90% и более.

2) Муниципальная программа реализуется умеренно эффективно, если значение показателя ЭПр составляет от 80 до 90 %.

3) Муниципальная программа реализуется неэффективно, если значение показателя ЭПр составляет менее 80%.

В случае невозможности проведения вышеуказанных расчетов и оценки эффективности реализации муниципальной программы с учетом специфики муниципальной программы ответственным исполнителем проводится оценка муниципальной программы по достижению конечного результата от реализации муниципальной программы, степени выполнения закрепленных полномочий по решению вопросов местного значения или критериев качества предоставляемых в результате реализации муниципальной программы услуг.

Планомерное достижение целевых показателей муниципальной программы и входящих в ее состав подпрограмм позволит обеспечить комплексную безопасность населения и социально значимых объектов на территории муниципального образования «Городской округ город Астрахань».

Социальная эффективность муниципальной программы обусловлена развитием гармоничной городской среды, генерирующей положительное эмоциональное восприятие города, а также удовлетворением запроса населения на качественную городскую среду.

Рационально выстроенная городская среда позволит снизить градус социальной напряженности, поддержит решение социально-демографических проблем: на освещенных людных улицах ниже уровень преступности, при наличии безопасных и современных спортивных площадок увеличивается доля населения, регулярно занимающегося спортом, снижается уровень заболеваемости и так далее. В комфортных, современных и безопасных районах городов формируются творческие и интеллектуальные объединения талантливых людей.

Экономический эффект муниципальной программы будет связан с оптимизацией расходования бюджетных средств, сосредоточением ресурсов на решении приоритетных задач в рамках реализации мероприятий по формированию современной городской среды на территории муниципального образования «Городской округ город Астрахань».