Администрация муниципального образования «Город Астрахань»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01 октября 2018 года № 578

«О внесении изменений в постановление администрации

муниципального образования «Город Астрахань» от 15.12.2015 № 8676»

В целях обеспечения устойчивого функционирования и развития автомобильных дорог общего пользования, повышения транспортной доступности города Астрахани, увеличения мобильности и улуч шения качества жизни населения, в соответствии с Уставом муниципального образования «Город Астрахань», постановлением администрации муниципального образования «Город Астрахань» от 09.06.2015 № 3626 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Город Астрахань» с дополнениями и изменениями, внесенными постановлениями администрации муниципального образования «Город Астрахань» от 26.02.2016 № 1125, от 07.02.2017 № 752, от 09.08.2017 № 4676, от 11.07.2018 № 427, от 13.08.2018 № 497, распоряжением администрации муниципального образования «Город Астрахань» от 27.05.2015 № 607-р «Об утверждении Перечня муниципальных программ муниципального образования «Город Астрахань», с изменениями, внесенными распоряжениями администрации муниципального образования «Город Астрахань» от 21.03.2016 № 193-р, от 21.10.2016 № 1534-р, от 14.12.2017 № 2300-р, от 11.07.2018 № 3026-р, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования «Город Астрахань» от 15.12.2015 № 8676 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Город Астрахань» «Развитие городской транспортной системы муниципального образования «Город Астрахань» (далее - Постановление) с изменениями, внесенными постановлениями администрации муниципального образования «Город Астрахань» от 19.01.2016 № 194, от 08.02.2016 № 735, от 01.03.2016 № 1189, от 12.04.2016 № 2402, от 12.05.2016 № 3103, от 14.07.2016 № 4640, от 02.09.2016 № 5859, от 30.11.2016 № 8213, от 26.12.2016 № 8785, от 08.02.2017 № 776, от 21.02.2017 № 1150, от 05.04.2017 № 1971, от 21.07.2017 № 4304, от 07.11.2017 № 5822, от 29.12.2017 № 6006, от 27.02.2018 № 142, от 18.05.2018 № 293, от 09.06.2018 № 349, от 02.08.2018 № 472, следующие изменения:

1.1. Изменения согласно приложению 1 к настоящему постановлению администрации муниципального образования «Город Астрахань».

1.2. Приложение 1 «Перечень программных мероприятий, показателей (индикаторов) и результатов муниципальной программы муниципального образования «Город Астрахань» «Развитие городской транспортной системы муниципального образования «Город Астрахань», приложение 2 «Распределение расходов на реализацию муниципальной программы муниципального образования «Город Астрахань» «Развитие городской транспортной системы муниципального образования «Город Астрахань» к Программе признать утратившими силу.

1.3. Прилагаемое к настоящему постановлению администрации муниципального образования «Город Астрахань» приложение 2 «Перечень программных мероприя­тий, показателей (индикаторов) и результатов муниципальной программы муниципального образования «Город Астрахань» «Развитие городской транспортной системы муниципального образования «Город Астрахань» считать приложением 1 к муниципальной программе муниципального образования «Город Астрахань» «Развитие городской транспортной системы муниципального образования «Город Астрахань».

1.4. Прилагаемое к настоящему постановлению администрации муниципального образования «Город Астрахань» приложение 3 «Распределение расходов на реализацию муниципальной программы муниципального образования «Город Астрахань» «Развитие городской транспортной системы муниципального образования «Город Астрахань» считать приложением 2 к муниципальной программе муниципального образования «Город Астрахань» «Развитие городской транспортной системы муниципального образования «Город Астрахань».

2. Управлению информационной политики администрации муниципального образования «Город Астрахань»:

2.1. Опубликовать настоящее постановление администрации муниципального образования «Город Астрахань» в средствах массовой информации.

2.2. Разместить настоящее постановление администрации муниципального образования «Город Астрахань» на официальном сайте администрации муниципального образования «Город Астрахань».

3. Управлению контроля и документооборота администрации муниципального образования «Город Астрахань»:

3.1. Внести соответствующие изменения в поисково-справочную систему правовых актов администрации муниципального образования «Город Астрахань».

3.2. Направить настоящее постановление администрации муниципального образования «Город Астрахань» в государственно-правовое управление администрации Губернатора Астраханской области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов Астраханской области в установленный законом срок.

3.3. В течение 10 дней после дня принятия настоящего постановления администрации муниципального образования «Город Астрахань» направить его в прокуратуру города Астрахани для проведения антикоррупционной экспертизы и проверки на предмет законности.

4. Настоящее постановление администрации муниципального образования «Город Астрахань» вступает в силу с момента его официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления администрации муниципального образования «Город Астрахань» возложить на начальника управления по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань».

Глава администрации О.А. Полумордвинов

Приложение 1 к постановлению администрации муниципального образования «Город Астрахань» от 01.10.2018 № 578

Изменения, вносимые в постановление администрации

муниципального образования «Город Астрахань»

от 15.12.2015 № 8676 «Об утверждении муниципальной

программы муниципального образования «Город Астрахань»

«Развитие городской транспортной системы

муниципального образования «Город Астрахань»

1. Пункт «Объемы и источники финансирования муниципальной программы (в том числе по подпрограммам)» паспорта муниципальной программы муниципального образования «Город Астрахань» «Развитие городской транспортной системы муниципального образования «Город Астрахань» изложить в следующей редакции:

| Объемы и источники финансирования муниципальной программы (в том числе по подпрограммам) | Объем финансирования муниципальной программы составляет 4 650 124 750,25 руб., в том числе: Бюджет муниципального образования «Город Астрахань» - 2 898 145 563,67 руб., в том числе по годам: 2016 - 667 178 757,09 руб.; 2017 - 498 504 773,14 руб.; 2018 - 604 930 550,44 руб.; 2019 - 426 764 708,00 руб.; 2020 - 700 766 775,00 руб. Федеральный бюджет - 832 067 312,03 руб., в том числе по годам: 2016 - 37 776 428,19 руб.; 2017 - 312 500 000,00 руб.; 2018 - 481 790 883,84 руб. Бюджет Астраханской области - 919 911 874,55 руб., в том числе по годам: 2017 - 313 850 099,00 руб.; 2018 - 342 097 933,55 руб.; 2019 - 118 523 362,00 руб.; 2020 - 145 440 480,00 руб. |
| --- | --- |
|  | В том числе: - Основное мероприятие 1 «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Астраханской городской агломерации в рамках приоритетного направления стратегического развития Российской Федерации «Безопасные и качественные дороги» - 1 629 956 347,12 руб., из них: Бюджет муниципального образования «Город Астрахань» - 248 540 463,28 руб., в том числе по годам: 2017 - 64 064 128,56 руб.; 2018 - 177 040 883,84 руб.; 2019 - 7 435 450,88 руб. Федеральный бюджет - 794 290 883,84 руб., в том числе по годам: 2017 - 312 500 000,00 руб.; 2018 - 481 790 883,84 руб. Бюджет Астраханской области - 587 125 000,00 руб., в том числе по годам: 2017 - 282 375 000,00 руб.; 2018 - 304 750 000,00 руб. - Подпрограмма 1 «Развитие дорожного хозяйства города Астрахани» - 2 838 257 972,46 руб., из них: Бюджет муниципального образования «Город Астрахань» - 2 467 694 669,72 руб., в том числе по годам: 2016 - 597 584 919,69 руб.; 2017 - 382 166 837,31 руб.; 2018 - 407 875 404,60 руб.; 2019 - 399 314 995,12 руб.; 2020 - 680 752 513,00 руб. Бюджет Астраханской области - 332 786 874,55 руб., в том числе по годам: 2017 - 31 475 099,00 руб.; 2018 - 37 347 933,55 руб.; 2019 - 118 523 362,00 руб.; 2020 - 145 440 480,00 руб. Федеральный бюджет - 37 776 428,19 руб., в том числе по годам: 2016 - 37 776 428,19 руб. - Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения в городе Астрахани» - 37 739 239,64 руб., из них: Бюджет муниципального образования «Город Астрахань» - 37 739 239,64 руб., в том числе по годам: 2016 - 6 897 477,24 руб.; 2017 - 6 841 762,40 руб.; 2018 - 8 000 000,00 руб.; 2019 - 8 000 000,00 руб.; 2020 - 8 000 000,00 руб. - Подпрограмма 3 «Улучшение качества обслуживания населения на регулярных муниципальных маршрутах» - 109 758 240,43 руб., из них: Бюджет муниципального образования «Город Астрахань» - 109 758 240,43 руб., в том числе по годам: 2016 - 55 915 409,56 руб.; 2017 - 38 524 044,87 руб.; 2018 - 5 106 262,00 руб.; 2019 - 5 106 262,00 руб.; 2020 - 5 106 262,00 руб. - Подпрограмма 4 «Устройство, капитальный ремонт и текущее содержание системы ливне-дренажной канализации города Астрахани» - 27 632 000,00 руб., из них: Бюджет муниципального образования «Город Астрахань» - 27 632 000,00 руб., в том числе по годам: 2017 - 6 908 000,00 руб.; 2018 - 6 908 000,00 руб.; 2019 - 6 908 000,00 руб.; 2020 - 6 908 000,00 руб. - Ведомственная целевая программа «Устройство, капитальный ремонт и текущее содержание системы ливне-дренажной канализации города Астрахани» - 6 780 950,60 руб., из них: Бюджет муниципального образования «Город Астрахань» - 6 780 950,60 руб., в том числе по годам: 2016 - 6 780 950,60 руб. |

2. Раздел 6 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» муниципальной программы муниципального образования «Город Астрахань» «Развитие городской транспортной системы муниципального образования «Город Астрахань» изложить в следующей редакции:

«6. Ресурсное обеспечение муниципальной программы.

Реализацию мероприятий муниципальной программы планируется осуществлять за счет средств бюджета муниципального образования «Город Астрахань», субсидий из бюджета Астраханской области, средств федерального бюджета.

Объем финансирования муниципальной программы составляет 4 650 124 750,25 руб., из них:

Бюджет муниципального образования «Город Астрахань» - 2 898 145 563,67 руб., в том числе по годам:

2016 - 667 178 757,09 руб.;

2017 - 498 504 773,14 руб.;

2018 - 604 930 550,44 руб.;

2019 - 426 764 708,00 руб.;

2020 - 700 766 775,00 руб.

Федеральный бюджет - 832 067 312,03 руб., в том числе по годам:

2016 - 37 776 428,19 руб.;

2017 - 312 500 000,00 руб.;

2018 - 481 790 883,84 руб.

Бюджет Астраханской области - 919 911 874,55 руб., в том числе по годам:

2017 - 313 850 099,00 руб.;

2018 - 342 097 933,55 руб.;

2019 - 118 523 362,00 руб.;

2020 - 145 440 480,00 руб.

Объемы финансирования подлежат уточнению исходя из возможности соответствующих бюджетов с корректировкой программных мероприятий, результатов их реализации и оценки эффективности.

Распределение расходов на реализацию муниципальной программы представлены в приложении № 2 к Программе.».

3. Раздел 9 «Оценка эффективности реализации муниципальной программы» муниципальной программы муниципального образования «Город Астрахань» «Жилищное строительство и содержание муниципального жилищного фонда муниципального образования «Город Астрахань» изложить в следующей редакции:

«Оценка эффективности расходования бюджетных средств будет осуществляться путем сопоставления достигнутых в ходе ее реализации установленных показателей с планируемыми показателями.

Критерии оценки эффективности реализации муниципальной программы:

1) уровень освоения финансовых средств на реализацию муниципальной программы;

2) уровень выполнения мероприятий муниципальной программы;

3) уровень достижения запланированных значений показателей (индикаторов) целей и задач муниципальной программы.

1. Уровень освоения финансовых средств на реализацию муниципальной программы оценивается путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы по формуле:

где:

Уф - уровень финансирования реализации мероприятий муниципальной программы;

Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы;

Фпл - плановый объем финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы.

2. Степень выполнения мероприятий муниципальной программы определяется по следующей формуле:

где:

Мр - уровень реализации мероприятий муниципальной программы;

Мв - количество мероприятий с достигнутым непосредственным результатом в отчетном периоде;

М - количество мероприятий, реализуемых в соответствующем отчетном периоде.

Расчет показателя достижения результата мероприятия муниципальной программы производится по формуле:

где:

Р - показатель достижения результата мероприятия муниципальной программы;

Ф - фактическое значение индикатора (показателя) мероприятия муниципальной программы (основного мероприятия, подпрограммы, ВЦП);

П - плановое значение индикатора (показателя) мероприятия муниципальной программы (основного мероприятия, подпрограммы, ВЦП) (для показателей, желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или:

(для показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

Мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:

- мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей непосредственных результатов, считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое значение показателя составляет не менее 95% от запланированного. В том случае, когда для описания результатов реализации мероприятия используются несколько показателей непосредственных результатов, для оценки степени реализации мероприятия используется среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей к запланированным значениям, выраженное в процентах;

- мероприятие, предусматривающее оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования «Город Астрахань», считается выполненным в полном объеме в случае выполнения сводных показателей муниципальных заданий по объему и по качеству муниципальных услуг (работ) не менее чем на 95% от установленных значений на отчетный год;

- по иным мероприятиям результаты реализации могут оцениваться как наступление события и/или достижение качественного результата.

Эффективность использования средств бюджета сопоставляет выполненные мероприятия и израсходованные финансовые средства и определяется по формуле:

3. Уровень достижения запланированных значений показателей (индикаторов) целей и задач муниципальной программы определяется отношением фактически достигнутого значения каждого показателя (индикатора) целей и задач в отчетном периоде к его плановому значению по формуле:

где:

Иi- уровень достижения i-го показателя (индикатора) муниципальной программы в процентах;

Ифi- фактическое значение i-го показателя (индикатора), достигнутое в ходе реализации муниципальной программы в отчетном периоде;

Иni- плановое значение i-го показателя (индикатора), утвержденное в муниципальной программе на отчетный период;

i - номер показателя (индикатора) муниципальной программы.

Эффективность реализации муниципальной программы в целом по уровню достижения значений показателей (индикаторов) целей и задач определяется по формуле:

где:

n - количество показателей (индикаторов) целей и задач муниципальной программы.

По каждому показателю (индикатору) в случае существенных расхождений между плановыми и фактическими значениями (как положительных, так и отрицательных) проводится анализ факторов, повлиявших на данные расхождения.

3. Общая эффективность реализации муниципальной программы в целом рассчитывается по формуле:

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы могут быть сделаны следующие выводы:

1) муниципальная программа реализуется эффективно, если значение показателя ЭПр составляет 90% и более;

2) муниципальная программа реализуется умеренно эффективно, если значение показателя ЭПр составляет от 80 до 90%;

3) муниципальная программа реализуется неэффективно, если значение показателя ЭПр составляет менее 80%.».

4. Пункт «Объемы и источники финансирования подпрограммы муниципальной программы» паспорта подпрограммы 1 «Развитие дорожного хозяйства города Астрахани» муниципальной программы муниципального образования «Город Астрахань» «Развитие городской транспортной системы муниципального образования «Город Астрахань» изложить в следующей редакции:

| Объемы и источники финансирования подпрограммы муниципальной программы | Объем финансирования Подпрограммы 1 составляет 2 838 257 972,46 руб., из них Бюджет муниципального образования «Город Астрахань» - 2 467 694 669,72 руб., в том числе по годам: 2016 - 597 584 919,69 руб.; 2017 - 382 166 837,31 руб.; 2018 - 407 875 404,60 руб.; 2019 - 399 314 995,12 руб.; 2020 - 680 752 513,00 руб. Бюджет Астраханской области - 332 786 874,55 руб., в том числе по годам: 2017 - 31 475 099,00 руб.; 2018 - 37 347 933,55 руб.; 2019 - 118 523 362,00 руб.; 2020 - 145 440 480,00 руб. Федеральный бюджет - 37 776 428,19 руб., в том числе по годам: 2016 - 37 776 428,19 руб. |
| --- | --- |

5. В пункте «Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы муниципальной программы» паспорта подпрограммы 1 «Развитие дорожного хозяйства города Астрахани» муниципальной программы муниципального образования «Город Астрахань» «Развитие городской транспортной системы муниципального образования «Город Астрахань» слова «569 583,12» заменить словами «569 585,42».

6. В разделе 3 «Цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых результатов Подпрограммы 1» подпрограммы 1 «Развитие дорожного хозяйства города Астрахани» муниципальной программы муниципального образования «Город Астрахань» «Развитие городской транспортной системы муниципального образования «Город Астрахань» слова «569 583,12» заменить словами «569 585,42».

7. В разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 1» подпрограммы 1 «Развитие дорожного хозяйства города Астрахани» муниципальной программы муниципального образования «Город Астрахань» «Развитие городской транспортной системы муниципального образования «Город Астрахань» таблицу «Объем средств, направляемых на реализацию Подпрограммы 1» изложить в следующей редакции:

«Объем средств, направляемых на реализацию Подпрограммы 1

(руб.)

| Источник финансирования | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджет муниципального образования «Город Астрахань» | 597 584 919,69 | 382 166 837,31 | 407 875 404,60 | 399 314 995,12 | 680 752 513,00 | 2 467 694 669,72 |
| Бюджет Астраханской области | 0,00 | 31 475 099,00 | 37 347 933,55 | 118 523 362,00 | 145 440 480,00 | 332 786 874,55 |
| Федеральный бюджет | 37 776 428,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 776 428,19 |

»

8. Пункт «Объемы и источники финансирования подпрограммы муниципальной программы» паспорта подпрограммы 3 «Улучшение качества обслуживания населения на регулярных муниципальных маршрутах» муниципальной программы муниципального образования «Город Астрахань» «Развитие городской транспортной системы муниципального образования «Город Астрахань» изложить в следующей редакции:

| Объемы и источники финансирования подпрограммы муниципальной программы | Объем финансирования Подпрограммы 3 за счет бюджета муниципального образования «Город Астрахань» составляет 109 758 240,43 руб., в том числе по годам: 2016 - 55 915 409,56 руб.; 2017 - 38 524 044,87 руб.; 2018 - 5 106 262,00 руб.; 2019 - 5 106 262,00 руб.; 2020 - 5 106 262,00 руб. |
| --- | --- |

9. В разделе 4 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 3» подпрограммы 3 «Улучшение качества обслуживания населения на регулярных муниципальных маршрутах» муниципальной программы муниципального образования «Город Астрахань» «Развитие городской транспортной системы муниципального образования «Город Астрахань» слова «137 562 770,43» заменить словами «109 758 240,43», слова «32 910 792,00» заменить словами «5 106 262,00».

Приложение 2 к постановлению

администрации муниципального

образования «Город Астрахань»

от 01.10.2018 № 578

Приложение 1 к муниципальной

программе муниципального

образования «Город Астрахань»

«Развитие городской

транспортной системы

муниципального образования

«Город Астрахань»

Перечень программных мероприятий, показателей (индикаторов) и результатов муниципальной программы муниципального образования «Город Астрахань»

«Развитие городской транспортной системы муниципального образования «Город Астрахань»

| № п/п | Цели, задачи, наименование программных мероприятий | Ответственные исполнители, соисполнители, участники | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Отчетный 2014 год | Текущий 2015 год | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Целевое значение показателя (конечный результат) за весь период реализации программы (гр. 8 + гр. 10 + гр. 12 + гр. 14 + гр. 16) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | всего | в том числе на 01.07 | всего | в том числе на 01.07 | всего | в том числе на 01.07 | всего | в том числе на 01.07 | всего | в том числе на 01.07 |  |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие городской транспортной системы муниципального образования «Город Астрахань» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Цель 1. Обеспечение устойчивого функционирования и развития сети автомобильных дорог общего пользования местного значения для увеличения мобильности и улучшения качества жизни населения | Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Показатель 1. Доля дорог общего пользования, не отвечающих нормативным требованиям, от общей протяженности дорог города Астрахани | % | 50,49 | 50,49 | 50,49 | 50,49 | 48,29 | 50,49 | 43,84 | 48,29 | 43,23 | 43,84 | 43,12 | 43,23 | 43,12 |
| 3 | Задача 1. Устранение перегрузки дорожной сети астраханской агломерации за счет ремонта дополнительных улиц и перевода нагрузок с основных магистралей на второстепенные, увеличение транспортной сети, обеспечение необходимого уровня безопасности дорожного движения | Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Показатель 1. Снижение числа мест концентрации ДТП на дорогах астраханской агломерации (к уровню 2016 г.) | % | x | x | 100 | x | 100 | x | 11,76 | x | 0 | x | x | x | 100 |
|  |  |  | Показатель 2. Доля протяженности дорог астраханской агломерации, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, от общей протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения астраханской городской агломерации | % | x | x | 25 | x | 29 | x | 44,19 | x | x | x | x | x | 44,19 |
| 4 | Основное мероприятие 1. Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Астраханской городской агломерации в рамках приоритетного направления стратегического развития Российской Федерации «Безопасные и качественные дороги» | Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Показатель 1. Протяженность ремонтируемой автомобильной дороги общего пользования | км | x | x | x | x | 17,97 | x | 65,726 | x | x | x | x | x | 83,696 |
| 5 | Задача 2. Приведение в нормативное состояние дорожной инфраструктуры города Астрахани | Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань», управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Показатель 1. Доля дорог общего пользования, приведенных в нормативное состояние, от общей протяженности дорог города Астрахани | % | 49,51 | 49,51 | 49,51 | 49,51 | 51,71 | 49,51 | 56,16 | 51,71 | 56,77 | 56,16 | 56,88 | 56,77 | 56,88 |
| 6 | Задача 3. Проведение технического обследования городских мостов |  | Показатель 1. Доля мостов, на которых проведено техническое обследование | % | x | 53,67 | 63,42 | x | 63,42 | 63,42 | 63,42 | 63,42 | 63,42 | 63,42 | 63,42 | 63,42 | 63,42 |
| 7 | Задача 4. Повышение уровня безопасности дорожного движения в городе Астрахани | Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Показатель 1. Снижение дорожно-транспортных происшествий, связанных с наездом на пешеходов | % | 15 | 15 | 15 | x | 7,5 | x | 7,5 | x | 7,5 | x | 7,5 | x | 45 |
| 8 | Задача 5. Обеспечение потребностей населения перевозками | Управление транспорта и пассажирских перевозок администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Показатель 1. Уровень обеспечения регулярности движения общественного транспорта на регулярных муниципальных маршрутах | % | x | x | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 9 | Задача 6. Улучшение транспортно-эксплуатационного и технического состояния дорог на территории города Астрахани путем содержания и модернизации ливне-дренажной канализации | Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Показатель 1. Доля сетей ливневой канализации, приведенных в регламентное состояние, от запланированных | % | х | х | х | х | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  | Показатель 2. Доля модернизированных ЛНС от общего количества ЛНС | % | 5,88 | 23,52 | 45,05 | 45,05 | х | х | х | х | х | х | х | х | 45,05 |
| 10 | Подпрограмма 1 «Развитие дорожного хозяйства города Астрахани» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Цель 1. Приведение в нормативное состояние дорожной инфраструктуры города Астрахани | Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Показатель 1. Доля дорог общего пользования, приведенных в нормативное состояние, от общей протяженности дорог города Астрахани | % | 49,51 | 49,51 | 49,51 | 49,51 | 51,71 | 49,51 | 56,16 | 51,71 | 56,77 | 56,16 | 56,88 | 56,77 | 56,88 |
| 12 | Задача 1.1. Строительство (реконструкция), ремонт (капитальный ремонт, текущий) автомобильных дорог города Астрахани | Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Показатель 1. Площадь ремонтируемых автомобильных дорог общего пользования местного значения | кв. м | 49 052,00 | 65 262,74 | 63 027,23 | 4 202,46 | 178 441,37 | 80 000,00 | 89 669,91 | 45 000,00 | 116 009,95 | 80 000,00 | 122 436,96 | 80 000,00 | 569 585,42 |
| 13 | Мероприятие 1.1.1. Проведение капитального ремонта моста в створе ул. Соликамской через р. Кривая Болда в Ленинском районе г. Астрахани | Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Показатель 1. Протяженность ремонтируемого моста | пог. м | x | x | х | x | 730 | x | x | x | x | x | x | x | 730 |
| 14 | Мероприятие 1.1.2. Капитальный ремонт путепровода «Вокзальный» в створе ул. Яблочкова в Ленинском районе г. Астрахани | Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Показатель 1. Количество разработанных проектов | шт. | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
|  |  |  | Показатель 2. Количество оказанных услуг по ведению строительного контроля и авторского надзора | шт. | x | x | x | x | x | x | 2 | x | x | x | x | x | 2 |
| 15 | Мероприятие 1.1.3. Капитальный ремонт моста в створе ул. Боевой | Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Показатель 1. Количество разработанных проектов | шт. | x | x | x | x | х | x | x | x | x | x | 1 | x | 1 |
|  |  |  | Показатель 2. Протяженность ремонтируемого моста | пог. м | x | x | x | x | х | x | x | x | x | x | 230 | x | 230 |
| 16 | Мероприятие 1.1.4. Капитальный ремонт моста «Сапожниковский» в створе ул. Коммунистической | Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Показатель 1. Количество разработанных проектов | шт. | x | x | x | x | х | x | x | x | x | x | 1 | x | 1 |
|  |  |  | Показатель 2. Протяженность ремонтируемого моста | пог. м | x | x | х | x | x | x | х | x | x | x | 60,00 | x | 60,00 |
| 17 | Мероприятие 1.1.5. Капитальный ремонт моста «Коммерческий» в створе ул. Адмиралтейской | Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Показатель 1. Количество разработанных проектов | шт. | x | x | x | x | х | x | х | x | x | x | 1 | x | 1 |
|  |  |  | Показатель 2. Протяженность ремонтируемого моста | пог. м | x | x | х | x | x | x | х | x | x | x | 50,00 | x | 50,00 |
| 18 | Мероприятие 1.1.6. Капитальный ремонт моста «Прямая Болда» | Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Показатель 1. Количество разработанных проектов | шт. | x | x | x | x | х | x | x | x | x | x | 1 | x | 1 |
| 19 | Мероприятие 1.1.7. Капитальный ремонт моста «Милицейский» через пр. Царев в створе ул. Адм. Нахимова в г. Астрахани | Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Показатель 1. Количество разработанных проектов | шт. | x | x | x | x | х | x | 1 | x | х | x | x | x | 1 |
|  |  |  | Показатель 2. Протяженность ремонтируемого моста | пог. м |  | x | x | x | х | x | x | x | x | x | 196 | x | 196 |
| 20 | Мероприятие 1.1.8. Ремонт автомобильной дороги по ул. 11-й Красной Армии в Кировском районе г. Астрахани | Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Показатель 1. Степень исполнения мероприятий за отчетный период | % | x | 100 | 100 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 100 |
| 21 | Мероприятие 1.1.9. Ремонт асфальтобетонного покрытия городской автомобильной дороги общего пользования местного значения на участке от пл. Заводской до пер. 8-й Сквозной в Трусовском районе г. Астрахани | Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Показатель 1. Количество разработанных проектов | шт. | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
|  |  |  | Показатель 2. Протяженность ремонтируемой автомобильной дороги общего пользования | км | x | x | 1,475 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1,475 |
| 22 | Мероприятие 1.1.10. Ремонт асфальтобетонного покрытия городской автомобильной дороги общего пользования местного значения на участке от ул. Магистральной до Западной объездной трассы в Трусовском районе г. Астрахани | Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Показатель 1. Количество разработанных проектов | шт. | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
|  |  |  | Показатель 1. Протяженность ремонтируемой автомобильной дороги общего пользования | км | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 23 | Мероприятие 1.1.11. Ремонт проезда по ул. Печенегской, около храма Преображения Господня в Трусовском районе г. Астрахани, 1 этап | Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Показатель 1. Протяженность ремонтируемой автомобильной дороги общего пользования | км | x | x | 0,12 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,12 |
| 24 | Мероприятие 1.1.12. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Куликова в границах: дом № 79 - дом № 81 в Кировском районе г. Астрахани | Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Показатель 1. Количество разработанных проектов | шт. | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
|  |  |  | Показатель 1. Протяженность ремонтируемой автомобильной дороги общего пользования | км | x | x | x | x | 0,26 | x | x | x | x | x | x | x | 0,26 |
| 25 | Мероприятие 1.1.13. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. С. Перовской на участке от ул. Студенческой до ул. Никитинский переулок в Кировском районе г. Астрахани | Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Показатель 1. Количество разработанных проектов | шт. | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
|  |  |  | Показатель 2. Протяженность ремонтируемой автомобильной дороги общего пользования | км | x | x | 0,425 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,425 |
| 26 | Мероприятие 1.1.14. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Б. Хмельницкого от ул. Бэра до ул. Кирова в Советском районе г. Астрахани | Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Показатель 1. Количество разработанных проектов | шт. | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
|  |  |  | Показатель 2. Протяженность ремонтируемой автомобильной дороги общего пользования | км | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,436 | x | 0,436 |
| 27 | Мероприятие 1.1.15. Строительство подъездной автодороги от трассы Астрахань - Камызяк до бугра Иван-Макар в с. Карагали Приволжского района Астраханской области (корректировка) | Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Показатель 1. Протяженность построенной автомобильной дороги общего пользования | км | x | x | 3,398 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 3,398 |
| 28 | Мероприятие 1.1.16. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Каховского в Кировском районе г. Астрахани | Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Показатель 2. Протяженность ремонтируемой автомобильной дороги общего пользования | км | x | x | x | x | x | x | х | x | x | x | 0,39 | x | 0,39 |
| 29 | Мероприятие 1.1.17. Реконструкция ул. Татищева (завершение работ) | Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Показатель 1. Протяженность ремонтируемой автомобильной дороги общего пользования | км | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1,99 |
|  |  |  | Показатель 2. Количество оказанных услуг | шт. | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | 1 |
| 30 | Мероприятие 1.1.18. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Космонавта В. Комарова в г. Астрахани | Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Показатель 1. Количество разработанных проектов | шт. | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
| 31 | Мероприятие 1.1.19. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Владикавказской в Советском районе г. Астрахани | Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Показатель 1. Протяженность ремонтируемой автомобильной дороги общего пользования | км | x | x | x | x | 0,65 | x | x | x | x | x | x | x | 0,65 |
| 32 | Мероприятие 1.1.20. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Вавилова в Советском районе г. Астрахани | Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Показатель 1. Протяженность ремонтируемой автомобильной дороги общего пользования | км | x | x | x | x | 0,48 | x | x | x | x | x | x | x | 0,48 |
| 33 | Мероприятие 1.1.21. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по пер. Щекина в Кировском районе г. Астрахани | Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Показатель 1. Протяженность ремонтируемой автомобильной дороги общего пользования | км | x | x | x | x | 0,40 | x | x | x | x | x | x | x | 0,40 |
| 34 | Мероприятие 1.1.22. Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда от ул. Пушкина до центральных ворот городской клинической больницы № 3 им. С.М. Кирова по ул. Хибинской, 6-й Бондарной, 7-й Бондарной, 8-й Бондарной в Трусовском районе г. Астрахани | Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Показатель 1. Протяженность ремонтируемой автомобильной дороги общего пользования | км | x | x | x | x | 0,83 | x | x | x | х | х | x | x | 0,83 |
| 35 | Мероприятие 1.1.23. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Дарвина на участке от Набережной 1 Мая до ул. Бакинской в Кировском районе г. Астрахани | Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Показатель 1. Протяженность ремонтируемой автомобильной дороги общего пользования | км | x | x | x | x | x | x | 0,85 | x | х | х | x | x | 0,85 |
| 36 | Мероприятие 1.1.24. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по пер. Комсомольский на участке от ул. Новороссийская до ул. Щукина в пос. Янго-аул г. Астрахани | Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Показатель 1. Протяженность ремонтируемой автомобильной дороги общего пользования | км | x | x | x | x | x | x | 0,77 | x | х | х | x | x | 0,77 |
| 37 | Мероприятие 1.1.25. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по пер. Ишимбаевский на участке от ул. Дзержинского до ул. Пирогова в Трусовском районе г. Астрахани | Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Показатель 1. Протяженность ремонтируемой автомобильной дороги общего пользования | км | x | x | x | x | x | x | 0,47 | x | х | х | x | x | 0,47 |
| 38 | Мероприятие 1.1.26. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по пер. Ульяновский на участке от ул. Пирогова до ул. Дзержинского в Трусовском районе г. Астрахани | Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Показатель 1. Протяженность ремонтируемой автомобильной дороги общего пользования | км | x | x | x | x | x | x | 0,468 | x | х | х | x | x | 0,468 |
| 39 | Мероприятие 1.1.27. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. М. Луконина в микрорайоне 2-й Юго-Восток в г. Астрахани | Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Показатель 1. Протяженность ремонтируемой автомобильной дороги общего пользования | км | x | x | x | x | x | x | 0,83 | x | х | х | x | x | 0,83 |
| 40 | Мероприятие 1.1.28. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Коптеева на участке от ул. Комсомольская до ул. Керченская в Трусовском районе г. Астрахани | Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Показатель 1. Протяженность ремонтируемой автомобильной дороги общего пользования | км | x | x | x | x | x | x | 0,383 | x | х | х | x | x | 0,383 |
| 41 | Мероприятие 1.1.29. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. 9-й переулок в пос. Советский г. Астрахани | Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Показатель 1. Протяженность ремонтируемой автомобильной дороги общего пользования | км | x | x | x | x | x | x | 0,25 | x | х | х | x | x | 0,25 |
| 42 | Мероприятие 1.1.30. Ремонт асфальтобетонного покрытия на участке от ул. Адмирала Нахимова до ул. Безжонова в г. Астрахани | Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Показатель 1. Протяженность ремонтируемой автомобильной дороги общего пользования | км | x | x | x | x | x | x | 0,27 | x | х | х | x | x | 0,27 |
| 43 | Мероприятие 1.1.31. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Молдавская в Трусовском районе г. Астрахани | Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Показатель 1. Протяженность ремонтируемой автомобильной дороги общего пользования | км | x | x | x | x | x | x | 0,52 | x | х | х | x | x | 0,52 |
| 44 | Мероприятие 1.1.32. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Промышленная в Трусовском районе г. Астрахани | Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Показатель 1. Протяженность ремонтируемой автомобильной дороги общего пользования | км | x | x | x | x | x | x | 0,8 | x | х | х | x | x | 0,8 |
| 45 | Мероприятие 1.1.33. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Химиков в Трусовском районе г. Астрахани | Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Показатель 1. Протяженность ремонтируемой автомобильной дороги общего пользования | км | x | x | x | x | x | x | 0,49 | x | х | х | x | x | 0,49 |
| 46 | Мероприятие 1.1.34. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения на участке от ул. Латышева до пер. Смоляной в Ленинском районе г. Астрахани | Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Показатель 1. Протяженность ремонтируемой автомобильной дороги общего пользования | км | x | x | x | x | x | x | 0,384 | x | х | х | x | x | 0,384 |
| 47 | Мероприятие 1.1.34. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в г. Астрахани | Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Показатель 1. Протяженность ремонтируемой автомобильной дороги общего пользования | км | x | x | x | x | x | x | x | x | 1,66 | x | 2,04 | x | 3,70 |
| 48 | Мероприятие 1.1.35. Схема расположения технических средств организации дорожного движения по ул. Яблочкова г. Астрахани | Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Показатель 1. Количество разработанных схем организации движения | шт. | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | 1 |
| 49 | Мероприятие 1.1.36. Схемы расположения технических средств организации дорожного движения по ликвидации аварийно-опасных участков автомобильных дорог г. Астрахани | Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Показатель 1. Количество разработанных схем организации движения по ликвидации аварийно-опасных участков | шт. | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | 1 |
| 50 | Мероприятие 1.1.37. Диагностика автомобильных дорог г. Астрахани | Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Показатель 1. Заключение о проведении диагностики | шт. | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | 1 |
| 51 | Мероприятие 1.1.38. Лабораторные испытания образцов вырубок (кернов) из асфальтобетонного покрытия на автомобильных дорогах г. Астрахани | Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Показатель 1. Количество лабораторных испытаний образцов вырубок (кернов) | шт. | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | 1 |
| 52 | Мероприятие 1.1.39. Ремонт автомобильной дороги по ул. Б. Хмельницкого - площадь Декабристов в Советском районе г. Астрахани на участке от ул. Кирова до ул. Мечникова | Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Показатель 1. Количество разработанных проектов | шт. | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | 1 |
| 53 | Мероприятие 1.1.40. Капитальный ремонт автомобильной дороги ул. Б. Алексеева на участке от ул. Куликова до ул. С. Перовской в Кировском районе г. Астрахани | Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Показатель 1. Количество разработанных проектов | шт. | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | 1 |
| 54 | Мероприятие 1.1.41. Капитальный ремонт автомобильной дороги ул. Куликова от ул. Б. Алексеева до ул. Латвийской в Кировском и Ленинском районах г. Астрахани | Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Показатель 1. Количество разработанных проектов | шт. | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | 1 |
| 55 | Мероприятие 1.1.42. Текущий ремонт дорог | Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Показатель 1. Площадь ремонтируемых дорог | кв. м | 200 000,00 | 200 000,00 | 140 500,00 | 70 250,00 | 174 045,65 | 80 000,00 | 89 631,00 | 45 000,00 | 116 000,00 | 80 000,00 | 116 000,00 | 80 000,00 | 636 176,65 |
|  |  |  | Показатель 2. Количество нанесенной пешеходной разметки | шт. | 0,00 | 0,00 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 4 580,00 |
|  |  |  | Показатель 3. Площадь продольной разметки | п. м. | 0,00 | 0,00 | 145 000,00 | 145 000,00 | 145 000,00 | 145 000,00 | 70 000,00 | 35 000,00 | 145 000,00 | 145 000,00 | 145 000,00 | 145 000,00 | 650 000,00 |
| 56 | Мероприятие 1.1.43. Текущее содержание объектов дорожного хозяйства | Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования «Город Астрахань» (МБУ г. Астрахани «Мосты и каналы») | Показатель 1. Количество обслуженных светофорных объектов | шт. | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 |
|  |  |  | Показатель 2. Количество установленных и содержащихся дорожных знаков | шт. | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 900 | 1 900 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 9 100 |
|  |  |  | Показатель 3. Площадь нанесенной разметки пешеходных полос | кв. м | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 10 000 | 20 000 | 10 000 | 20 000 | 10 000 | 20 000 | 10 000 | 20 000 | 10 000 | 100 000,00 |
|  |  |  | Показатель 4. Площадь нанесенной продольной разметки | км | 100 | 100 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 500 |
|  |  |  | Показатель 5. Количество содержащихся мостов | шт. | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
|  |  |  | Показатель 6. Содержание ЛНС | шт. | 15 | 15 | 15 | 15 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
|  |  | Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования «Город Астрахань» (МБУ г. Астрахани «Чистый город») | Показатель 7. Объем проведенной санитарной механизированной уборки дорог | т. м2 | 249 100,24 | 256 543,01 | 234 303,17 | 116 282,64 | 240 000,00 | 120 000,00 | 259 000,00 | 120 000,00 | 240 000,00 | 120 000,00 | 240 000,00 | 120 000,00 | 1 213 303,17 |
|  |  |  | Показатель 8. Объем посыпки территории ПСС (механизированно) | т. м2 | 28 835,60 | 37 367,89 | 58 143,37 | 41 357,37 | 58 143,37 | 41 357,37 | 58 143,37 | 41 357,37 | 58 143,37 | 41 357,37 | 58 143,37 | 41 357,37 | 290 716,85 |
|  |  |  | Показатель 9. Объем убранного снега с дорог (механизированно) | т. м2 | 2 110,95 | 3 093,20 | 13 071,02 | 7 553,26 | 13 071,02 | 7 553,26 | 13 071,02 | 7 553,26 | 13 071,02 | 7 553,26 | 13 071,02 | 7 553,26 | 65 355,10 |
|  |  |  | Показатель 10. Площадь сдвигаемого снега с дорог | т. м2 | 23 475,29 | 32 538,81 | 43 791,08 | 30 593,31 | 43 791,08 | 30 593,31 | 43 791,08 | 30 593,31 | 43 791,08 | 30 593,31 | 43 791,08 | 30 593,31 | 218 955,40 |
|  |  |  | Показатель 11. Объем откаченных дождевых и талых вод с дорог | м3 | 49 266,60 | 43 790,23 | 53 409,08 | 28 949,30 | 53 409,08 | 28 949,30 | 53 409,08 | 28 949,30 | 53 409,08 | 28 949,30 | 53 409,08 | 28 949,30 | 267 045,40 |
| 57 | Мероприятие 1.1.44. Ремонт деформационных швов | Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Показатель 1. Количество отремонтированных деформационных швов | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Цель 2. Проведение технического обследования городских мостов | Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Показатель 1. Доля мостов, на которых проведено техническое обследование | % | 0 | 53,67 | 63,42 | 0 | 63,42 | 63,42 | 63,42 | 63,42 | 63,42 | 63,42 | 63,42 | 63,42 | 63,42 |
| 59 | Задача 2.1. Определение технического состояния городских мостов | Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Показатель1. Количество выданных паспортов мостов и технических отчетов по обследованию мостов | ед. | 0 | 22 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 60 | Мероприятие 2.1.1. Обследование городских мостов | Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Показатель 1. Количество обследованных мостов | шт. | 0 | 22 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 61 | Мероприятие 2.1.2. Оценка уязвимости объектов транспортной инфраструктуры | Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Показатель 1. Количество объектов | ед. | 0 | 0 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 62 | Мероприятие 2.1.3. Разработка плана транспортной безопасности мостов в г. Астрахани | Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Показатель 1. Количество объектов | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 |
| 63 | Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения в городе Астрахани» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | Цель 1. Повышение уровня безопасности дорожного движения в городе Астрахани | Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Показатель 1. Снижение дорожно-транспортных происшествий, связанных с наездом на пешеходов | % | 15 | 15 | 15 | 0 | 7,5 | 0 | 7,5 | 0 | 7,5 | 0 | 7,5 | 0 | 45,0 |
| 65 | Задача 1.1. Повышение безопасности пешеходного движения | Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Показатель 1. Протяженность дорог с установленными дорожными ограждениями | км | 1,5 | 5,14 | 12,43 | 3,64 | 9,86 | 2,86 | 8,66 | 2,86 | 9,86 | 2,86 | 9,86 | 2,86 | 51 |
| 66 | Мероприятие 1.1.1. Обустройство наиболее опасных участков улично-дорожной сети дорожными ограждениями | Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Показатель 1. Протяженность установленного дорожного ограждения | пог. м | 1 500 | 2 277 | 4 554 | 2 000 | 2 277 | 1 000 | 2 000 | 1 000 | 2 277 | 1 000 | 2 277 | 1 000 | 13 385 |
| 67 | Мероприятие 1.1.2. Обустройство остановочных комплексов | Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Показатель 1. Количество обустроенных остановочных комплексов | шт. | - | - | - | - | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 200 |
| 68 | Мероприятие 1.1.3. Модернизация пешеходных переходов | Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Показатель 1. Приведение пешеходных переходов в соответствие с требованиями ГОСТ 52289-2004 | шт. | - | - | - | - | 4 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 28 |
| 69 | Подпрограмма 3 «Улучшение качества обслуживания населения на регулярных муниципальных маршрутах» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | Цель 1. Обеспечение потребностей населения перевозками | Управление транспорта и пассажирских перевозок администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Показатель 1. Уровень обеспечения регулярности движения общественного транспорта на регулярных муниципальных маршрутах | % | x | x | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 71 | Задача 1.1. Привлечение перевозчиков (индивидуальных предпринимателей и юридических лиц) для оказания пассажирских перевозок | Управление транспорта и пассажирских перевозок администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Показатель 1. Доля маршрутов, по которым заключены договора | % | x | x | 100 | x | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 72 | Мероприятие 1.1.1. Проведение конкурсных мероприятий для привлечения перевозчиков с наилучшими показателями качества перевозок | Управление транспорта и пассажирских перевозок администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Показатель 1. Количество конкурсов по определению перевозчиков | ед. | 10 | x | 70 | 60 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 79 |
| 73 | Мероприятие 1.1.2. Внесение изменений в маршрутную сеть г. Астрахани | Управление транспорта и пассажирских перевозок администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Показатель 1. Внесение изменений в маршрутную сеть | да (1)/ нет (0) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 74 | Мероприятие 1.1.3. Обеспечение регулярных перевозок по муниципальным маршрутам автобусами по регулируемому тарифу | Управление транспорта и пассажирских перевозок администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Показатель 1. Количество маршрутов регулярных перевозок по регулируемым тарифам | ед. | х | х | 69 | х | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
|  |  |  | Показатель 2. Количество подвижного состава на маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам | ед. | х | х | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
|  |  |  | Показатель 2. Количество перевезенных пассажиров по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам | тыс. чел. | х | х | х | x | 4 583,7 | 2 291,8 | 23 030,0 | 11 515,0 | 4 583,7 | 2 291,8 | 4 583,7 | 2 291,8 | 36 781,1 |
| 75 | Мероприятие 1.1.4. Заказ научно-исследовательской работы по теме «Разработка рациональной маршрутной схемы городского пассажирского транспорта общего пользования г. Астрахани» | Управление транспорта и пассажирских перевозок администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Показатель 1. Количество научно-исследовательских работ | ед. | x | x | x | x | 1 | 1 | x | x | x | x | x | x | 1 |
| 76 | Мероприятие 1.1.5. Заказ карт маршрута регулярных перевозок | Управление транспорта и пассажирских перевозок администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Показатель 1. Количество карт маршрута регулярных перевозок | ед. | х | х | 3 000 | 3 000 | 750 | х | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 6 750 |
| 77 | Мероприятие 1.1.6. Заказ свидетельств об осуществлении регулярных перевозок по маршрутам регулярных перевозок | Управление транспорта и пассажирских перевозок администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Показатель 1. Количество свидетельств об осуществлении регулярных перевозок по маршрутам регулярных перевозок | ед. | х | х | 150 | 150 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 350 |
| 78 | Задача 1.2. Обеспечение регулярных перевозок пассажиров троллейбусами | Управление транспорта и пассажирских перевозок администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Показатель 1. Количество перевезенных пассажиров троллейбусами | тыс.чел. | 969,1 | 852 | 942 | 477,00 | 977,6 | 500,00 | x | x | x | x | x | x | 1 919,60 |
| 79 | Мероприятие 1.2.1. Создание условий для организации транспортного обслуживания населения | Управление транспорта и пассажирских перевозок администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Показатель 1. Количество маршрутов | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | x | x | x | x | x | x | 2 |
|  |  |  | Показатель 2. Количество подвижного состава | ед. | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | x | x | x | x | x | x | 13 |
| 80 | Подпрограмма 4 «Устройство, капитальный ремонт и текущее содержание системы ливне-дренажной канализации города Астрахани» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | Цель 1. Улучшение транспортно-эксплуатационного и технического состояния дорог на территории города Астрахани путем содержания ливне-дренажной канализации | Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Показатель 1. Доля сетей ливневой канализации, приведенных в регламентное состояние, от запланированных | % | х | х | х | х | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 82 | Задача 1.1. Поддержание сетей ливневой канализации в регламентном состоянии | Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Показатель 1. Протяженность обслуживаемых сетей ливне-дренажной канализации | км | х | х | х | х | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 40 |
| 83 | Мероприятие 1.1.1. Текущее содержание ливне-дренажной канализации | Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Показатель 1. Количество поднятых люков колодцев | шт. | х | х | х | х | 30 | 15 | 30 | 15 | 30 | 15 | 30 | 15 | 120 |
|  |  |  | Показатель 2. Количество замененных дождеприемных решеток | шт. | х | х | х | х | 50 | 25 | 50 | 25 | 50 | 25 | 50 | 25 | 200 |
|  |  |  | Показатель 3. Протяженность прочищенной ливне-дренажной канализации | м | х | х | х | х | 2 100 | 800 | 2 100 | 800 | 2 100 | 800 | 2 100 | 800 | 8400 |
| 84 | ВЦП «Устройство, капитальный ремонт и текущее содержание системы ливне-дренажной канализации города Астрахани» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | Цель 1. Улучшение транспортно-эксплуатационного и технического состояния дорог на территории города Астрахани путем содержания и модернизации ливне-дренажной канализации | Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Показатель 1. Доля модернизированных ЛНС от общего количества ЛНС | % | 5,88 | 23,52 | 45,05 | 45,05 | х | х | х | х | х | х | х | х | 45,05 |
| 86 | Задача 1.1. Поддержание сетей ливневой канализации в регламентном состоянии | Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Показатель 1. Доля сетей ливневой канализации, приведенных в регламентное состояние | % | 10 | 15 | 30 | 10 | х | х | х | х | х | х | х | х | 30 |
| 87 | Мероприятие 1.1.1. Ремонт ливнево-дренажной сети по ул. Победы, от ул. К. Маркса до ул. Красная Набережная | Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Показатель 1. Количество отремонтированных сетей | шт. | 0 | 0 | 1 | 1 | х | х | х | х | х | х | х | х | 1 |
| 88 | Мероприятие 1.1.2. Текущее содержание ливне-дренажной канализации | Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Показатель 1. Количество поднятых люков колодцев | шт. | 30 | 30 | 30 | 15 | х | х | х | х | х | х | х | х | 30 |
|  |  |  | Показатель 2. Количество замененных дождеприемных решеток | шт. | 50 | 50 | 50 | 25 | х | х | х | х | х | х | х | х | 50 |
|  |  |  | Показатель 3. Протяженность прочищенной ливне-дренажной канализации | км | 1 600 | 1 600 | 5 200 | 2 000 | х | х | х | х | х | х | х | х | 5 200 |
|  |  |  | Показатель 4. Количество обследованных ЛНС | шт. | 6 | 6 | 6 | 3 | х | х | х | х | х | х | х | х | 6 |

Приложение 3

к постановлению администрации

муниципального образования

«Город Астрахань»

от 01.10.2018 № 578

Приложение 2

к муниципальной программе

муниципального образования

«Город Астрахань»

«Развитие городской

транспортной системы

муниципального образования

«Город Астрахань»

Распределение расходов на реализацию муниципальной программы муниципального образования «Город Астрахань»

«Развитие городской транспортной системы муниципального образования «Город Астрахань»

| № п/п | Цели, задачи, наименование программных мероприятий | Ответственные исполнители, соисполнители, участники | Источники финансирования | Коды классификации |  |  |  | Планируемые расходы, руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | раздел, подраздел | целевая статья | вид расходов | КОСГУ | всего | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие городской транспортной системы муниципального образования «Город Астрахань» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Цель 1. Обеспечение устойчивого функционирования и развития сети автомобильных дорог общего пользования местного значения для увеличения мобильности и улучшения качества жизни населения | Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Бюджет МО «Город Астрахань» | х | х | х | х | 2 898 145 563,67 | 667 178 757,09 | 498 504 773,14 | 604 930 550,44 | 426 764 708,00 | 700 766 775,00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | х | х | х | х | 832 067 312,03 | 37 776 428,19 | 312 500 000,00 | 481 790 883,84 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет Астраханской области | х | х | х | х | 919 911 874,55 | 0,00 | 313 850 099,00 | 342 097 933,55 | 118 523 362,00 | 145 440 480,00 |
| 3 | Задача 1. Устранение перегрузки дорожной сети астраханской агломерации за счет ремонта дополнительных улиц и перевода нагрузок с основных магистралей на второстепенные, увеличение транспортной сети, обеспечение необходимого уровня безопасности дорожного движения | Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Федеральный бюджет | х | х | х | х | 794 290 883,84 | 0,00 | 312 500 000,00 | 481 790 883,84 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет Астраханской области | х | х | х | х | 587 125 000,00 | 0,00 | 282 375 000,00 | 304 750 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет МО «Город Астрахань» | х | х | х | х | 248 540 463,28 | 0,00 | 64 064 128,56 | 177 040 883,84 | 7 435 450,88 | 0,00 |
| 4 | Основное мероприятие 1. Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Астраханской городской агломерации в рамках приоритетного направления стратегического развития Российской Федерации «Безопасные и качественные дороги» | Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Федеральный бюджет | х | х | х | х | 794 290 883,84 | 0,00 | 312 500 000,00 | 481 790 883,84 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет Астраханской области | х | х | х | х | 587 125 000,00 | 0,00 | 282 375 000,00 | 304 750 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет МО «Город Астрахань» | х | х | х | х | 248 540 463,28 | 0,00 | 64 064 128,56 | 177 040 883,84 | 7 435 450,88 | 0,00 |
| 5 | Задача 2. Приведение в нормативное состояние дорожной инфраструктуры города Астрахани | Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань», управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Бюджет МО «Город Астрахань» | х | х | х | х | 2 461 654 031,23 | 595 589 281,20 | 382 121 837,31 | 407 875 404,60 | 397 314 995,12 | 678 752 513,00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | х | х | х | х | 37 776 428,19 | 37 776 428,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет Астраханской области | х | х | х | х | 332 786 874,55 | 0,00 | 31 475 099,00 | 37 347 933,55 | 118 523 362,00 | 145 440 480,00 |
| 6 | Задача 3. Проведение технического обследования городских мостов | Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Бюджет МО «Город Астрахань» | х | х | х | х | 6 040 638,49 | 1 995 638,49 | 45 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| 7 | Задача 4. Повышение уровня безопасности дорожного движения в городе Астрахани | Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Бюджет МО «Город Астрахань» | х | х | х | х | 37 739 239,64 | 6 897 477,24 | 6 841 762,40 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 |
| 8 | Задача 5. Обеспечение потребностей населения перевозками | Управление транспорта и пассажирских перевозок администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Бюджет МО «Город Астрахань» | х | х | х | х | 109 758 240,43 | 55 915 409,56 | 38 524 044,87 | 5 106 262,00 | 5 106 262,00 | 5 106 262,00 |
| 9 | Задача 6. Улучшение транспортно-эксплуатационного и технического состояния дорог на территории города Астрахани путем содержания и модернизации ливне-дренажной канализации | Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Бюджет МО «Город Астрахань» | х | х | х | х | 34 412 950,60 | 6 780 950,60 | 6 908 000,00 | 6 908 000,00 | 6 908 000,00 | 6 908 000,00 |
| 10 | Подпрограмма 1 «Развитие дорожного хозяйства города Астрахани» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Цель 1. Приведение в нормативное состояние дорожной инфраструктуры города Астрахани | Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань», управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Бюджет МО «Город Астрахань» | х | х | х | х | 2 461 654 031,23 | 595 589 281,20 | 382 121 837,31 | 407 875 404,60 | 397 314 995,12 | 678 752 513,00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | х | х | х | х | 37 776 428,19 | 37 776 428,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет Астраханской области | х | х | х | х | 332 786 874,55 | 0,00 | 31 475 099,00 | 37 347 933,55 | 118 523 362,00 | 145 440 480,00 |
| 12 | Задача 1.1. Строительство (реконструкция), ремонт (капитальный ремонт, текущий) автомобильных дорог города Астрахани | Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань», управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Бюджет МО «Город Астрахань» | х | х | х | х | 2 461 654 031,23 | 595 589 281,20 | 382 121 837,31 | 407 875 404,60 | 397 314 995,12 | 678 752 513,00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | х | х | х | х | 37 776 428,19 | 37 776 428,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет Астраханской области | х | х | х | х | 332 786 874,55 | 0,00 | 31 475 099,00 | 37 347 933,55 | 118 523 362,00 | 145 440 480,00 |
| 13 | Мероприятие 1.1.1. Проведение капитального ремонта моста в створе ул. Соликамской через р. Кривая Болда в Ленинском районе г. Астрахани | Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Бюджет МО «Город Астрахань» | х | х | х | х | 172 258 195,74 | 153 149 296,43 | 19 108 899,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Мероприятие 1.1.2. Капитальный ремонт путепровода «Вокзальный» в створе ул. Яблочкова в Ленинском районе г. Астрахани | Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Бюджет МО «Город Астрахань» | х | х | х | х | 824 358,48 | 391 217,45 | 258 839,53 | 174 301,50 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Мероприятие 1.1.3. Капитальный ремонт моста в створе ул. Боевая | Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Бюджет МО «Город Астрахань» | х | х | х | х | 88 002 067,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88 002 067,00 |
| 16 | Мероприятие 1.1.4. Капитальный ремонт моста «Сапожниковский» в створе ул. Коммунистической | Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Бюджет МО «Город Астрахань» | х | х | х | х | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000 000,00 |
| 17 | Мероприятие 1.1.5. Капитальный ремонт моста «Коммерческий» в створе ул. Адмиралтейской | Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Бюджет МО «Город Астрахань» | х | х | х | х | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000 000,00 |
| 18 | Мероприятие 1.1.6. Капитальный ремонт моста «Прямой Болда» | Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Бюджет МО «Город Астрахань» | х | х | х | х | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000 000,00 |
| 19 | Мероприятие 1.1.7. Капитальный ремонт моста «Милицейский» через пр. Царев в створе ул. Адм. Нахимова в г. Астрахани | Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Бюджет МО «Город Астрахань» | х | х | х | х | 76 491 919,12 | 0,00 | 0,00 | 8 927 370,00 | 17 564 549,12 | 50 000 000,00 |
| 20 | Мероприятие 1.1.8. Ремонт автомобильной дороги по ул. 11-й Красной Армии в Кировском районе г. Астрахани | Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Бюджет МО «Город Астрахань» | х | х | х | х | 6 179 238,43 | 6 179 238,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Мероприятие 1.1.9. Ремонт асфальтобетонного покрытия городской автомобильной дороги общего пользования местного значения на участке от пл. Заводской до пер. 8-й Сквозной в Трусовском районе г. Астрахани | Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Бюджет МО «Город Астрахань» | х | х | х | х | 8 747 493,82 | 8 747 493,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | х | х | х | х | 8 601 389,14 | 8 601 389,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Мероприятие 1.1.10. Ремонт асфальтобетонного покрытия городской автомобильной дороги общего пользования местного значения на участке от ул. Магистральной до западной объездной трассы в Трусовском районе г. Астрахани | Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Бюджет МО «Город Астрахань» | х | х | х | х | 99 100,00 | 99 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Мероприятие 1.1.11. Ремонт проезда по ул. Печенегской, около храма Преображения Господня в Трусовском районе г. Астрахань, 1 этап | Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Бюджет МО «Город Астрахань» | х | х | х | х | 5 634 861,08 | 5 634 861,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Мероприятие 1.1.12. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Куликова в границах: дом № 79 - дом № 81 в Кировском районе г. Астрахани | Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Бюджет МО «Город Астрахань» | х | х | х | х | 1 332 744,11 | 99 469,00 | 1 233 275,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет Астраханской области | х | х | х | х | 11 099 476,00 | 0,00 | 11 099 476,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Мероприятие 1.1.13. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. С. Перовской на участке от ул. Студенческой до ул. Никитинский переулок в Кировском районе г. Астрахани | Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Бюджет МО «Город Астрахань» | х | х | х | х | 1 007 810,28 | 1 007 810,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | х | х | х | х | 19 073 610,86 | 19 073 610,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Мероприятие 1.1.14. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Б. Хмельницкого от ул. Бэра до ул. Кирова в Советском районе г. Астрахани | Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Бюджет МО «Город Астрахань» | х | х | х | х | 28 561 980,92 | 561 980,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 000 000,00 |
| 27 | Мероприятие 1.1.15. Строительство подъездной автодороги от трассы Астрахань - Камызяк до бугра Иван-Макар в с. Карагали Приволжского района Астраханской области (корректировка) | Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Федеральный бюджет | х | х | х | х | 10 101 428,19 | 10 101 428,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Мероприятие 1.1.16. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Каховского в Кировском районе г. Астрахани | Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Бюджет МО «Город Астрахань» | х | х | х | х | 106 360 706,70 | 0,00 | 0,00 | 23 360 706,70 | 25 000 000,00 | 58 000 000,00 |
| 29 | Мероприятие 1.1.17. Реконструкция ул. Татищева (завершение работ) | Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Бюджет МО «Город Астрахань» | х | х | х | х | 929 704,00 | 834 704,00 | 0,00 | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Мероприятие 1.1.18. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Космонавта В. Комарова в г. Астрахани | Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Бюджет МО «Город Астрахань» | х | х | х | х | 99 062,00 | 0,00 | 99 062,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Мероприятие 1.1.19. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Владикавказской в Советском районе г. Астрахани | Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Бюджет МО «Город Астрахань» | х | х | х | х | 460 000,00 | 0,00 | 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет Астраханской области | х | х | х | х | 4 140 000,00 | 0,00 | 4 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Мероприятие 1.1.20. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Вавилова в Советском районе г. Астрахани | Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Бюджет МО «Город Астрахань» | х | х | х | х | 425 000,00 | 0,00 | 425 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет Астраханской области | х | х | х | х | 3 825 000,00 | 0,00 | 3 825 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Мероприятие 1.1.21. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по пер. Щекина в Кировском районе г. Астрахани | Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Бюджет МО «Город Астрахань» | х | х | х | х | 362 103,00 | 0,00 | 362 103,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет Астраханской области | х | х | х | х | 3 258 927,00 | 0,00 | 3 258 927,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Мероприятие 1.1.22. Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда от ул. Пушкина до городской клинической больницы № 3 им. С.М. Кирова по ул. Хибинской, 6-й Бондарной, 7-й Бондарной, 8-й Бондарной в Трусовском районе г. Астрахани | Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Бюджет МО «Город Астрахань» | х | х | х | х | 1 016 855,11 | 0,00 | 1 016 855,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет Астраханской области | х | х | х | х | 9 151 696,00 | 0,00 | 9 151 696,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Мероприятие 1.1.23. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Дарвина на участке от ул. Набережной 1 Мой до ул. Бакинской в Кировском районе г. Астрахани | Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Бюджет МО «Город Астрахань» | х | х | х | х | 535 107,61 | 0,00 | 0,00 | 535 107,61 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет Астраханской области | х | х | х | х | 4 815 968,57 | 0,00 | 0,00 | 4 815 968,57 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Мероприятие 1.1.24. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по пер. Комсомольский на участке от ул. Новороссийская до ул. Щукина в пос. Янго-аул г. Астрахани | Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Бюджет МО «Город Астрахань» | х | х | х | х | 539 116,45 | 0,00 | 0,00 | 539 116,45 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет Астраханской области | х | х | х | х | 4 852 048,02 | 0,00 | 0,00 | 4 852 048,02 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | Мероприятие 1.1.25. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по пер. Ишимбаевский на участке от ул. Дзержинского до ул. Пирогова в Трусовском районе г. Астрахани | Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Бюджет МО «Город Астрахань» | х | х | х | х | 285 483,25 | 0,00 | 0,00 | 285 483,25 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет Астраханской области | х | х | х | х | 2 569 349,21 | 0,00 | 0,00 | 2 569 349,21 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | Мероприятие 1.1.26. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по пер. Ульяновский на участке от ул. Пирогова до ул. Дзержинского в Трусовском районе г. Астрахани | Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Бюджет МО «Город Астрахань» | х | х | х | х | 211 934,68 | 0,00 | 0,00 | 211 934,68 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет Астраханской области | х | х | х | х | 1 907 412,08 | 0,00 | 0,00 | 1 907 412,08 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | Мероприятие 1.1.27. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. М. Луконина в микрорайоне 2-й Юго-Восток в г. Астрахани | Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Бюджет МО «Город Астрахань» | х | х | х | х | 527 744,37 | 0,00 | 0,00 | 527 744,37 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет Астраханской области | х | х | х | х | 4 749 699,29 | 0,00 | 0,00 | 4 749 699,29 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | Мероприятие 1.1.28. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Коптеева на участке от ул. Комсомольской до ул. Керченской в Трусовском районе г. Астрахани | Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Бюджет МО «Город Астрахань» | х | х | х | х | 181 248,50 | 0,00 | 0,00 | 181 248,50 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет Астраханской области | х | х | х | х | 1 631 236,50 | 0,00 | 0,00 | 1 631 236,50 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | Мероприятие 1.1.29. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. 9-й переулок в пос. Советский г. Астрахани | Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Бюджет МО «Город Астрахань» | х | х | х | х | 116 377,02 | 0,00 | 0,00 | 116 377,02 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет Астраханской области | х | х | х | х | 1 047 392,99 | 0,00 | 0,00 | 1 047 392,99 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Мероприятие 1.1.30. Ремонт асфальтобетонного покрытия на участке от ул. Адмирала Нахимова до ул. Безжонова в г. Астрахани | Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Бюджет МО «Город Астрахань» | х | х | х | х | 108 341,97 | 0,00 | 0,00 | 108 341,97 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет Астраханской области | х | х | х | х | 975 077,70 | 0,00 | 0,00 | 975 077,70 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | Мероприятие 1.1.31. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Молдавской в Трусовском районе г. Астрахани | Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Бюджет МО «Город Астрахань» | х | х | х | х | 347 473,55 | 0,00 | 0,00 | 347 473,55 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет Астраханской области | х | х | х | х | 3 127 261,94 | 0,00 | 0,00 | 3 127 261,94 | 0,00 | 0,00 |
| 44 | Мероприятие 1.1.32. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Промышленной в Трусовском районе г. Астрахани | Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Бюджет МО «Город Астрахань» | х | х | х | х | 330 410,16 | 0,00 | 0,00 | 330 410,16 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет Астраханской области | х | х | х | х | 2 973 691,46 | 0,00 | 0,00 | 2 973 691,46 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | Мероприятие 1.1.33. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Химиков в Трусовском районе г. Астрахани | Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Бюджет МО «Город Астрахань» | х | х | х | х | 328 879,83 | 0,00 | 0,00 | 328 879,83 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет Астраханской области | х | х | х | х | 2 959 918,47 | 0,00 | 0,00 | 2 959 918,47 | 0,00 | 0,00 |
| 46 | Мероприятие 1.1.34. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения на участке от ул. Латышева до пер. Смоляной в Ленинском районе г. Астрахани | Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Бюджет МО «Город Астрахань» | х | х | х | х | 637 653,01 | 0,00 | 0,00 | 637 653,01 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет Астраханской области | х | х | х | х | 5 738 877,32 | 0,00 | 0,00 | 5 738 877,32 | 0,00 | 0,00 |
| 47 | Мероприятие 1.1.35. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в г. Астрахани | Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Бюджет МО «Город Астрахань» | х | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет Астраханской области | х | х | х | х | 263 963 842,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118 523 362,00 | 145 440 480,00 |
| 48 | Мероприятие 1.1.36. Схема расположения технических средств организации дорожного движения по ул. Яблочкова г. Астрахани | Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Бюджет МО «Город Астрахань» | х | х | х | х | 99 000,00 | 0,00 | 0,00 | 99 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49 | Мероприятие 1.1.37. Схемы расположения технических средств организации дорожного движения по ликвидации аварийно-опасных участков автомобильных дорог г. Астрахани | Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Бюджет МО «Город Астрахань» | х | х | х | х | 99 000,00 | 0,00 | 0,00 | 99 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | Мероприятие 1.1.38. Диагностика автомобильных дорог г. Астрахани | Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Бюджет МО «Город Астрахань» | х | х | х | х | 99 000,00 | 0,00 | 0,00 | 99 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | Мероприятие 1.1.39. Лабораторные испытания образцов вырубок (кернов) из асфальтобетонного покрытия на автомобильных дорогах г. Астрахани | Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Бюджет МО «Город Астрахань» | х | х | х | х | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | Мероприятие 1.1.40. Ремонт автомобильной дороги по ул. Б. Хмельницкого - площадь Декабристов в Советском районе г. Астрахани на участке от ул. Кирова до ул. Мечникова | Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Бюджет МО «Город Астрахань» | х | х | х | х | 507 810,00 | 0,00 | 0,00 | 507 810,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53 | Мероприятие 1.1.41. Капитальный ремонт автомобильной дороги ул. Б. Алексеева на участке от ул. Куликова до ул. С. Перовской в Кировском районе г. Астрахани | Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Бюджет МО «Город Астрахань» | х | х | х | х | 3 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 400 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | Мероприятие 1.1.42. Капитальный ремонт автомобильной дороги ул. Куликова от ул. Б. Алексеева до ул. Латвийской в Кировском и Ленинском районах г. Астрахани | Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Бюджет МО «Город Астрахань» | х | х | х | х | 5 073 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 073 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55 | Мероприятие 1.1.43. Текущий ремонт дорог | Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Бюджет МО «Город Астрахань» | х | х | х | х | 546 769 708,18 | 169 958 472,18 | 94 952 809,00 | 93 952 809,00 | 93 952 809,00 | 93 952 809,00 |
| 56 | Мероприятие 1.1.44. Текущее содержание объектов дорожного хозяйства | Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Бюджет МО «Город Астрахань» | х | х | х | х | 1 302 123 542,86 | 248 925 637,61 | 264 204 994,25 | 267 397 637,00 | 260 797 637,00 | 260 797 637,00 |
| 57 | Мероприятие 1.1.45. Ремонт деформационных швов | Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Бюджет МО «Город Астрахань» | х | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58 | Цель 2. Проведение технического обследования городских мостов | Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Бюджет МО «Город Астрахань» | х | х | х | х | 6 040 638,49 | 1 995 638,49 | 45 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| 59 | Задача 2.1. Определение технического состояния городских мостов | Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Бюджет МО «Город Астрахань» | х | х | х | х | 6 040 638,49 | 1 995 638,49 | 45 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| 60 | Мероприятие 2.1.1. Обследование городских мостов | Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Бюджет МО «Город Астрахань» | х | х | х | х | 1 548 122,89 | 1 503 122,89 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61 | Мероприятие 2.1.2. Оценка уязвимости объектов транспортной инфраструктуры | Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Бюджет МО «Город Астрахань» | х | х | х | х | 492 515,60 | 492 515,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 62 | Мероприятие 2.1.3. Разработка плана транспортной безопасности мостов в г. Астрахани | Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Бюджет МО «Город Астрахань» | х | х | х | х | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| 63 | Итого по Подпрограмме |  |  | х | х | х | х | 2 838 257 972,46 | 635 361 347,88 | 413 641 936,31 | 445 223 338,15 | 517 838 357,12 | 826 192 993,00 |
| 64 | Бюджет МО «Город Астрахань» |  |  | х | х | х | х | 2 467 694 669,72 | 597 584 919,69 | 382 166 837,31 | 407 875 404,60 | 399 314 995,12 | 680 752 513,00 |
| 65 | Бюджет Астраханской области |  |  | х | х | х | х | 332 786 874,55 | 0,00 | 31 475 099,00 | 37 347 933,55 | 118 523 362,00 | 145 440 480,00 |
| 66 | Федеральный бюджет |  |  | х | х | х | х | 37 776 428,19 | 37 776 428,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения в городе Астрахани» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | Цель 1. Повышение уровня безопасности дорожного движения в городе Астрахани | Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Бюджет МО «Город Астрахань» | х | х | х | х | 37 739 239,64 | 6 897 477,24 | 6 841 762,40 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 |
| 69 | Задача 1.1. Повышение безопасности пешеходного движения | Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Бюджет МО «Город Астрахань» | х | х | х | х | 37 739 239,64 | 6 897 477,24 | 6 841 762,40 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 |
| 70 | Мероприятие 1.1.1. Обустройство наиболее опасных участков улично-дорожной сети дорожными ограждениями | Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Бюджет МО «Город Астрахань» | х | х | х | х | 22 881 751,76 | 6 897 477,24 | 3 984 274,52 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 |
| 71 | Мероприятие 1.1.2. Обустройство остановочных комплексов | Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Бюджет МО «Город Астрахань» | х | х | х | х | 7 859 000,00 | 0,00 | 1 859 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| 72 | Мероприятие 1.1.3. Модернизация пешеходных переходов | Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Бюджет МО «Город Астрахань» | х | х | х | х | 6 998 487,88 | 0,00 | 998 487,88 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| 73 | Итого по Подпрограмме |  | Бюджет МО «Город Астрахань» | х | х | х | х | 37 739 239,64 | 6 897 477,24 | 6 841 762,40 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 |
| 74 | Подпрограмма 3 «Улучшение качества обслуживания населения на регулярных муниципальных маршрутах» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | Цель 1. Обеспечение потребностей населения перевозками | Управление транспорта и пассажирских перевозок администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Бюджет МО «Город Астрахань» | х | х | х | х | 109 758 240,43 | 55 915 409,56 | 38 524 044,87 | 5 106 262,00 | 5 106 262,00 | 5 106 262,00 |
| 76 | Задача 1.1. Привлечение перевозчиков (индивидуальных предпринимателей и юридических лиц) для оказания пассажирских перевозок | Управление транспорта и пассажирских перевозок администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Бюджет МО «Город Астрахань» | х | х | х | х | 20 988 091,33 | 418 482,16 | 5 250 823,17 | 5 106 262,00 | 5 106 262,00 | 5 106 262,00 |
| 77 | Мероприятие 1.1.1. Проведение конкурсных мероприятий для привлечения перевозчиков с наилучшими показателями качества перевозок | Управление транспорта и пассажирских перевозок администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Не требует финансирования | х | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | Мероприятие 1.1.2. Внесение изменений в маршрутную сеть г. Астрахани | Управление транспорта и пассажирских перевозок администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Не требует финансирования | х | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 79 | Мероприятие 1.1.3. Обеспечение регулярных перевозок по муниципальным маршрутам автобусами по регулируемому тарифу | Управление транспорта и пассажирских перевозок администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Бюджет МО «Город Астрахань» | х | х | х | х | 17 943 691,33 | 315 282,16 | 2 431 123,17 | 5 065 762,00 | 5 065 762,00 | 5 065 762,00 |
| 80 | Мероприятие 1.1.4. Заказ научно-исследовательской работы по теме «Разработка рациональной маршрутной схемы городского пассажирского транспорта общего пользования г. Астрахани» | Управление транспорта и пассажирских перевозок администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Бюджет МО «Город Астрахань» | х | х | х | х | 2 788 000,00 | 0,00 | 2 788 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 81 | Мероприятие 1.1.5. Заказ карт маршрута регулярных перевозок | Управление транспорта и пассажирских перевозок администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Бюджет МО «Город Астрахань» | х | х | х | х | 168 050,00 | 85 500,00 | 26 550,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 |
| 82 | Мероприятие 1.1.6. Заказ свидетельств об осуществлении регулярных перевозок по маршрутам регулярных перевозок | Управление транспорта и пассажирских перевозок администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Бюджет МО «Город Астрахань» | х | х | х | х | 47 850,00 | 17 700,00 | 5 150,00 | 12 500,00 | 12 500,00 | 12 500,00 |
| 83 | Задача 1.2. Обеспечение регулярных перевозок пассажиров троллейбусами | Управление транспорта и пассажирских перевозок администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Бюджет МО «Город Астрахань» | х | х | х | х | 88 770 149,10 | 55 496 927,40 | 33 273 221,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 84 | Мероприятие 1.2.1. Создание условий для организации транспортного обслуживания населения | Управление транспорта и пассажирских перевозок администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Бюджет МО «Город Астрахань» | х | х | х | х | 88 770 149,10 | 55 496 927,40 | 33 273 221,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85 | Итого по Подпрограмме |  | Бюджет МО «Город Астрахань» | х | х | х | х | 109 758 240,43 | 55 915 409,56 | 38 524 044,87 | 5 106 262,00 | 5 106 262,00 | 5 106 262,00 |
| 86 | Подпрограмма 4 «Устройство, капитальный ремонт и текущее содержание системы ливне-дренажной канализации города Астрахани» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | Цель 1. Улучшение транспортно-эксплуатационного и технического состояния дорог на территории города Астрахани путем содержания ливне-дренажной канализации | Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Бюджет МО «Город Астрахань» | х | х | х | х | 27 632 000,00 | 0,00 | 6 908 000,00 | 6 908 000,00 | 6 908 000,00 | 6 908 000,00 |
| 88 | Задача 1.1. Поддержание сетей ливневой канализации в регламентном состоянии | Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Бюджет МО «Город Астрахань» | х | х | х | х | 27 632 000,00 | 0,00 | 6 908 000,00 | 6 908 000,00 | 6 908 000,00 | 6 908 000,00 |
| 89 | Мероприятие 1.1.1. Текущее содержание ливне-дренажной канализации | Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Бюджет МО «Город Астрахань» | х | х | х | х | 27 632 000,00 | 0,00 | 6 908 000,00 | 6 908 000,00 | 6 908 000,00 | 6 908 000,00 |
| 90 | Итого по Подпрограмме |  | Бюджет МО «Город Астрахань» | х | х | х | х | 27 632 000,00 | 0,00 | 6 908 000,00 | 6 908 000,00 | 6 908 000,00 | 6 908 000,00 |
| 91 | ВЦП «Устройство, капитальный ремонт и текущее содержание системы ливне-дренажной канализации города Астрахани» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | Цель 1. Улучшение транспортно-эксплуатационного и технического состояния дорог на территории города Астрахани путем содержания и модернизации ливне-дренажной канализации | Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Бюджет МО «Город Астрахань» | х | х | х | х | 6 780 950,60 | 6 780 950,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 93 | Задача 1.1. Поддержание сетей ливневой канализации в регламентном состоянии | Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Бюджет МО «Город Астрахань» | х | х | х | х | 6 780 950,60 | 6 780 950,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 94 | Мероприятие 1.1.1. Ремонт ливнево-дренажной сети по ул. Победы, от ул. К. Маркса до ул. Красная Набережная | Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Бюджет МО «Город Астрахань» | х | х | х | х | 187 862,46 | 187 862,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 95 | Мероприятие 1.1.2. Текущее содержание ливне-дренажной канализации | Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Бюджет МО «Город Астрахань» | х | х | х | х | 6 593 088,14 | 6 593 088,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 96 | Итого по ведомственной целевой программе |  | Бюджет МО «Город Астрахань» | х | х | х | х | 6 780 950,60 | 6 780 950,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 97 | ИТОГО по муниципальной программе |  |  |  |  |  |  | 4 650 124 750,25 | 704 955 185,28 | 1 124 854 872,14 | 1 428 819 367,83 | 545 288 070,00 | 846 207 255,00 |
| 98 | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 | Бюджет МО «Город Астрахань» |  |  |  |  |  |  | 2 898 145 563,67 | 667 178 757,09 | 498 504 773,14 | 604 930 550,44 | 426 764 708,00 | 700 766 775,00 |
| 100 | Бюджет Астраханской области |  |  |  |  |  |  | 919 911 874,55 | 0,00 | 313 850 099,00 | 342 097 933,55 | 118 523 362,00 | 145 440 480,00 |
| 101 | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 832 067 312,03 | 37 776 428,19 | 312 500 000,00 | 481 790 883,84 | 0,00 | 0,00 |