Администрация муниципального образования «Город Астрахань»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01 октября 2018 года № 579

«О внесении изменений в постановление администрации

муниципального образования «Город Астрахань»

от 22.12.2015 № 8923»

В целях создания условий для приведения жилищного фонда в соответствие с санитарными, техническими и иными требованиями, обеспечивающими гражданам комфортные и безопасные условия проживания, повышения качества предоставления жилищно-коммунальных услуг, снижения уровня износа многоквартирных домов, в соответствии с Уставом муниципального образования «Город Астрахань», постановлением администрации муниципального образования «Город Астрахань» от 09.06.2015 № 3626 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Город Астрахань» с дополнениями и изменениями, внесенными постановлениями администрации муниципального образования «Город Астрахань» от 26.02.2016 № 1125, от 07.02.2017 № 752, от 09.08.2017 № 4676, от 11.07.2018 № 427, от 13.08.2018 № 497, распоряжением администрации муниципального образования «Город Астрахань» от 27.05.2015 № 607-р «Об утверждении Перечня муниципальных программ муниципального образования «Город Астрахань» с изменениями, внесенными распоряжениями администрации муниципального образования «Город Астрахань» от 21.03.2016 № 193-р, от 21.10.2016 № 1534-р, от 14.12.2017 № 2300-р, от 11.07.2018 № 3026-р,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования «Город Астрахань» от 22.12.2015 № 8923 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Город Астрахань» «Жилищное строительство и содержание муниципального жилищного фонда муниципального образования «Город Астрахань» (далее - Постановление) с изменениями, внесенными постановлениями администрации муниципального образования «Город Астрахань» от 29.03.2016 № 1970, от 12.05.2016 № 3102, от 13.05.2016 № 3156, от 12.07.2016 № 4591, от 30.11.2016 № 8214, от 23.12.2016 № 8757, от 07.04.2017 № 2017, от 21.07.2017 № 4306, от 07.11.2017 № 5821, от 29.12.2017 № 6005, от 27.02.2018 № 141, от 04.04.2018 № 232, от 18.05.2018 № 294, от 13.06.2018 № 357, от 21.08.2018 № 506, следующие изменения:

1.1. Изменения согласно приложению 1 к настоящему постановлению администрации муниципального образования «Город Астрахань».

1.2. «Распределение расходов на реализацию муниципальной программы муниципального образования «Город Астрахань» «Жилищное строительство и содержание муниципального жилищного фонда муниципального образования «Город Астрахань» изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению администрации муниципального образования «Город Астрахань».

2. Управлению информационной политики администрации муниципального образования «Город Астрахань»:

2.1. Опубликовать настоящее постановление администрации муниципального образования «Город Астрахань» в средствах массовой информации.

2.2. Разместить настоящее постановление администрации муниципального образования «Город Астрахань» на официальном сайте администрации муниципального образования «Город Астрахань».

3. Управлению контроля и документооборота администрации муниципального образования «Город Астрахань»:

3.1. Внести соответствующие изменения в поисково-справочную систему правовых актов администрации муниципального образования «Город Астрахань».

3.2. Направить настоящее постановление администрации муниципального образования «Город Астрахань» в государственно-правовое управление администрации Губернатора Астраханской области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов Астраханской области в установленный законом срок.

3.3. В течение 10 дней после дня принятия настоящего постановления администрации муниципального образования «Город Астрахань» направить его в прокуратуру города Астрахани для проведения антикоррупционной экспертизы и проверки на предмет законности.

4. Настоящее постановление администрации муниципального образования «Город Астрахань» вступает в силу с момента его официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления администрации муниципального образования «Город Астрахань» возложить на начальника управления по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань».

Глава администрации О.А. ПОЛУМОРДВИНОВ

Приложение 1 к постановлению администрации

муниципального образования «Город Астрахань» от 01.10.2018 № 579

Изменения, вносимые в постановление администрации

муниципального образования «Город Астрахань» от 22.12.2015

№ 8923 «Об утверждении муниципальной программы

муниципального образования «Город Астрахань»

«Жилищное строительство и содержание муниципального

жилищного фонда муниципального образования «Город Астрахань»

1.	Пункт «Объемы и источники финансирования муниципальной программы (в том числе по подпрограммам)» паспорта муниципальной программы муниципального образования «Город Астрахань» «Жилищное строительство и содержание муниципального жилищного фонда муниципального образования «Город Астрахань» изложить в следующей редакции:

| Объемы и источники финансирования муниципальной программы (в том числе по подпрограммам) | Объем финансирования муниципальной программы составляет 834 492 968,47 руб., в том числе: Бюджет муниципального образования «Город Астрахань» - 834 492 968,47 руб., в том числе по годам: 2016 - 95 906 773,34 руб.; 2017 - 147 612 443,60 руб.; 2018 - 295 258 429,53 руб.; 2019 - 174 827 831,00 руб.; 2020 - 120 887 491,00 руб., в том числе: Финансирование основного мероприятия 1.1 «Обеспечение оплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах за помещения, находящиеся в муниципальной собственности» составляет 125 148 550,00 руб., в том числе по годам: |
| --- | --- |
|  | 2016 - 25 892 000,00 руб.; 2017 - 25 892 000,00 руб.; 2018 - 24 454 850,00 руб.; 2019 - 24 454 850,00 руб.; 2020 - 24 454 850,00 руб. Финансирование основного мероприятия 2.1 «Содержание муниципального жилищного фонда» составляет 14 568 776,56 руб., в том числе по годам: 2016 - 4 432 113,10 руб.; 2017 - 1 973 736,62 руб.; 2018 - 3 626 182,84 руб.; 2019 - 2 268 372,00 руб.; 2020 - 2 268 372,00 руб. Финансирование основного мероприятия 3.1 «Приобретение и предоставление гражданам, страдающим тяжелыми формами хронических заболеваний, жилых помещений, в том числе во исполнение решений судов» составляет 68 940 702,84 руб., в том числе по годам: 2018 - 59 640 702,84 руб.; 2019 - 9 300 000,00 руб. Финансирование основного мероприятия 3.2 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» составляет 53 874 022,91 руб., в том числе по годам: 2017 - 12 030 782,50 руб.; 2018 - 41 843 240,41 руб. Финансирование основного мероприятия 4.1 «Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства» составляет 76 906 136,51 руб., в том числе по годам: 2017 - 3 221 329,51 руб.; 2018 - 41 228 269,00 руб.; 2019 - 16 228 269,00 руб.; 2020 - 16 228 269,00 руб. Финансирование основного мероприятия 4.2 «Вертикальная планировка земельных участков, предоставляемых льготным категориям граждан (район «Мошкариха», район «Волгоградское шоссе», район «Станция Новолесная»)» составляет 75 591 820,00 руб., в том числе по годам: 2018 - 75 591 820,00 руб. Объем финансирования Подпрограммы 1 «Приведение эксплуатационных характеристик муниципального жилищного фонда на территории города Астрахани в соответствие с требованиями государственных стандартов, норм и правил» составляет 287 827 463,04 руб., в том числе по годам: 2016 - 17 717 094,46 руб.; 2017 - 82 665 028,58 руб.; 2018 - 19 805 000,00 руб.; 2019 - 100 640 340,00 руб.; 2020 - 67 000 000,00 руб. Объем финансирования ведомственной целевой программы «Капитальное строительство и реконструкция объектов собственности муниципального образования «Город Астрахань» составляет 36 535 073,08 руб., в том числе по годам: 2016 - 36 535 073,08 руб. Объем финансирования Подпрограммы 2 «Капитальное строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов собственности муниципального образования «Город Астрахань» составляет 27 473 237,07 руб., в том числе по годам: 2017 - 11 340 872,63 руб.; 2018 - 5 132 364,44 руб.; 2019 - 11 000 000,00 руб. Объем финансирования ведомственной целевой программы «Реализация Генерального плана развития города Астрахани» составляет 45 755 186,46 руб., в том числе по годам: 2016 - 11 330 492,70 руб.; 2017 - 10 488 693,76 руб.; 2018 - 23 936 000,00 руб. Объем финансирования Подпрограммы 3 «Реализация Генерального плана развития города Астрахани» составляет 21 872 000,00 руб., в том числе по годам: 2019 - 10 936 000,00 руб. 2020 - 10 936 000,00 руб. |

2.	Раздел 6 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» муниципальной программы муниципального образования «Город Астрахань» «Жилищное строительство и содержание муниципального жилищного фонда муниципального образования «Город Астрахань» изложить в следующей редакции:

«Ресурсное обеспечение муниципальной программы.

Общая сумма расходов на реализацию муниципальной программы составляет 834 492 968,47 руб. за счет средств бюджета муниципального образования «Город Астрахань», в том числе по годам:

2016 - 95 906 773,34 руб.;

2017 - 147 612 443,60 руб.;

2018 - 295 258 429,53 руб.;

2019 - 174 827 831,00 руб.;

2020 - 120 887 491,00 руб.

Финансовые ресурсы программы с распределением по годам и источникам финансирования указаны в приложении 2 к муниципальной программе.».

3.	Раздел 9 «Оценка эффективности реализации муниципальной программы» муниципальной программы муниципального образования «Город Астрахань» «Жилищное строительство и содержание муниципального жилищного фонда муниципального образования «Город Астрахань» изложить в следующей редакции:

«Оценка эффективности расходования бюджетных средств будет осуществляться путем сопоставления достигнутых в ходе ее реализации установленных показателей с планируемыми показателями.

Критерии оценки эффективности реализации муниципальной программы:

1) уровень освоения финансовых средств на реализацию муниципальной программы;

2) уровень выполнения мероприятий муниципальной программы;

3) уровень достижения запланированных значений показателей (индикаторов) целей и задач муниципальной программы.

1. Уровень освоения финансовых средств на реализацию муниципальной программы оценивается путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы по формуле:

где:

Уф - уровень финансирования реализации мероприятий муниципальной программы;

Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы;

Фпл - плановый объем финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы.

2. Степень выполнения мероприятий муниципальной программы определяется по следующей формуле:

где:

Мр - уровень реализации мероприятий муниципальной программы;

Мв - количество мероприятий с достигнутым непосредственным результатом в отчетном периоде;

М - количество мероприятий, реализуемых в соответствующем отчетном периоде.

Расчет показателя достижения результата мероприятия муниципальной программы производится по формуле:

где:

Р - показатель достижения результата мероприятия муниципальной программы;

Ф - фактическое значение индикатора (показателя) мероприятия муниципальной программы (основного мероприятия, подпрограммы, ВЦП);

П - плановое значение индикатора (показателя) мероприятия муниципальной программы (основного мероприятия, подпрограммы, ВЦП) (для показателей, желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или:

(для показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

Мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:

- мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей непосредственных результатов, считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое значение показателя составляет не менее 95% от запланированного. В том случае когда для описания результатов реализации мероприятия используются несколько показателей непосредственных результатов, для оценки степени реализации мероприятия используется среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей к запланированным значениям, выраженное в процентах;

- мероприятие, предусматривающее оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования «Город Астрахань», считается выполненным в полном объеме в случае выполнения сводных показателей муниципальных заданий по объему и по качеству муниципальных услуг (работ) не менее чем на 95% от установленных значений на отчетный год;

- по иным мероприятиям результаты реализации могут оцениваться как наступление события и/или достижение качественного результата.

Эффективность использования средств бюджета сопоставляет выполненные мероприятия и израсходованные финансовые средства и определяется по формуле:

3. Уровень достижения запланированных значений показателей (индикаторов) целей и задач муниципальной программы определяется отношением фактически достигнутого значения каждого показателя (индикатора) целей и задач в отчетном периоде к его плановому значению по формуле:

где:

Иi- уровень достижения i-го показателя (индикатора) муниципальной программы в процентах;

Ифi- фактическое значение i-го показателя (индикатора), достигнутое в ходе реализации муниципальной программы в отчетном периоде;

Иni- плановое значение i-го показателя (индикатора), утвержденное в муниципальной программе на отчетный период;

i - номер показателя (индикатора) муниципальной программы.

Эффективность реализации муниципальной программы в целом по уровню достижения значений показателей (индикаторов) целей и задач определяется по формуле:

где:

n - количество показателей (индикаторов) целей и задач муниципальной программы.

По каждому показателю (индикатору) в случае существенных расхождений между плановыми и фактическими значениями (как положительных, так и отрицательных) проводится анализ факторов, повлиявших на данные расхождения.

3. Общая эффективность реализации муниципальной программы в целом рассчитывается по формуле:

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы могут быть сделаны следующие выводы:

1) муниципальная программа реализуется эффективно, если значение показателя ЭПр составляет 90% и более;

2) муниципальная программа реализуется умеренно эффективно, если значение показателя ЭПр составляет от 80 до 90%;

3) муниципальная программа реализуется неэффективно, если значение показателя ЭПр составляет менее 80%.».

Приложение 2 к постановлению администрации муниципального образования «Город Астрахань» от 01.10.2018 № 579

Приложение 2 к муниципальной программе муниципального образования «Город Астрахань»

«Жилищное строительство и содержание муниципального жилищного фонда муниципального образования «Город Астрахань»

Распределение расходов на реализацию муниципальной программы муниципального образования «Город Астрахань»

«Жилищное строительство и содержание муниципального жилищного фонда муниципального образования «Город Астрахань»

| № п/п | Цели, задачи, наименование программных мероприятий | Ответственные исполнители, соисполнители, участники | Источники финансирования | Коды классификации |  |  |  | Планируемые расходы, руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | раздел, подраздел | целевая статья | вид расходов | КОСГУ | всего | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Муниципальная программа «Жилищное строительство и содержание муниципального жилищного фонда муниципального образования «Город Астрахань» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Цель 1. Развитие жилищного строительства, повышение качества жилищного обеспечения граждан города Астрахани | Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Бюджет МО «Город Астрахань» | х | х | х | х | 834 492 968,47 | 95 906 773,34 | 147 612 443,60 | 295 258 429,53 | 174 827 831,00 | 120 887 491,00 |
| 3 | Задача 1.1. Перечисление взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах за помещения, находящиеся в муниципальной собственности | Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Бюджет МО «Город Астрахань» | х | х | х | х | 125 148 550,00 | 25 892 000,00 | 25 892 000,00 | 24 454 850,00 | 24 454 850,00 | 24 454 850,00 |
| 4 | Основное мероприятие 1.1.1. Обеспечение оплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах за помещения, находящиеся в муниципальной собственности | Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Бюджет МО «Город Астрахань» | х | х | х | х | 125 148 550,00 | 25 892 000,00 | 25 892 000,00 | 24 454 850,00 | 24 454 850,00 | 24 454 850,00 |
| 5 | Задача 1.2. Обеспечение сохранности объектов жилищного строительства муниципальной собственности | Администрации районов города, управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Бюджет МО «Город Астрахань» | х | х | х | х | 14 568 776,56 | 4 432 113,10 | 1 973 736,62 | 3 626 182,84 | 2 268 372,00 | 2 268 372,00 |
| 6 | Основное мероприятие 1.2.1. Содержание муниципального жилищного фонда | Администрации районов города | Бюджет МО «Город Астрахань» | х | х | х | х | 14 568 776,56 | 4 432 113,10 | 1 973 736,62 | 3 626 182,84 | 2 268 372,00 | 2 268 372,00 |
| 7 | Мероприятие 1. Изготовление техпаспортов и техзаключений | Администрация Трусовского района города Астрахани | Бюджет МО «Город Астрахань» | х | х | х | х | 1 227 385,32 | 228 832,36 | 135 352,96 | 463 200,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
|  |  | Администрация Кировского района города Астрахани | Бюджет МО «Город Астрахань» | х | х | х | х | 1 248 181,70 | 282 792,00 | 59 080,70 | 302 103,00 | 302 103,00 | 302 103,00 |
|  |  | Администрация Ленинского района города Астрахани | Бюджет МО «Город Астрахань» | х | х | х | х | 734 750,92 | 141 535,55 | 138 463,37 | 170 752,00 | 142 000,00 | 142 000,00 |
|  |  | Администрация Советского района города Астрахани | Бюджет МО «Город Астрахань» | х | х | х | х | 1 273 491,44 | 351 053,44 | 153 328,00 | 256 370,00 | 256 370,00 | 256 370,00 |
| 8 | Мероприятие 2. Возмещение затрат на отопление | Администрация Трусовского района города Астрахани | Бюджет МО «Город Астрахань» | х | х | х | х | 3 228 376,90 | 826 598,90 | 469 028,00 | 644 250,00 | 644 250,00 | 644 250,00 |
|  |  | Администрация Ленинского района города Астрахани | Бюджет МО «Город Астрахань» | х | х | х | х | 262 541,83 | 9 218,83 | 0,00 | 65 273,00 | 94 025,00 | 94 025,00 |
|  |  | Администрация Кировского района города Астрахани | Бюджет МО «Город Астрахань» | х | х | х | х | 409 790,79 | 100 000,00 | 9 790,79 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
|  |  | Администрация Советского района города Астрахани | Бюджет МО «Город Астрахань» | х | х | х | х | 45 672,00 | 0,00 | 0,00 | 15 224,00 | 15 224,00 | 15 224,00 |
| 9 | Мероприятие 3. Возмещение расходов за содержание и ремонт общего имущества | Администрация Трусовского района города Астрахани | Бюджет МО «Город Астрахань» | х | х | х | х | 1 136 693,21 | 310 293,21 | 0,00 | 100 000,00 | 363 200,00 | 363 200,00 |
|  |  | Администрация Ленинского района города Астрахани | Бюджет МО «Город Астрахань» | х | х | х | х | 241 177,65 | 28 288,81 | 0,00 | 122 836,84 | 45 026,00 | 45 026,00 |
|  |  | Администрация Советского района города Астрахани | Бюджет МО «Город Астрахань» | х | х | х | х | 18 522,00 | 0,00 | 0,00 | 6 174,00 | 6 174,00 | 6 174,00 |
|  |  | Администрация Кировского района города Астрахани | Бюджет МО «Город Астрахань» | х | х | х | х | 408 692,80 | 100 000,00 | 8 692,80 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 10 | Мероприятие 4. Охрана объектов | Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Бюджет МО «Город Астрахань» | х | х | х | х | 4 333 500,00 | 2 053 500,00 | 1 000 000,00 | 1 280 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Задача 1.3. Предоставление гражданам благоустроенных жилых помещений, выкуп помещений в соответствии со статьей 32 ЖК РФ | Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Бюджет МО «Город Астрахань» | х | х | х | х | 122 814 725,75 | 0,00 | 12 030 782,50 | 101 483 943,25 | 9 300 000,00 | 0,00 |
| 12 | Основное мероприятие 1.3.1. Приобретение и предоставление гражданам, страдающим тяжелыми формами хронических заболеваний, жилых помещений, в том числе во исполнение решений судов | Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Бюджет МО «Город Астрахань» | х | х | х | х | 68 940 702,84 | 0,00 | 0,00 | 59 640 702,84 | 9 300 000,00 | 0,00 |
| 13 | Основное мероприятие 1.3.2. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда | Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Бюджет МО «Город Астрахань» | х | х | х | х | 53 874 022,91 | 0,00 | 12 030 782,50 | 41 843 240,41 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Задача 1.4. Развитие коммунальной инфраструктуры | Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Бюджет МО «Город Астрахань» | х | х | х | х | 152 497 956,51 | 0,00 | 3 221 329,51 | 116 820 089,00 | 16 228 269,00 | 16 228 269,00 |
| 15 | Основное мероприятие 1.4.1. Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства | Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Бюджет МО «Город Астрахань» | х | х | х | х | 76 906 136,51 | 0,00 | 3 221 329,51 | 41 228 269,00 | 16 228 269,00 | 16 228 269,00 |
| 16 | Основное мероприятие 1.4.2. Вертикальная планировка земельных участков, предоставляемых льготным категориям граждан (район «Мошкариха», район «Волгоградское шоссе», район «Станция Новолесная») | Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Бюджет МО «Город Астрахань» | х | х | х | х | 75 591 820,00 | 0,00 | 0,00 | 75 591 820,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Задача 1.5. Улучшение эксплуатационных характеристик жилищного фонда в соответствии с действующими требованиями нормативно-технических документов | Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Бюджет МО «Город Астрахань» | х | х | х | х | 287 827 463,04 | 17 717 094,46 | 82 665 028,58 | 19 805 000,00 | 100 640 340,00 | 67 000 000,00 |
| 18 | Задача 1.6. Улучшение архитектурного облика города на месте сносимых аварийных зданий и самовольно установленных объектов капитального и некапитального строительства | Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Бюджет МО «Город Астрахань» | х | х | х | х | 64 008 310,15 | 36 535 073,08 | 11 340 872,63 | 5 132 364,44 | 11 000 000,00 | 0,00 |
| 19 | Задача 1.7. Создание условий для реализации Генерального плана в части выполнения требований градостроительного законодательства | Управление по строительству, архитектуре и градостроительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Бюджет МО «Город Астрахань» | х | х | х | х | 67 627 186,46 | 11 330 492,70 | 10 488 693,76 | 23 936 000,00 | 10 936 000,00 | 10 936 000,00 |
| 20 | Подпрограмма 1 «Приведение эксплуатационных характеристик муниципального жилищного фонда на территории города Астрахани в соответствие с требованиями государственных стандартов, норм и правил» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Цель 1. Улучшение эксплуатационных характеристик жилищного фонда в соответствии с действующими требованиями нормативно-технических документов | Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Бюджет МО «Город Астрахань» | х | х | х | х | 287 827 463,04 | 17 717 094,46 | 82 665 028,58 | 19 805 000,00 | 100 640 340,00 | 67 000 000,00 |
| 22 | Задача 1.1. Проведение обследования и капитального ремонта, ремонта, реконструкции и противоаварийных мероприятий муниципального жилищного фонда | Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Бюджет МО «Город Астрахань» | х | х | х | х | 287 827 463,04 | 17 717 094,46 | 82 665 028,58 | 19 805 000,00 | 100 640 340,00 | 67 000 000,00 |
| 23 | Мероприятия 1.1.1. Разработка ПСД, технических заключений | Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Бюджет МО «Город Астрахань» | х | х | х | х | 9 597 219,05 | 1 279 004,02 | 918 215,03 | 1 400 000,00 | 1 000 000,00 | 5 000 000,00 |
| 24 | Мероприятие 1.1.2. Проведение противоаварийных мероприятий, капитального ремонта жилого дома по ул. Советской Гвардии, 1А | Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Бюджет МО «Город Астрахань» | х | х | х | х | 3 137 334,11 | 0,00 | 3 137 334,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Мероприятие 1.1.3. Проведение противоаварийных мероприятий жилого дома по ул. Рождественского 3-й проезд, д. 3А | Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Бюджет МО «Город Астрахань» | х | х | х | х | 297 597,10 | 297 597,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Мероприятие 1.1.4. Капитальный ремонт жилого дома по ул. 1-я Перевозная, 131 | Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Бюджет МО «Город Астрахань» | х | х | х | х | 38 709 782,60 | 0,00 | 38 709 782,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Мероприятие 1.1.5. Ремонтно-восстановительные работы по объекту культурного наследия регионального значения «Дом с мелочными лавками, мастерскими, чайными Воробьева Н.П. до 1884 г.» по ул. Адмиралтейской/ ул. Кожанова, 52/2 в Ленинском районе г. Астрахани | Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Бюджет МО «Город Астрахань» | х | х | х | х | 665 337,00 | 665 337,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Мероприятие 1.1.6. Ремонтно-восстановительные работы по объекту культурного наследия регионального значения «Дом гостиничный с торговыми лавками (подворье) Усейнова Аджи, до 1884г.» по адресу: нежилое помещение № 47 по ул. Ленина/ ул. Кирова/ ул. Красного Знамени, 11/27/12, лит. А | Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Бюджет МО «Город Астрахань» | х | х | х | х | 14 985 741,10 | 11 662 594,72 | 3 323 146,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Мероприятие 1.1.7. Противоаварийные мероприятия дома по ул. Косиора, 11 в Трусовском районе г. Астрахани | Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Бюджет МО «Город Астрахань» | х | х | х | х | 15 120 630,00 | 0,00 | 15 120 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Мероприятие 1.1.8. Капитальный ремонт, реконструкция и противоаварийные мероприятия жилищного фонда | Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Бюджет МО «Город Астрахань» | х | х | х | х | 104 833 953,10 | 2 849 484,13 | 18 344 128,97 | 5 000 000,00 | 48 640 340,00 | 30 000 000,00 |
| 31 | Мероприятие 1.1.9. Разработка НПД, технических заключений | Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Бюджет МО «Город Астрахань» | х | х | х | х | 5 378 936,43 | 963 077,49 | 415 858,94 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| 32 | Мероприятие 1.1.10. Ремонтно-восстановительные работы по объектам культурного наследия | Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Бюджет МО «Город Астрахань» |  |  |  |  | 95 100 932,55 | 0,00 | 2 695 932,55 | 12 405 000,00 | 50 000 000,00 | 30 000 000,00 |
| 33 | Итого по Подпрограмме 1 |  | Бюджет МО «Город Астрахань» |  |  |  |  | 287 827 463,04 | 17 717 094,46 | 82 665 028,58 | 19 805 000,00 | 100 640 340,00 | 67 000 000,00 |
| 34 | Ведомственная целевая программа «Капитальное строительство и реконструкция объектов собственности муниципального образования «Город Астрахань» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Цель 1. Улучшение архитектурного облика города на месте сносимых аварийных зданий | Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Бюджет МО «Город Астрахань» | х | х | х | х | 36 535 073,08 | 36 535 073,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Задача 1.1. Обеспечение инженерными коммуникациями объектов жилищного строительства | Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Бюджет МО «Город Астрахань» | х | х | х | х | 32 143 558,10 | 32 143 558,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | Мероприятие 1.1.1. Строительство сетей теплоснабжения и электроснабжения к строящемуся жилому дому по ул. С. Перовской | Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Бюджет МО «Город Астрахань» | х | х | х | х | 31 943 260,63 | 31 943 260,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | Мероприятие 1.1.2. Проведение пусконаладочных работ жилого дома по пер. Грановский, д. 69, корп. 2 | Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Бюджет МО «Город Астрахань» | х | х | х | х | 200 297,47 | 200 297,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | Задача 1.2. Снос аварийного жилищного фонда | Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Бюджет МО «Город Астрахань» | х | х | х | х | 4 391 514,98 | 4 391 514,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | Мероприятие 1.2.1. Снос объектов капитального строительства | Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Бюджет МО «Город Астрахань» | х | х | х | х | 4 391 514,98 | 4 391 514,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | Итого по ведомственной программе |  |  |  |  |  |  | 36 535 073,08 | 36 535 073,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Подпрограмма 2 «Капитальное строительство и реконструкция объектов собственности муниципального образования «Город Астрахань» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Цель 1. Улучшение архитектурного облика города на месте сносимых аварийных зданий и самовольно установленных объектов капитального и некапитального строительства | Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Бюджет МО «Город Астрахань» | х | х | х | х | 27 473 237,07 | 0,00 | 11 340 872,63 | 5 132 364,44 | 11 000 000,00 | 0,00 |
| 44 | Задача 1.1. Обеспечение инженерными коммуникациями объектов жилищного строительства | Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Бюджет МО «Город Астрахань» | х | х | х | х | 9 723 283,10 | 0,00 | 9 723 283,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | Мероприятие 1.1.1. Строительство сетей теплоснабжения и электроснабжения к строящемуся жилому дому по ул. С. Перовской | Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Бюджет МО «Город Астрахань» | х | х | х | х | 9 723 283,10 | 0,00 | 9 723 283,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46 | Задача 1.2. Снос аварийного жилищного фонда и самовольно установленных объектов капитального и некапитального строительства | Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Бюджет МО «Город Астрахань» | х | х | х | х | 14 089 116,37 | 0,00 | 1 617 589,53 | 2 471 526,84 | 10 000 000,00 | 0,00 |
| 47 | Мероприятие 1.2.1. Снос аварийных строений и самовольно установленных объектов капитального и некапитального строительства | Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Бюджет МО «Город Астрахань» | х | х | х | х | 14 089 116,37 | 0,00 | 1 617 589,53 | 2 471 526,84 | 10 000 000,00 | 0,00 |
| 48 | Задача 1.3. Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к административным зданиям | Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Бюджет МО «Город Астрахань» | х | х | х | х | 2 931 648,34 | 0,00 | 0,00 | 1 931 648,34 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 49 | Мероприятие 1.3.1. Мероприятия, обеспечивающие беспрепятственный доступ инвалидов к административным зданиям (пандусы и подъемные устройства) | Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Бюджет МО «Город Астрахань» | х | х | х | х | 2 931 648,34 | 0,00 | 0,00 | 1 931 648,34 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 50 | Задача 1.4. Обеспечение мер по обеспечению безопасности граждан | Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Бюджет МО «Город Астрахань» | х | х | х | х | 729 189,26 | 0,00 | 0,00 | 729 189,26 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | Мероприятие 1.4.1. Устройство защитно-охранного ограждения вдоль здания МКУ г. Астрахани «Астраханский городской архив», расположенного по адресу г. Астрахань, ул. Дзержинского/ ул. К. Маркса, 1/13 | Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Бюджет МО «Город Астрахань» | х | х | х | х | 729 189,26 | 0,00 | 0,00 | 729 189,26 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | Итого по Подпрограмме 2 |  |  |  |  |  |  | 27 473 237,07 | 0,00 | 11 340 872,63 | 5 132 364,44 | 11 000 000,00 | 0,00 |
| 53 | Ведомственная целевая программа «Реализация Генерального плана развития города Астрахани» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Цель 1. Создание условий для реализации Генерального плана в части выполнения требований градостроительного законодательства | Управление по строительству, архитектуре и градостроительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Бюджет МО «Город Астрахань» | х | х | х | х | 45 755 186,46 | 11 330 492,70 | 10 488 693,76 | 23 936 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55 | Задача 1.1. Развитие пространственно-планировочной организации территории | Управление по строительству, архитектуре и градостроительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Бюджет МО «Город Астрахань» | х | х | х | х | 44 620 186,46 | 10 630 492,70 | 10 353 693,76 | 23 636 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56 | Мероприятие 1.1.1. Подготовка проектов по внесению изменений в документы территориального планирования и градостроительного зонирования | Управление по строительству, архитектуре и градостроительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Бюджет МО «Город Астрахань» | х | х | х | х | 4 293 668,06 | 1 000 000,00 | 793 668,06 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57 | Мероприятие 1.1.2. Обновление програмного обеспечения и материально-технического оснащения информационной системы градостроительной деятельности | Управление по строительству, архитектуре и градостроительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Бюджет МО «Город Астрахань» | х | х | х | х | 1 990 824,64 | 194 492,70 | 446 331,94 | 1 350 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58 | Мероприятие 1.1.3. Реализация полномочий органов местного самоуправления в градостроительной области | МБУ г. Астрахани «Архитектура» | Бюджет МО «Город Астрахань» | х | х | х | х | 38 335 693,76 | 9 436 000,00 | 9 113 693,76 | 19 786 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59 | Мероприятие 1.1.4. Подготовка проектов планировки и межевания на территории города | Заказчики-застройщики (проектные организации) | Внебюджетные средства | х | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60 | Задача 1.2. Создание условий для развития жилищного строительства, объектов социальной сферы, сферы обслуживания, коммунальной и транспортной инфраструктур | Управление по строительству, архитектуре и градостроительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Бюджет МО «Город Астрахань» | х | х | х | х | 1 135 000,00 | 700 000,00 | 135 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61 | Мероприятие 1.2.1. Сбор исходных данных для принятия решения об освоении территорий | Управление по строительству, архитектуре и градостроительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Бюджет МО «Город Астрахань» | х | х | х | х | 835 000,00 | 700 000,00 | 35 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 62 | Мероприятие 1.2.2. Разработка документации на объекты монументального искусства | Управление по строительству, архитектуре и градостроительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Бюджет МО «Город Астрахань» | х | х | х | х | 300 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63 | Итого по ведомственной программе |  |  |  |  |  |  | 45 755 186,46 | 11 330 492,70 | 10 488 693,76 | 23 936 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64 | Подпрограмма 3 «Реализация Генерального плана развития города Астрахани» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | Цель 1. Создание условий для реализации Генерального плана в части выполнения требований градостроительного законодательства | Управление по строительству, архитектуре и градостроительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Бюджет МО «Город Астрахань» | х | х | х | х | 21 872 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 936 000,00 | 10 936 000,00 |
| 66 | Задача 1.1. Развитие пространственно-планировочной организации территории | Управление по строительству, архитектуре и градостроительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Бюджет МО «Город Астрахань» | х | х | х | х | 20 022 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 886 000,00 | 10 136 000,00 |
| 67 | Мероприятие 1.1.1. Подготовка проектов по внесению изменений в документы территориального планирования и градостроительного зонирования | Управление по строительству, архитектуре и градостроительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Бюджет МО «Город Астрахань» | х | х | х | х | 1 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 | 1 000 000,00 |
| 68 | Мероприятие 1.1.2. Обновление програмного обеспечения и материально-технического оснащения информационной системы градостроительной деятельности | Управление по строительству, архитектуре и градостроительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Бюджет МО «Город Астрахань» | х | х | х | х | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| 69 | Мероприятие 1.1.3. Реализация полномочий органов местного самоуправления в градостроительной области | МБУ г. Астрахани «Архитектура» | Бюджет МО «Город Астрахань» | х | х | х | х | 17 672 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 836 000,00 | 8 836 000,00 |
| 70 | Мероприятие 1.1.4. Подготовка проектов планировки и межевания на территории города | Заказчики-застройщики (проектные организации) | Внебюджетные средства | х | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71 | Задача 1.2. Создание условий для развития жилищного строительства, объектов социальной сферы, сферы обслуживания, коммунальной и транспортной инфраструктур | Управление по строительству, архитектуре и градостроительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Бюджет МО «Город Астрахань» | х | х | х | х | 1 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 050 000,00 | 800 000,00 |
| 72 | Мероприятие 1.2.1. Сбор исходных данных для принятия решения об освоении территорий | Управление по строительству, архитектуре и градостроительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Бюджет МО «Город Астрахань» | х | х | х | х | 1 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 950 000,00 | 700 000,00 |
| 73 | Мероприятие 1.2.2. Разработка документации на объекты монументального искусства | Управление по строительству, архитектуре и градостроительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Бюджет МО «Город Астрахань» | х | х | х | х | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 74 | Итого по Подпрограмме 3 |  |  |  |  |  |  | 21 872 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 936 000,00 | 10 936 000,00 |
| 75 | Итого по муниципальной программе |  |  |  |  |  |  | 834 492 968,47 | 95 906 773,34 | 147 612 443,60 | 295 258 429,53 | 174 827 831,00 | 120 887 491,00 |