Администрация муниципального образования «Город Астрахань»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04 апреля 2018 года № 231

«Об утверждении ведомственной целевой программы

муниципального образования «Город Астрахань»

«Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов

образования, физической культуры и спорта города Астрахани»

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Астрахань», постановлением администрации города Астрахани от 14.03.2012 № 2086 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ муниципального образования «Город Астрахань», с изменениями и дополнениями, внесенными постановлениями администрации города Астрахани от 05.06.2012 № 4779, от 17.04.2013 № 2972, от 24.04.2013 № 3210, от 12.08.2014 № 5068, от 22.12.2014 № 8465, постановлением администрации муниципального образования «Город Астрахань» от 09.06.2015 № 3627, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу муниципального образования «Город Астрахань» «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов образования, физической культуры и спорта города Астрахани» (далее - Программа).

2. Финансово-казначейскому управлению администрации муниципального образования «Город Астрахань» осуществлять финансирование Программы в пределах ассигнований, предусматриваемых на эти цели в бюджете муниципального образования «Город Астрахань» на 2018 год и последующие годы.

3. Управлению по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» обеспечить реализацию Программы в полном объеме.

4. Управлению информационной политики администрации муниципального образования «Город Астрахань»:

4.1. Опубликовать настоящее постановление администрации муниципального образования «Город Астрахань» в средствах массовой информации.

4.2. Разместить настоящее постановление администрации муниципального образования «Город Астрахань» на официальном сайте администрации муниципального образования «Город Астрахань».

5. Управлению контроля и документооборота администрации муниципального образования «Город Астрахань»:

5.1. Внести соответствующие изменения в поисково-справочную систему правовых актов администрации муниципального образования «Город Астрахань».

5.2. Направить настоящее постановление администрации муниципального образования «Город Астрахань» в государственно-правовое управление администрации Губернатора Астраханской области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов Астраханской области в установленный законом срок.

5.3. В течение 10 дней после дня принятия настоящего постановления администрации муниципального образования «Город Астрахань» направить его в прокуратуру города Астрахани для проведения антикоррупционной экспертизы и проверки на предмет законности.

6. Настоящее постановление администрации муниципального образования «Город Астрахань» вступает в силу с момента его официального опубликования.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления администрации муниципального образования «Город Астрахань» возложить на начальника управления по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань».

Глава администрации О.А. ПОЛУМОРДВИНОВ

Утверждена постановлением администрации

муниципального образования «Город Астрахань»

от 04.04.2018 № 231

Ведомственная целевая программа муниципального

образования «Город Астрахань» «Строительство,

реконструкция и капитальный ремонт объектов образования,

физической культуры и спорта города Астрахани»

1. Паспорт.

| Наименование муниципальной программы МО «Город Астрахань», в состав которой включена ведомственная целевая программа (при включении в муниципальную программу МО «Город Астрахань») | Отсутствует |
| --- | --- |
| Наименование субъекта бюджетного планирования | Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» |
| Должностное лицо, утвердившее Программу (дата утверждения), или наименование и номер соответствующего нормативного акта |  |
| Заказчик Программы | Администрация муниципального образования «Город Астрахань» |
| Разработчик Программы | Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» |
| Исполнитель Программы | Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» |
| Соисполнитель Программы | Отсутствует |
| Цели Программы | повышение уровня обеспеченности населения муниципального образования «Город Астрахань» объектами образования, физической культуры и спорта |
| Задачи Программы | - развитие сети образовательных организаций города и создание соответствующих нормативам условий пребывания для обу­чающихся и воспитанников в образовательных организациях; - развитие материально-технической базы муниципальных учреждений, оказывающих услуги в сфере физической культуры и спорта |

| Целевые показатели (индикаторы) Программы | - степень реализации задач Программы |
| --- | --- |
| Характеристика программных мероприятий | мероприятия Программы позволят постепенно решать проблему: - нехватки мест в дошкольных и школьных образовательных организациях и улучшения качества жизни людей, проживающих в городе Астрахани; - занятости детей и подростков путем строительства физкультурно-оздоровительных комплексов (площадок) |
| Сроки реализации Программы | 2018-2020 гг. |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий, 1 197 752 478,00 руб., в том числе по годам: 2018 год - 174 729 807,00 руб.; 2019 год - 593 364 154,00 руб.; 2020 год - 429 658 517,00 руб. Из них по источникам финансирования: Средства местного бюджета Всего - 524 747 836,00 руб., в том числе по годам: 2018 год - 174 729 807,00 руб.; 2019 год - 285 039 878,00 руб.; 2020 год - 64 978 151,00 руб. Средства федерального бюджета Всего - 551 863 806,00 руб., в том числе по годам: 2019 год - 252 825 906,00 руб.; 2020 год - 299 037 900,00 руб. Средства бюджета Астраханской области Всего - 121 140 836,00 руб., в том числе по годам: 2019 год - 55 498 370,00 руб.; 2020 год - 65 642 466,00 руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | - степень реализации задач программы - 100%; - увеличение количества вновь построенных муниципальных образовательных организаций до 3 ед.; - увеличение количества отремонтированных объектов образования до 11 ед.; - доля обустроенных объектов физической культуры и спорта от общего количества объектов, запланированных на соответствующий год - 100% |

2. Характеристика проблемы (задачи), решение которой осуществляется путем реализации Программы.

Администрация города и в условиях дефицита бюджета предпринимает меры по решению проблемы нехватки мест в дошкольных учреждениях, созданию дополнительных учебных мест для школьников, ликвидации образовательной дискриминации, повышения качества жизни населения.

Именно поэтому ведомственная целевая программа представляет собой актуальную комплексную систему мероприятий, направленных на развитие образовательного комплекса города Астрахани, решения проблемы нехватки мест в дошкольных и школьных образовательных организациях города.

При подготовке ведомственной целевой программы использованы принципы развития образования Российской Федерации, изложенные в Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации».

В настоящее время в городе Астрахани 105 детских дошкольных организаций. Из них наименьшее количество - 23 ДОУ - приходится на Трусовский район, ведущий интенсивную застройку жилыми домами, где отмечается наиболее острый дефицит детских мест.

В целях реализации Послания Президента Российской Федерации Д.А. Медведева Федеральному собранию Российской Федерации от 30 ноября 2010 года по основным вопросам государственной и региональной политики в области дошкольного образования, в строящихся микрорайонах должна быть вся необходимая социальная инфраструктура.

Одним из важных направлений формирования здорового образа жизни общества является привлечение населения к систематическим занятиям физической культурой, особенно детей и подростков в раннем возрасте, в том числе в образовательных организациях города.

В последние годы на территории города осуществляется строительство и реконструкция спортивных объектов - введена в эксплуатацию тренировочная площадка на муниципальном стадионе «Астрахань» в Трусовском районе.

Проводимые в рамках ведомственной целевой программы мероприятия позволят постепенно решать проблему нехватки мест в дошкольных и школьных образовательных организациях и улучшения качества жизни людей, проживающих в городе Астрахани, и занятости детей и подростков путем строительства физкультурно-оздоровительных комплексов (площадок).

3. Перечень и характеристика целей, задач, мероприятий, индикаторов (показателей) и результатов Программы.

Основной целью Программы является повышение уровня обеспеченности населения МО «Город Астрахань» объектами образования, физической культуры и спорта.

Задачи Программы:

- развитие сети образовательных организаций города и создание соответствующих нормативам условий пребывания для обучающихся и воспитанников в образовательных организациях;

- развитие материально-технической базы муниципальных учреждений, оказывающих услуги в сфере физической культуры и спорта.

Реализация Программы позволит:

- увеличить количество вновь построенных муниципальных образователь­ных организаций до 3 ед.;

- увеличение количества отремонтированных объектов образования до 11 ед.;

- доля обустроенных объектов физической культуры и спорта от общего количества объектов, запланированных на соответствующий год - 100%.

4. Описание системы управления реализацией Программы.

Заказчиком Программы является администрация муниципального образования «Город Астрахань».

Разработчиком и ответственным исполнителем Программы является управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань».

К функциям управления в рамках реализации Программы относятся:

- сбор и систематизация статистической и аналитической информации о реализации программных мероприятий, ведение учета и осуществление хранения документов, касающихся муниципальной программы;

- проведение оценки достигнутых целей и эффективности реализации муниципальной программы;

- подготовка и направление в финансово-казначейское управление и управление экономики и предпринимательства администрации МО «Город Астрахань» отчетов о ходе реализации Программы по итогам:

• 1 квартала - до 20-го числа месяца, следующего за отчетным периодом,

• полугодия - до 20-го числа месяца, следующего за отчетным периодом,

• 9 месяцев - до 20-го числа месяца, следующего за отчетным периодом,

• года - до 1 марта года, следующего за отчетным годом.

5. Перечень и описание мероприятий Программы.

Мероприятия Программы направлены на реализацию поставленных задач и подразделяются на мероприятия по строительству и капитальному ремонту.

Перечень программных мероприятий и распределение расходов на реализацию Программы представлен в приложении 2 к Программе.

Перечень программных мероприятий, показателей (индикаторов) и результатов Программы представлен в приложении 1 к Программе.

6. Сроки реализации Программы.

Программа должна быть реализована в течение 2018-2020 годов.

7. Оценка эффективности расходования бюджетных средств.

Оценка эффективности расходования бюджетных средств будет осуществляться путем сопоставления достигнутых в ходе ее реализации установленных показателей с планируемыми показателями.

Основная цель оценки эффективности бюджетных средств - обеспечение их экономного и рационального использования. Основной задачей оценки эффективности является обеспечение целевого и рационального использования средств, направленных на реализацию программных мероприятий, позволяющих улучшить жизнедеятельность населения города.

8. Методика оценки эффективности Программы.

Основные принципы оценки эффективности программных мероприятий основываются на достижении прогнозных показателей эффективности реализации Программы.

9. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах.

Общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий Программы, - 1 197 752 478,00 руб., в том числе по годам:

2018 год - 174 729 807,00 руб.;

2019 год - 593 364 154,00 руб.;

2020 год - 429 658 517,00 руб.

Объем финансирования подлежит уточнению исходя из возможностей всех уровней бюджетов с корректировкой программных мероприятий, результатов их реализации и оценки эффективности.

10. Описание ожидаемых результатов реализации Программы и целевые индикаторы.

В результате реализации Программы ожидается:

- степень реализации задач программы - 100%;

- увеличение количества вновь построенных муниципальных образовательных организаций до 3 ед.;

- увеличение количества отремонтированных объектов образования до 11 ед.;

- доля обустроенных объектов физической культуры и спорта от общего количества объектов, запланированных на соответствующий год - 100%.

Приложение 1 к ведомственной целевой программе муниципального образования «Город Астрахань» «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов образования, физической культуры и спорта города Астрахани»

Перечень программных мероприятий, показателей (индикаторов) и результатов ведомственной целевой программы

«Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов образования, физической культуры и спорта города Астрахани»

| № | Цели, задачи наименование программных мероприятий | Ответственные исполнители, соисполнители, участники | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Отчетный год | Текущий год |  |  |  |  |  |  | Целевое значение показателя (конечный результат) за весь период реализации программы (гр. 8+гр. 10+гр. 12+гр. 14) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | всего | в том числе на 01.07 | всего | в том числе на 01.07 | всего | в том числе на 01.07 |  |
| 1 | Ведомственная целевая программа «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов образования, физической культуры и спорта города Астрахани» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Цель 1. Повышение уровня обеспеченности населения МО «Город Астрахань» объектами образования, физической культуры и спорта | Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Показатель 1. Степень реализации задач программы | % | - | - | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 |
| 2 | Задача 1.1. Развитие сети образовательных организаций города и создание соответствующих нормативам условий пребывания для обучающихся и воспитанников в образовательных организациях | Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Показатель 1. Количество вновь построенных муниципальных образовательных организаций | ед. | - | - | 1 | 0 | i | 0 | 1 | 0 | 3 |
|  |  | Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Показатель 2. Количество отремонтированных объектов образования | ед. | - | - | 3 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 11 |
| 3 | Мероприятие 1.1.1. Строительство детского сада в мкр. Бабаевского в Ленинском районе г. Астрахани | Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Показатель 1. Количество введенных новых мест в муниципальных дошкольных образовательных организациях | ед. | - | - | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 |
| 4 | Мероприятие 1.1.2. Строительство общеобразовательной организации по ул. 3-я Зеленгинская в Кировском районе г. Астрахани | Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Показатель 1. Количество введенных новых мест в муниципальных общеобразовательных организациях | ед. | - | - | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000 |
|  |  |  | Показатель 1. Степень освоения объекта | % | - | - | 5,3 | 0 | 79,3 | 0 | 15,4 | 0 | 100 |
| 5 | Мероприятие 1.1.3. Реконструкция существующего здания по ул. Дж. Рида, 43 в Советском районе г. Астрахани | Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Показатель 1. Количество реконструированных зданий | ед. | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|  |  |  | Показатель 1. Количество разработанных проектов | ед. | - | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|  |  |  | Показатель 1. Степень освоения объекта | % | - | - | 0 | 0 | 51,9 | 0 | 48,1 | 0 | 100 |
| 6 | Мероприятие 1.1.4. Строительство детского сада в мкр. Западный-2 | Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Показатель 1. Количество введенных новых мест в муниципальных дошкольных образовательных организациях | ед. | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 0 | 330 |

| 7 | Мероприятие 1.1.5. Капитальный ремонт муниципальных образовательных организаций (МБОУ «СОШ № 13», МБОУ «СОШ № 74», МБОУ «СОШ № 14», МБДОУ № 85, МБДОУ № 108, МБОУ «Гимназия № 2», МБДОУ № 64, МБОУ «СОШ № 57», МБОУ «СОШ № 58», МБОУ «ООШ № 3», МБОУ «ООШ № 16», МБОУ «СОШ № 1», МБОУ «СОШ 53», МБОУ «СОШ № 66», МБОУ «СОШ № 37», МБДОУ № 80, МБДОУ № 54, МБДОУ № 77, МБОУ «ООШ № 7», МБОУ «СОШ № 20», МБДОУ № 89, МБДОУ № 116) | Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Показатель 1. Доля объектов образования, в которых проведен капитальный ремонт, от общего количества указанных в мероприятии объектов, подлежащих капитальному ремонту | % | - | - | 27,3 | 0 | 45,5 | 27,3 | 100 | 45,5 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | Задача 1.2. Развитие материально-технической базы муниципальных учреждений, оказывающих услуги в сфере физической культуры и спорта | Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Показатель 1. Доля обустроенных объектов физической культуры и спорта от общего количества объектов, запланированных на соответствующий год | % | - | - | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 9 | Мероприятие 1.2.1. Устройство футбольного поля МБУ ДО г. Астрахани «ДЮСШ № 1» по ул. Звездная, 15а | Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Показатель 1. Количество обустроенных объектов физической культуры и спорта | ед. | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

Приложение 2 к ведомственной целевой программе муниципального образования «Город Астрахань» «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов образования, физической культуры и спорта города Астрахани»

Распределение расходов на реализацию ведомственной целевой программы муниципального образования «Город Астрахань»

«Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов образования, физической культуры и спорта города Астрахани»

| № п\п | Цели, задачи наименование программных мероприятий | Ответственные исполнители, соисполнители, участники | Источники финансирования | Коды классификации |  |  |  | Планируемые расходы, руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | раздел, подраздел | целевая статья | вид расходов | КОСГУ | Всего | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Ведомственная целевая программа «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов образования, физической культуры и спорта города Астрахани» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Цель 1. Повышение уровня обеспеченности населения МО «Город Астрахань» объектами образования, физической культуры и спорта | Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Федеральный бюджет | х | х | х | х | 551 863 806,00 | 0,00 | 252 825 906,00 | 299 037 900,00 |
|  |  |  | Бюджет Астраханской области |  | х | х | х | 121 140 836,00 | 0,00 | 55 498 370,00 | 65 642 466,00 |
|  |  |  | Бюджет МО «Город Астрахань» | х | х | х | х | 524 747 836,00 | 174 729 807,00 | 285 039 878,00 | 64 978 151,00 |
| 3 | Задача 1.1. Развитие сети образовательных организаций города и создание соответствующих нормативам условий пребывания для обучающихся и воспитанников в образовательных организациях | Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Федеральный бюджет | х | х | х | х | 551 863 806,00 | 0,00 | 252 825 906,00 | 299 037 900,00 |
|  |  |  | Бюджет Астраханской области | х | х | х | х | 121 140 836,00 | 0,00 | 55 498 370,00 | 65 642 466,00 |
|  |  |  | Бюджет МO «Город Астрахань» | х | х | х | х | 515 747 836,00 | 165 729 807,00 | 285 039 878,00 | 64 978 151,00 |
| 4 | Мероприятие 1.1.1. Строительство детского сада в мкр. Бабаевского в Ленинском районе г. Астрахани | Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Бюджет МО «Город Астрахань» | х | х | х | х | 166 370 916,95 | 137 370 916,95 | 29 000 000,00 | 0,00 |
| 5 | Мероприятие 1.1.2. Строительство общеобразовательной организации по ул. 3-я Зеленгинская в Кировском районе г. Астрахани | Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Бюджет МО «Город Астрахань» | х | х | х | х | 180 246 600,00 | 1 246 600,00 | 150 000 000,00 | 29 000 000,00 |

| 6 | Мероприятие 1.1.3. Реконструкция существующего здания по ул. Дж. Рида, 43 в Советском районе г. Астрахани | Управление но капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань” | Федеральный бюджет | х | х | х | х | 76 099 806,00 | 0,00 | 0,00 | 76 099 806,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Бюджет Астраханской области | х | х | х | х | 16 704 836,00 | 0,00 | 0,00 | 16 704 836,00 |
|  |  |  | Бюджет МО «Город Астрахань» | х | х | х | х | 106 000 000,00 | 6 000 000,00 | 100 000 000,00 | 0,00 |
| 7 | Мероприятие 1.1.4. Строительство детского сада в мкр. Западный-2 | Управление но капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Федеральный бюджет | х | х | х | х | 475 764 000,00 | 0,00 | 252 825 906,00 | 222 938 094,00 |
|  |  |  | Бюджет Астраханской области | х | х | х | х | 104 436 000,00 | 0,00 | 55 498 370,00 | 48 937 630,00 |
| 8 | Мероприятие 1.1.5. Капитальный ремонт муниципальных образовательных организаций (МБОУ «СОШ № 13», МБОУ «СОШ № 74», МБОУ «СОШ № 14», МБДОУ № 85, МБДОУ № 108, МБОУ «Гимназия № 2», МБДОУ № 64, МБОУ «СОШ № 57», МБОУ «СОШ № 58», МБОУ «ООШ № 3», МБОУ «ООШ № 16», МБОУ «СОШ № 1», МБОУ «СОШ 53», МБОУ «СОШ № 66», МБОУ «СОШ № 37», МБДОУ № 80, МБДОУ № 54, МБДОУ № 77, МБОУ «ООШ № 7», МБОУ «СОШ № 20», МБДОУ № 89, МБДОУ № 116) | Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Бюджет МО «Город Астрахань» | х | х | х | х | 63 130 319,05 | 21 112 290,05 | 6 039 878,00 | 35 978 151,00 |
| 9 | Задача 1.2. Развитие материально-технической базы муниципальных учреждений, оказывающих услуги в сфере физической культуры и спорта | Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Бюджет МО «Город Астрахань» | х | х | х | х | 9000 000,00 | 9000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Мероприятие 1.2.1. Устройство футбольного поля МБУ ДО г. Астрахани «ДЮСШ № 1» по ул. Звездная, 15а | Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Бюджет МО «Город Астрахань» | х | х | х | х | 9000 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | ИТОГО по ВЦП |  |  |  |  |  |  | 1 197 752 478,00 | 174 729 807,00 | 593 364 154,00 | 429 658 517,00 |
| 12 | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Федеральный бюджет |  |  | х | х | х | х | 551 863 806,00 | 0,00 | 252 825 906,00 | 299 037 900,00 |
| 14 | Бюджет Астраханской области |  |  | х | х | х | х | 121 140 836,00 | 0,00 | 55 498 370,00 | 65 642 466,00 |
| 15 | Бюджет МО «Город Астрахань» |  |  | х | х | х | х | 524 747 836,00 | 174 729 807,00 | 285 039 878,00 | 64 978 151,00 |