Администрация муниципального образования «Город Астрахань»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04 апреля 2018 года № 232

«О внесении изменений в постановление администрации

муниципального образования «Город Астрахань» от 22.12.2015 № 8923»

В целях создания условий для приведения жилищного фонда в соответствие с санитарными, техническими и иными требованиями, обеспечивающими гражданам комфортные и безопасные условия проживания, повышения качества предоставления жилищно-коммунальных услуг, снижения уровня износа многоквартирных домов, в соответствии с Уставом муниципального образования «Город Астрахань», постановлением администрации муниципального образования «Город Астрахань» от 09.06.2015 № 3626 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Город Астрахань», с дополнениями и изменениями, внесенными постановлениями администрации муниципального образования «Город Астрахань» от 26.02.2016 № 1125, от 07.02.2017 № 752, от 09.08.2017 № 4676, распоряжением администрации муниципального образования «Город Астрахань» от 27.05.2015 № 607-р «Об утверждении Перечня муниципальных программ муниципального образования «Город Астрахань», с изменениями, внесенными распоряжениями администрации муниципального образования «Город Астрахань» от 21.03.2016 № 193-р, от 21.10.2016 № 1534-р, от 14.12.2017 № 2300-р, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования «Город Астрахань» от 22.12.2015 № 8923 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Город Астрахань» «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов муниципальной собственности и содержание муниципального жилищного фонда муниципального образования «Город Астрахань» (далее - Постановление), с изменениями, внесенными постановлениями администрации муниципального образования «Город Астрахань» от 29.03.2016 № 1970, от 12.05.2016 № 3102, от 13.05.2016 № 3156, от 12.07.2016 № 4591, от 30.11.2016 № 8214, от 23.12.2016 № 8757, от 07.04.2017 № 2017, от 21.07.2017 № 4306, от 07.11.2017 № 5821, от 29.12.2017 № 6005, от 27.02.2018 № 141, следующие изменения:

1.1. Название муниципальной программы муниципального образования «Город Астрахань» «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов муниципальной собственности и содержание муниципального жилищного фонда муниципального образования «Город Астрахань» заменить на муниципальная программа муниципального образования «Город Астрахань» «Жилищное строительство и содержание муниципального жилищного фонда муниципального образования «Город Астрахань».

1.2. Муниципальную программу муниципального образования «Город Астрахань» «Жилищное строительство и содержание муниципального жилищного фонда муниципального образования «Город Астрахань», утвержденную Постановлением, изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению администрации муниципального образования «Город Астрахань».

2. Управлению информационной политики администрации муниципального образования «Город Астрахань»:

2.1. Опубликовать настоящее постановление администрации муниципального образования «Город Астрахань» в средствах массовой информации.

2.2. Разместить настоящее постановление администрации муниципального образования «Город Астрахань» на официальном сайте администрации муниципального образования «Город Астрахань».

3. Управлению контроля и документооборота администрации муниципального образования «Город Астрахань»:

3.1. Внести соответствующие изменения в поисково-справочную систему правовых актов администрации муниципального образования «Город Астрахань».

3.2. Направить настоящее постановление администрации муниципального образования «Город Астрахань» в государственно-правовое управление администрации Губернатора Астраханской области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов Астраханской области в установленный законом срок.

3.3. В течение 10 дней после дня принятия настоящего постановления администрации муниципального образования «Город Астрахань» направить его в прокуратуру города Астрахани для проведения антикоррупционной экспертизы и проверки на предмет законности.

4. Настоящее постановление администрации муниципального образования «Город Астрахань» вступает в силу с момента его официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления администрации муниципального образования «Город Астрахань» возложить на начальника управления по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань».

Глава администрации О.А. ПОЛУМОРДВИНОВ

Приложение к постановлению администрации

муниципального образования «Город Астрахань» от 04.04.2018 № 232

Утверждена постановлением администрации

муниципального образования «Город Астрахань»

от 22 декабря 2015 № 8923

Муниципальная программа муниципального образования

«Город Астрахань» «Жилищное строительство

и содержание муниципального жилищного фонда

муниципального образования «Город Астрахань»

1. Паспорт.

| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа муниципального образования «Город Астрахань» «Жилищное строительство и содержание муниципального жилищного фонда муниципального образования «Город Астрахань» (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки муниципальной программы | Распоряжение администрации муниципального образования «Город Астрахань» от 27.05.2015 № 607-р «Об утверждении Перечня муниципальных программ муниципального образования «Город Астрахань», с изменениями, внесенными распоряжениями администрации муниципального образования «Город Астрахань» от 21.03.2016 № 193-р, от 21.10.2016 № 1534-р, от 14.12.2017 № 2300-р |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» |
| Соисполнитель муниципальной программы (участник) | Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования «Город Астрахань»; управление по строительству, архитектуре и градостроительству администрации муниципального образования «Город Астрахань»; жилищное управление администрации муниципального образования «Город Астрахань»; управление муниципального имущества администрации муниципального образования «Город Астрахань»; администрация Трусовского района муниципального образования «Город Астрахань»; администрация Советского района муниципального образования «Город Астрахань»; администрация Ленинского района муниципального образования «Город Астрахань»; администрация Кировского района муниципального образования «Город Астрахань» |
| Подпрограммы муниципальной программы (в том числе ведомственные целевые программы, входящие в состав муниципальной программы) | - основное мероприятие 1 «Обеспечение оплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах за помещения, находящиеся в муниципальной собственности»; - основное мероприятие 2 «Содержание муниципального жилищного фонда»; - основное мероприятие 3.1 «Приобретение и предоставление гражданам, страдающим тяжелыми формами хронических заболеваний, жилых помещений»; - основное мероприятие 3.2 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»; - основное мероприятие 4 «Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства»; - Подпрограмма 1 «Приведение эксплуатационных характеристик муниципального жилищного фонда на территории города Астрахани в соответствие с требованиями государственных стандартов, норм и правил»; - Ведомственная целевая программа «Капитальное строительство и реконструкция объектов собственности муниципального образования «Город Астрахань»; - Подпрограмма 2 «Капитальное строительство и реконструкция объектов собственности муниципального образования «Город Астрахань»; - Ведомственная целевая программа «Реализация Генерального плана развития города Астрахани»; - Подпрограмма 3 «Реализация Генерального плана развития города Астрахани» |

| Цели муниципальной программы | - развитие жилищного строительства, повышение качества жилищного обеспечения граждан города Астрахани |
| --- | --- |
| Задачи муниципальной программы | - перечисление взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах за помещения, находящиеся в муниципальной собственности; - обеспечение сохранности объектов жилищного строительства муниципальной собственности; - предоставление гражданам благоустроенных жилых помещений, выкуп помещений в соответствии со статьей 32 ЖК РФ; - развитие коммунальной инфраструктуры; - улучшение эксплуатационных характеристик жилищного фонда в соответствии с действующими требованиями нормативно­технических документов; - улучшение архитектурного облика города на месте сносимых аварийных зданий; - создание условий для реализации Генерального плана в части выполнения требований градостроительного законо­дательства |
| Целевые показатели (индикаторы) программы | - доля жилищного фонда, приведенного в нормативное состояние в соответствии с требованиями государственных стандартов, от запланированного на год; - оплата взносов на капремонт общего имущества в многоквартирных домах за помещения, находящиеся в муниципальной собственности; - степень выполнения Задачи 1.2; - количество граждан, улучшивших жилищные условия; - доля микрорайонов, обеспеченных коммунальной инфраструктурой, от общего количества, запланированного на год; - доля реконструированного и отремонтированного муниципального жилищного фонда от общей площади жилищного фонда, запланированного на год; - доля ликвидированного аварийного жилищного фонда от общего количества аварийных домов, свободных от проживания и регистрационного учета граждан и прав третьих лиц; - степень реализации Задачи 1.8 |

| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | 2016-2020 гг. |
| --- | --- |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы (в том числе по подпрограммам) | Общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий Программы, составляет 795 606 925,94 руб. за счет средств бюджета муниципального образования «Город Астрахань» (далее - местный бюджет), в том числе по годам: 2016 - 95 906 773,34 руб.; 2017 - 147 612 443,58 руб.; 2018 - 256 372 387,00 руб.; 2019 - 174 827 831,00 руб.; 2020 - 120 887 491,00 руб. В том числе по подпрограммам: Финансирование основного мероприятия 1 «Обеспечение оплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах за помещения, находящиеся в муниципальной собственности» составляет 125 148 550,00 руб., в том числе по годам: 2016 - 25 892 000,00 руб.; 2017 - 25 892 000,00 руб.; 2018 - 24 454 850,00 руб.; 2019 - 24 454 850,00 руб.; 2020 - 24 454 850,00 руб. Финансирование основного мероприятия 2 «Содержание муниципального жилищного фонда» составляет 13 710 965,70 руб., в том числе по годам: 2016 - 4 432 113,10 руб.; 2017 - 1 973 736,60 руб.; 2018 - 2 768 372,00 руб.; 2019 - 2 268 372,00 руб.; 2020 - 2 268 372,00 руб. Финансирование основного мероприятия 3.1 «Приобретение и предоставление гражданам, страдающим тяжелыми формами хронических заболеваний, жилых помещений» составляет 89 093 343,00 руб., в том числе по годам: 2018 - 79 793 343,00 руб.; 2019 - 9 300 000,00 руб. Финансирование основного мероприятия 3.2 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» составляет 64 817 335,50 руб., в том числе по годам: 2017 - 12 030 782,50 руб.; 2018 - 52 786 553,00 руб. Финансирование основного мероприятия 4.1 «Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства» составляет 76 906 136,51 руб., в том числе по годам: 2017 - 3 221 329,51 руб.; 2018 - 41 228 269,00 руб.; 2019 - 16 228 269,00 руб.; 2020 - 16 228 269,00 руб. Финансирование основного мероприятия 4.1 «Вертикальная планировка района «Мошкариха» в Ленинском районе г. Астрахани» составляет 2 500 000,00 руб., в том числе по годам: 2018 - 2 500 000,00 руб. Объем финансирования Подпрограммы 1 «Приведение эксплуатационных характеристик муниципального жилищного фонда на территории города Астрахани в соответствие с требованиями государственных стандартов, норм и правил» составляет 287 427 463,04 руб., в том числе по годам: 2016 - 17 717 094,46 руб.; 2017 - 82 665 028,58 руб.; 2018 - 19 405 000,00 руб.; 2019 - 100 640 340,00 руб.; 2020 - 67 000 000,00 руб. Объем финансирования ведомственной целевой программы «Капитальное строительство и реконструкция объектов собственности муниципального образования «Город Астрахань» составляет 36 535 073,08 руб., в том числе по годам: 2016 - 36 535 073,08 руб. Объем финансирования Подпрограммы 2 «Капитальное строительство и реконструкция объектов собственности муниципального образования «Город Астрахань» составляет 23 840 872,63 руб., в том числе по годам: 2017 - 11 340 872,63 руб.; 2018 - 1 500 000,00 руб.; |
|  | 2019 - 11 000 000,00 руб. Объем финансирования ведомственной целевой программы «Реализация Генерального плана развития города Астрахани» составляет 53 755 186,46 руб., в том числе по годам: 2016 - 11 330 492,70 руб.; 2017 - 10 488 693,76 руб.; 2018 - 31 936 000,00 руб. Объем финансирования Подпрограммы 3 «Реализация Генерального плана развития города Астрахани» составляет 21 872 000,00 руб., в том числе по годам: 2019 - 10 936 000,00 руб.; 2020 - 10 936 000,00 руб. |

| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | - доля жилищного фонда, приведенного в нормативное состояние в соответствии с требованиями государственных стандартов, от запланированного на год, - 100%; - оплата взносов на капремонт общего имущества в многоквартирных домах за помещения, находящиеся в муниципальной собственности, - 100%; - степень выполнения Задачи 1.2 - 100%; - количество граждан, улучшивших жилищные условия - 164 чел.; - доля микрорайонов, обеспеченных коммунальной инфраструктурой, от общего количества, запланированного на год - 100%; - доля реконструированного и отремонтированного муниципального жилищного фонда от общей площади жилищного фонда, запланированного на год - 100%; - доля ликвидированного аварийного жилищного фонда от общего количества аварийных домов, свободных от проживания и регистрационного учета граждан и прав третьих лиц - 70%; - степень реализации Задачи 1.8 - 100% |
| --- | --- |
| Система организации контроля за исполнением муниципальной программы | Контроль за реализацией программы и целевым использованием средств осуществляется управлением по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань». Отчет о реализации Программы предоставляется управлением по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» в финансово-казначейское управление администрации муниципального образования «Город Астрахань» и управление экономики и предпринимательства администрации муниципального образования «Город Астрахань» по итогам: • 1 квартала - до 20-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, • полугодия - до 20-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, • 9 месяцев - до 20-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, • года - до 1 марта года, следующего за отчетным годом |

2. Характеристика проблемы в рассматриваемой сфере и прогноз развития ситуации с учетом реализации муниципальной программы. Обоснования включения в состав муниципальной программы подпрограмм.

Проблема ликвидации аварийного жилищного фонда, а также обеспечение граждан города Астрахани благоустроенным жильем, относятся к числу первоочередных задач социально-экономического развития города Астрахани.

Необходимость формирования Подпрограммы 1 муниципальной программы «Приведение эксплуатационных характеристик муниципального жилищного фонда на территории города Астрахани в соответствие с требованиями государственных стандартов, норм и правил на 2016-2019 годы» обусловлено многочисленными обращениями жителей города о нарушении их прав на жилище и благоприятную среду жизнедеятельности, обращениями депутатов разного уровня, предписаниями органов, осуществляющих надзор в сфере жилищно-коммунального хозяйства и комиссионных обследований состояния зданий. Улучшение комфортности проживания жильцов, исключающее чрезвычайные ситуации, представляющие угрозу жизни граждан, проживающих в многоквартирных домах, продление сроков эксплуатации многоквартирных домов, а также находящихся в них муниципальных жилых и нежилых помещений, уменьшение стоимости работ по текущему ремонту и содержанию многоквартирного дома. В результате подпрограммных мероприятий прогнозируется сокращение затрат населения на содержание жилищного фонда и оплату энергоресурсов на объектах жилищно-коммунального хозяйства.

Градостроительное планирование территории города Астрахани определено Градостроительным кодексом РФ как одно из полномочий органов местного самоуправления и осуществляется в соответствии с целями развития города согласно Стратегии развития МО «Город Астрахань» до 2021 года.

Для достижения требуемых показателей в области строительства и обеспечения территорий социальными и коммунальными инфраструктурами необходимо заблаговременное формирование первичного рынка территорий и земельных участков. В современных условиях это может быть обеспечено только на основе документов территориального планирования.

В соответствии с Федеральным законом «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» и во исполнение Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» появилась потребность в строительстве многоквартирных домов, предназначенных для переселения граждан из аварийного жилищного фонда. Реализация ведомственной целевой программы «Капитальное строительство и реконструкция объектов собственности муниципального образования «Город Астрахань» и Подпрограммы 2 «Капитальное строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов собственности муниципального образования «Город Астрахань» (далее - Подпрограмма 2) предполагает рациональный подход к достижению поставленных целей и выполнению мероприятий.

В течение последних лет ввиду неудовлетворительного финансирования объемы проводимых работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов были недостаточны для поддержания жилищного фонда в надлежащем состоянии, что, в конечном счете, обусловило его неуклонное ветшание.

С целью переселения граждан из аварийного жилищного фонда в 2015 году был построен 108-квартирный дом № 2 по ул. Косм. В. Комарова, завершилось строительство 4-секционного дома в микрорайоне Западный-2 и 192-квартирного дома по ул. С. Перовской в городе Астрахани.

В 2015 году были снесены 90 аварийных домов, расположенных на территории города.

Для дальнейшего принятия мер по капитальному строительству и реконструкции объектов собственности муниципального образования «Город Астрахань» необходима разработка настоящей Программы, реализация которой позволит повысить безопасность и качество жизни горожан путем строительства инженерных коммуникаций к многоквартирному жилому дому по ул. С. Перовской, предназначенному для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, а также улучшить внешний облик города путем сноса аварийных домовладений, свободных от проживания граждан.

Подпрограмма 3 «Реализация Генерального плана развития города Астрахани» разработана на расчетный срок до 2025 года. Стратегическая задача Генерального плана - обеспечение устойчивого развития городского округа как на ближайшие годы, так и в долгосрочной перспективе. Генеральный план является стратегическим общественным документом, который охватывает многие стороны жизнедеятельности населения, проживающего в городе. Поэтому в нем затрагиваются вопросы не только территориального и функционального зонирования, но и другие важные вопросы, определяющие качество городской среды: транспортную доступность, уровень воздействия вредных выбросов на здоровье населения, привлекательность и узнаваемость города, надежность всех инженерных инфраструктур, усиление позиций города Астрахани на Юге России.

Его реализация зависит от слаженных действий всех участников градостроительного процесса и требует выделения первостепенных задач. Муниципальная программа «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов муниципальной собственности и содержание муниципального жилищного фонда муниципального образования «Город Астрахань» разработана с учетом требований Градостроительного, Земельного, Жилищного кодексов РФ и является одним из этапов реализации Генерального плана в пределах полномочий управления по строительству, архитектуре и градостроительству администрации муниципального образования «Город Астрахань».

Территориальное планирование города Астрахани направлено на определение функционального назначения территорий города, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов для обеспечения:

- устойчивого развития города Астрахани;

- повышения качества городской среды;

- сохранения и регенерации исторического и культурного наследия;

- развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур;

- учета интересов Российской Федерации, интересов жителей города Астрахани и взаимоувязанное развитие города с населенными пунктами.

Территориальное планирование города Астрахани базируется на следующих установках социально-экономического развития города:

- положительное изменение в демографической ситуации влечет дальнейший рост численности населения города Астрахани на расчетный срок до 540,9 тыс. чел. (первая очередь - 534,4 тыс. чел.). Положительная динамика численности населения обеспечивается за счет снижения смертности, увеличения рождаемости и миграционного прироста, при этом рост последнего предусматривается за счет сокращения оттока населения, что возможно при повышении качества городской среды и, соответственно, конкурентоспособности города Астрахани среди крупных городов России;

- повышение качества жизни жителей города Астрахани с достижением по основным показателям среднеевропейских стандартов, прежде всего по обеспечению жителей жилищным фондом на расчетный срок до 33,5 квадратных метров общей площади на человека; увеличение количества учреждений социальной сферы (образование, физкультура и спорт, социальная защита населения и т.д.);

- сохранение многофункционального профиля экономики города как основы его устойчивого развития и миссии города Астрахани как важнейшего международного стратегического контактного центра Юга страны, представляющего экономические и политические позиции России в узле переплетения национально-государственных интересов других стран. Для этого необходимо дальнейшее развитие и укрепление функций: регионального административного центра, крупнейшего регионального транспортно-распределительного узла, торгово-делового центра международного уровня (финансы, кредит, страхование, оптовая торговля, операции с недвижимым имуществом, информатизация, связь), многопрофильного промышленного центра региона, инновационного центра, туристического центра с постепенной диверсификацией структуры экономики в сторону повышения значения сферы оказания услуг;

- усиление потенциала и конкурентоспособности промышленного комплекса города Астрахани за счет обновления основных производственных фондов, ускоренного развития наукоемких и высокотехнологичных производств; увеличение объемов промышленного производства при некотором сокращении числа занятых в нем;

- повышение роли города Астрахани как крупного торгово-транспортного центра с увеличением объема грузоперевозок на основе комплексного развития всех видов внешнего транспорта в составе Астраханского транспортного узла, а также связанных с ним экспедиторских, финансовых, логистических и страховых услуг.

3. Цели, задачи, целевые индикаторы и показатели муниципальной программы, перечень подпрограмм.

Цель муниципальной программы - развитие строительства, повышение качества обеспечения граждан города Астрахани объектами жилищной и социальной сфер.

Задачи программы:

- перечисление взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах за помещения, находящиеся в муниципальной собственности;

- обеспечение сохранности объектов жилищного строительства муниципальной собственности;

- предоставление гражданам благоустроенных жилых помещений, выкуп помещений в соответствии со статьей 32 ЖК РФ;

- развитие коммунальной инфраструктуры;

- улучшение эксплуатационных характеристик жилищного фонда в соответствии с действующими требованиями нормативно-технических документов;

- улучшение архитектурного облика города на месте сносимых аварийных зданий;

- создание условий для реализации Генерального плана в части выполнения требований градостроительного законодательства.

Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы:

- доля жилищного фонда, приведенного в нормативное состояние в соответствии с требованиями государственных стандартов, от запланированного на год;

- оплата взносов на капремонт общего имущества в многоквартирных домах за помещения, находящиеся в муниципальной собственности;

- степень выполнения Задачи 1.2;

- количество граждан, улучшивших жилищные условия;

- доля микрорайонов, обеспеченных коммунальной инфраструктурой, от общего количества, запланированного на год;

- доля реконструированного и отремонтированного муниципального жилищного фонда от общей площади жилищного фонда, запланированного на год;

- доля ликвидированного аварийного жилищного фонда от общего количества аварийных домов, свободных от проживания и регистрационного учета граждан и прав третьих лиц;

- степень реализации Задачи 1.8.

Данная муниципальная программа включает и основные мероприятия:

- Основное мероприятие 1 «Обеспечение оплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах за помещения, находящиеся в муниципальной собственности».

- Основное мероприятие 2 «Содержание муниципального жилищного фонда».

- Основное мероприятие 3.1 «Приобретение и предоставление гражданам, страдающим тяжелыми формами хронических заболеваний, жилых помещений».

- Основное мероприятие 3.2 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда».

- Основное мероприятие 4.1 «Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства».

- Основное мероприятие 4.2 «Вертикальная планировка района «Мошкариха» в Ленинском районе г. Астрахани».

Перечень подпрограмм и ВЦП:

- Подпрограмма 1 «Приведение эксплуатационных характеристик муниципального жилищного фонда на территории города Астрахани в соответствие с требованиями государственных стандартов, норм и правил»;

- Ведомственная целевая программа «Капитальное строительство и реконструкция объектов собственности муниципального образования «Город Астрахань»;

- Подпрограмма 2 «Капитальное строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов собственности муниципального образования «Город Астрахань»;

- Ведомственная целевая программа «Реализация Генерального плана развития г. Астрахани»;

- Подпрограмма 3 «Реализация Генерального плана развития г. Астрахани».

4. Сроки (этапы) реализации муниципальной программы.

Программа должна быть реализована в течение 2016-2020 годов.

5. Перечень программных мероприятий, входящих в муниципальную программу.

1. Программа состоит из шести основных мероприятий, трех подпрограмм и двух ВЦП.

Перечень и описание программных мероприятий представлены в приложении 2 к муниципальной программе.

6. Ресурсное обеспечение муниципальной программы.

Общая сумма расходов на реализацию муниципальной программы составляет 795 606 925,94 руб. за счет средств бюджета муниципального образования «Город Астрахань», в том числе по годам:

2016 - 95 906 773,34 руб.;

2017 - 147 612 443,60 руб.;

2018 - 256 372 387,00 руб.;

2019 - 174 827 831,00 руб.;

2020 - 120 887 491,00 руб.

Финансовые ресурсы программы с распределением по годам и источникам финансирования указаны в приложении 2 к муниципальной программе.

7. Механизм реализации муниципальной программы.

Общее руководство и контроль за ходом реализации муниципальной программы осуществляет ответственный исполнитель муниципальной программы - управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань».

В ходе реализации муниципальной программы ответственный исполнитель муниципальной программы:

- осуществляет руководство и текущее управление реализацией муниципальной программы;

- обеспечивает координацию деятельности исполнителей муниципальной программы;

- разрабатывает в пределах своей компетенции нормативные правовые акты, необходимые для реализации муниципальной программы;

- проводит анализ и формирует предложения по рациональному использованию финансовых ресурсов муниципальной программы;

- ежегодно уточняет объемы финансирования, мероприятия, показатели эффективности, состав исполнителей;

- уточняет механизм реализации муниципальной программы.

Исполнители муниципальной программы осуществляют в установленном порядке меры по выполнению мероприятий муниципальной программы.

8. Сведения об ответственном исполнителе, соисполнителях муниципальной программы (подпрограммы), организация управления муниципальной программой и контроль за ходом ее реализации.

Ответственный исполнитель Программы - управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань».

Ответственный исполнитель осуществляет контроль за реализацией программы, а именно:

- ведет сбор и систематизацию статистической и аналитической информации о реализации программных мероприятий, ведет учет и осуществляет хранение документов, касающихся муниципальной программы;

- проводит оценку достигнутых целей и эффективности реализации муниципальной программы;

- готовит и направляет в финансово-казначейское управление администрации МО «Город Астрахань» отчеты о ходе реализации муниципальной программы по итогам:

• 1 квартала - до 20-го числа месяца, следующего за отчетным периодом,

• полугодия - до 20-го числа месяца, следующего за отчетным периодом,

• 9 месяцев - до 20-го числа месяца, следующего за отчетным периодом,

• года - до 1 марта года, следующего за отчетным годом;

- на основании отчета об оценки эффективности реализации муниципальной программы представляет в финансово-казначейское управление администрации муниципального образования «Город Астрахань» и управление экономики и предпринимательства администрации муниципального образования «Город Астрахань» предложения о перераспределении финансовых ресурсов между программными мероприятиями, изменении сроков выполнения мероприятий и корректировке их перечня.

Соисполнители муниципальной программы (участники):

- управление по строительству, архитектуре и градостроительству администрации МО «Город Астрахань»;

- управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации МО «Город Астрахань»;

- жилищное управление администрации муниципального образования «Город Астрахань»;

- управление муниципального имущества администрации муниципального образования «Город Астрахань»;

- МБУ МО «Город Астрахань» «Архитектура»;

- администрация Трусовского района МО «Город Астрахань»;

- администрация Советского района МО «Город Астрахань»;

- администрация Ленинского района МО «Город Астрахань»;

- администрация Кировского района МО «Город Астрахань».

Соисполнители муниципальной программы готовят отчет о реализации подпрограммы и представляют его в управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» по итогам:

- 1 квартала - до 10-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, следующего за отчетным периодом, по установленным формам согласно приложениям 4 и 5 к Порядку разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО «Город Астрахань»;

- полугодия - до 10-го числа месяца, следующего за отчетным периодом;

- 9 месяцев - до 10-го числа месяца, следующего за отчетным периодом;

- года - до 15 февраля года, следующего за отчетным годом.

Ответственный исполнитель контролирует выполнение программных мероприятий, выявляет их отклонение от поставленных целей, устанавливает причины и принимает меры по устранению отклонений.

Контроль за ходом реализации муниципальной программы осуществляет ответственный исполнитель.

9. Оценка эффективности реализации муниципальной программы.

Оценка эффективности расходования бюджетных средств будет осуществляться путем сопоставления достигнутых в ходе ее реализации установленных показателей с планируемыми показателями.

Критерии оценки эффективности реализации муниципальной программы:

1) уровень освоения финансовых средств на реализацию муниципальной программы;

2) уровень достижения запланированных значений показателей (индикаторов);

3) общая эффективность от реализации муниципальной программы.

1. Уровень освоения финансовых средств на реализацию мероприятий муниципальной программы определяется отношением фактически освоенных финансовых средств по каждому мероприятию в отчетном периоде к его плановому значению по формуле:

где:

Фi - уровень освоения финансовых средств на реализацию i-го программного мероприятия муниципальной программы (в процентах);

ФФi - фактический объем расходов на i-e программное мероприятие в отчетном периоде;

Фni - плановый объем расходов i-го программного мероприятия на отчетный период;

i - номер программного мероприятия муниципальной программы.

Эффективность реализации муниципальной программы в целом по уровню освоения финансовых средств на реализацию муниципальной программы определяется по формуле:

, где:

n - количество программных мероприятий муниципальной программы.

2. Уровень достижения запланированных значений показателей (индикаторов) определяется отношением фактически достигнутого значения каждого показателя (индикатора) в отчетном периоде к его плановому значению по формуле:

, где:

Иi - уровень достижения i-гo показателя (индикатора) муниципальной программы в процентах;

ИФi - фактическое значение i-гo показателя (индикатора), достигнутое в ходе реализации муниципальной программы в отчетном периоде;

Иni - плановое значение i-гo показателя (индикатора), утвержденное в муниципальной программе на отчетный период;

i - номер показателя (индикатора) муниципальной программы.

Эффективность реализации муниципальной программы в целом по уровню достижения значений показателей (индикаторов) определяется по формуле:

, где:

n - количество показателей (индикаторов) муниципальной программы.

По каждому показателю (индикатору) в случае существенных расхождений между плановыми и фактическими значениями (как положительных, так и отрицательных) проводится анализ факторов, повлиявших на данные расхождения.

3. Общая эффективность реализации муниципальной программы в целом рассчитывается по формуле:

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы могут быть сделаны следующие выводы:

1) муниципальная программа реализуется эффективно, если значение показателя ЭПр составляет 85% и более;

2) муниципальная программа реализуется неэффективно, если значение показателя ЭПр составляет менее 85%.

Подпрограмма 1 «Приведение эксплуатационных характеристик

муниципального жилищного фонда на территории

города Астрахани в соответствие с требованиями

государственных стандартов, норм и правил»

1. Паспорт.

| Наименование подпрограммы муниципальной программы | «Приведение эксплуатационных характеристик муниципального жилищного фонда на территорий города Астрахани в соответствие с требованиями государственных стандартов, норм и правил» (далее - Подпрограмма 1) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы муниципальной программы (соисполнитель) | Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» |
| Участники подпрограммы муниципальной программы | Отсутствуют |
| Цели подпрограммы муниципальной программы | Улучшение эксплуатационных характеристик жилищного фонда в соответствии с действующими требованиями нормативно-­технических документов |
| Задача подпрограммы муниципальной программы | Проведение обследования и капитального ремонта, ремонта, реконструкции и противоаварийных мероприятий муниципального жилищного фонда |
| Целевые показатели подпрограммы (индикаторы) муниципальной программы | - доля реконструированного и отремонтированного муниципального жилищного фонда от общей площади жилищного фонда, запланированного на год; - доля объектов муниципального жилого фонда, обследованных для дальнейшего приведения к нормативно-техническим требованиям в рамках запланированных мероприятий; - площадь реконструированного и отремонтированного муниципального жилищного фонда |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы муниципальной программы | Подпрограмма 1 реализуется в течение 2016-2020 годов |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы муниципальной программы | Объем финансирования Подпрограммы 1 составляет 287 427 463,04 руб. за счет средств бюджета муниципального образования «Город Астрахань» (далее - местный бюджет), из них по годам: 2016 год - 17 717 094,46 руб.; 2017 год - 82 665 028,58 руб.; 2018 год - 19 405 000,00 руб.; 2019 год - 100 640 340,00 руб.; 2020 год - 67 000 000,00 руб. |

| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы муниципальной программы | - доля реконструированного и отремонтированного муниципального жилищного фонда от общей площади жилищного фонда, запланированного на год, - 100%; - доля объектов муниципального жилого фонда, обследованных для дальнейшего приведения к нормативно-техническим требованиям в рамках запланированных мероприятий, - 100%; - площадь реконструированного и отремонтированного муниципального жилищного фонда - 43 634,73 кв. м |
| --- | --- |
| Система организации контроля за исполнением подпрограммы муниципальной программы | Контроль за реализацией Подпрограммы 1 осуществляет управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань». |

2. Характеристика проблемы в рассматриваемой сфере и прогноз ее развития с учетом реализации Подпрограммы 1.

В целях организации эффективной эксплуатации муниципального жилищного фонда города Астрахани, поддержания его эксплуатационного ресурса, рационального использования бюджетных средств в условиях ограниченного финансирования и определения основных принципов планирования капитального ремонта жилищного фонда, возникла необходимость применения программного подхода к решению данной проблемы, которая предопределяет ее социально-экономический характер.

В соответствии со статьями 2, 14, Жилищного кодекса Российской Федерации органы местного самоуправления в пределах своих полномочий обеспечивают условия для осуществления гражданами права на жилище, а также в силу ст. 65 Жилищного кодекса РФ, ст. 210 Гражданского кодекса РФ наймодатель обязан принимать участие в надлежащем содержании и ремонте общего имущества в многоквартирном доме, в котором находится сданное внаем жилое помещение, а также осуществлять капитальный ремонт жилого помещения.

Жилые помещения передавались в собственность гражданам без проведения капитального ремонта как помещений, так и домов в целом. Согласно статье 16 Закона РФ «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации» за бывшим наймодателем сохраняется обязанность производить капитальный ремонт дома в соответствии с нормами содержания, эксплуатации и ремонта жилищного фонда.

В настоящее время в процессе приватизации квартир в многоквартирном доме многие помещения передаются в собственность гражданам, в результате чего муниципальное образование не является единым собственником многоквартирного дома. Для реализации указанной процедуры и предоставления жителям возможности реализации своего права по выбору формы управления многоквартирным домом муниципалитет должен привести здания многоквартирных домов в технически удовлетворительное состояние.

С целью решения вышеназванных проблем была разработана муниципальная программа «Приведение эксплуатационных характеристик муниципального жилищного фонда на территории города Астрахани в соответствие с требованиями государственных стандартов, норм и правил на 2013-2016 годы». В рамках программы были выполнены в полном объеме работы по следующим объектам:

- ремонт жилого помещения кв. № 3, литер «Гг», дома по ул. Ташкентская/ ул. Наб. 1 Мая, 7/10;

- ремонт квартиры № 74 по ул. Дальняя, 23, корп. 1;

- ремонт квартиры № 1, литер «А», по ул. Косм. В. Комарова, 158;

- капитальный ремонт с усилением конструкций жилого дома по ул. Сун-Ят-Сена, 41 Б;

- предаварийные работы дома по ул. Парковая, 20;

- предаварийные мероприятия жилого дома, литера «А», по ул. Адмирала Нахимова, 16/ ул. Артезианская, 25;

- по решению суда установлена газовая плита в квартире № 32, ж/д № 71, по пер. Грановский;

- устройство ограждения по ул. Немова, 16А.

Настоящая Подпрограмма 1 станет продолжением вышеназванной муниципальной программы и позволит решить задачи по совершенствованию технического состояния зданий жилых домов.

3. Цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов Подпрограммы 1.

Цель Подпрограммы 1: улучшение эксплуатационных характеристик жилищного фонда в соответствии с действующими требованиями нормативно-технических документов.

Задачей Подпрограммы 1 является проведение обследования и капитального ремонта, ремонта, реконструкции и противоаварийных мероприятий муниципального жилищного фонда.

Реализация мероприятий Подпрограммы 1 позволит:

- охватить все объекты муниципального жилищного фонда, подлежащие ремонту или реконструкции в рамках запланированных мероприятий (100%);

- обследовать объекты муниципального жилого фонда для дальнейшего приведения к нормативно-техническим требованиям в рамках запланированных мероприятий на 100%;

- провести реконструкцию и ремонт муниципального жилищного фонда общей площадью 43 634,73 кв. м.

Развернутый перечень показателей (индикаторов) Подпрограммы 1 приведен в приложении 1 к муниципальной программе.

4. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 1.

Затраты на реализацию Подпрограммы 1 складываются из стоимости строительно-ремонтных работ, материалов согласно разработанной проектно-­сметной документации.

Стоимость материалов обосновывается ценами, складывающимися в сети торговых организаций.

Затраты на реализацию мероприятий определены ориентировочно, исходя из стоимости аналогичных проектов.

Подпрограмма 1 планируется к реализации в течение 2016-2020 годов за счет средств местного бюджета в размерах, учтенных на этапе формирования Подпрограммы 1.

Перечень мероприятий Подпрограммы 1 и объемы финансирования за счет местного бюджета подлежат уточнению исходя из возможностей соответствующего бюджета, с корректировкой программных мероприятий, результатов их реализации и оценки эффективности, путем внесения соответствующих изменений в муниципальную программу. Распределение объемов финансирования по мероприятиям Подпрограммы 1 представлены в приложении 2 к муниципальной программе.

Подпрограмма 2 «Капитальное строительство и реконструкция

объектов собственности

муниципального образования «Город Астрахань»

1. Паспорт.

| Наименование подпрограммы муниципальной программы | «Капитальное строительство и реконструкция объектов собственности муниципального образования «Город Астрахань» (далее - Подпрограмма 2) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы муниципальной программы (соисполнитель) | Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» |
| Участники подпрограммы муниципальной программы | Отсутствуют |
| Цели подпрограммы муниципальной программы | Улучшение архитектурного облика города на месте сносимых аварийных зданий |
| Задачи подпрограммы муниципальной программы | - обеспечение инженерными коммуникациями объектов жилищного строительства; - снос аварийного жилищного фонда; - обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к административным зданиям |
| Целевые показатели (индикаторы) | - доля ликвидированного аварийного жилищного фонда от общего количества аварийных домов, свободных от проживания и регистрационного учета граждан и прав третьих лиц; - количество объектов, обеспеченных инженерными коммуникациями; - площадь снесенного аварийного жилья; - степень выполнения мероприятий |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы муниципальной программы | 2017-2020 годы |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы муниципальной программы | Финансирование из бюджета муниципального образования «Город Астрахань» - 23 840 872,63 руб., из них по годам: 2017 год - 11 340 872,63 руб.; 2018 год - 1 500 000,00 руб.; 2019 год - 11 000 000,00 руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы муниципальной программы | - увеличение доли ликвидированного аварийного жилищного фонда от общего количества аварийных домов, свободных от проживания и регистрационного учета граждан и прав третьих лиц, до 97%; - количество объектов, обеспеченных инженерными коммуникациями - 1 ед.; - площадь снесенного аварийного жилья - 22 486 кв. м; - степень выполнения мероприятий - 100% |
| Система организации контроля за исполнением подпрограммы муниципальной программы | Контроль за реализацией Подпрограммы 2 и целевым использованием средств осуществляет управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань». |

2. Характеристика проблемы в рассматриваемой сфере и прогноз ее развития с учетом реализации Подпрограммы 2.

Ненадлежащее содержание жилищного фонда и отсутствие средств на проведение его реконструкции являются причиной ежегодного роста объемов аварийного жилищного фонда. Его наличие не только ухудшает внешний облик, понижает инвестиционную привлекательность города и сдерживает развитие инфраструктуры, но и создает потенциальную угрозу безопасности и комфортности проживания граждан, ухудшает качество предоставляемых коммунальных услуг, повышает социальную напряженность в обществе.

В течение последних лет ввиду неудовлетворительного финансирования объемы проводимых работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов были недостаточны для поддержания жилищного фонда в надлежащем состоянии, что, в конечном счете, обусловило его неуклонное ветшание.

С целью переселения граждан из аварийного жилищного фонда в 2015 году был построен 108-квартирный дом № 2 по ул. Косм. В. Комарова, завершилось строительство 4-секционного дома в микрорайоне Западный-2 и 192-квартирного дома по ул. С. Перовской в городе Астрахани.

В 2015 году были снесены 90 аварийных домов, расположенных на территории города.

Для принятия мер по дальнейшему развитию инженерной инфраструктуры и улучшению облика г. Астрахани необходима разработка настоящей Программы, реализация которой позволит повысить безопасность и качество жизни горожан путем строительства инженерных коммуникаций к многоквартирному жилому дому по ул. С. Перовской, предназначенному для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, а также улучшить внешний облик города путем сноса аварийных домовладений, свободных от проживания граждан.

3. Цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов Подпрограммы 2.

Основной целью Подпрограммы 2 является улучшение архитектурного облика города на месте сносимых аварийных зданий.

Задачи Программы:

1. Обеспечение инженерными коммуникациями объектов жилищного строительства.

2. Снос аварийного жилищного фонда.

3. Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к административным зданиям.

4. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 2.

Затраты на реализацию Подпрограммы 2 складываются из стоимости строительно-монтажных работ, работ по сносу аварийного жилья и материалов согласно разработанной проектно-сметной документации.

Затраты на реализацию мероприятий Подпрограммы 2 определены ориентировочно, исходя из стоимости аналогичных проектов.

Общая сумма расходов на реализацию Подпрограммы 2 составляет 557 342 108,63 руб. за счет средств муниципального образования «Город Астрахань».

Перечень программных мероприятий и объемы финансирования подлежат уточнению исходя из возможностей бюджета муниципального образования «Город Астрахань», с корректировкой мероприятий Подпрограммы 2, результатов их реализации и оценки эффективности путем внесения соответствующих изменений в Подпрограмму 2.

Распределение расходов по мероприятиям представлено в приложении 2 к муниципальной программе.

Подпрограмма 3

«Реализация Генерального плана развития города Астрахани»

1. Паспорт.

| Наименование подпрограммы му­ниципальной программы | «Реализация Генерального плана разви­тия города Астрахани» (далее - Подпрограмма 3) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель под­программы муниципальной про­граммы | Управление по строительству, архитек­туре и градостроительству администра­ции муниципального образования «Город Астрахани» |
| Участники подпрограммы муници­пальной программы | отсутствуют |
| Цели подпрограммы муниципаль­ной программы | Создание условий для реализации Генерального плана в части выполнения требований градостроительного зако­нодательства |
| Задачи подпрограммы муници­пальной программы | - развитие пространственно-­планировочной организации террито­рии; - создание условий для развития жи­лищного строительства, объектов со­циальной сферы, сферы обслужива­ния, коммунальной и транспортной инфраструктур |
| Целевые показатели подпрограммы (индикаторы) муниципальной про­граммы | - степень реализации Задач Подпро­граммы 3; - доля территории города, обеспеченная проектами планировки и межевания, в % от общей площади территории горо­да |
| Сроки и этапы реализации подпро­граммы муниципальной программы | Подпрограмма 3 реализуется в течение 2019-2020 годов |
| Объемы и источники финансирова­ния подпрограммы муниципальной программы | Общий объем бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Город Астрахань» (далее - местный бюджет) Подпрограммы 3 составляет 21 872 000,00 руб., в том числе: в 2019 г. - 10 936 000,00 руб.; в 2020 г. - 10 936 000,00 руб. |

| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы муни­ципальной программы | - степень реализации задач Подпро­граммы 3 на 100%; - доля территории города, обеспеченная проектами планировки и межевания, в % от общей площади территории горо­да - 25,1% |
| --- | --- |
| Система организации контроля за исполнением подпрограммы муни­ципальной программы | Контроль за исполнением Подпрограм­мы 3 и целевым использованием средств осуществляет управление по строительству, архитектуре и градо­строительству администрации муници­пального образования «Город Астра­хань». Отчет о реализации Подпрограммы 3 представляется управлением по строи­тельству, архитектуре и градострои­тельству администрации муниципаль­ного образования «Город Астрахань» в финансово-казначейское управление администрации муниципального обра­зования «Город Астрахань» по итогам: - 1 квартала - до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом; - 1 полугодия - до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом; - 9 месяцев - до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом; - года - до 15 февраля года, следую­щего за отчетным годом |

2. Характеристика проблемы (задачи), решение которой осу­ществляется путем реализации Подпрограммы 3.

Подпрограмма 3 разработана управлением по строительству, архитек­туре и градостроительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» (далее - Управление) в рамках исполнения полномочий органов местного самоуправления, закрепленных Градостроительным кодек­сом РФ, в соответствии со Стратегией развития города Астрахани до 2021 года, Генеральным планом развития города до 2025 года и Правилами земле­пользования и застройки города Астрахани, а также в целях формирования и реализации единой градостроительной политики на территории МО «Город Астрахань».

Стратегическая задача Генерального плана - обеспечение устойчиво­го развития городского округа как на ближайшие годы, так и в долгосроч­ной перспективе. Генеральный план является стратегическим обществен­ным документом, который охватывает многие стороны жизнедеятельности населения, проживающего в городе. Поэтому в нем затрагиваются вопросы не только территориального и функционального зонирования, но и другие важные вопросы, определяющие качество городской среды: транспортную доступность, уровень воздействия вредных выбросов на здоровье населе­ния, привлекательность и узнаваемость города, надежность всех инженер­ных инфраструктур, усиление позиций города Астрахани на Юге России.

Генеральный план города Астрахани разработан на расчетный срок до 2025 года, его реализация зависит от слаженных действий всех участ­ников градостроительного процесса и требует выделения первостепенных задач.

В целях создания условий для реализации Генерального плана в ча­сти выполнения требований градостроительного законодательства, при разработке Подпрограммы 3 использован программно-целевой метод, что позволит повысить эффективность расходования средств местного бюдже­та, направленных на реализацию Подпрограммы 3, скоординировать дей­ствия органов местного самоуправления, органов государственной власти, организаций города по развитию городской среды, обеспечить исполнение соответствующих полномочий органами местного самоуправления, стимули­ровать инвестиционную деятельность в области строительства на территории города Астрахани с привлечением внебюджетных источников.

3. Цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов Подпрограммы 3.

Целью Подпрограммы 3 является создание условий для реализации Генерального плана в части выполнения требований градостроительного законодательства.

Задачами Подпрограммы 3 являются:

- развитие пространственно-планировочной организации территории;

- создание условий для развития жилищного строительства, объектов со­циальной сферы, сферы обслуживания, коммунальной и транспортной ин­фраструктур.

Реализация мероприятий Подпрограммы 3 позволит:

- разрабатывать проекты по внесению изменений в документы территори­ального планирования и градостроительного зонирования (финансирова­ние за счет средств местного бюджета);

- поддерживать требуемый уровень программного обеспечения информа­ционной системы градостроительной деятельности (финансирование за счет средств местного бюджета);

- осуществлять реализацию полномочий органов местного самоуправления в градостроительной области (финансирование за счет средств местного бюджета);

- вести сбор исходных данных для принятия решения об освоении терри­торий (финансирование за счет средств местного бюджета);

- разрабатывать документацию на объекты монументального искусства (финансирование за счет средств местного бюджета).

Развернутый перечень показателей (индикаторов) Подпрограммы 3 приведен в приложении 1.

4. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 3.

Затраты на реализацию Подпрограммы 3 определены ориентировоч­но, на уровне действующих объемов финансирования.

Объем финансирования Подпрограммы 3 за счет средств местного бюд­жета составляет 21 872 000 руб., в том числе:

в 2019 г. - 10 936 000,00 руб.;

в 2020 г. - 10 936 000,00 руб.

Подпрограмма 3 планируется к реализации в течение 2019-2020 го­дов за счет средств местного бюджета в размерах, учтенных на этапе фор­мирования Подпрограммы 3.

Перечень мероприятий и объемы финансирования за счет средств местного бюджета подлежат уточнению исходя из возможности местного бюджета с корректировкой программных мероприятий, результатов их реа­лизации и оценки эффективности путем внесения соответствующих измене­ний в муниципальную программу.

Распределение объемов финансирования по мероприятиям Подпро­граммы 3 представлено в приложении 2.

Приложение 1 к муниципальной программе муниципального образования «Город Астрахань»

«Жилищное строительство и содержание муниципального жилищного фонда муниципального образования «Город Астрахань»

Перечень программных мероприятий, показателей (индикаторов) и результатов муниципальной программы муниципального образования «Город Астрахань»

«Жилищное строительство и содержание муниципального жилищного фонда муниципального образования «Город Астрахань»

| № п\п | Цели, задачи, наименование программных мероприятий | Ответственные исполнители, соисполнители, участники | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм | Отчетный год | Текущий год | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Целевое значение показателя (конечный результат) за весь период реализации программы (гр. 8+гр. 10+гр. 12+гр. 14) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | всего | в том числе на 01.07 | всего | в том числе на 01.07 | всего | в том числе на 01.07 | всего | в том числе на 01.07 | всего | в том числе на 01.07 |  |
| 1 | Муниципальная программа «Жилищное строительство и содержание муниципального жилищного фонда муниципального образования «Город Астрахань» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Цель 1. Развитие жилищного строительства, повышение качества жилищного обеспечения граждан города Астрахани | Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Показатель 1. Доля объектов муниципальной собственности, приведенного в нормативное состояние в соответствии с требованиями государственных стандартов, от запланированного на год | % | 71 | 59 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 |
| 3 | Задача 1.1. Перечисление взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах за помещения, находящиеся в муниципальной собственности | Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Показатель 1. Оплата взносов на капремонт общего имущества в многоквартирных домах за помещения, находящиеся в муниципальной собственности | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4 | Основное мероприятие 1.1.1. Обеспечение оплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах за помещения, находящиеся в муниципальной собственности | Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Показатель 1. Площадь муниципальных помещений, за которые перечисляются взносы за капремонт | кв. м | 523 074,65 | 523 024,65 | 522 974,65 | 522 974,65 | 480 417,63 | 480 417,63 | 480 417,63 | 480 417,63 | 480 417,63 | 480 417,63 | 480 417,63 | 480 417,63 | 480 417,63 |
| 5 | Задача 1.2. Обеспечение сохранности объектов жилищного строительства муниципальной собственности | Администрации районов города, управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Показатель 1. Степень выполнения Задачи | % | - | - | 100,00 | 50,00 | 100,00 | 50,00 | 100,00 | 50,00 | 100,00 | 50,00 | 100,00 | 50,00 | 100,00 |
| 6 | Основное мероприятие 1.2.1. Содержание муниципального жилищного фонда | Администрации районов города, управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Показатель 1. Процент выполнения мероприятия | % | - | - | 100,00 | - | 100,00 | - | 100,00 | - | 100,00 | - | 100,00 | - | 100,00 |
| 7 | Мероприятие 1. Изготовление техпаспортов и техзаключений | Администрация Трусовского района города Астрахани | Показатель 1. Количество изготовленных техпаспортов и заключений | ед. | - | - | 30 | 30 | 21 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 96 |
|  |  | Администрация Советского района города Астрахани | Показатель 1. Количество изготовленных техпаспортов и заключений | ед. | - | - | 37 | 18 | 17 | 23 | 46 | 23 | 46 | 23 | 46 | 23 | 192 |
|  |  | Администрация Ленинского района города Астрахани | Показатель 1. Количество изготовленных техпаспортов и заключений | ед. | - | - | 22 | 10 | 23 | 14 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 96 |
|  |  | Администрация Кировского района города Астрахани | Показатель 1. Количество изготовленных техпаспортов и заключений | ед. | - | - | 23 | 10 | 15 | 10 | 26 | 10 | 26 | 10 | 26 | 10 | 116 |
| 8 | Мероприятие 2. Возмещение затрат на отопление | Администрация Трусовского района города Астрахани | Показатель 1. Исполнение обязательств | % | - | - | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 |
|  |  | Администрация Ленинского района города Астрахани | Показатель 1. Исполнение обязательств | % | - | - | 100 | 50 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 |
|  |  | Администрация Кировского района города Астрахани | Показатель 1. Исполнение обязательств | % | - | - | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 |
|  |  | Администрация Советского района города Астрахани | Показатель 1. Исполнение обязательств | % | - | - | 100 | 50 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 |
| 9 | Мероприятие 3. Возмещение расходов за содержание и ремонт общего имущества | Администрация Трусовского района города Астрахани | Показатель 1. Исполнение обязательств | % | - | - | 100 | 50 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 |
|  |  | Администрация Ленинского района города Астрахани | Показатель 1. Исполнение обязательств | % | - | - | 100 | 50 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 |
|  |  | Администрация Советского района города Астрахани | Показатель 1. Исполнение обязательств | % | - | - | 100 | 50 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 |
|  |  | Администрация Кировского района города Астрахани | Показатель 1. Исполнение обязательств | % | - | - | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 |
| 10 | Мероприятие 4. Охрана объектов | Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Показатель 1. Количество охраняемых объектов | ед. | - | - | 3 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 11 | Задача 1.3. Предоставление гражданам благоустроенных жилых помещений, выкуп помещений в соответствии со статьей 32 ЖК РФ | Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Показатель 1. Количество граждан, улучшивших жилищные условия | чел. | - | - | 0 | 0 | 20 | 0 | 138 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 164 |
| 12 | Основное мероприятие 1.3.1. Приобретение и предоставление гражданам, страдающим тяжелыми формами хронических заболеваний, жилых помещений, в том числе во исполнение решений судов | Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Показатель 1. Количество приобретенных квартир | ед. | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 62 |
| 13 | Основное мероприятие 1.3.2. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда | Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Показатель 1. Площадь расселенного аварийного фонда | кв. м | - | - | 0 | 0 | 241,1 | 0 | 1 416,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 658 |
| 14 | Задача 1.4. Развитие коммунальной инфраструктуры | Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Показатель 1. Доля микрорайонов, обеспеченных коммунальной инфраструктурой, от общего количества, запланированного на год | % | - | - | 25 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 |
| 15 | Основное мероприятие 1.4.1. Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства | Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Показатель 1. Количество проектной документации | шт. | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 2 | 9 |
|  |  |  | Показатель 2. Количество отремонтированных сетей (тепло-/электро-) | шт. | - | - | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
|  |  |  | Показателем 3. Количество проектируемых ЮКНС, ул. Бабефа, д. 4 | шт. | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|  |  |  | Показателем 4. Количество проектируемых газопроводов по ул. Бабаевского, ул. Воронихина, ул. Сенной, пер. Трудовой, пер. 1-й Трудовой, пер. 2-й Трудовой | ед. | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|  |  |  | Показатель 5. Количество проектируемых и построенных систем водоснабжения к земельным участкам по ул. Волгоградское шоссе | ед. | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|  |  |  | Показатель 6. Количество проектируемых и построенных станций приема сточных вод от не канализационной части г. Астрахани | шт. | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
|  |  |  | Показатель 7. Количество проектируемых и построенных систем холодного водоснабжения к земельным участкам в районе пер. Липецкий и 1-й Нерченский в Ленинском районе | ед. | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|  |  |  | Показатель 8. Количество проектируемых и построенных систем холодного водоснабжения к земельным участкам в районе ул. Геленджикская, ул. 2-я Сурепская | ед. | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|  |  |  | Показатель 9. Количество проектируемых и построенных систем холодного водоснабжения к земельным участкам в районе Военного городка, ул. Семейная | ед. | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | Основное мероприятие 1.4.2. Вертикальная планировка района «Мошкариха» в Ленинском районе г. Астрахани | Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Показатель 1. Площадь вертикальной планировки | га | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,4 |
| 17 | Задача 1.5. Улучшение эксплуатационных характеристик жилищного фонда в соответствии с действующими требованиями нормативно-технических документов | Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Показатель 1. Доля реконструированного и отремонтированного муниципального жилищного фонда от общей площади жилищного фонда, запланированного на год | % | 71 | 59 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 |
| 18 | Задача 1.6. Улучшение архитектурного облика города на месте сносимых аварийных зданий | Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Показатель 1. Доля ликвидированного аварийного жилищного фонда от общего количества аварийных домов, свободных от проживания и регистрационного учета граждан и прав третьих лиц | % | 4 | 36 | 70 | 21 | 76 | 70 | 80 | 76 | 97 | 80 | 0 | 0 | 97 |
| 19 | Задача 1.7. Создание условий для реализации Генерального плана в части выполнения требований градостроительного законодательства | Управление по строительству, архитектуре и градостроительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Показатель 1. Степень реализации задач Программы | % | - | - | 100,00 | - | 100,00 | - | 100,00 | - | 100,00 | - | 100,00 | - | 100,00 |
| 20 | Подпрограмма 1 «Приведение эксплуатационных характеристик муниципального жилищного фонда на территории города Астрахани в соответствие с требованиями государственных стандартов, норм и правил» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Цель 1. Улучшение эксплуатационных характеристик жилищного фонда в соответствии с действующими требованиями нормативно-технических документов | Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Показатель 1. Доля реконструированного и отремонтированного муниципального жилищного фонда от общей площади жилищного фонда, запланированного на год | % | 71 | 59 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 |
| 22 | Задача 1.1. Проведение обследования и капитального ремонта, ремонта, реконструкции и противоаварийных мероприятий муниципального жилищного фонда | Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Показатель 1. Доля объектов муниципального жилого фонда, обследованных для дальнейшего приведения к нормативно-техническим требованиям в рамках запланированных мероприятий | % | - | - | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 |
|  |  |  | Показатель 2. Площадь реконструированного и отремонтированного муниципального жилищного фонда | кв. м | - | - | 1 759,63 | 0,00 | 11 250,67 | 660,00 | 8 752,56 | 0,00 | 15 217,55 | 0,00 | 6 654,32 | 0,00 | 43 634,73 |
| 23 | Мероприятия 1.1.1. Разработка ПСД, технических заключений | Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Показатель 1. Количество разработанных ПСД и технических заключений | ед. | - | 13 | 19 | 5 | 12 | 5 | 10 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 59 |
| 24 | Мероприятие 1.1.2. Проведение противоаварийных мероприятий, капитального ремонта жилого дома по ул. Советской Гвардии, 1 А | Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Показатель 1. Количество отремонтированных жилых домов | ед. | - | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 25 | Мероприятие 1.1.3. Проведение противоаварийных мероприятий фасада жилого дома по ул. 3-й проезд Рождественского | Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Показатель 1. Количество отремонтированных жилых домов | ед. | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 26 | Мероприятие 1.1.4. Капитальный ремонт жилого дома по ул. 1-я Перевозная, 131 | Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Показатель 1. Количество отремонтированных жилых домов | ед. | - | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 27 | Мероприятие 1.1.5. Ремонтно-восстановительные работы по объекту культурного наследия регионального значения «Дом с мелочными лавками, мастерскими, чайными Воробьева Н.П., до 1884 г.» по ул. Адмиралтейской/ ул. Кожанова, 52/2 в Ленинском районе г. Астрахани | Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Показатель 1. Количество отремонтированных жилых домов | ед. | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|  |  |  | Показатель 2. Количество разработанных проектов | ед. | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 28 | Мероприятие 1.1.6. Ремонтно-восстановительные работы по объекту культурного наследия регионального значения «Дом гостиничный с торговыми лавками (подворье) Усейнова Аджи, до 1884 г.» по адресу: нежилое помещение № 47 по ул. Ленина/ ул. Кирова/ ул. Красного Знамени, 11/27/12, лит. А | Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Показатель 1. Количество отремонтированных жилых домов | ед. | - | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 29 | Мероприятие 1.1.7. Противоаварийные мероприятия дома по ул. Косиора, 11 в Трусовском районе г. Астрахани | Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Показатель 1. Количество отремонтированных жилых домов | ед. | - | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 30 | Мероприятие 1.1.8. Капитальный ремонт, реконструкция и противоаварийные мероприятия жилищного фонда | Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Показатель 1. Количество отремонтированных жилых домов (помещений) | ед. | 2 | 1 | 6 | 0 | 32 | 22 | 63 | 20 | 116 | 0 | 63 | 0 | 280 |
| 31 | Мероприятие 1.1.9. Разработка НПД, технических заключений | Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Показатель 1. Количество разработанных НПД и технических заключений | ед. | 1 | 2 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 30 |
| 32 | Мероприятие 1.1.10. Ремонтно-восстановительные работы по объектам культурного наследия | Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Показатель 1. Количество отремонтированных домов | ед. | - | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 20 |
| 33 | Ведомственная целевая программа «Капитальное строительство и реконструкция объектов собственности муниципального образования «Город Астрахань» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Цель 1. Улучшение архитектурного облика города на месте сносимых аварийных зданий | Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Показатель 1. Доля ликвидированного аварийного жилищного фонда от общего количества аварийных домов, свободных от проживания и регистрационного учета граждан и прав третьих лиц | % | 4 | 36 | 70 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
| 35 | Задача 1.1. Обеспечение инженерными коммуникациями объектов жилищного строительства | Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Показатель 1. Количество объектов, обеспеченных инженерными коммуникациями | ед. | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 36 | Мероприятие 1.1.1 Строительство сетей теплоснабжения и электроснабжения к строящемуся жилому дому по ул. С. Перовской | Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Показатель 1. Протяженность инженерных коммуникаций | п. м | - | - | 1 800 | 1 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 800 |
| 37 | Мероприятие 1.1.2 Проведение пусконаладочных работ жилого дома по пер. Грановский, д. 69, корп. 2 | Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Показатель 1. Количество подключенных к системе газоснабжения квартир | ед. | - | - | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 |
| 38 | Задача 1.2. Снос аварийного жилищного фонда | Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Показатель 1. Площадь снесенного аварийного жилья | кв. м | 1 350,00 | 16 200,00 | 7 588,04 | 4 149,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 588,04 |
| 39 | Мероприятие 1.2.1. Снос объектов капитального строительства | Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Показатель 1. Количество снесенных аварийных домов | ед. | 9 | 90 | 78 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 |
| 40 | Подпрограмма 2 «Капитальное строительство и реконструкция объектов собственности муниципального образования «Город Астрахань» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Цель 1. Улучшение архитектурного облика города на месте сносимых аварийных зданий | Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Показатель 1. Доля ликвидированного аварийного жилищного фонда от общего количества аварийных домов, свободных от проживания и регистрационного учета граждан и прав третьих лиц | % | - | - | - | - | 76 | 70 | 80 | 76 | 97 | 80 | 0 | 0,0 | 97 |
| 42 | Задача 1.1. Обеспечение инженерными коммуникациями объектов жилищного строительства | Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Показатель 1. Количество объектов, обеспеченных инженерными коммуникациями | ед. | - | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 43 | Мероприятие 1.1.1 Строительство сетей теплоснабжения и электроснабжения к строящемуся жилому дому по ул. С. Перовской | Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Показатель 1. Протяженность инженерных коммуникаций | п. м | - | - | - | - | 2 150 | 2 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 150 |
| 44 | Задача 1.2. Снос аварийного жилищного фонда | Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Показатель 1. Площадь снесенного аварийного жилья | кв. м | - | - | - | - | 3 479,30 | 1 739,65 | 1 727,89 | 863,95 | 17 278,85 | 8 639,43 | 0 | 0 | 22 486 |
| 45 | Мероприятие 1.2.1. Снос аварийных строений | Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Показатель 1. Количество снесенных аварийных домов | ед. | - | - | - | - | 16 | 8 | 8 | 4 | 41 | 9 | 0 | 0 | 65 |
| 46 | Задача 1.3. Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к административным зданиям | Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Показатель 1. Степень выполнения мероприятий | % | - | - | - | - | - | - | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 47 | Мероприятие 1.3.1. Мероприятия, обеспечивающие беспрепятственный доступ инвалидов к административным зданиям (пандусы и подъемные устройства) | Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Показатель 1. Количество разработанных проектов планировки | шт. | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
|  |  |  | Показатель 1. Количество установленных подъемных платформ | шт. | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 48 | Ведомственная целевая программа «Реализация Генерального плана развития города Астрахани» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Цель 1. Создание условий для реализации Генерального плана в части выполнения требований градостроительного законодательства | Управление по строительству, архитектуре и градостроительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Показатель 1. Степень реализации задач Программы | % | - | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | - | - | - | - | 100 |
| 50 | Задача 1.1. Развитие пространственно-планировочной организации территории | Управление по строительству, архитектуре и градостроительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Показатель 1. Доля территории города, обеспеченная проектами планировки и межевания, в % от общей площади территории города | % | - | - | 17 | - | 22 | - | 25 | - | - | - | - | - | 25 |
| 51 | Мероприятие 1.1.1. Подготовка проектов по внесению изменений в документы территориального планирования и градостроительного зонирования | Управление по строительству, архитектуре и градостроительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Показатель 1. Доля утвержденных изменений в общем количестве заявленных предложений | % | - | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | - | - | - | - | 100 |
|  |  |  | Показатель 2. Уровень доступности документов территориального планирования и градостроительного зонирования в информационно-телекоммуникационной сети Интернет | % | - | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | - | - | - | - | 100 |
| 52 | Мероприятие 1.1.2. Обновление программного обеспечения и материально-технического оснащения информационной системы градостроительной деятельности | Управление по строительству, архитектуре и градостроительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Показатель 1. Удельный вес обновленных рабочих мест в общем количестве рабочих мест | % | - | - | 57 | - | 70 | - | 73 | - | - | - | - | - | 73 |
| 53 | Мероприятие 1.1.3. Реализация полномочий органов местного самоуправления в градостроительной области | Управление по строительству, архитектуре и градостроительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Показатель 1. Количество разработанных проектов планировки | ед. | - | - | 5 | - | 7 | - | 7 | - | - | - | - | - | 19 |
|  |  |  | Показатель 2. Количество выполненных инженерно-геодезических изысканий | ед. | - | - | 20 | - | 18 | - | 57 | - | - | - | - | - | 95 |
| 54 | Мероприятие 1.1.4. Подготовка проектов планировки и межевания на территории города | Управление по строительству, архитектуре и градостроительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Показатель 1. Доля утвержденных проектов в общем количестве разработанных проектов | % | - | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | - | - | - | - | 100 |
| 55 | Задача 1.2. Создание условий для развития жилищного строительства, объектов социальной сферы, сферы обслуживания, коммунальной и транспортной инфраструктур | Управление по строительству, архитектуре и градостроительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Показатель 1. Степень выполнения мероприятий Задачи | % | - | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | - | - | - | - | 100 |
| 56 | Мероприятие 1.2.1. Сбор исходных данных для принятия решения об освоении территорий | Управление по строительству, архитектуре и градостроительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Показатель 1. Доля заключенных договоров в общем количестве принятых решений | % | - | - | 65 | - | 67 | - | 69 | - | - | - | - | - | 69 |
| 57 | Мероприятие 1.2.2. Разработка документации на объекты монументального искусства | Управление по строительству, архитектуре и градостроительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Показатель 1. Доля заключенных договоров в общем количестве конкурсов | % | - | - | - | - | 100 | - | 100 | - | - | - | - | - | 100 |
| 58 | Подпрограмма 3 «Реализация Генерального плана развития города Астрахани» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | Цель 1. Создание условий для реализации Генерального плана в части выполнения требований градостроительного законодательства | Управление по строительству, архитектуре и градостроительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Показатель 1. Степень реализации задач Программы | % | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | 100 | - | 100 |
| 60 | Задача 1.1. Развитие пространственно-планировочной организации территории | Управление по строительству, архитектуре и градостроительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Показатель 1. Доля территории города, обеспеченная проектами планировки и межевания, в % от общей площади территории города | % | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | 25 | - | 25 |
| 61 | Мероприятие 1.1.1. Подготовка проектов по внесению изменений в документы территориального планирования и градостроительного зонирования | Управление по строительству, архитектуре и градостроительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Показатель 1. Доля утвержденных изменений в общем количестве заявленных предложений | % | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | 100 | - | 100 |
| 62 | Мероприятие 1.1.2. Обновление программного обеспечения информационной системы градостроительной деятельности | Управление по строительству, архитектуре и градостроительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Показатель 1. Удельный вес обновленных рабочих мест в общем количестве рабочих мест | % | - | - | - | - | - | - | - | - | 73 | - | 79 | - | 79 |
| 63 | Мероприятие 1.1.3. Реализация полномочий органов местного самоуправления в градостроительной области | Управление по строительству, архитектуре и градостроительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Показатель 1. Количество разработанных проектов планировки | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | 8 | - | 15 |
|  |  |  | Показатель 2. Количество выполненных инженерно-геодезических изысканий | ед. | - | 20 | - | - | - | - | - | - | 18 | - | 15 | - | 33 |
| 64 | Мероприятие 1.1.4. Подготовка проектов планировки и межевания на территории города | Управление по строительству, архитектуре и градостроительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Показатель 1. Доля утвержденных проектов в общем количестве разработанных проектов | % | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | 100 | - | 100 |
| 65 | Задача 1.2. Создание условий для развития жилищного строительства, объектов социальной сферы, сферы обслуживания, коммунальной и транспортной инфраструктур | Управление по строительству, архитектуре и градостроительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Показатель 1. Степень выполнения мероприятий Задачи | % | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | 100 | - | 100 |
| 66 | Мероприятие 1.2.1. Сбор исходных данных для принятия решения об освоении территорий | Управление по строительству, архитектуре и градостроительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Показатель 1. Доля заключенных договоров в общем количестве принятых решений | % | 62 | 65 | - | - | - | - | - | - | 70 | - | 70 | - | 70 |
| 67 | Мероприятие 1.2.2. Разработка документации на объекты монументального искусства | Управление по строительству, архитектуре и градостроительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Показатель 1. Доля заключенных договоров в общем количестве конкурсов | % | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | 100 | - | 100 | - | 100 |