Администрация муниципального образования «Город Астрахань»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13 июня 2018 года № 356

«О внесении изменений в постановление администрации

города Астрахани от 04.12.2013 № 10826»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, федеральными законами «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», Уставом муниципального образования «Город Астрахань», постановлением администрации муниципального образования «Город Астрахань» oт 09.06.2015 № 3626 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Город Астрахань», с дополнениями и изменениями, внесенными постановлениями администрации муниципального образования «Город Астрахань» от 26.02.2016 № 1125, от 07.02.2017 № 752, от 09.08.2017 № 4676, и распоряжением администрации города Астрахани от 04.12.2013 № 973-р «О разработке муниципальной программы муниципального образования «Город Астрахань» «Переселение граждан города Астрахани из аварийного жилищного фонда в 2013-2017 годах», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации города Астрахани от 04.12.2013 № 10826 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Город Астрахань» «Переселение граждан города Астрахани из аварийного жилищного фонда в 2013-2017 годах» (далее - Постановление), с изменениями, внесенными постановлениями администрации города Астрахани от 10.06.2014 № 3691, от 28.07.2014 № 4616, от 30.12.2014 № 8792, от 27.02.2015 № 1276, от 17.04.2015 № 2315, постановлениями администрации муниципального образования «Город Астрахань» от 06.07.2016 № 4428, от 02.09.2016 № 5858, от 09.11.2016 № 7709, от 03.04.2017 № 1956, от 11.07.2017 № 4100, от 02.08.2017 № 4502, от 07.11.2017 № 5820, следующие изменения:

Муниципальную программу муниципального образования «Город Астрахань» «Переселение граждан города Астрахани из аварийного жилищного фонда в 2013-2017 годах», утвержденную Постановлением, изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению администрации муниципального образования «Город Астрахань».

2. Управлению информационной политики администрации муниципального образования «Город Астрахань»:

2.1. Опубликовать настоящее постановление администрации муниципального образования «Город Астрахань» в средствах массовой информации.

2.2. Разместить настоящее постановление администрации муниципального образования «Город Астрахань» на официальном сайте администрации муниципального образования «Город Астрахань».

3. Управлению контроля и документооборота администрации муниципального образования «Город Астрахань»:

3.1. Внести соответствующие изменения в поисково-справочную систему правовых актов администрации муниципального образования «Город Астрахань».

3.2. Направить настоящее постановление администрации муниципального образования «Город Астрахань» в государственно-правовое управление администрации Губернатора Астраханской области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов Астраханской области в установленный законом срок.

3.3. В течение 10 дней после дня принятия настоящего постановления администрации муниципального образования «Город Астрахань» направить его в прокуратуру города Астрахани для проведения антикоррупционной экспертизы и проверки на предмет законности.

4. Настоящее постановление администрации муниципального образования «Город Астрахань» вступает в силу с момента его официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления администрации муниципального образования «Город Астрахань» возложить на начальника управления по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань».

Глава администрации О.А. ПОЛУМОРДВИНОВ

Приложение к постановлению администрации

муниципального образования «Город Астрахань»

от 13.06.2018 № 356

Утверждена постановлением администрации

города Астрахани от 04.12.2013 № 10826

Муниципальная программа

муниципального образования «Город Астрахань»

«Переселение граждан города Астрахани

из аварийного жилищного фонда в 2013-2017 годах»

1. Паспорт программы.

| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа муниципального образования «Город Астрахань» «Переселение граждан города Астрахани из аварийного жилищного фонда в 2013-2017 годах» (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки муниципальной программы | - Жилищный кодекс Российской Федерации; - Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Федеральный закон «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»; - Устав муниципального образования «Город Астрахань»; - распоряжение администрации города от 04.12.2013 № 973-р «О разработке муниципальной программы муниципального образования «Город Астрахань» «Переселение граждан города Астрахани из аварийного жилищного фонда в 2013-2017 годах» |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» |
| Соисполнитель муниципальной программы (участник) | Управление муниципального имущества администрации муниципального образования «Город Астрахань»; жилищное управление администрации муниципального образования «Город Астрахань» |

| Цели муниципальной программы | - создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан города Астрахани |
| --- | --- |
| Задачи муниципальной программы | - обеспечение жилыми помещениями, отвечающими установленным требованиям, граждан, проживающих в жилых домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу до 01.01.2012 |
| Целевые показатели (индикаторы программы) | - расселенная площадь; - количество расселенных помещений; - количество переселенных жителей |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | Этап 2014 года (финансирование 2014-2016 гг.), этап 2015 года (финансирование 2015-2016 гг.), этап 2016 года (финансирование 2016-2018 гг.). |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы | Общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий - 912 151 034,35 руб., в том числе: - этап 2014 года - 534 179 260,03 руб., из них по источникам: - обязательные средства консолидированного бюджета, всего - 441 738 947,93 руб., в том числе: средства ГК «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (далее - ГК-Фонд) - 237 699 727,88 руб.; софинансирование из бюджета МО «Город Астрахань» - 102 019 610,02 руб.; софинансирование из бюджета Астраханской области - 102 019 610,03 руб. - дополнительные затраты из средств бюджета МО «Город Астрахань» - 7 591 326,10 руб. - прочие источники (без финансовой поддержки Фонда) - 84 848 986,00 руб. этап 2015 года - 143 433 797,13 руб., из них по источникам: - обязательные средства консолидированного бюджета, всего - 74 385 591,00 руб., в том числе: средства ГК-Фонд - 52 069 913,70 руб.; средства бюджета МО «Город Астрахань» - 11 157 838,65 руб.; софинансирование из бюджета Астраханской области - 11 157 838,65 руб. - дополнительные затраты из средств бюджета МО «Город Астрахань» - 44 157 925,63 руб. - прочие источники (без финансовой поддержки Фонда) - 24 890 280,50 руб. этап 2016 года - 234 537 977,19 руб., из них по источникам: - обязательные средства консолидированного бюджета, всего - 170 385 166,37 руб., в том числе: средства ГК-Фонд - 137 056 479,05 руб.; средства бюджета МО «Город Астрахань» - 16 664 343,66 руб.; софинансирование из бюджета Астраханской области - 16 664 343,66 руб.; - дополнительные затраты из средств бюджета МО «Город Астрахань» - 35 517 744,82 руб. - прочие источники (без финансовой поддержки Фонда) - 28 635 066,00 руб. Средства ГК-Фонд, всего - 426 826 120,63 руб., в том числе: этап 2014 года - 237 699 727,88 руб.; этап 2015 года - 52 069 913,70 руб.; этап 2016 года - 137 056 479,05 руб. Софинансирование из бюджета МО «Город Астрахань», всего - 129 841 792,33 руб., в том числе: этап 2014 года - 102 019 610,02 руб.; этап 2015 года - 11 157 838,65 руб.; этап 2016 года - 16 664 343,66 руб. Софинансирование из бюджета Астраханской области, всего - 129 841 792,34 руб., в том числе: этап 2014 года - 102 019 610,03 руб.; этап 2015 года - 11 157 838,65 руб.; этап 2016 года - 16 664 343,66 руб. |
|  | Дополнительные затраты из средств бюджета МО «Город Астрахань», всего - 87 266 996,55 руб., в том числе: этап 2014 года - 7 591 326,10 руб.; этап 2015 года - 44 157 925,63 руб.; этап 2016 года - 35 517 744,82 руб. Прочие источники (без финансовой поддержки Фонда), всего - 138 374 332,50 руб., в том числе: этап 2014 года - 84 848 986,00 руб.; этап 2015 года - 24 890 280,50 руб.; этап 2016 года - 28 635 066,00 руб. Для оплаты превышения стоимости предоставляемых квартир, суммы выкупной цены за изымаемые жилые помещения над стоимостью расселения, предусмотренной в Программе, в бюджете муниципального образования «Город Астрахань» в 2016 году предусмотрены финансовые средства в сумме 44 334 815,79 руб., в том числе: - этап 2014 года - 1 376 890,16 руб.; - этап 2015 года - 42 957 925,63 руб.; в 2017 году предусмотрены финансовые средства в сумме 34 917 744,82 руб., в том числе: - этап 2016 года - 34 917 744,82 руб. Для оплаты совершения нотариусами предусмотренных законодательными актами нотариальных действий от имени Российской Федерации в бюджете муниципального образования «Город Астрахань» в 2016 году предусмотрены финансовые средства в сумме 1 200 000,00 руб., в 2017 году - 600 000,00 руб. |

| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | - расселенная площадь - 19 463,64 кв. м.; - количество расселенных помещений - 557 ед.; - количество переселенных жителей - 1 463 чел. |
| --- | --- |
| Система организации контроля за исполнением муниципальной программы | Контроль за исполнением Программы и целевым использованием средств осуществляет управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань». Мониторинг реализации Программы и контроль эффективности использования бюджетных средств осуществляется путем проведения анализа результатов реализации программных мероприятий на основании отчетов, предоставляемых исполнителем Программы в порядке, определенном в соответствии с Федеральным законом «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», постановлением администрации муниципального образования «Город Астрахань» от 09.06.2015 № 3626 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Город Астрахань», с изменениями, внесенными постановлениями администрации муниципального образования «Город Астрахань» от 26.02.2016 № 1125, от 07.02.2017 № 752, от 09.08.2017 № 4676. Отчет о реализации Программы представляется управлением по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» по итогам: - 1 квартала, 1 полугодия, 9 месяцев - до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом; - года и по итогам реализации муниципальной программы за весь период ее действия (итоговый) - до 1 марта года, следующего за отчетным годом |

2. Характеристика проблемы в рассматриваемой сфере и прогноз развития ситуации с учетом реализации муниципальной программы.

Проблема ликвидации аварийного жилищного фонда относится к числу перво­очередных задач социально-экономического развития города Астрахани.

Федеральный закон «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (далее - Закон) предусматривает возможность предоставления финансовой поддержки субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления муниципальных образований для переселения граждан из жилищного фонда, признанного в установленном порядке аварийным до 1 января 2012 года.

Законом одним из обязательных условий получения финансовой поддержки за счет средств ГК-Фонда для переселения граждан из аварийного жилищного фонда определяется наличие адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу.

Программа обеспечивает выполнение обязательного условия получения финансовой поддержки за счет средств ГК-Фонда, аккумулирование финансовых средств всех источников и определяет механизм оказания финансовой поддержки городу в целях переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного в установленном порядке аварийным до 1 января 2012 года.

Реализация мероприятий Программы направлена на экономическое развитие муниципального образования «Город Астрахань» и повышение качества жизни горожан.

Выполнение Программы позволит решить задачи, нацеленные на обеспечение дальнейшего развития города Астрахани как многофункционального муниципального образования с качественной городской средой, обеспечивающей высокий уровень жизни населения и благоприятные условия для экономической деятельности.

3. Цели, задачи, целевые индикаторы и показатели муниципальной программы.

Цель муниципальной программы - создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан города Астрахани.

В соответствии с намеченной целью основной задачей является:

- обеспечение жилыми помещениями, отвечающими установленным требованиям, граждан, проживающих в жилых домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу до 01.01.2012.

Основными целевыми показателями Программы, позволяющими оценивать эффективность ее реализации, являются:

- расселенная площадь;

- количество расселенных помещений;

- количество переселенных жителей.

Планируемые показатели выполнения муниципальной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда представлены в приложении 3 к Программе.

4. Сроки (этапы) реализации муниципальной программы.

Программа должна быть реализована в течение 2013-2018 годов (этап 2014 года, этап 2015 года, этап 2016 года).

В соответствии с ч. 11 ст. 16 Федерального закона «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» программы, на реализацию которых с 1 января 2011 года до 31 декабря 2015 года предоставлена финансовая поддержка за счет средств ГК-Фонда, должны быть реализованы не позднее чем 31 декабря года, следующего за годом принятия ГК-Фондом решения о предоставлении такой финансовой поддержки. Этап 2016 года программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда должен быть реализован не позднее чем 1 сентября 2017 года.

В соответствии с ч. 1 ст. 16 Федерального закона «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», если действие программы по переселению начинается после 1 января 2013 года, она утверждается на период до завершения срока деятельности Фонда.

В соответствии с ч. 6 ст. 3 Федерального закона «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» Фонд действует до 01.01.2019.

5. Перечень программных мероприятий.

В рамках реализации Программы предусмотрены следующие мероприятия:

- сбор информации;

- работа с гражданами;

- составление перечня отселяемых аварийных жилых домов;

- покупка квартир, строительство многоквартирных домов, выплата выкупной цены за изымаемые жилые помещения;

- переселение граждан;

- совершение нотариусами предусмотренных законодательными актами нотариальных действий от имени Российской Федерации.

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в рамках реализации настоящей Программы осуществляется в соответствии с жилищным законодательством.

Перечень программных мероприятий муниципальной программы приведен в приложении 1 к Программе, перечень аварийных многоквартирных домов приведен в приложении 2 к Программе.

6. Ресурсное обеспечение муниципальной программы.

Общая сумма расходов на реализацию муниципальной программы составляет 912 151 034,35 руб., в том числе:

этап 2014 года - 534 179 260,03 руб.;

этап 2015 года - 143 433 797,13 руб.;

этап 2016 года - 234 537 977,19 руб.

Финансовые ресурсы Программы с распределением по этапам и источникам финансирования указаны в приложении 1 к муниципальной программе.

Для оплаты превышения стоимости предоставляемых квартир, суммы выкупной цены за изымаемые жилые помещения над стоимостью расселения, предусмотренной в Программе, в бюджете муниципального образования «Город Астрахань» в 2016 году предусмотрены финансовые средства в сумме 44 334 815,79 руб., в том числе:

- этап 2014 года - 1 376 890,16 руб.;

- этап 2015 года - 42 957 925,63 руб.;

в 2017 году предусмотрены финансовые средства в сумме 34 917 744,82 руб., в том числе:

- этап 2016 года - 34 917 744,82 руб.

Для оплаты совершения нотариусами предусмотренных законодательными актами нотариальных действий от имени Российской Федерации в бюджете муниципального образования «Город Астрахань» в 2016 году предусмотрены финансовые средства в сумме 1 200 000,00 руб., в 2017 году - 600 000 руб.

Средства ГК-Фонда, средства долевого финансирования за счет средств бюджета Астраханской области и средств бюджета муниципального образования «Город Астрахань» расходуются на приобретение жилых помещений в многоквартирных домах (в том числе в многоквартирных домах, строительство которых не завершено, включая многоквартирные дома, строящиеся (создаваемые) с привлечением денежных средств граждан и (или) юридических лиц) или в домах, указанных в пункте 2 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на строительство таких домов, а также на выплату лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, выкупной цены за изымаемые жилые помещения в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Реестр аварийных многоквартирных домов по способам переселения приведен в приложении 4 к Программе.

7. Механизм реализации муниципальной программы.

Общее руководство и контроль за ходом реализации муниципальной программы осуществляет ответственный исполнитель муниципальной программы - управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань».

В ходе реализации муниципальной программы ответственный исполнитель муниципальной программы:

- осуществляет руководство и текущее управление реализацией муниципальной программы;

- обеспечивает координацию деятельности соисполнителей муниципальной программы;

- разрабатывает в пределах своей компетенции нормативные правовые акты, необходимые для реализации муниципальной программы;

- проводит анализ и формирует предложения по рациональному использованию финансовых ресурсов муниципальной программы;

- ежегодно уточняет объемы финансирования, мероприятия, показатели эффективности, состав соисполнителей;

- уточняет механизм реализации муниципальной программы.

Соисполнителями Программы являются:

- жилищное управление администрации муниципального образования «Город Астрахань»;

- управление муниципального имущества администрации муниципального образования «Город Астрахань».

Жилищное управление администрации муниципального образования «Город Астрахань» совместно с управлением по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» и управлением муниципального имущества администрации муниципального образования «Город Астрахань» ежегодно, с целью уточнения данных, проводит работу по сбору информации о гражданах, проживающих в аварийных жилых домах.

Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» приобретает квартиры, выступает заказчиком по строительству многоквартирных домов для переселения граждан, проживающих в аварийных жилых домах.

Управление муниципального имущества администрации муниципального образования «Город Астрахань» проводит оценку изымаемого имущества, формирует пакет документов, оформляет недвижимое имущество в рамках изъятия аварийных жилых домов, подготавливает проекты постановлений администрации муниципального образования «Город Астрахань» об изъятии в соответствии со ст. 32 Жилищного кодекса РФ, проекты соглашений об изъятии жилых помещений, долей земельного участка и доли в праве общей долевой собственности на общее имущество в многоквартирном доме. Финансовые расчеты с собственниками жилья производит управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань».

Управление муниципального имущества администрации муниципального образования «Город Астрахань» подготавливает договоры мены жилых помещений, принадлежащих гражданам на праве собственности, в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу, на благоустроенные жилые помещения.

Жилищное управление администрации муниципального образования «Город Астрахань» осуществляет отселение граждан из аварийных муниципальных квартир в благоустроенное жилье.

Работы по сносу аварийных жилых домов после отселения жильцов проводятся на основании муниципальных контрактов, заключенных с подрядными организациями в рамках Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», за счет средств бюджета муниципального образования «Город Астрахань».

8. Сведения об ответственном исполнителе, соисполнителях муниципальной программы, организации управления муниципальной программой и контроль за ходом ее реализации

Ответственным исполнителем Программы является управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань».

Соисполнителями Программы являются:

- жилищное управление администрации муниципального образования «Город Астрахань»;

- управление муниципального имущества администрации муниципального образования «Город Астрахань».

Ответственный исполнитель в установленном порядке принимает меры по выполнению мероприятий Программы, подготовке и предоставлению ежемесячной, квартальной и годовой отчетной информации о ходе реализации программы и эффективности использования финансовых средств в министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области.

Ответственный исполнитель представляет сводный отчет об исполнении мероприятий Программы и эффективности использования финансовых средств, а также пояснительные записки в финансово-казначейское управление администрации муниципального образования «Город Астрахань» по итогам:

- 1 квартала, 1 полугодия, 9 месяцев - до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом;

- года и по итогам реализации муниципальной программы за весь период ее действия (итоговый) - до 1 марта года, следующего за отчетным годом.

Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляет ответственный исполнитель.

9. Оценка эффективности реализации муниципальной программы.

Оценка эффективности расходования бюджетных средств будет осуществляться путем сопоставления достигнутых в ходе ее реализации установленных показателей с планируемыми показателями.

Критерии оценки эффективности реализации муниципальной программы:

1) уровень освоения финансовых средств на реализацию муниципальной программы;

2) уровень достижения запланированных значений показателей (индикаторов).

1. Уровень освоения финансовых средств на реализацию мероприятий муниципальной программы определяется отношением фактически освоенных финансовых средств по каждому мероприятию в отчетном периоде к его плановому значению по формуле:

где:

Фi - уровень освоения финансовых средств на реализацию i-го программного мероприятия муниципальной программы (в процентах);

ФФi - фактический объем расходов на i-e программное мероприятие в отчетном периоде;

Фni - плановый объем расходов i-го программного мероприятия на отчетный период;

i - номер программного мероприятия муниципальной программы.

Эффективность реализации муниципальной программы в целом по уровню освоения финансовых средств на реализацию муниципальной программы определяется по формуле:

, где:

n - количество программных мероприятий муниципальной программы.

2. Уровень достижения запланированных значений показателей (индикаторов) определяется отношением фактически достигнутого значения каждого показателя (индикатора) в отчетном периоде к его плановому значению по формуле:

, где:

Иi - уровень достижения i-гo показателя (индикатора) муниципальной программы в процентах;

ИФi - фактическое значение i-гo показателя (индикатора), достигнутое в ходе реализации муниципальной программы в отчетном периоде;

Иni - плановое значение i-гo показателя (индикатора), утвержденное в муниципальной программе на отчетный период;

i - номер показателя (индикатора) муниципальной программы.

Эффективность реализации муниципальной программы в целом по уровню достижения значений показателей (индикаторов) определяется по формуле:

, где:

n - количество показателей (индикаторов) муниципальной программы.

По каждому показателю (индикатору) в случае существенных расхождений между плановыми и фактическими значениями (как положительных, так и отрицательных) проводится анализ факторов, повлиявших на данные расхождения.

3. Общая эффективность реализации муниципальной программы в целом рассчитывается по формуле:

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы могут быть сделаны следующие выводы:

1) муниципальная программа реализуется эффективно, если значение показателя ЭПр составляет 90% и более;

2) муниципальная программа реализуется умеренно эффективно, если значение показателя ЭПр составляет от 80 до 90%;

3) муниципальная программа реализуется неэффективно, если значение показателя ЭПр составляет менее 80%.

Приложение 1 к муниципальной программе муниципального образования «Город Астрахань»

«Переселение граждан города Астрахани из аварийного жилищного фонда в 2013-2017 годах»

Распределение расходов на реализацию муниципальное программы муниципального образования «Город Астрахань»

«Переселение граждан города Астрахани из аварийного жилищного фонда в 2013-2017 годах»

| № п/п | Мероприятия по реализации Программы | Ответственные исполнители, соисполнители, участники | Источники финансирования | Коды квалификации |  |  |  | Всего, тыс. руб. | Планируемые расходы, тыс.руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Раздел, подраздел | Целевая статья | Вид расходов | КОСГУ |  | 2014-2016 гг. | 2015-2016 гг. | 2016-2018 гг. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | этап 2014 года | этап 2015 года | этап 2016 года |
| 1 | Муниципальная программа «Переселение граждан города Астрахани из аварийного жилищного фонда в 2013-2017 годах» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Цель 1. Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан города Астрахани | Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань», управление муниципального имущества администрации муниципального образования «Город Астрахань», жилищное управление администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Бюджет МО «Город Астрахань», бюджет Астраханской области, ГК «Фонд содействия реформированию ЖКХ», прочие источники (без финансовой поддержки Фонда), дополнительные затраты из средств бюджета МО «Город Астрахань» | х | x | x | x | 912 151,03 | 534 179,26 | 143 433,80 | 234 537,97 |
| 3 | Задача 1. Обеспечение жилыми помещениями, отвечающими установленным требованиям, граждан, проживающих в жилых домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу до 01.01.2012 | Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань», управление муниципального имущества администрации муниципального образования «Город Астрахань», жилищное управление администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Бюджет МО «Город Астрахань», бюджет Астраханской области, ГК «Фонд содействия реформированию ЖКХ», прочие источники (без финансовой поддержки Фонда), дополнительные затраты из средств бюджета МО «Город Астрахань» | x | x | x | x | 912 151,03 | 534 179,26 | 143 433,80 | 234 537,97 |

| 4 | Мероприятие 1.1.1. Сбор информации (о документах, подтверждающих признание многоквартирного дома аварийным, о принадлежности квартир, о площадях квартир и количестве помещений, о количестве зарегистрированных граждан, о наличии у проживающих льгот, о площади, необходимой для расселения) | Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань», управление муниципального имущества администрации муниципального образования «Город Астрахань», жилищное управление администрации муниципального образования «Город Астрахань» | не требует финансирования | х | x | x | x | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Мероприятие 1.1.2. Работа с гражданами (информирование о правилах участия в программе, получение согласия на участие, сбор необходимых документов, запросы в организации для уточнения данных) | Жилищное управление администрации муниципального образования «Город Астрахань», управление муниципального имущества администрации муниципального образования «Город Астрахань» | не требует финансирования | x | x | x | x | - | - | - | - |
| 6 | Мероприятие 1.1.3. Составление перечня отселяемых аварийных жилых домов | Жилищное управление администрации муниципального образования «Город Астрахань» управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань», управление муниципального имущества администрации муниципального образования «Город Астрахань» | не требует финансирования | x | x | x | x | - | - | - | - |
| 7 | Мероприятие 1.1.4. Покупка квартир, строительство многоквартирных домов, выплата выкупной цены за изымаемые жилые помещения | Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань», управление муниципального имущества администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Бюджет МО «Город Астрахань» | x | x | x | x | 129 841,79 | 102 019,61 | 11 157,84 | 16 664,34 |
|  |  |  | Бюджет Астраханской области | х | x | x | x | 129 841,79 | 102 019,61 | 11 157,84 | 16 664,34 |
|  |  |  | ГК «Фонд содействия реформированию ЖКХ» | x | x | x | x | 426 826,12 | 237 699,73 | 52 069,91 | 137 056,48 |
|  |  |  | Прочие источники (без финансовой поддержки Фонда) | x | x | x | x | 138 374,34 | 84 848,99 | 24 890,28 | 28 635,07 |
|  |  |  | Дополнительные затраты из средств бюджета МО «Город Астрахань» | x | x | x | x | 85 466,99 | 7 591,32 | 42 957,93 | 34 917,74 |

| 8 | Мероприятие 1.1.5. Переселение граждан (по договорам социального найма, договорам мены) | Жилищное управление администрации муниципального образования «Город Астрахань», управление муниципального имущества администрации муниципального образования «Город Астрахань» | не требует финансирования | x | x | x | x | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | Мероприятие 1.1.6. Совершение нотариусами предусмотренных законодательными актами нотариальных действий от имени Российской Федерации | Управление муниципального имущества администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Дополнительные затраты из средств бюджета МО «Город Астрахань» | х | x | x | x | 1 800,00 | - | 1 200,00 | 600,00 |
|  | Итого по программе: |  |  | x | x | x | x | 912 151,03 | 534 179,26 | 143 433,80 | 234 537,97 |
|  | В том числе: |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  |
|  | Бюджет МО «Город Астрахань» |  |  | x | x | x | x | 129 841,79 | 102 019,61 | 11157,84 | 16 664,34 |
|  | Бюджет Астраханской области |  |  | x | x | x | x | 129 841.79 | 102 019,61 | 11157,84 | 16 664,34 |
|  | ГК «Фонд содействия реформированию ЖКХ» |  |  | x | x | x | x | 426 826,12 | 237 699,73 | 52 069,91 | 137 056,48 |
|  | Прочие источники (без финансовой поддержки Фонда) |  |  | x | x | x | x | 138 374,34 | 84 848,99 | 24 890,28 | 28 635,07 |
|  | Дополнительные затраты из средств бюджета МО «Город Астрахань» |  |  | х | x | x | x | 87 266,99 | 7 591,32 | 44 157,93 | 35 517,74 |