Администрация муниципального образования «Город Астрахань»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 августа 2017 года № 4792

«О Порядке организации работы по консервации объектов

капитального строительства муниципальной собственности

муниципального образования «Город Астрахань»

В целях организации работы по консервации объектов капитального строительства, являющихся собственностью муниципального образования «Город Астрахань»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок организации работы по консервации объектов капитального строительства муниципальной собственности муниципального образования «Город Астрахань».

2. Управлению информационной политики администрации муниципального образования «Город Астрахань»:

2.1. Разместить настоящее постановление администрации муниципального образования «Город Астрахань» на официальном сайте муниципального образования «Город Астрахань».

2.2. Опубликовать настоящее постановление администрации муниципального образования «Город Астрахань» в средствах массовой информации.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления администрации муниципального образования «Город Астрахань» возложить на начальника управления по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань».

Глава администрации О. А. ПОЛУМОРДВИНОВ

Утвержден постановлением администрации

муниципального образования «Город Астрахань»

от 17.08.2017 № 4792

Порядок организации работы по консервации объектов

капитального строительства муниципальной собственности

муниципального образования «Город Астрахань»

1. Настоящим Порядком организации работы по консервации объектов капитального строительства муниципальной собственности муниципального образования «Город Астрахань» (далее - Порядок) устанавливаются особенности организации работы по консервации объектов капитального строительства муниципальной собственности муниципального образования «Город Астрахань» (далее - объект).

2. В случае прекращения строительства (реконструкции) объекта или необходимости приостановления строительства (реконструкции) объекта на срок более 6 месяцев с перспективой его (ее) возобновления в будущем администрация муниципального образования «Город Астрахань» в лице управления по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань», являющегося главным распорядителем средств бюджета муниципального образования «Город Астрахань», за счет которых осуществляется строительство (реконструкция) объектов:

- обеспечивает до вступления в силу распорядительного акта администрации муниципального образования «Город Астрахань» о консервации объекта (далее - распорядительный акт о консервации) осуществление застройщиком (заказчиком) объекта за счет средств, предусмотренных в сводном сметном расчете стоимости объекта по статье «Резерв средств на непредвиденные работы и затраты», мер:

направленных на приведение объекта и территории, используемой для его возведения (далее - строительная площадка), в состояние, обеспечивающее прочность, устойчивость и сохранность конструкций, оборудования и материалов, обеспечение безопасности объекта и строительной площадки для населения и окружающей среды;

препятствующих несанкционированному доступу внутрь объекта и на строительную площадку;

по функционированию инженерных коммуникаций, в том числе временных, необходимых для обеспечения сохранности объекта;

- разрабатывает в установленном порядке проект распорядительного акта о консервации, обеспечивает его согласование и подписание главой администрации муниципального образования «Город Астрахань».

3. Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» в течение 3 рабочих дней со дня вступления в силу распорядительного акта о консервации:

- направляет в произвольной письменной форме предложение о внесении изменений в перечень объектов капитальных вложений на очередной финансовый год и на весь период реализации объектов капитальных вложений, утвержденный нормативным правовым актом администрации муниципального образования «Город Астрахань» (далее - перечень) (в случае если объект включен в перечень), в управление экономики администрации муниципального образования «Город Астрахань»;

- подготавливает проект постановления администрации муниципального образования «Город Астрахань» о внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «Город Астрахань», в рамках которой осуществлялось строительство (реконструкция) объекта;

- уведомляет управление по строительству, архитектуре и градостроительству администрации муниципального образования «Город Астрахань», управление муниципального имущества администрации муниципального образования «Город Астрахань» о консервации объекта.

4. Принятие решения о возобновлении строительства (реконструкции) ранее законсервированного объекта осуществляется в форме распорядительного акта администрации муниципального образования «Город Астрахань» с учетом положений пунктов 2, 3 настоящего Порядка.

5. Финансовое обеспечение расходов на консервацию объектов и расходов, связанных с приведением ранее законсервированного объекта в состояние, при котором возможно продолжение его строительства (реконструкции), осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования «Город Астрахань», предусмотренных на реализацию мероприятий муниципальной программы муниципального образования «Город Астрахань», в рамках которой осуществлялось строительство (реконструкция) объекта.