Пояснительная записка

к проекту постановления администрации муниципального образования «Городской округ город Астрахань» «О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «Город Астрахань» «Формирование современной городской среды на 2018-2027 годы»

Внесение изменений в программу вносится в соответствии с решениями Городской Думы муниципального образования «Городской округ город Астрахань» от 20.12.2023 № 115 «О бюджете муниципального образования «Городской округ город Астрахань» на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» (ред. от 26.12.2024  № 104),  от 16.12.2024 № 96 «О бюджете  муниципального образования «Городской округ город Астрахань» на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» « О бюджете  муниципального образования «Городской округ город Астрахань» на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» от 16.12.2024 № 96

2024 год

1. Основное мероприятие по реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», в том числе:

Показатель1. Общее количество благоустроенных территории в рамках национального проекта составляет 1 ед. (показатель уменьшен на 1 ед. объект «разворотное кольцо Центрального стадиона по ул.Латышева с установкой стелы «Астрахань – город трудовой доблести» исключен из списка общественных пространств (Приложение 18 к государственной программе "Развитие жилищного строительства в Астраханской области", утвержденной постановлением Правительства Астраханской области от 27.10. 2023 № 623-П О  (с изменениями от 28.12.2024) (письмо в министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 09.08.2024 № 30-05-4401).  Финансирование уменьшено на 37 101 622,65, в т.ч за счет средств :

- федерального бюджета  - 35 448 745,36руб.

- бюджета Астраханской области  - 1 096 352,95руб.

- бюджета МО «Городской округ город Астрахань» -  556 524,34руб.

Мероприятие  1.2 Благоустройство общественных территорий.

Согласно решению Городской Думы муниципального образования «Городской округ город Астрахань»  от 20.12.2023 № 115 «О бюджете муниципального образования «Городской округ город Астрахань» на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» (ред. от 26.12.2024  № 104) внести следующие изменения:

В 2024 году управлению по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации МО «Городской округ город Астрахань» выделено лимит бюджетных ассигнований в размере  143 311 473,80 руб. из них:

- из федерального бюджета  - 136 926 947,64руб. ( уменьшен на 35 448 745,36руб.)

- из бюджета Астраханской области  - 4 234 854,05руб.( уменьшен на 1 096 352,95 руб.)

- из бюджета МО «Городской округ город Астрахань» -  2 149 672,11руб. ( уменьшен на 556 524,34руб.)

Показатель «Показатель1.  Общее количество благоустроенных территории в рамках национального проекта составляет 1 ед.(показатель уменьшен на 1 ед.)

Мероприятие 2. «Благоустройство муниципальных территорий общего пользования (парки, скверы, набережные и т.д.)» , Лимит бюджетных ассигнований  из бюджета муниципального образования «Городской округ город Астрахань» составил 818 991,27 руб. ( уменьшение за счет средств бюджета МО «Городской округ город Астрахань» составило 2 181 000,00 руб.)

Показатель 2. Осуществление контроля за выполнением работ по благоустройству общественных пространств – 1 ед. (показатель уменьшен на 1 ед. - исключен объект  «разворотное кольцо Центрального стадиона по ул.Латышева с установкой стелы «Астрахань – город трудовой доблести», контроль осуществляется по показателю -  Комсомольская набережная (3этап).

Показатель 3. Количество муниципальных территорий общего пользования, подключенных к сетям инженерно-технического обеспечения (техприсоединение) – 1ед. (показатель уменьшен на 1 ед.- исключен объект  «разворотное кольцо Центрального стадиона по ул.Латышева с установкой стелы «Астрахань город трудовой доблести», остался объект-  Комсомольская набережная (3этап)

Показатель 4. Общее количество муниципальных территорий общего пользования, требующих благоустройства, согласно приложению 3. составляет 36 ед. (исключен объект  «разворотное кольцо Центрального стадиона по ул.Латышева с установкой стелы «Астрахань – город трудовой доблести») .

Мероприятие 2.1.Экспертиза проектно-сметной документации муниципальных территорий общего пользования (парки, скверы, набережные и т.д.) - лимит бюджетных ассигнований из бюджета муниципального образования «Городской округ город Астрахань» 100 000,00 руб. ( Заключен контракт  от  15.03.2025 № 29 с АУ АО «Государственная экспертиза проектов» на проведение экспертизы сметной стоимости в размере 100 000,00 руб.).  Показатель 1. Доля заключений по экспертизе проектно-сметной документации составляет 100% (объект Комсомольская набережная (3этап).

Мероприятие 2.2. Контроль за выполнением работ по благоустройству муниципальных территорий общего пользования (парки, скверы, набережные и т.д.). - лимит бюджетных ассигнований из бюджета муниципального образования «Городской округ город Астрахань» -  1 185 000,00 руб.(заключены контракты с Индивидуальный предприниматель Дудина Юлия Вячеславовна (контроль выполнения работ) от 14.05.2024  62м на сумму 590 000,00 руб. и с  ООО "СК Милен" ( авторский надзор по объекту Комсомольская набережная (3этап) от 30.05.2024 №71м на сумму 595 000,00руб). Показатель 1. Доля заключений по экспертизе результатов выполненных работ составляет 100%

Мероприятие 2.3. Экспертиза выполненных работ по благоустройству муниципальных территорий общего пользования (парки, скверы, набережные и т.д.)- лимит бюджетных ассигнований из бюджета муниципального образования «Городской округ город Астрахань» - 595 000,00 руб. ( заключен контракт с ООО «Механика» от 05.07.2024 № 91м.) Показатель 1. Доля заключений по экспертизе результатов выполненных работ  составляет 100% ( объект «Комсомольская набережная (3этап)

Мероприятие 3. Благоустройство дворовых  территорий многоквартирных домов. Показатель 2. Общее количество дворовых  территорий многоквартирных домов, требующих благоустройства согласно протоколам 2024 год уменьшен на 38 ед. и составляет 0 ед. ежегодно, в связи с отсутсутвием финансирования перечень дворовых территорий не определен.

Задача 1.3. «Оснащение электрическими подъемниками подъездов многоквартирного дома», Финансирование осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования «Городской округ город Астрахань». Главным распорядителем бюджетных средств является администрация Кировского района города Астрахани. Лимиты бюджетных ассигнований составляют  - 1 278 000,00 руб.  Показатель 1. «Степень выполнения  задачи 1.3»  в 2024 году составляет  100%;

Мероприятие 1.3.1. «Организация и проведение работ по обеспечению доступности жилых помещений инвалидов и приспособлению общего имущества в многоквартирных домах с учетом потребностей инвалидов, в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды.(ул.Белгородская, д1, к.4)». Показатель 1. «Количество установленных электрических подъемников» в 2024 году составляет 2 шт.(1 278 000,00руб.).  Целевое значение показателя   (конечный результат) за весь период реализации программы составил 2 шт., так как в 2023 году  Показатель 1. «Количество установленных электрических подъемников»  не исполнен.

2025 год

1. Основное мероприятие по реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», в том числе:

Мероприятие 1.2 Благоустройство общественных территорий

Согласно решению Городской Думы муниципального образования «Городской округ город Астрахань» «О бюджете  муниципального образования «Городской округ город Астрахань» на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов»  от 16.12.2024 № 96 внести следующие изменения:

Финансирование программы (основного мероприятия ) увеличилось на 133 827 006,00руб.

в т.ч за счет средств:

- федерального бюджета  - 127 865 012,88руб.

- бюджета Астраханской области  - 3 954 588,03руб.

- бюджета МО «Городской округ город Астрахань» -  2 007 405,09руб.

Показатель1. Общее количество благоустроенных территории в рамках национального проекта составляет 1 ед. (общественная территория  «Набережная р. Кутум от ул. Магнитогорская до ул. Студенческая» исключена из перечня общественных пространств, Приложение  к государственной программе "Развитие жилищного строительства в Астраханской области", соответствующие изменения будут внесены в постановление Правительства Астраханской области от  27.10. 2023 № 623-П О)

Планируется благоустроить ул. Комсомольская Набережная (4 этап) в Ленинском районе.

На  мероприятие 2. «Благоустройство муниципальных территорий общего пользования (парки, скверы, набережные и т.д.)» за счет средств бюджета МО «Городской округ город Астрахань» установлен лимит бюджетных ассигнований  в размере  7 379 991,27 руб. ( согласно  выписки со сводной бюджетной росписи к приказу к приказу финансово-казначейского управления администрации муниципального образования «Городской округ город Астрахань» от 31.01.2025 № 20.)

Показатель 2. Осуществление контроля за выполнением работ по благоустройству общественных пространств -1 ед. (ул. Комсомольская Набережная (4 этап)).

2026-2027 годы

Мероприятие 1.2 Благоустройство общественных территорий.

Согласно решению Городской Думы муниципального образования «Городской округ город Астрахань» «О бюджете  муниципального образования «Городской округ город Астрахань» на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов»  от 16.12.2024 № 96 внести следующие изменения:

В 2026 году управлению по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации МО «Городской округ город Астрахань» выделено лимит бюджетных ассигнований в размере  128 670 406,00 руб. из них:

- из федерального бюджета  - 122 938 139,41 руб.

- из бюджета Астраханской области  - 3 802 210,50 руб.

- из бюджета МО «Городской округ город Астрахань» -  1 930 056,09 руб.

Показатель1. Общее количество благоустроенных территории в рамках национального проекта составляет 1 ед.

Объект будет известен после проведения общественного голосования.

В 2027 году управлению по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации МО «Городской округ город Астрахань» выделено лимит бюджетных ассигнований в размере  123 621 406,00 руб. из них:

- из федерального бюджета  - 118 114 072,36 руб.

- из бюджета Астраханской области  - 3 653 012,55 руб.

- из бюджета МО «Городской округ город Астрахань» -  1 854 321,09 руб.

Показатель1. Общее количество благоустроенных территории в рамках национального проекта составляет 1 ед.

Объект будет известен после проведения общественного голосования.

На  Мероприятие 2. «Благоустройство муниципальных территорий общего пользования (парки, скверы, набережные и т.д.)» за счет средств бюджета МО «Городской округ город Астрахань» запланирован лимит бюджетных ассигнований  в размере  7 379 991,27 руб. ежегодно.

Объект благоустройства будет известен по результатам общественного голосования.

Показатель 1. Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования -1 ед. ежегодно

Показатель 2. Осуществление контроля за выполнением работ по благоустройству общественных пространств -1 ед.ежегодно.

Показатель 3. Количество муниципальных территорий общего пользования, подключенных к сетям инженерно-технического обеспечения (техприсоединение) – 1 ед. ежегодно.

Показатель 4. Общее количество муниципальных территорий общего пользования, требующих благоустройства, согласно приложению 3. -36 ед. ежегодно.

Начальник управления                                                                   Т.Р. Калинкин