12

Пояснительная записка

к проекту постановления администрации
муниципального образования «Городской округ город Астрахань»
«О внесении изменений в постановление администрации

муниципального образования «Город Астрахань»
от 31.07.2020 № 211»
I. Программа представляет собой комплексную систему мероприятий, направленных на развитие дорожного комплекса города Астрахани на основе целенаправленного устойчивого развития автомобильных дорог.

Программа разработана в соответствии с постановлением администрации муниципального образования «Город Астрахань» от 09.06.2015 № 3626 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Городской округ город Астрахань».
Финансирование данной Программы определено в размере 8 423 291 085,79 руб., в том числе:

- Основное мероприятие 1 – 4 086 002 544,83 руб.:

    - федеральный бюджет – 140 000 000,00 руб.;
    - бюджет Астраханской области – 3 561 717 734,28 руб.;
    - бюджет МО «Городской округ город Астрахань» – 384 284 810,55 руб.
- Подпрограмма 1 – 3 249 639 243,15 руб.:

    - бюджет Астраханской области –683 270 191,06 руб.;
    - бюджет МО «Городской округ город Астрахань» – 2 566 369 052,09 руб.

- Подпрограмма 2 – 509 900,00 руб.:

    - бюджет МО «Городской округ город Астрахань» – 509 900,00 руб.

- Подпрограмма 3 – 647 931 113,37 руб.:
    - Средства займа Фонда ЖКХ за счет средств ФНБ – 409 936 000,00 руб.

    - бюджет Астраханской области - 4 831 018,43 руб.;
    - бюджет МО «Городской округ город Астрахань» – 233 164 194,94 руб.
- Подпрограмма 4 – 439 208 284,44 руб.:
    - федеральный бюджет – 59 737 700,00 руб.;

    - бюджет Астраханской области – 219 081 226,44 руб.;
    - бюджет МО «Городской округ город Астрахань» – 160 389 358,00 руб.
II. Данный проект Программы приводится в соответствие с приказом финансово-казначейского управления администрации муниципального образования «Городской округ город Астрахань» от 31.12.2023 №190 «О внесении изменений в приказ финансово-казначейского управления администрации муниципального образования «Городской округ город Астрахань» от 21.12.2022 №156», решением Городской Думы муниципального образования «Городской округ город Астрахань» от 20.12.2023 №115 «О бюджете муниципального образования «Городской округ город Астрахань» на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов», а также в проекте Программы указываются внебюджетные средства (средства займа Фонда ЖКХ за счет средств ФНБ) в сумме 409 936 000,00 руб., согласно приложению «Распределение заемных средств от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на финансовое обеспечение реализации проектов жилищно-коммунального хозяйства» к протоколу заседания президиума (штаба) Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации от 09.03.2022 № П16-16351, распоряжению администрации муниципального образования «Городской округ город Астрахань» от 08.07.2022 №1106-р «О поручении финансово-казначейскому управлению администрации муниципального образования «Городской округ город Астрахань» предусматривать в бюджетах муниципального образования «Городской округ город Астрахань» лимиты бюджетных ассигнований на реализацию проектов по реконструкции систем ливневой канализации, расположенных на территории г. Астрахани».
В муниципальную программу муниципального образования «Городской округ город Астрахань» «Развитие городской транспортной системы муниципального образования «Городской округ город Астрахань» вносятся следующие изменения:
По всему тексту муниципальной программы слова «Управление дорожного хозяйства и транспорта администрации муниципального образования «Город Астрахань» заменяются на «Управление дорожного хозяйства и транспорта администрации муниципального образования «Городской округ город Астрахань», слова «Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования «Город Астрахань» заменяются на «Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования «Городской округ город Астрахань, слова «Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» заменяются на «Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Городской округ город Астрахань».
В Основном мероприятии 1. Основное мероприятие по реализации регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» государственной программы «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области» изменяется наименование мероприятия на Основное мероприятие по реализации регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть (Астраханская область)» в рамках федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» государственной программы «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области» в соответствие с постановлением Правительства Астраханской области от 20.10.2023 №605-П. В соответствии с уведомлением по расчетам между бюджетами министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области от 26.05.2023 г. №12.23.53931/2 увеличивается финансирование из средств бюджета Астраханской области на 2024 г. на 250 000,00 руб. и составляет 620 000 000,00 руб., также увеличивается финансирование из средств бюджета муниципального образования «Городской округ город Астрахань» на 2024 г. на 14 000,00 руб. и составляет 60 264 000,00 руб. Финансирование из средств бюджета муниципального образования «Городской округ город Астрахань» из средств бюджета Астраханской области на 2025 г. – 619 750 000,00 руб., на 2026 г. – 619 750 000,00 руб., из средств бюджета муниципального образования «Городской округ город Астрахань» на 2025 г. – 60 250 000,00 руб., на 2026 г. – 60 250 000,00 руб.
В соответствие с соглашением о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из бюджета Астраханской области бюджету муниципального образования «Городской округ город Астрахань» от 04.08.2022 №12701000-1-2021-007 изменяется Показатель 1. Протяженность ремонтируемой автомобильной дороги общего пользования на 2023 г. – 22,685 км (увеличение на 2,89 км). В соответствии с соглашением о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из бюджета Астраханской области бюджету муниципального образования Астраханской области «Городской округ город Астрахань» от 14.02.2024 №12701000-1-2024-028 Показатель 1. Протяженность ремонтируемой автомобильной дороги общего пользования на 2024 г. – 16,615 км (уменьшение на 1,205 км), на 2025 г. – 13,335 км (увеличение на 4,985 км), на 2026 г. – 13,130 км. Уменьшение показателя на 2024 год связано проведением на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, изначально запланированных к ремонту, мероприятий по капитальному ремонту сетей водоснабжения и водоотведения (ул. Шаумяна), а также ремонт тепловых сетей (ул. Красного Знамени). Соответственно перечень автомобильных дорог был изменен.
В подпрограмму 1 «Развитие дорожного хозяйства города Астрахани» вносятся следующие изменения:
По мероприятию 1.1.1 Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в г.Астрахани в соответствии с уведомлениями по расчетам между бюджетами министерства финансов Астраханской области от 15.12.2023 г. №305/5 увеличивается финансирование из средств бюджета Астраханской области на 2024 г. на 1 578 000,01 руб. и составляет 29 117 900,00 руб., на 2025 г. на 3 033 700,01 руб. и составляет 30 582 100,00 руб., также увеличивается финансирование из средств бюджета муниципального образования «Городской округ город Астрахань» на 2024 г. на 156 065,94 руб. и составляет 2 879 792,31 руб., на 2025 г. на 300 036,27 руб. и составляет 3 024 603,30 руб., доводится финансирование на 2026 г. в сумме 38 355 000,00 руб. из средств бюджета муниципального образования «Городской округ город Астрахань», в сумме 3 793 351,65 руб. из средств бюджета муниципального образования «Городской округ город Астрахань».
По Мероприятию 1.1.8. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Курская в г.Астрахани. в соответствии с уведомлением по расчетам между бюджетами министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области от 28.03.2023 №12.23.521/2 увеличивается финансирование из средств бюджета Астраханской области на 2023 г. на 486 486,82 руб. и составляет 27 773 968,81 руб., также увеличивается финансирование из средств бюджета муниципального образования «Городской округ город Астрахань» на 2023 г. на 48 112,30 руб. и составляет 2 746 880,24 руб.
Показатель 1. Протяженность ремонтируемой дороги на 2024 г – 0,71 км.
По Мероприятию 1.1.10 Капитальный ремонт мостов в г. Астрахани изменяется наименование мероприятия на «Капитальный ремонт и ремонт мостов в г. Астрахани», уменьшается финансирование из средств бюджета муниципального образования «Городской округ город Астрахань» на 2023 г. на 44 341 781,27 руб. и составляет 12 621 150,00 руб. Изменяется значение Показателя 2. Количество разработанных проектов на 2023 г. – 1 шт. (уменьшение на 1 шт.) Уменьшение показателя связано с тем, что по мосту через р. Волга в створе ул. Анри Барбюса необходимо проведение предпроектного обследования для определения фактического состояния, определения условий дальнейшей эксплуатации, а также для определения видов работ (ремонт, капитальный ремонт или реконструкция).

По Мероприятию 1.1.14. Ремонт и содержание дорог местного значения увеличивается финансирование из средств бюджета муниципального образования «Городской округ город Астрахань» на 2023 г. на 31 840 844,34 руб. и составляет 67 072 995,80 руб., уменьшается финансирование из средств бюджета муниципального образования «Городской округ город Астрахань» на 2024 г. на 37 330 610,46 руб. и составляет 53 932 717,91 руб. на 2025 г. на 21 473 867,49 руб. и составляет 112 737 195,86 руб., доводится финансирование на 2026 г. в сумме 129 618 533,35 руб. из средств бюджета муниципального образования «Городской округ город Астрахань».
Изменяется значение показателей:

Показатель 1. Площадь ремонтируемых дорог на 2023 г. – 37 516 кв. м. (увеличение на 14 703 кв.м.), на 2024 г. – 17 000 кв. м. (уменьшение на 47 122 кв.м.), на 2025 г. – 25 543 кв. м. (уменьшение на 62 483 кв.м.), на 2026 г. – 28 869 кв. м.

Показатель 2. Площадь ремонтируемых тротуаров на 2024 г. – 3 000 кв.м., на 2025 г. – 4 507 кв.м., на 2026 – 5 093 кв.м.
Показатель 3. Количество нанесенной пешеходной разметки на 2023 г. – 1 139 шт. (увеличение на 721 шт.), на 2024 г. – 15 шт. (уменьшение на 413 шт.), на 2025 г. – 22 шт. (уменьшение на 396 шт.), на 2026 г. – 24 шт.
Показатель 4. Площадь продольной разметки на 2023 г. – 1 873 кв. м. (увеличение на 351 кв.м.), на 2024 г. – 18 000 кв. м. (увеличение на 16 478 кв.м,) на 2025 г. – 27 045 кв. м. (увеличение на 25 523 кв. м.), на 2026 г. – 30 566 кв. м.

Показатель 5.Количество установленных знаков на 2023 г. – 793 шт. (увеличение на 570 шт.), на 2024 г. – 148 шт. (уменьшение на 75 шт.), на 2025 г. – 222 шт. (уменьшение на 1 шт.), на 2026 г. – 250 шт.

Добавляются показатели:
Показатель 6. Устройство искусственной дорожной неровности – ИДН на 2023 г. – 12 ед., на 2024 г. – 10 ед., на 2025 г. – 15 ед., на 2026 г. – 16 ед.

Показатель 7. Количество установленных технических средств организации дорожного движения (светофорных объектов) на 2024 г. – 29 ед., на 2025 г. – 43 ед., на 2026 г. – 48 ед.

Показатель 8. Протяженность установленного пешеходного ограждения леерного типа на 2024 г. – 2 200 м., на 2025 г. – 3 305 м., на 2026 г. – 3 735 м.

Изменение показателей связано с тем, что произошло увеличение стоимости строительных материалов, которая в настоящий момент определяется по конъектурному анализу, перераспределение средств местного бюджета на исполнения расходного обязательства муниципального образования, софинансирование которого осуществляется из вышестоящего бюджета, а также перераспределение лимитов между работами внутри мероприятия.
По Мероприятию 1.1.15. Текущее содержание объектов дорожного хозяйства увеличивается финансирование из средств бюджета муниципального образования «Городской округ город Астрахань» на 2024 г. на 9 920 644,54 руб. и составляет 292 076 376,09 руб., на 2025 г. на 9 920 644,54 руб. и составляет 292 076 376,09 руб., доводится финансирование на 2026 г. в сумме 292 076 376,09 руб. из средств бюджета муниципального образования «Городской округ город Астрахань».
Изменяется значение показателей:

Показатель 10. Механизированная санитарная летняя уборка покрытий комбинированными дорожными машинами на 2023 г. - 124 267,10 т.м2, на 2024 г. - 98 142,75 т.м2, на 2025 г. - 98 142,75 т.м2, на 2026 г. - 98 142,75 т.м2.
Показатель 11. Объем посыпки территории ПСС (механизировано) на 2023 г. - 32 311,85 т.м2, на 2024 г. - 26 344,44 т.м2, на 2025 г. - 26 344,44 т.м2, на 2026 г. - 26 344,44 т.м2.
Показатель 14. Объем откаченных дождевых и талых вод с дорог на 2023 г. - 24 530,50 м3, на 2024 г. - 25 000,00 м3, на 2025 г. - 25 000,00 м3, на 2026 г. - 25 000,00 м3.

Показатель 15. Площадь дороги, очищенной от снега плугом и щеткой или щеткой на базе комбинированной дорожной машины на 2023 г. - 12 432,15 т.м2, на 2024 г. - 14 032,65 т.м2, на 2025 г. - 14 032,65 т.м2, на 2026 г. - 14 032,65 т.м2.

Показатель 16. Подметание территории от пыли и мусора вручную на усовершенствованных покрытиях на 2023 г. - 104 510,97 т.м2, на 2024 г. - 95 340,25 т.м2, на 2025 г. - 95 340,25 т.м2, на 2026 г. - 95 340,25 т.м2.
Показатель 17. Площадь территории, очищенной от случайного мусора на 2023 г. - 165 764,81 т.м2, на 2024 г. - 167 306,47 т.м2, на 2025 г. - 167 306,47т.м2, на 2026 г. - 167 306,47 т.м2.
По Мероприятию 1.1.18. Осуществление лабораторного контроля автомобильных дорог общего пользования местного значения увеличивается финансирование из средств бюджета муниципального образования «Городской округ город Астрахань» на 2023 г. на 768 000,00 руб. и составляет 768 000,00 руб., на 2024 г. на 1 200 000,00 руб. и составляет 1 200 000,00 руб., на 2025 г. на 1 200 000,00 руб. и составляет 1 200 000,00 руб., доводится финансирование на 2026 г. в сумме 1 200 000,00 руб. из средств бюджета муниципального образования «Городской округ город Астрахань».
Показатель 1. Доля полученных протоколов испытаний в объеме запланированных на 2023 г. – 100%., на 2024 г. – 100%., на 2025 г. – 100%., на 2026 г. – 100%.
По Мероприятию 1.1.19. Реализация мероприятий, направленных на устройство, восстановление элементов обустройства автомобильных дорог общего пользования местного значения для организации инфраструктуры для запуска маршрутной сети изменяется наименование мероприятия на Реализация мероприятий, направленных на устройство, восстановление элементов обустройства автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках реализации регионального проекта «Развитие транспортной инфраструктуры Астраханской области, повышение технического уровня транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования» в соответствие с постановлением Правительства Астраханской области от 20.10.2023 №605-П. В соответствие с уведомлениями по расчетам между бюджетами министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области от 26.05.2023 г. №12.23.62070/2, от 29.08.2023 №12.23.521/1. увеличивается финансирование из средств бюджета Астраханской области на 2023 г. на 38 731 485,37 руб. и составляет 355 968 291,37 руб., уменьшается финансирование из средств бюджета Астраханской области на 2024 г. на 326 405 478,00 руб. и составляет 0,00 руб., также увеличивается финансирование из средств бюджета муниципального образования «Городской округ город Астрахань» на 2023 г. на 3 830 586,47 руб. и составляет 35 205 655,20 руб., на 2024 г. сумма остается неизменной и составляет 32 281 860,46 руб.

В соответствие с соглашением о предоставлении субсидии из бюджета Астраханской области бюджету муниципального образования Астраханской области «Городской округ город Астрахань» от 13.02.2023 №04/ДДХ-01 (дополнительное соглашение от 22.06.2023 №04ДДХ-01-2) изменяется значение Показателя 1. Количество остановочных пунктов, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, в отношении которых выполнены мероприятия, направленные на устройство, восстановление элементов обустройства автомобильных дорог общего пользования местного значения на 2023 г. – 374 ед. (увеличение на 220 ед.), на 2024 г. – 395 ед. (увеличение на 251 ед.)
Добавляется Показатель 2. Количество остановочных пунктов, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, в отношении которых выполнены мероприятия, направленные на устройство недостающих остановочных и посадочных площадок и автопавильонов на автобусных остановках на 2023 г. – 8 ед., Показатель 3. Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий, в отношении которых выполнены мероприятия по ликвидации и предупреждению дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах общего пользования местного значения муниципальных образований на 2023 г. – 24 ед.

По Мероприятию 1.1.20. Реализация регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» государственной программы «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области» изменяется наименование мероприятия на Реализации мероприятий по внедрению интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек, в рамках реализации регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства (Астраханская область)» в рамках федерального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» в соответствие с постановлением Правительства Астраханской области от 20.10.2023 №605-П, мероприятие переносится в Подпрограмму 4 «Повышение безопасности дорожного движения в городе Астрахани».

Вводится новое Мероприятие 1.1.20. Контроль за выполнением работ в рамках мероприятий, направленных на устройство, восстановление элементов обустройства автомобильных дорог общего пользования местного значения. Финансирование из средств бюджета муниципального образования «Городской округ город Астрахань» на 2023 г. – 998 000,00 руб., на 2024 г. – 1 200 000,00 руб., на 2025 г. – 1 200 000,00 руб., на 2026 г. – 1 200 000,00 руб.
Показатель 1. Доля оказанных услуг в объеме запланированных на 2023 г. – 100%, на 2024 г. – 100%, на 2025 г. – 100%, на 2026 г. – 100%.
Вводится новое Мероприятие 2.1.2. Мероприятия по обеспечению транспортной безопасности мостов. Финансирование из средств бюджета муниципального образования «Городской округ город Астрахань» на 2024 г. – 26 544 000,00 руб., на 2025 г. – 0,00 руб., на 2026 г. – 0,00 руб.
Показатель 1. Количество полученных отчетов об оценке уязвимости мостов на 2024 г. – 30 шт., Показатель 2. Количество разработанных планов безопасности мостов на 2024 г. – 30 шт., Показатель 3. Количество охраняемых мостов на 2024 г. – 30 ед.
В Подпрограмму 3 «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и текущее содержание системы ливне-дренажной канализации города Астрахани» вносятся следующие изменения:
По Задаче 1.1. Поддержание сетей ливневой канализации в регламентном состоянии изменяется значение Показателя 1. Протяженность обслуживаемых сетей ливне-дренажной канализации на 2023 г. – 1,7 км. (уменьшение на 8,3 км.), на 2024 г. – 1,7 км.(уменьшение на 8,3 км.), на 2025 г. – 1,7 км. (уменьшение на 8,3 км.), на 2026 г. – 1,7 км. Уменьшение показателя связано с тем, что значение приводится по факт 2023 г. Показатель по задаче 1.1 Поддержание сетей ливневой канализации в регламентном состоянии завит от Показателя 3. Протяженность прочищенной ливне-дренажной канализации Мероприятия 1.1.1. Текущее содержание ливне-дренажной канализации. Учитывая тот факт, что значение показателя по задаче не соответствует значению показателя по мероприятию, значение показателя по задаче было изменено. 
По Мероприятию 1.1.1. Текущее содержание ливне-дренажной канализации увеличивается финансирование из средств бюджета муниципального образования «Городской округ город Астрахань» на 2023 г. на 1 772 688,82 руб. и составляет 4 772 688,82 руб., на 2024 г. на 3 000 000,00 руб. и составляет 6 000 000,00 руб., на 2025 г. на 3 000 000,00 руб. и составляет 6 000 000,00 руб., доводится финансирование на 2026 г. в сумме 6 000 000,00 руб. из средств бюджета муниципального образования «Городской округ город Астрахань».

Изменяется значение Показателя 3. Протяженность прочищенной ливне-дренажной канализации на 2023 г. – 1 708 м. (увеличение на 483 м.), на 2024 г. – 2 343 м. (увеличение на 1 118 м.), на 2025 г. – 2 253 м. (увеличение на 1 028 м.), на 2024 г. – 2 166 м. Увеличение показателя произошло из-за увеличения финансирования мероприятия.
По Мероприятию 1.1.2. Реконструкция системы ливневой канализации с насосной станцией, расположенной по адресу: ул. Харьковская, 28 «А», в Советском районе г. Астрахани, с организацией очистки сброса поверхностных вод финансирование в сумме 24 896 515,20 руб. из внебюджетных средств (средства займа Фонда ЖКХ за счет средств ФНБ), 6 224 130,00 руб. из средств бюджета муниципального образования «Городской окру город Астрахань» перенесено с 2022 года на 2023 год, ввиду того, что в 2022 году мероприятие не реализовывалось. Таким образом, финансирование из внебюджетных средств (средства займа Фонда ЖКХ за счет средств ФНБ) на 2022 г. – 0,00 руб., на 2023 г. - 82 988 000,00 руб., из средств бюджета муниципального образования «Городской окру город Астрахань» на 2022 г. – 0,00 руб., 2023 г. - 20 747 480,00 руб.

Значение Показателя 2. Количество реконструированных и модернизированных объектов на 2023 г. – исключается, на 2024 г. - 1 ед. ввиду того, что в 2023 году работы по реконструкции и модернизации системы ливневой канализации не были завершены, планируются к завершению в 2024 году.

Достижение показателей 3-5, в соответствие с заявкой на предоставление займа, в год, следующий после года ввода в эксплуатацию. Ввиду того, что в 2023 году работы по реконструкции и модернизации системы ливневой канализации не были завершены, планируются к завершению в 2024 году, достижение показателей запланировано на 2025 год.

По Мероприятию 1.1.3. Реконструкция систем ливневых канализаций, расположенных на территории г.Астрахани по ул. Бурова, 2А, пл. Карла Маркса, 3А финансирование в сумме 201 025 689,60 руб. из внебюджетных средств (средства займа Фонда ЖКХ за счет средств ФНБ), 50 256 578,40 руб. из средств бюджета муниципального образования «Городской окру город Астрахань» перенесено с 2023 года на 2024 год, ввиду того, что в 2024 году мероприятие не реализовано в полном объеме. Таким образом, финансирование из внебюджетных средств (средства займа Фонда ЖКХ за счет средств ФНБ) на 2023 г. – 125 922 310,40 руб., на 2024 г. – 201 023 689,60 руб., из средств бюджета муниципального образования «Городской окру город Астрахань» на 2023 г. – 31 480 577,60 руб., на 2024 г. – 50 256 578,40 руб.
Значение Показателя 1. Количество разработанных проектов и Показателя 2. Количество реконструированных и модернизированных объектов на 2023 г. – исключается, на 2024 г. - 2 ед. и 2 ед. соответственно, ввиду того, что в 2023 году работы по реконструкции и модернизации систем ливневых канализаций не были завершены, планируются к завершению в 2024 году.

Достижение показателей 3-6, в соответствие с заявкой на предоставление займа, в год, следующий после года ввода в эксплуатацию. Ввиду того, что в 2023 году работы по реконструкции и модернизации систем ливневых канализаций не были завершены, планируются к завершению в 2024 году, достижение показателей запланировано на 2025 год.

Вводится новое Мероприятие 1.1.4. Реконструкция системы ливневой канализации, расположенной на территории г.Астрахани. Финансирование из средств бюджета муниципального образования «Городской округ город Астрахань» на 2023 г. – 0,00 руб., на 2024 г. – 0,00 руб., на 2025 г. – 50 256 578,40 руб., на 2026 г. – 50 256 578,40 руб.
Показателя 1. Количество разработанных проектов на 2025 г. – 1 ед., на 2026 г. – 1 ед.
В Подпрограмму 4 «Повышение безопасности дорожного движения в городе Астрахани» вносятся следующие изменения:
По Задаче 1.1. Повышение безопасности пешеходного движения добавляется Показатель 3. Доля реализованных мероприятий по внедрению интеллектуальных транспортных систем в объеме от запланированных на 2024 г. – 100%, на 2025 г. – 100%.

По Мероприятию 1.1.1. Восстановление изношенной вертикальной и горизонтальной разметки в соответствии с уведомлением по расчетам между бюджетами министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области от 28.03.2023 г. №12.23.076/2 уменьшается финансирование из средств бюджета Астраханской области на 2023 г. на 4 533 707,97 руб. и составляет 12 466 292,03 руб., в соответствии с уведомлениями по расчетам между бюджетами министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области от 12.12.2023 г. №12.24.62500/1, 12.12.2023 г. №12.25.62500/1 увеличивается финансирование из средств бюджета Астраханской области на 2024 г. на 10 930 800,00 руб. и составляет 29 930 810,00 руб., на 2025 г. на 10 367 400,00 руб. и составляет 31 367 400,00 руб., в соответствии с уведомлением по расчетам между бюджетами министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области от 12.12.2023 г. №12.26.62500/1 доводится финансирование на 2026 г. в сумме 32 810 300,00 руб. из средств бюджета Астраханской области.

Показатель остается неизменным.

По Мероприятию 1.1.3. Обустройство наиболее опасных участков улично-дорожной сети дорожными ограждениями уменьшается финансирование из средств бюджета муниципального образования «Городской округ город Астрахань» на 2023 г. на 1 499 736,00 руб. и составляет 0,00 руб., на 2024 г. на 1 499 736,00 руб. и составляет 0,00 руб., на 2025 г. на 1 499 736,00 руб. и составляет 0,00 руб. Финансирование из средств бюджета муниципального образования «Городской округ город Астрахань» на 2026 г. – 0,00 руб.
Показатели исключаются, ввиду того, что аналогичные работы реализуются в рамках Мероприятия 1.1.14. Ремонт и содержание дорог местного значения подпрограммы 1 «Развитие дорожного хозяйства города Астрахани».
По Мероприятию 1.1.4. Модернизация пешеходных переходов уменьшается финансирование из средств бюджета муниципального образования «Городской округ город Астрахань» на 2023 г. на 2 702 745,29 руб. и составляет 3 536 905,51 руб., на 2024 г. на 6 239 650,80 руб. и составляет 0,00 руб., на 2025 г. на 6 239 650,80 руб. и составляет 0,00 руб. Финансирование из средств бюджета муниципального образования «Городской округ город Астрахань» на 2026 г. – 0,00 руб.

Показатели исключаются, ввиду того, что аналогичные работы реализуются в рамках Мероприятия 1.1.14. Ремонт и содержание дорог местного значения подпрограммы 1 «Развитие дорожного хозяйства города Астрахани».

По Мероприятию 1.1.7. Разработка проекта организации дорожного движения увеличивается финансирование из средств бюджета муниципального образования «Городской округ город Астрахань» на 2023 г. на 2 055 000,00 руб. и составляет 2 055 000,00 руб. Финансирование из средств бюджета муниципального образования «Городской округ город Астрахань»  на 2024 г. - 0,00 руб., на 2025 г. - 0,00 руб. на 2026 г. – 0,00 руб.

Добавляется Показатель 2. Количество разработанных ПОДД на 2023 г. – 5ед.
Вводится новое Мероприятие 1.1.9. Ремонт светофорных объектов с целью подготовки к реализации мероприятий по внедрению интеллектуальных транспортных систем. Финансирование из средств бюджета муниципального образования «Городской округ город Астрахань» на 2024 г. – 17 000 000,00 руб., на 2025 г. – 17 000 000,00 руб. на 2026 г. – 0,00 руб.

Показатель 1. Количество светофорных объектов, в отношении которых произведен ремонт с целью подготовки к реализации мероприятий по внедрению интеллектуальных транспортных систем на 2024 г. – 9 шт., на 2025 г. будет определен после определения видов работ.
Вводится новое Мероприятие 1.1.10. Реализации мероприятий по внедрению интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек, в рамках реализации регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства (Астраханская область)» в рамках федерального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства», которое перенесено из подпрограммы 1 «Развитие дорожного хозяйства города Астрахани».
Ввиду того, что в подпрограмму 4 введено новое Мероприятие 1.1.9. Ремонт светофорных объектов с целью подготовки к реализации мероприятий по внедрению интеллектуальных транспортных систем, которое является подготовительным этапом к мероприятиям по внедрению интеллектуальных транспортных систем, целесообразно было Мероприятие 1.1.10. Реализации мероприятий по внедрению интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек, в рамках реализации регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства (Астраханская область)» в рамках федерального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства включить в 4 подпрограмму.

Показатель 1. Количество светофорных объектов, установленных в Астраханской городской агломерации и подключенных к центру управления дорожным движением, обеспечивающих адаптивное светофорное регулирование на 2024 г. – 9 шт., на 2025 г. – 9 шт.
Показатель 2. Количество светофорных объектов, подключенных к центру управления дорожным движением и обеспеченных техническими средствами сбора данных о параметрах дорожного движения на 2024 г. – 9 шт., на 2025 г. – 9 шт.
Показатель 3.Наличие подсистемы метеомониторинга на 2024 г. – 1 ед.
Показатель 4. Количество участков магистральных городских дорог, магистральных улиц общегородского значения, магистральных улиц районного значения в Астраханской городской агломерации, на которых установлены технические средства сбора данных о параметрах дорожного движения на 2024 г. – 29 шт., на 2025 г. – 25 шт.
Заместитель главы муниципального образования

«Городской округ город Астрахань» -

начальник управления                                                                         И.В. Сапрыкин
