План реализации инициативного проекта: «Обустройство универсальной спортивной площадки на дворовой территории МБОУ г. Астрахани «СОШ №61» с ограждением, предусматривающий этапы и сроки реализации

| № | Сведения | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1. | Предварительный расчет необходимых расходов на реализацию инициативного проекта | 4 888 677,20 руб.. из них: 4 644 243,34- областной бюджет 146 660,32- местный бюджет 97 773,54 – инициативные платежи |
| 2. | Планируемые сроки реализации инициативного проекта | 1 этап Предоставление документов для заключения соглашения о субсидии (в случае победы в конкурсном отборе) не позднее 01.06.2023 2 этап Заключение соглашения и перечисление в бюджет муниципального образования субсидии не позднее 01.07.2023 3 этап Заключение контракта для реализации проекта не позднее 01.10.2023 4 этап Принятие выполненных работ. Окончание реализации инициативного проекта не позднее 31.12.2023 |