Приложение №1

| Адрес МКД | Вид услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД | Год проведения работы (услуги), в соответствии с региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах или краткосрочным планом ее реализации | Плановая стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | руб. |
| г.Астрахань, ул. С.Перовской, 101/9 литер А | ремонт системы электроснабжения | 2017 | 660000,00 |
| г.Астрахань, ул. С.Перовской, 101/9 литер А | ремонт системы газоснабжения | 2017 | 500000,00 |
| г.Астрахань, ул. С.Перовской, 101/9 литер А | ремонт системы теплоснабжения | 2017 | 700000,00 |
| г.Астрахань, ул. С.Перовской, 101/9 литер А | ремонт системы водоснабжения | 2017 | 300000,00 |
| г.Астрахань, ул. С.Перовской, 101/9 литер А | ремонт системы водоотведения | 2017 | 374000,00 |
| г.Астрахань, ул. С.Перовской, 101/9 литер А | ремонт крыши | 2017 | 496000,00 |
| г.Астрахань, ул. С.Перовской, 101/9 литер А | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2017 | 100000,00 |
| г.Астрахань, ул. С.Перовской, 101/9 литер А | ремонт фасада | 2017 | 660000,00 |
| г.Астрахань, ул. С.Перовской, 101/9 литер А | ремонт фундамента многоквартирного дома | 2017 | 900000,00 |
| г.Астрахань, ул. С.Перовской, 101/9 литер А | разработка проектной документации | 2017 | 450000,00 |
| г.Астрахань, ул. С.Перовской, 101/9 литер А | установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии | 2017 | 250000,00 |